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	No
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO (PARO DE MAQUINARIA).
	1
	4
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	REDUCIR PROBABILIDAD: INFORMAR DESDE ADJUDICACIÓN CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO; EXIGIR POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO.
	1
	2
	2
	2
	NO
	NO
	SUPERVISION DEL CONTRATO
	ADJUDICACION 
DEL 
CONTRATO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN MENSUALES.
	MENSTRUAL

	2
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	FALSEDAD EN DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA (CAPACIDAD TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO).
	DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO.
	1
	4
	4
	BAJO
	ENTIDAD
	EVITAR RIESGO: VERIFICACIÓN ESTRICTA POR COMITÉ EVALUADOR (HOJAS DE VIDA, EXPERIENCIA EN MAQUINARIA AGRÍCOLA).
	1
	1
	1
	1
	NO
	NO
	COMITÉS INTEGRANTES EVALUADORES
	EVALUACIÓN DE COMITÉS
	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO
	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFERTA.
	ADJUDICACION DEL PROCESO

	3
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	ENTREGA DE REPUESTOS O MATERIALES PRÓXIMOS A VENCERSE O INADECUADOS.
	FALLAS EN REPARACIONES, MAQUINARIA INOPERANTE, RIESGOS DE SEGURIDAD.
	2
	5
	10
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR PROBABILIDAD: CLÁUSULAS EXIGIENDO FECHAS DE VENCIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PLIEGO (CAP. MANUAL LOGÍSTICO ADAPTADO).
	1
	2
	2
	2
	NO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ELABORACIÓN ESTUDIO PREVIO
	ENTREGA SATISFACCIÓN ALMACÉN
	REVISIÓN FECHAS VENCIMIENTO REPUESTOS.
	ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

	4
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	VARIACIÓN DE PRECIOS DE REPUESTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA MANTENIMIENTO.
	CARENCIA DE ELEMENTOS, DEMORAS EN CORRECTIVOS.
	2
	5
	10
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR PROBABILIDAD: CLÁUSULAS DE PRECIO FIJO A TODO COSTO; MONITOREO MERCADO REPUESTOS MAQUINARIA.
	1
	2
	2
	2
	NO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ELABORACIÓN ESTUDIO PREVIO
	ENTREGA SATISFACCIÓN ALMACÉN
	COTIZACIONES PERIÓDICAS PROVEEDORES.
	MENSUAL

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	PLANIFICACIÓN
	OPERACIONAL
	CONTRATISTA CON INSUFICIENCIA ECONÓMICA PARA SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO.
	CANTIDADES INSUFICIENTES, PAROS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO.
	2
	4
	8
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO / EXIGIR ADQUISICION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE LA TOTALIDAD DE LA CUANTÍA DEL CONTRATO
	1
	2
	2
	2
	NO
	NO
	COMITÉ TÉCNICO
	DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO
	ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES
	REVISIÓN DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO ADQUIRIDA POR EL CONTRATISTA
	TRIMESTRAL

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	PLANIFICACIÓN
	OPERACIONAL
	REPUESTOS CON CARACTERÍSTICAS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD DE LOS EQUIPOS (CALIDAD BAJA).
	MAQUINARIA DAÑADA, NO APTA PARA OPERACIÓN AGRÍCOLA/INDUSTRIAL.
	2
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR PROBABILIDAD: FICHAS TÉCNICAS DETALLADAS MARCAS/REPUESTOS; PÓLIZA GARANTÍA CALIDAD.
	1
	2
	2
	2
	NO
	NO
	COMITÉ TÉCNICO
	DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO
	ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES
	SUPERVISOR DE INSPECCIÓN EN ENTREGA.
	POR SERVICIO

	7
	ESPECIFICO
	 INTERNO 
	PLANECION
	OPERACIONAL
	REPUESTOS O SERVICIOS NO DISPONIBLES EN EL MERCADO PARA MAQUINARIA ESPECÍFICA.
	NO MATERIALIZACION DEL BIEN ADQUIRIDO MEDIANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA 
	VERIFICACIÓN POR EXPERTOS (TÉCNICOS MAQUINARIA AGRÍCOLA) EXISTENCIA EN EL MERCADO.
	1
	1
	1
	1
	NO
	NO
	COMITÉ TÉCNICO
	DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO
	ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES
	VERIFICACIÓN RIGUROSA DEL PLAN DE COMPRAS
	SEMESTRAL

	8
	GENERAL
	EXTERNO
	PLANIFICACIÓN
	OPERACIONAL
	INCUMPLIMIENTO EN PLAZO DE ENTREGA DE SERVICIOS CORRECTIVOS.
	CARENCIA OPERATIVA EN EQUIPOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES.
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	PÓLIZA MORA/INCUMPLIMIENTO; CRONOGRAMA DETALLADO PREVENTIVOS/CORRECTIVOS.
	1
	1
	1
	1
	NO
	NO
	ANALISTA DE CONTRATACION
	ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
	ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES
	INFORMES AVANCE SUPERVISOR.
	QUINCENAL

	9
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	DAÑOS CAUSADOS A LA MAQUINARIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, POR MALA MANIPULACIÓN O PROCEDIMIENTOS INADECUADOS DEL PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA.
	DETERIORO ADICIONAL DEL EQUIPO, COSTOS DE REPARACIÓN NO PREVISTOS, INDISPONIBILIDAD PROLONGADA DE LA MAQUINARIA.
	2
	4
	8
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR PROBABILIDAD: EXIGIR PERSONAL TÉCNICO CERTIFICADO Y PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO; PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE AMPARE DAÑOS A LOS BIENES DE LA ENTIDAD.
	1
	2
	2
	2
	NO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ELABORACIÓN ESTUDIO PREVIO
	ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA POSTERIOR AL MANTENIMIENTO.
	POR SERVICIO

	10
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	ERRORES EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LAS FALLAS DE LA MAQUINARIA POR PARTE DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.
	INTERVENCIONES INNECESARIAS O INADECUADAS, REPROCESOS, AUMENTO DE TIEMPOS Y COSTOS DE REPARACIÓN, AGRAVAMIENTO DE LA FALLA ORIGINAL.
	2
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR PROBABILIDAD: EXIGIR PERSONAL TÉCNICO CON EXPERIENCIA CERTIFICADA EN MAQUINARIA AGRÍCOLA; PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO PREVIO AVALADO POR EL SUPERVISOR ANTES DE AUTORIZAR LA REPARACIÓN.
	1
	2
	2
	2
	NO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ELABORACIÓN ESTUDIO PREVIO
	ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
	VALIDACIÓN TÉCNICA DEL DIAGNÓSTICO POR EL SUPERVISOR ANTES DE AUTORIZAR LA REPARACIÓN.
	POR SERVICIO

	11
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	DEMORA EN LA IMPORTACIÓN O CONSECUCIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LA MAQUINARIA AGRÍCOLA.
	PROLONGACIÓN DE LOS TIEMPOS DE REPARACIÓN, INDISPONIBILIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS, INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS CONTRACTUALES.
	3
	4
	12
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR PROBABILIDAD: EXIGIR STOCK MÍNIMO DE REPUESTOS DE MAYOR ROTACIÓN Y CLÁUSULA DE PLAZOS MÁXIMOS DE ENTREGA CON PROVEEDORES ALTERNOS AUTORIZADOS.
	2
	2
	4
	4
	SI
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ELABORACIÓN ESTUDIO PREVIO
	ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIOS
	SEGUIMIENTO A ÓRDENES DE COMPRA Y TIEMPOS DE NACIONALIZACIÓN DE REPUESTOS IMPORTADOS.
	QUINCENAL

	12
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	SUMINISTRO DE REPUESTOS NO ORIGINALES, REMANUFACTURADOS O DE DUDOSA PROCEDENCIA, EN SUSTITUCIÓN DE LOS REPUESTOS ORIGINALES EXIGIDOS.
	PÉRDIDA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE, DISMINUCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA MAQUINARIA, RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL.
	2
	4
	8
	ALTO
	CONTRATISTA
	EVITAR RIESGO: EXIGIR CERTIFICADOS DE ORIGEN Y FACTURAS DE IMPORTACIÓN DE LOS REPUESTOS; VERIFICACIÓN ALEATORIA POR EL SUPERVISOR.
	1
	2
	2
	2
	NO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ELABORACIÓN ESTUDIO PREVIO
	ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
	VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN Y FACTURAS EN CADA ENTREGA.
	POR SERVICIO
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Estructuración del estudio previo
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