| Ficha para la gestión de circulares de la Secretaría Jurídica Distrital |  |
| --- | --- |
| Información básica de la circular |  |
| Tema | Recomendaciones para la vigilancia de los contratos de interventoría |
| Otras entidades u organismos involucrados | Ninguno |
| Normas que respaldan la expedición de la circular | Artículos 1° y 234 del Decreto Distrital 479 de 2024; parágrafo del Artículo 233 del Decreto Distrital 479 de 2024 |
| Justificación | La expedición de esta circular encuentra sustento en los resultados obtenidos por el Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción en su línea de investigación denominada ‘Incidencias en los hallazgos de la gestión contractual del Distrito Capital de 2018 a 2024’, con el propósito de identificar, procesar y analizar las irregularidades que detectó la Contraloría de Bogotá D.C. en la gestión contractual de las entidades y organismos distritales durante esas vigencias. En desarrollo de esa línea, el Observatorio identificó que la Contraloría de Bogotá D.C. evidenció debilidades en la interventoría de los contratos. En particular, el ODCLA estableció que los hallazgos relacionados con esta materia se presentaron en 32 entidades distritales y 14 sectores, es decir, no se trata de una situación aislada, sino de un riesgo transversal que compromete la adecuada ejecución contractual de la administración distrital. En esta investigación, el Observatorio identificó que la Contraloría de Bogotá D.C. evidenció debilidades asociadas a la vigilancia de la ejecución contractual, especialmente en aspectos relacionados con la supervisión e interventoría de los contratos. Estas falencias se reflejan, entre otros aspectos, en deficiencias en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución, en la verificación insuficiente del cumplimiento de las obligaciones pactadas, en la aprobación de pagos sin el soporte requerido y en inconsistencias en los informes y documentos que respaldan la gestión contractual. En particular, las debilidades están relacionadas con: i) la etapa de planeación por estructuración de los documentos y estudio previos, ii) la información de la ejecución reportada y iii) la supervisión e interventoría. Además, los hallazgos asociados a debilidades en la supervisión e interventoría contractual representan el 25,8 % del total de 605 registros analizados y tienen una cuantía fiscal aproximada de $5.010.858.388. Estas cifras justifican la expedición de una circular orientada a fortalecer los criterios institucionales para la adecuada vigilancia de la ejecución de los contratos de interventoría y reducir los riesgos que puedan afectar la correcta inversión de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines estatales. Su expedición responde a lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 233 del Decreto Distrital 479 de 2024, según el cual las entidades y los organismos distritales tendrán como fuente de consulta los análisis y las recomendaciones del ODCLA, como instrumento de recopilación e interpretación de datos, seguimiento, formulación y difusión de buenas prácticas para la toma de decisiones y la adopción de acciones de política pública relacionadas con la lucha contra la corrupción y la adecuada gestión contractual y administrativa en el Distrito Capital. |
| Destinatarios de la circular | Secretarios(as) de despacho, directores(as) de departamentos administrativos, gerentes, directores(as) de establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y alcaldes(as) locales |
| Antecedente de la regulación | No aplica |
| Mecanismo de control para verificar el cumplimiento de la regulación | No aplica |
| Fecha en la que debe expedirse | Antes del 31 de agosto de 2026 |
| Drive dónde reposa la regulación | https://docs.google.com/document/d/1Bk5lue95qYsbGV8g_Vzo3aBLleivb4gR/edit?usp=drive_link&ouid=103897482152794568359&rtpof=true&sd=true |
| Responsables de elaboración | María Fernanda Cruz Rodríguez, contratista de la Dirección Distrital de Política Jurídica |
| Responsables de revisión | Carlos Andrés Bernal Casas Director Distrital de Política Jurídica (E) |
| Anexos | Ninguno |

| Ficha para la gestión de circulares de la Secretaría Jurídica Distrital |  |
| --- | --- |
| Información básica de la circular |  |
| Tema | Recomendaciones para la suscripción de contratos de prestación de servicios |
| Otras entidades u organismos involucrados | Ninguno |
| Normas que respaldan la expedición de la circular | Artículos 1° y 234 del Decreto Distrital 479 de 2024; parágrafo del Artículo 233 del Decreto Distrital 479 de 2024 |
| Justificación | El Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción adelanta la línea de investigación denominada ‘Incidencias en los hallazgos de la gestión contractual del Distrito Capital de 2018 a 2024’, con el objetivo de identificar, procesar y analizar las irregularidades detectadas por la Contraloría de Bogotá D.C. en la gestión contractual de las entidades y organismos distritales durante esas vigencias. En ese marco, el Observatorio identificó que el contrato de prestación de servicios es el negocio jurídico con más incidencias: 247, entre las que se encuentran 117 disciplinarias (47.36%), 78 administrativas (31.57%), 48 fiscales (19.43%) y 4 penales (1.61%). En particular, la Contraloría de Bogotá D.C. evidenció debilidades en: i) la etapa de planeación, por deficiencias en la estructuración de los documentos, estudios previos y estudios de mercado; ii) la trazabilidad de la ejecución contractual, por inconsistencias o insuficiencia en los informes, soportes y documentos que respaldan el cumplimiento de las obligaciones; iii) la publicación oportuna y completa de la información contractual en Secop II; y iv) las actividades de supervisión, seguimiento y control, especialmente frente a la verificación del cumplimiento de las obligaciones y la aprobación de pagos. Cabe resaltar que el contrato de prestación de servicios es uno de los negocios más celebrados en el Distrito Capital. Por esa razón, se tramitan varias prórrogas, adiciones y modificaciones. Estas actuaciones exigen claridad sobre su naturaleza jurídica, sus causales y sus diferencias frente a otras tipologías contractuales. Ese entendimiento contribuye a fortalecer la gestión contractual del Distrito Capital, promover decisiones ajustadas al marco normativo y mitigar riesgos en las etapas de planeación, celebración, ejecución y modificación de estos contratos. Su expedición responde a lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 233 del Decreto Distrital 479 de 2024, según el cual las entidades y los organismos distritales tendrán como fuente de consulta los análisis y las recomendaciones del ODCLA, como instrumento de recopilación e interpretación de datos, seguimiento, formulación y difusión de buenas prácticas para la toma de decisiones y la adopción de acciones de política pública relacionadas con la lucha contra la corrupción y la adecuada gestión contractual y administrativa en el Distrito Capital. |
| Destinatarios de la circular | Secretarios(as) de despacho, directores(as) de departamentos administrativos, gerentes, directores(as) de establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y alcaldes(as) locales |
| Antecedente de la regulación | No aplica |
| Mecanismo de control para verificar el cumplimiento de la regulación | No aplica |
| Fecha en la que debe expedirse | Antes del 31 de agosto de 2026 |
| Drive dónde reposa la regulación | https://docs.google.com/document/d/1dYWo1QPu2Pcixv3yCxStXsb53RBR50iw/edit?usp=drive_link&ouid=103897482152794568359&rtpof=true&sd=true |
| Responsables de elaboración | María Fernanda Cruz Rodríguez, contratista de la Dirección Distrital de Política Jurídica |
| Responsables de revisión | Carlos Andrés Bernal Casas Director Distrital de Política Jurídica (E) |
| Anexos | Ninguno |

| Ficha para la gestión de circulares de la Secretaría Jurídica Distrital |  |
| --- | --- |
| Información básica de la circular |  |
| Tema | Recomendaciones para la suscripción de contratos a través de la modalidad de selección de contratación directa |
| Otras entidades u organismos involucrados | Ninguno |
| Normas que respaldan la expedición de la circular | Artículos 1° y 234 del Decreto Distrital 479 de 2024; parágrafo del Artículo 233 del Decreto Distrital 479 de 2024 |
| Justificación | La expedición de esta circular obedece a los resultados del análisis realizado por el Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción, en el marco de la línea de investigación denominada ‘Incidencias en los hallazgos de la gestión contractual del Distrito Capital de 2018 a 2024’, cuya finalidad es identificar, procesar y analizar las irregularidades que detectó la Contraloría de Bogotá D.C. en la gestión contractual de las entidades y organismos distritales durante esas vigencias. En este análisis, el observatorio identificó que la Contraloría de Bogotá D.C. encontró 273 incidencias en contratos celebrados a través de la modalidad de contratación directa, equivalente al 45.12% del total de incidencias (605), distribuidas en 31 entidades y 14 sectores. De estas incidencias, 189 corresponden a la etapa contractual (69.23%), 72 a la etapa precontractual (26.37%) y 12 a la etapa de liquidación (4.39%). Además, el contrato más celebrado bajo esta modalidad de selección es el contrato de prestación de servicios, en el que se identificaron 153 incidencias (56.04%). Las debilidades evidenciadas se relacionan, principalmente, con falencias en los estudios previos, análisis de mercado y justificación de la necesidad; deficiencias en la supervisión, seguimiento y control de la ejecución; pagos o reconocimientos sin soporte suficiente; incumplimientos de obligaciones contractuales; debilidades documentales en los expedientes y fallas en la etapa de liquidación. Estas situaciones justifican la expedición de una circular sobre recomendaciones para la suscripción de contratos a través de la modalidad de selección de contratación directa, con el propósito de fortalecer los criterios institucionales aplicables a su estructuración, celebración, ejecución y cierre. Su expedición responde a lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 233 del Decreto Distrital 479 de 2024, según el cual las entidades y los organismos distritales tendrán como fuente de consulta los análisis y las recomendaciones del ODCLA, como instrumento de recopilación e interpretación de datos, seguimiento, formulación y difusión de buenas prácticas para la toma de decisiones y la adopción de acciones de política pública relacionadas con la lucha contra la corrupción y la adecuada gestión contractual y administrativa en el Distrito Capital. |
| Destinatarios de la circular | Secretarios(as) de despacho, directores(as) de departamentos administrativos, gerentes, directores(as) de establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y alcaldes(as) locales |
| Antecedente de la regulación | No aplica |
| Mecanismo de control para verificar el cumplimiento de la regulación | No aplica |
| Fecha en la que debe expedirse | Antes del 31 de agosto de 2026 |
| Drive dónde reposa la regulación | https://docs.google.com/document/d/19AU2uHWIS6UbYQ11xcxJkQ9EcCDqFZnD/edit?usp=drive_link&ouid=103897482152794568359&rtpof=true&sd=true |
| Responsables de elaboración | María Fernanda Cruz Rodríguez, contratista de la Dirección Distrital de Política Jurídica |
| Responsables de revisión | Carlos Andrés Bernal Casas Director Distrital de Política Jurídica (E) |
| Anexos | Ninguno |

| Ficha para la gestión de circulares de la Secretaría Jurídica Distrital |  |
| --- | --- |
| Información básica de la circular |  |
| Tema | Recomendaciones para la suscripción de contratos a través de la modalidad de selección de licitación pública |
| Otras entidades u organismos involucrados | Ninguno |
| Normas que respaldan la expedición de la circular | Artículos 1° y 234 del Decreto Distrital 479 de 2024; parágrafo del Artículo 233 del Decreto Distrital 479 de 2024 |
| Justificación | En atención a los resultados de la línea de investigación denominada ‘Incidencias en los hallazgos de la gestión contractual del Distrito Capital de 2018 a 2024’ desarrollada por el ODCLA para identificar, procesar y analizar las presuntas irregularidades advertidas por la Contraloría de Bogotá D.C. en la gestión contractual de las entidades y organismos distritales durante ese periodo, a partir de los planes de auditoría distrital que realiza, se emiten recomendaciones para la celebración de contratos bajo la modalidad de selección de licitación pública, en la medida que es la segunda modalidad de selección en la que más hallazgos se detectaron por parte de ese ente de control. En ese orden, la Contraloría de Bogotá D.C. encontró como causas que generan hallazgos en la contratación celebrada por la modalidad de selección de licitación pública las siguientes: (i) debilidades en la estructuración de los documentos y estudios previos, (ii) omisión en el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas, (iii) debilidades en la publicación de los documentos contractuales en Secop II, (iv) pago de mayores valores por ítems no previstos, (v) deficiencias en la supervisión e interventoría, entre otras. En particular, en el análisis de las incidencias generadas con ocasión de la modalidad de selección de licitación pública se evidenció que entre 2018 y 2024, las disciplinarias fueron las más frecuentes con 91 (47.15%), seguidas por las fiscales (30.56%) y administrativas con 36 (18.65%). El año con más registros fue el 2018 y el contrato con más incidencias en esa modalidad de selección fue el de obra con un total de 39 (20.20%). Por otra parte, la en este periodo de análisis la Contraloría de Bogotá D.C. cuantificó el presunto detrimento patrimonial en $69.451.769.723,92. Su expedición responde a lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 233 del Decreto Distrital 479 de 2024, según el cual las entidades y los organismos distritales tendrán como fuente de consulta los análisis y las recomendaciones del ODCLA, como instrumento de recopilación e interpretación de datos, seguimiento, formulación y difusión de buenas prácticas para la toma de decisiones y la adopción de acciones de política pública relacionadas con la lucha contra la corrupción y la adecuada gestión contractual y administrativa en el Distrito Capital. |
| Destinatarios de la circular | Secretarios(as) de despacho, directores(as) de departamentos administrativos, gerentes, directores(as) de establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y alcaldes(as) locales |
| Antecedente de la regulación | No aplica |
| Mecanismo de control para verificar el cumplimiento de la regulación | No aplica |
| Fecha en la que debe expedirse | Antes del 31 de agosto de 2026 |
| Drive dónde reposa la circular | https://docs.google.com/document/d/1ytW733s9tixBl_uhdHuR2-wMgLXXr9dE/edit?usp=drive_link&ouid=103897482152794568359&rtpof=true&sd=true |
| Responsables de elaboración | María Fernanda Cruz Rodríguez, contratista de la Dirección Distrital de Política Jurídica |
| Responsables de revisión | Carlos Andrés Bernal Casas Director Distrital de Política Jurídica (E) |
| Anexos | Ninguno |