INFORME DE EMPALME DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y NORMALIZACIÓN AMBIENTAL

INFORME DE EMPALME DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y NORMALIZACIÓN AMBIENTAL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNIO DE 2026

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNIO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	METAS DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	7

1.1.	ACUERDO MOJANA (Programa Ecorregión)	7

1.1.1.	Contexto	7

1.1.2.	Avances y Logos	7

1.1.3.	Hoja de ruta	7

1.1.4.	Alertas	7

1.2.	ACUERDO PACIFICO- ATRATO (Programa Ecorregión)	7

1.2.1.	Contexto	7

1.2.2.	Avances y Logros	7

1.2.3.	Hoja de Ruta	7

1.2.4.	Alertas	7

1.3.	CONPES 3915 DE 2018- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE DEL MACIZO COLOMBIANO	7

1.3.1.	Contexto	7

1.3.2.	Avances y Logros	7

1.3.3.	Hoja de Ruta	7

1.3.4.	Alertas	7

1.4.	POLÍTICA NACIONAL DEL AGUA	7

1.4.1.	Contexto	7

1.4.2.	Avances y Logros	7

1.4.3.	Hoja de Ruta	7

1.4.4.	Alertas	7

1.5.	REGLAMENTACIÓN ARTICULO 274- GESTORES COMUNITARIOS DEL AGUA	7

1.5.1.	Contexto	7

1.5.2.	Avances y Logros	7

1.5.3.	Hoja de Ruta	7

1.5.4.	Alertas	7

1.6.	COMPROMISOS NARP (COMUNIDADES NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA) E INDÍGENAS	7

1.6.1.2.	Avances y Logros	7

1.6.1.3.	Hoja de Ruta	7

1.6.3.1.	Contexto	8

2.1.	SENTENCIAS Y FALLOS JUDICIALES QUE SE LIDERAN DESDE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO	8

2.1.1.	ACCION POPULAR- 52001233300020170063900- ASEORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO GUAITARA Y SU CUENCA SUJETO DE DERECHO.	8

2.1.1.1.	Contexto	8

2.1.4.4.	Alertas	8

2.1.5.	ACCIÓN POPULAR- 44001234000020180012501- CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RÍO RANCHERÍA -EL CERCADO	9

2.1.5.1.	Contexto	9

2.1.5.2.	Avances y Logros	9

2.1.5.3.	Hoja de Ruta	9

2.1.5.4.	Alertas	9

2.1.6.	ACCIÓN POPULAR- 25000232700020010047900- DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ	9

2.1.6.1.	Contexto	9

2.1.6.2.	Avances y Logros	9

2.1.6.3.	Hoja de Ruta	9

2.1.6.4.	Alertas	9

2.1.7.	ACCION POPULAR- 25000231500020030146200- "BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA - FUNCIONAMIENTO EL SISTEMADE VALLADOS – VERTIMIENTOS DOMICILIARIOS - BRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 170, ENTRE LAS CARRERAS 58 Y 62DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ"	9

2.1.7.1.	Contexto	9

2.1.7.2.	Avances y Logros	9

2.1.7.3.	Hoja de Ruta	9

2.1.7.4.	Alertas	9

2.1.8.	ACCIÓN POPULAR- 63001233300020180006900- DESCONTAMINACIÓN QUEBRADAS DE ARMENIA	9

2.1.8.1.	Contexto	9

2.1.8.2.	Avances y Logros	9

2.1.8.3.	Hoja de Ruta	9

2.1.8.4.	Alertas	9

2.1.9.	ACCIÓN DE TUTELA- 25000233700020150017100 T 622 DE 2017- RÍO ATRATO COMO SUJETO ESPECIAL DE DERECHOS	9

2.1.9.1.	Contexto	9

2.1.9.2.	Avances y Logros	9

2.1.9.3.	Hoja de Ruta	9

2.1.9.4.	Alertas	9

2.1.10.	ACCIÓN DE TUTELA- 05001 31 03 004 2019 00071 01 T-038 DE 2019- RÍO CAUCA COMO SUJETO DE DERECHOS	9

2.1.10.1.	Contexto	9

2.1.10.2.	Avances y Logros	9

2.1.10.3.	Hoja de Ruta	9

2.1.10.4.	Alertas	9

2.1.11.	ACCIÓN POPULAR- 66001-23-33-000-2019-00193-00- RÍO OTÚN SUJETO DE DERECHOS	9

2.1.11.1.	Contexto	9

2.1.11.2.	Avances y Logros	9

2.1.11.3.	Hoja de Ruta	9

2.1.11.4.	Alertas	9

2.1.12.	ACCIÓN POPULAR- 63001233300020180005700- COLECTORES INTERCEPTORES FALTANTES PARA AVANZAR EN LA DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, TRIBUTARIAS A LA CUENCA DEL RÍO “LA VIEJA”  ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA.	10

2.1.12.1.	Contexto	10

2.1.12.2.	Avances y Logros	10

2.1.12.3.	Hoja de Ruta	10

2.1.12.4.	Alertas	10

2.1.13.	ACCIÓN POPULAR- 52001233300020190062200- POMCA RÍO BLANCO Y RÍO CHIQUITO	10

2.1.13.1.	Contexto	10

2.1.13.2.	Avances y Logros	10

2.1.13.3.	Hoja de Ruta	10

2.1.13.4.	Alertas	10

2.1.14.	ACCION DE GRUPO- 27001-23-31-000-2013- 00151-00 y 27001-23-33-003-2014-00043-00- CONTAMINACION DEL RIO LAS ANIMAS POR MINERIA LEGAL E ILEGAL	10

2.1.14.1.	Contexto	10

2.1.14.2.	Avances y logros	10

2.1.14.3.	Hoja de RUTA	10

2.1.14.4.	Alertas	10

2.1.15.	ACCIÓN POPULAR -MEDIDA CAUTELAR- 25000234100020230086500- LA MOJANA -CAREGATO	10

2.1.15.1.	Contexto	10

2.1.15.2.	Avances y Logros	10

2.1.15.3.	Hoja de Ruta	10

2.1.15.4.	Alertas	10

2.1.16.	RESTITUCIÓN DE TIERRAS- 27001312100120200008000- POMCA Y RONDA HÍDRICA DEL RÍO BAUDÓ	10

2.1.16.1.	Contexto	10

2.1.16.2.	Avances y Logros	10

2.1.16.3.	Hoja de Ruta	10

2.2.	SENTENCIAS Y FALLOS JUDICIALES EN LOS QUE SE BRINDA APOYO DESDE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO	10

2.2.1.	PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS- 20001312100320100000000 20001-31-21-003–2017–00154–00- Kogui-Malayo/Kogui Tugeka	10

2.2.1.1.	Contexto	10

2.2.1.2.	Avances	10

2.2.2.	Medidas cautelares- 19001-31-21-001-2024-00008-00- UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS - TERRITORIAL DEL CAUCA en nombre del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay	10

2.2.2.1.	Contexto	10

2.2.2.2.	Avances	10

2.2.3.	ACCIÓN POPULAR- 25000234100020130245901- VENTANILLA MINERA	10

2.2.3.1.	Contexto	11

2.2.3.2.	Avances	11

2.2.4.	ACCIÓN DE TUTELA- 68001233300020150073400 T-361 de 2017 - DELIMITACIÓN PARTICIPATIVA PÁRAMO SANTURBÁN	11

2.2.4.1.	Contexto	11

2.2.4.2.	Avances	11

2.2.4.3.	Hoja de Ruta	11

2.2.4.4.	Alertas	11

2.2.5.	ACCIÓN DE TUTELA- 11001333104020190025700- DELIMITACIÓN PARTICIPATIVA PÁRAMO CRUZ VERDE SUMAPAZ	11

2.2.5.1.	Contexto	11

2.2.5.2.	Avance	11

2.2.6.	ACCIÓN POPULAR- 15001233300 020140022300- Delimitación Participativa Páramo Pisba	11

2.2.6.1.	Contexto	11

2.2.6.2.	Avance	11

2.2.7.	ACCION DE TUTELA- 68432318900120190004100- DELIMITACIÓN PARTICIPATIVA PÁRAMO ALMORZADERO	11

2.2.7.1.	Contexto	11

2.2.7.2.	Avance	11

2.2.8.	ACCION DE TUTELA- SU-698 DE 2017- Arroyo Bruno – Cerrejón Afectación Hídrica	11

2.2.8.1.	Contexto	11

2.2.8.2.	Avances y Logros	11

2.2.9.	ACCION DE TUTELA- 44001234000020170025000 T-302 de 2017- NIÑOS Y NIÑAS WAYUÚ -ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA GUAJIRA	11

2.2.9.1.	Contexto	11

2.2.9.2.	Avances y Logros	11

2.2.9.3.	Hoja de Ruta	11

2.2.9.4.	Alertas	11

2.2.10.	ACCION DE TUTELA- T-106 de 2025- MACROTERRITORIO JAGUARES DE YURUPARÍ	11

2.2.10.1.	Contexto	11

2.2.10.2.	Avances y Logros	11

2.2.10.3.	Hojas de Ruta	11

2.2.10.4.	Alertas	11

2.2.11.	ACCION POPULAR- 63001233300020180003600- QUINDIO	11

2.2.11.1.	Contexto	11

2.2.11.2.	Avances y Logros	11

2.2.12.	PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS 270013121001 20170010600 JUZDAGO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DBBSE DERECHOS TERRITORIALES DEL RESGUARDO INDIGENA EMBERA BOCHOROMA	11

2.2.12.1.	Contexto	11

2.2.13.	Protección de derechos e intereses colectivos- 680012333000-2018-00196-00- PÁRAMO DE SANTURBÁN COMO SUJETO DE DERECHOS	11

2.2.13.1.	Contexto	12

2.2.13.2.	Avances y Logros	12

2.2.13.3.	Hoja de Ruta	12

2.2.13.4.	Alertas	12

2.2.14.	ACCION POPULAR- 23001333100420150013800 - RECUPERACIÓN CAÑO BUGRE	12

2.2.14.1.	Contexto	12

2.2.14.2.	Avances y Logros	12

2.2.14.3.	Hoja de Ruta	12

2.2.14.4.	Alertas	12

3.	AGENDA NORMATIVA	12

4.	CONTRATOS Y CONVENIOS	12

4.1.	INS	12

4.2.	WWF	12

4.3.	PNUD- CONVENIO 1018	12

4.4.	FONBUENAVENTURA	12

5.	PLANES DE MEJORAMIENTO- OFICINA DE CONTROL INTERNO	12

6.	PRESUPUESTO	12

7.	INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS	12

- METAS DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

  - ACUERDO MOJANA (Programa Ecorregión)

    - Contexto

### La región de La Mojana está ubicada en el caribe colombiano, lo que se ha denominado el núcleo abarca 4 departamentos (Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre) y su núcleo está conformado por 11 municipios (Nechí, Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca, Ayapel, Caimito, Guaranda, Majagual, San Marcos, San Benito Abad y Sucre). También hacen parte de esta región los municipios de Montecristo y Pinillos (Bolívar). Es considerada uno de los deltas más complejos del mundo, con una gran riqueza ecosistémica; recoge las aguas de los tres principales ríos de la zona Andina del país (río Magdalena, río Cauca y río San Jorge) y está compuesto por múltiples ciénagas, caños, meandros, zapales, y bosques inundables. En los municipios se identifican altos índices de pobreza multidimensional y medios de vida fuertemente vulnerables a los cambios en las dinámicas climáticas e hídricas de la zona. Adicionalmente, el conflicto armado ha impactado negativamente la gobernabilidad local y ha atrasado el desarrollo de las comunidades. Las otras escalas de análisis de la Mojana son la ecorregión con 28 municipios y un aproximado de 929 mil habitantes, y la Depresión Momposina con 45 municipios y aproximadamente 1.081 habitantes.

### En los últimos años La Mojana se ha visto sometida a eventos de variabilidad climática como lo son el fenómeno de La Niña y El Niño, los cuales han propiciado en las poblaciones a inundaciones y sequías prolongadas, cuyos impactos, sumado a diversos factores antrópicos, han conducido a una transformación de los ecosistemas naturales, que redunda en riesgos a la salud, en el sector productivo y el bienestar de sus pobladores.

### Por estas razones, el Gobierno de Colombia ha reconocido la necesidad de implementar medidas de adaptación con el fin de reducir tanto los riesgos como la vulnerabilidad al cambio climático en la región de La Mojana, a través de una estrategia integral que busca, entre otros aspectos, recuperar y rehabilitar los ecosistemas degradados y su funcionalidad. Para ello, se han implementado soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración participativa y la recuperación de caños, en armonía con las costumbres propias de sus habitantes e involucrando su conocimiento acerca del comportamiento hídrico de la región y de la importancia de conservar y manejar sus humedales y bosques.

### El Gobierno Nacional en el marco del PND 2022-2026 avanza en acciones en el marco de la primera transformación, de ordenar el territorio alrededor del agua en la ecorregión de La Mojana. El propósito de transformación del territorio en el marco de este programa liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es: lograr la convergencia regional del estado en coordinación con las autoridades locales y las comunidades mediante la recuperación de la función de regulación hídrica para la adaptación al clima basada en ecosistemas, comunidades y medios de vida, con inclusión social y para la gestión del riesgo. mediante la restauración ecológica participativa de 220 mil hectáreas, la rehabilitación participativa de caños, los procesos de remediación y la gobernanza del agua (Ver mapa).

### Inversiones Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

### El 16 de marzo de 2024 se aprobó el Programa Estratégico de Transformación de la Ecorregión de La Mojana por el comité directivo del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, con un horizonte a 9 años, donde se espera implementar acciones para restaurar 220.000 ha y rehabilitar 816 km de caños con alta prioridad. Este programa hace parte de las inversiones de Gobierno en la Mojana.

### El programa se implementará en 4 departamentos Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre y 13 municipios, Nechí, Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca, Ayapel, Caimito, Guaranda, Majagual, San Marcos, San Benito Abad, Sucre, Pinillos y Montecristo.

### El programa tiene como alcance lograr la convergencia regional del estado en coordinación con las autoridades locales y las comunidades, con el propósito de recuperar la capacidad hídrica para la adaptación al clima basada en ecosistemas, comunidades y medios de vida, con inclusión social y para la gestión del riesgo.

### El programa se viene desarrollando por fases y en la primera se han destinado $114.635.217.384, donde se logró:  8.148 ha de restauración, rehabilitación 60km de caño (Ventanilla), los diseños de la rehabilitación de los caños La Guaripa y Tomala (se estructuró en enero del 2026 un proyecto en conjunto con el Fondo de Adaptación para la  implementación de la rehabilitación y desarrollar un piloto de remediación),  actualización del diagnóstico de contaminación por metales pesados en La Mojana (Ruta para los procesos de remediación y restauración), 22 acuerdos con organizaciones de base comunitaria, fortalecimiento de la red de restauración de La Mojana, la vinculación de 1.150 personas y 104.300 jornales. Esta fase se financió a través del Fondo Nacional Ambiental -FONAM y en el marco de un convenio de cooperación internacional con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD.

### El convenio 1018-2023 PNUD-Minambiente tuvo un cierre de actividades el 30 de septiembre del año 2025. No obstante, actualmente está en proceso de cierre técnico y financiero, en la medida que hubo una reducción de metas. La falta de acuerdos técnicos y financieros, entre el PNUD y el Minambiente, finalmente derivó en la no suscripción de una tercera enmienda, esto implica también que se encuentra pendiente una devolución de dinero.

### Para la ejecución de las siguientes fases se ha gestionado financiación en el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, es así como el 03 de mayo de 2024 se aprueba el proyecto “Implementación de acciones de gobernanza ambiental para la gestión integral del agua como base del ordenamiento territorial sostenible en la Ecorregión de La Mojana: Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre”, a desarrollarse en el periodo 2024-2026, vinculando Organizaciones de Base Comunitaria en la región.

### En el marco del Proyecto se cuenta con la contratación aproximadamente de 116 mil millones de pesos, mediante convenios con aliados estratégicos en la región, en donde se desarrollan actualmente actividades de restauración, fortalecimiento de la gobernanza y monitoreo.

### Así mismo, se destaca la implementación del Centro de Pronósticos y alertas tempranas de la Mojana, implementado para su puesta en marcha con apoyo del PNUD (Programa Mojana Clima y Vida), el IDEAM y CORPOMOJANA, en uno de los territorios más vulnerables de Colombia, donde existe un alto índice de pobreza extrema, buscando dar respuesta a las necesidades de información hidrometeorológica en la región para reducir el gasto que genera la gestión del riesgo post-eventos de inundación y sequía.

### El CRPA La Mojana es un mecanismo de generación de información hidrometeorológica (pronósticos del tiempo y predicciones del clima, alertas asociadas a fenómenos meteorológicos amenazantes, alertas hidrológicas, seguimiento a eventos de inundación, entre otros) local y regional, que permite salvaguardar las vidas y bienes de las personas, brindar información clave a los tomadores de decisiones para gestionar el riesgo de desastres y mitigar el impacto de los eventos de origen hidroclimático en la región, como un mecanismo de adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática.

### La creación y puesta en funcionamiento del Centro Regional, es una medida de adaptación basada en tecnología y en comunidades, creado por iniciativa del proyecto “Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente al cambio climático en la región de Depresión Momposina en Colombia”, conocido como Proyecto Kyoto.

### Con recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, y Enel marco del Programa Estratégico en la Ecorregión de La Mojana liderando por el Min ambiente, en el año 2025 se logró dar continuidad a su financiamiento. Actualmente, el CRPA de La Mojana funciona en las instalaciones de CORPOMOJANA (San Marcos, Sucre), en articulación con el IDEAM. A través del uso de tecnologías, realiza el monitoreo hidrometeorológico para La Mojana (11 municipios), emitiendo información: i) diaria, acerca del pronóstico de lluvias y alertas hidrológicas; ii) semanal, muestra de la tendencia de la precipitación y temperaturas a lo largo de una semana y iii) mensual, con las predicciones climáticas, reporte de condiciones hidrológicas del río Cauca y recomendaciones agroclimáticas.

### Con la implementación de este proyecto se busca el fortalecimiento de capacidades en la democratización de la información hidrometeorológica en la ecorregión de La Mojana en el marco del ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua.

### Esto garantiza el fortalecimiento la infraestructura tecnológica y las capacidades del monitoreo y el procesamiento de datos de eventos hidrometeorológicos y generación de alertas regionales ante eventos; por ejemplo, de inundaciones, minimizando los impactos asociados a estas sobre la población. Además, con este se buscó mejorar la articulación y coordinación interinstitucional y comunitaria en el monitoreo del agua a fin de lograr aumentar el estado de conocimiento del estado del agua, tanto en calidad como en cantidad, a escala regional. Asimismo, se buscó aumentar la cantidad de información a considerar a la hora de tomar decisiones en torno al ordenamiento territorial y en particular aquellas asociadas con procesos de variabilidad climática.

### Acuerdo por el ordenamiento del territorio alrededor del agua en la mojana:

### El 20 de marzo de 2024, en el marco del Gobierno con el Pueblo, en el municipio de San Marcos y con el liderazgo del Presidente Gustavo Petro, la red de restauración de La Mojana, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Fondo Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud, los Gobernadores y autoridades territoriales, las organizaciones sociales y representantes del sector productivo, firmaron el acuerdo por la regulación hídrica y la producción agroalimentaria, teniendo en cuenta los saberes ancestrales y las culturas de sus pobladores.

### El acuerdo tiene un horizonte de largo plazo y busca fortalecer acciones encaminadas a la recuperación de la dinámica hídrica, el ordenamiento y gobernanza ambiental, la economía de la biodiversidad y producción sostenible, salud de los ecosistemas y comunidades, seguridad alimentaria, resiliencia climática, educación y salvaguarda del patrimonio natural, cultural y arqueológico de la región.

### A partir de esto, la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico ha participado, junto con otras dependencias del Ministerio de Ambiente en la Mesa de Ordenamiento Territorial del Agua (OTAA) en la Ecorregión de La Mojana, espacio por excelencia para la articulación y coordinación interinstitucional, bajo el liderazgo conjunto del Fondo Adaptación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

### En la Mesa de Ordenamiento Territorial del Agua (OTAA) en la Ecorregión de La Mojana han participado las siguientes entidades:

- Fondo Adaptación.

- Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana, La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico.

- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD.

- Departamento Nacional de Planeación.

- Ministerio del Interior.

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Ministerio de Minas y Energía.

- Ministerio de las Culturas.

- Ministerio de Salud y Protección Social.

- ICANH.

- Gobernaciones.

### Y a través de este se tiene las siguientes acciones:

- Recuperar ingreso regulado del río Cauca y su conexión con los caños y ciénagas, capacidad de regulación hídrica, restaurando y conservando la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

- Impulsar la economía de biodiversidad, diversificación de las fuentes de recursos económicos para la paz total y con la naturaleza.

- Implementar una estrategia de educación y cambio cultural, que pondrá en marcha el multicampus universitario de la Mojana y el fortalecimiento de todo el sistema educativo.

- Avanzar en el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, propendiendo por adaptación del territorio y gestión del riesgo.

- Promover una producción agropecuaria sostenible e impulsar el aprovechamiento de los ecosistemas acuáticos alimentarios y la pesca sostenible.

- Emprender trabajo conjunto que integre el patrimonio natural, cultural y arqueológico de La Mojana, mediante la declaratoria como zona arqueológica protegida

- Fortalecer la gobernanza ambiental territorial, consolidando y generando capacidades de las comunidades mojaneras, reconociendo e incorporando los saberes locales y ancestrales.

- Trabajar articulados por la salud de los ecosistemas y las personas, con un enfoque de salud preventiva, cultura del cuidado y producción segura.

    - Avances y Logros

### Dentro del avance del programa de la ecorregión de la Mojana, durante la Vigencia 2024-2027, se resaltan los siguientes logros:

- Con el programa de Ordenamiento del Territorio alrededor del agua en la ecorregión de la Mojana, se pretende la restauración participativa de 220 mil hectáreas, rehabilitación de caños y procesos de remediación y gobernanza del agua.

- El 20 de marzo de 2024, en el marco del Gobierno con el Pueblo, en el municipio de San Marcos y con el liderazgo del Presidente Gustavo Petro, la red de restauración de La Mojana, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Fondo Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud, los Gobernadores y autoridades territoriales, las organizaciones sociales y representantes del sector productivo, firmaron el acuerdo por la regulación hídrica y la producción agroalimentaria, teniendo en cuenta los saberes ancestrales y las culturas de sus pobladores.

- Por parte de Min Ambiente se apoyó la ejecución de la primer fase por $114.635.217.384 donde se logró 8.148 ha de restauración, rehabilitación 60km de caño (Ventanilla), los diseños de la rehabilitación de los caños La Guaripa y Tomala, actualización del diagnóstico de contaminación por metales pesados en La Mojana 22 acuerdos con organizaciones de base comunitaria, fortalecimiento de la red de restauración de La Mojana, la vinculación de 1.150 personas y 104.300 jornales (Convenio 1018 PNUD)

- Para la ejecución de las siguientes fases se ha gestionado financiación en el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, es así como el 03 de mayo de 2024 se aprueba el proyecto “Implementación de acciones de gobernanza ambiental para la gestión integral del agua como base del ordenamiento territorial sostenible en la Ecorregión de La Mojana: Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre”, a desarrollarse en el periodo 2024-2026, vinculando Organizaciones de Base Comunitaria en la región.

- Se apoya en la implementación del Centro Regional de Pronósticos y alertas tempranas de la Mojana; este centro es una medida de adaptación basada en tecnología y en comunidades, creado por iniciativa del proyecto “Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente al cambio climático en la región de Depresión Momposina en Colombia”, conocido como Proyecto Kyoto

### Así mismo dentro de los establecido en el seguimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se tiene lo siguiente:

### Tabla No.

| ### MACRO META PRESIDENCIAL | ### INDICADOR | ### HITOS | ### ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Nuevo Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua y Justicia Ambiental | ### i. 13 territorios con programas de ordenamiento alrededor del ciclo del agua en implementación | ### Hito 1.1 Estructuración de Estrategia Integral de los programas de Ordenamiento alrededor del ciclo del agua con enfoque intersectorial | ### Hito 1.1 Programa Estratégico de Trasformación en la Ecorregión de la Mojana, que espera beneficiar a más de 26.000 personas, durante los próximos 8 años por $1,2 billones |
|  |  | ### Hito 1.2 Formalización de Acuerdos Sociales Territoriales de gobernanza alrededor del agua. | ### Hito 1.2 Firma el 20 de marzo de 2024 en la sesión del Gobierno con el Pueblo con la presencia del Presidente Gustavo Petro en el Municipio de San Marcos, un acuerdo por el ordenamiento del territorio alrededor del agua en La Mojana |
|  |  | ### Hito 1.3 Construcción y puesta en marcha participativa de los 13 programas de Ordenamiento alrededor del ciclo del agua con enfoque intersectorial | ### Hito 1.3 Se formula y se aprueba por el Fondo para la Vida y la Biodiversidad el proyecto Fase II para el “Fortalecimiento de acciones para la gestión integral del agua como base del ordenamiento territorial sostenible en La Mojana”, por valor de $116 mil millones, beneficiando a más de 1.000 personas |

### Porcentaje de Cumplimiento: 100%

    - Hoja de ruta

    - Alertas

  - ACUERDO PACÍFICO- ATRATO (Programa Ecorregión)

    - Contexto

    - Avances y Logros

    - Hoja de Ruta

    - Alertas

  - CONPES 3915 DE 2018- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE DEL MACIZO COLOMBIANO

    - Contexto

    - Avances y Logros

    - Hoja de Ruta

    - Alertas

  - POLÍTICA NACIONAL DEL AGUA

    - Contexto

### En 2010, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) formuló la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), vigente entre 2010 y 2022 y prorrogada hasta 2024 por decisión del Comité de Gerencia del Ministerio. Su actualización responde tanto al vencimiento de su vigencia como a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que plantea la necesidad de actualizar la política alrededor de cuatro dimensiones: oferta, demanda, disponibilidad y gobernanza del agua. En desarrollo de este proceso, durante 2024 se consolidó el diagnóstico de la PNGIRH y se definió el problema público que orienta la actualización. Posteriormente, en 2025, se llevaron a cabo reuniones bilaterales y espacios técnicos con actores institucionales, sectoriales y territoriales, con el fin de precisar los objetivos y las líneas estratégicas de la política. Durante 2026, a la fecha, se avanza en la actualización de la Política Nacional del Agua (PNA), mediante la formulación del plan de acción y la consolidación del documento propuesta de la PNA, como insumo previo para adelantar el proceso de consulta previa y, posteriormente, estructurar la iniciativa normativa correspondiente.

### Para tal fin, en el año 2023 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo el liderazgo de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, dio inicio al proceso de actualización de la PNGIRH, acorde con los lineamientos técnicos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación. En este sentido, se desarrollaron durante los años 2023-2026 las siguientes fases: (i) planeación, (ii) diagnóstico, (iii) formulación y aprobación y (iv) promoción y difusión de la política. Las fases (i) y (ii) tuvieron avances durante el año 2023, en especial en el diagnóstico de la política, tomando como base información secundaria y resultados de los espacios de participación llevados a cabo con las direcciones técnicas del ministerio, la academia, el Consejo Nacional del Agua y algunas autoridades ambientales regionales. Durante el año de 2024 se dio prioridad al desarrollo de espacios de trabajo territoriales a través de los cuales se pudieran recoger las percepciones de los actores locales, logrando realizar 5 talleres en las ciudades de Arauca, Leticia, Montería, Pereira y Popayán en los meses de abril y mayo, contando con la participación de consejeros de cuenca, juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas, comunidades étnicas, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, autoridades ambientales, entidades territoriales, institutos de investigación y academia,  gremios empresariales y productivos, entidades públicas nacionales y territoriales. En el año 2025 se trabajó en la fase (iii), donde se co-construyeron con diferentes actores los objetivos, líneas estratégicas y acciones, que darán la línea de estratégica en un periodo de planificación 2026-2050.

    - Avances y Logros

    - Hoja de Ruta

    - Alertas

  - REGLAMENTACIÓN ARTICULO 274- GESTORES COMUNITARIOS DEL AGUA

    - Contexto

### La Ley 2294 de 2023 “Por la cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial De La Vida” determinó a través del artículo 274, los lineamientos sobre la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico, a saber:

### “ARTÍCULO 274. GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO. La política de gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico deberá incluir, entre otros, los siguientes lineamientos necesarios para promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico:

### (...)

### 4.	Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua con caudales inferiores a 1,0 litros por segundo (lps), no requerirán concesión de aguas; sin embargo, deberán inscribirse en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. Para esta excepción, se deben cumplir las siguientes condiciones: El uso del agua será exclusivamente para consumo humano en comunidades organizadas localizadas en el área urbana y, en el caso de las ubicadas en área rural, el uso será exclusivo para la subsistencia de la familia rural, siempre y cuando la fuente de abastecimiento no se encuentre declarada en agotamiento o en proceso de reglamentación.

### Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua para uso doméstico con caudales entre 1,0 lps y 4,0 lps, no requerirán presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), como tampoco la autorización sanitaria como prerrequisito para el otorgamiento de la respectiva concesión.

### 5.	Los proyectos de reúso de aguas provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que cumplan con los criterios de calidad vigentes para el uso en actividades agrícolas e industriales, no requerirán de concesión de aguas.

### (...)”

### El mencionado artículo indicó la necesidad de expedir la “Política Pública de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico”, la cual fue expedida a través del Decreto 960 del 1 de septiembre de 2025 por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

### Una vez adoptada la Política mencionada, en virtud de las competencias del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en particular de las funciones de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, con el liderazgo del Grupo de Administración del Recurso Hídrico, se adelanta la reglamentación de los numerales 4° y 5° del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023, respecto de los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico para contribuir a la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico

1.5.2 Avances y Logros

### Expedición de la Iniciativa Normativa – Proyecto de Decreto “Por el cual se reglamentan los numerales 4° y 5° del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023, se modifica y adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico y se dictan otras disposiciones”, el cual se divulgó para consulta pública en la página oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los días 18 de junio a 03 de julio de 2026, conforme al procedimiento de Elaboración de Instrumentos Normativos P-M-INA-09, la cual se encuentra en el expediente 20252000900100075E.

### .

Hoja de Ruta:

### Durante los años 2023 a 2026 se avanzó en la construcción de la propuesta de decreto, a partir de la recolección de las consideraciones técnicas, jurídicas y ambientales mencionadas por los diferentes actores interinstitucionales y comunitarios, sujetos a la aplicabilidad de estas disposiciones normativas, como las autoridades ambientales, los gestores comunitarios del agua y saneamiento básico, las carteras ministeriales del sector vivienda y salud, y la ciudadanía en general.

Entre los principales espacios desarrollados, se realizaron mesas de trabajo virtuales, en las cuales fueron convocadas las 41 autoridades ambientales del país a través del radicado ambiente No. 23032024E2010834 de fecha 04 de abril de 2024; y posteriormente se desarrollaron 14 mesas de trabajo, entre los años 2024 y 2025, como se relaciona a continuación:

Igualmente se llevaron espacios de trabajo entre los años 2025 y 2026 con los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico, posterior a la expedición de la Política Pública de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico (Decreto 0960 de 2025), en las cuales se recopilaron las apreciaciones por parte de estos ante la aplicación de los numerales 4° y 5° del artículo 274 en mención.

Actualmente, se ha dado cumplimiento al cronograma propuesto para la vigencia del año 2026, como se muestra en el siguiente gráfico:

    - Alertas

### Una vez surta el proceso formal de aprobación y publicación del mismo, conforme al procedimiento definido para tal fin. Se debe realizar las gestiones administrativas para la expedición del correspondiente acto administrativo.

Por otra parte, es importante que se avance en la socialización y apropiación de dicha reglamentación, a nivel territorial por parte de los Gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico; así como el seguimiento a las disposiciones establecidas en un marco de gobernanza del agua por parte de las autoridades ambientales.

  - COMPROMISOS NARP (COMUNIDADES NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA) E INDÍGENAS

    - NT4-131

      - Contexto

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de manera conjunta con las autoridades ambientales competentes, IDEAM y Servicio Geológico Colombiano para priorizar y formular Planes de ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas o de planes de manejo ambiental Acuíferos, con especial énfasis en aquellas cuencas dónde se identifique alta dependencia de acuíferos, como línea estratégica de los sistemas de gobernanza del agua y en cumplimiento de la ley de acción climática en territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Nota 1: Uno de los planes de manejo priorizados será el Acuífero de la zona de influencia del Corregimiento de San Basilio de Palenque (Mahates Bolívar).

      - Avances y Logros

| INDICADORES Y METAS | AVANCE |
| --- | --- |
| Hito 1: Priorización (20%) Hito 2: formulación de Planes de ordenamiento y manejo de cuencas o acuíferos en formulación (5 planes) (1 proyecto formulado) | Hito 1: Se elaboró documento de priorización de áreas para la elaboración de POMCAs o PMAA. 20% Hito 2: 1 Proyecto formulado 2025: “Implementación de estrategias de gestión integral sostenible del recurso hídrico subterráneo en San Basilio de Palenque - Mahates, Bolívar” |

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

    - IT4-106

      - Contexto

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con Min Interior, Servicio geológico colombiano, PNN e IDEAM, concertará con los pueblos y organizaciones indígenas y garantizará la formulación e implementación de un Plan Integral Indígena para el cuido, revitalización y protección de los ríos y el agua (sus ciclos, estados y fuentes) desde los sistemas de conocimiento indígena e interculturales, el cual incluye:

5.1 Programa indígena para el cuido y la revitalización espiritual, recuperación, rehabilitación, descontaminación, restauración y la biorremediación de fuentes hídricas, acuíferas, páramos y ecosistemas de alta montaña desde los sistemas de conocimiento indígena e intercultural

5.2 Programa Nacional Indígena de protección, conservación, manejo, uso y monitoreo de los ríos y el agua (sus ciclos, estados y fuentes) desde los sistemas de conocimiento indígena e intercultural.

      - Avances y Logros

| INDICADORES Y METAS | AVANCE |
| --- | --- |
| Hito 1: Diseñar y concertar la ruta metodológica para la formulación del Plan y sus respectivos programas 30% (2024) Hito 2: Implementación de la ruta metodológica concertada y formulación del Plan Integral Indígena para el cuido, revitalización y protección de los ríos y el agua 30% (2024) Hito 3: Protocolización y expedición del plan y sus respectivos programas. 40% (2025 y 2026) Meta Producto: Porcentaje de avance en la implementación 2025: 100% ; 2026: 100% (depende del cumplimiento hito 2 y 3) | Hito 1: Se obtiene la hoja de ruta para la formulación del plan integral indígena del agua en el marco del convenio 904 de 2024 (entre Minambiente y la Organización Nacional de Pueblo Indígena de Colombia) como producto de la etapa de la preconsulta del acuerdo de consulta previa de la política ambiental indígena, donde se encuentran agrupados varios acuerdos del PND, entre ellos el IT4-106. 30% Hito 2 y 3: En el marco de la Política Ambiental Indígena de la Subdirección de Educación y Participación, se inició el proceso de estructuración de los estudios previos para la suscripción del convenio con los integrantes de las organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación, por medio del cual se implementará la ruta metodológica para la consulta previa libre e informada de la política ambiental indígena, donde está incorporado el Plan Integral Indígena para el cuido, revitalización y protección de los ríos y el agua. El Fondo para la Vida y la Biodiversidad remitió observaciones a los documentos con el fin de continuar con el trámite pertinente. |

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

    - IT1-12

      - Contexto

### El Gobierno Nacional garantizará la Implementación de los instrumentos de planeación concertados y construidos desde la visión de ordenamiento ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta (Gonawindúa): (Plan de manejo de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de Santa Marta y PNN Tayrona; Plan de Ordenación y Manejo de las Cuenca Hidrográfica – PANKATZA (Kogui), KANKATZA (Kankuamo), ZAKU KURIWA (Arhuaco), DUAZHINSHAMA (Wiwa)- POMCA Guatapuri, Tapias y Camarones; Plan de Acción para la Transformación Regional de la Sierra Nevada y Serranía de Perijá en el marco del PDET

      - Avances y Logros

| INDICADORES Y METAS | AVANCE |
| --- | --- |
| % de avance de la Implementación de los acuerdos de consulta previa de los POMCAS (Pankatza) de los ríos Guatapurí, Tapias y Camarones | 2024: N/A 2025: 100% 2026: 100% |

- Acompañamiento técnico a la implementación del Convenio No. 228 de 2025, con plazo de ejecución de 12 meses para dar cumplimiento al acuerdo asociado a la implementación de los POMCA de los ríos Tapias y Camarones.

- Solicitud incorporación de recursos Consejo Directivo FVB $1.500 millones – sustentado partidas presupuestales 2024

- Gestión para Firma de convenio para la implementación del proyecto derivado de la Consulta Previa del POMCA Guatapurí.

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

- SENTENCIAS Y FALLOS JUDICIALES

  - SENTENCIAS Y FALLOS JUDICIALES QUE SE LIDERAN DESDE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO

A continuación, se desarrollan los principales fallos judiciales cuyo seguimiento técnico es liderado por la DGIRH.

    - SU-196 DE 2023 - CONSERVACIÓN DEL RÍO ANCHICAYA - POMCA EN FAVOR DEL CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL RÍO ANCHICAYÁ (ALTA COMPLEJIDAD)

      - Contexto

El fallo judicial ordena la adopción del POMCA del río Anchicayá y que se evalúe la necesidad de imponer medidas preventivas dirigidas a evitar la consumación de un daño ambiental derivado de (i) la inexistencia de un análisis integral de estabilidad y de las condiciones de la Central Hidroeléctrica del bajo Anchicayá en la condición actual de colmatación, y (ii) el incumplimiento de las medidas de manejo ambiental del Programa Manejo de Sedimentos Sawerman, adoptado mediante Resolución No. 1533 del 30 de noviembre de 2015. Al respecto, desde el MinAmbiente dentro de sus funciones y competencias se brinda apoyo técnico a través del acompañamiento de acciones orientadas a su cumplimiento, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

      - Avances y Logros

Para efectos del cumplimiento de las órdenes judiciales, se viene avanzando en conjunto con la DOAT, la CVC, la Gobernación y la Alcaldía en la formulación de un proyecto para la financiación de la formulación y/o actualización de los Planes de Manejo Ambiental de los Territorios Colectivos (PMATC) como insumo para la formulación del POMCA del río Anchicayá. Por tanto, es fundamental dar continuidad a estas gestiones orientadas al cumplimiento de las órdenes judiciales.

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

Plan de mejoramiento

    - ACCIÓN POPULAR (RAD. 25000232700020010047900) - DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ (ALTA COMPLEJIDAD)

      - Contexto

      - Avances y Logros

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

    - T-622 DE 2016 - RÍO ATRATO COMO UNA ENTIDAD SUJETO DE DERECHOS (ALTA COMPLEJIDAD)

      - Contexto

### Las órdenes a cargo del Ministerio de Ambiete y Desarrollo Sostenible son:

Cuarto: RECONOCER al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas, conforme a lo señalado en la parte motiva de este proveído en los fundamentos 9.27 a 9.32.

En consecuencia, la Corte ordenará al Gobierno nacional que ejerza la tutoría y representación legal de los derechos del río (a través de la institución que el Presidente de la República designe, que bien podría ser el Ministerio de Ambiente) en conjunto con las comunidades étnicas que habitan en la cuenca del río Atrato en Chocó; de esta forma, el río Atrato y su cuenca -en adelante- estarán representados por un miembro de las comunidades accionantes y un delegado del Gobierno colombiano, quienes serán los guardianes del río. Con este propósito, el Gobierno, en cabeza del Presidente de la República, deberá realizar la designación de su representante dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia. En ese mismo período de tiempo las comunidades accionantes deberán escoger a su representante.

Adicionalmente y con el propósito de asegurar la protección, recuperación y debida conservación del río, los representantes legales del mismo deberán diseñar y conformar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia una comisión de guardianes del río Atrato, integrada por los dos guardianes designados y un equipo asesor

Quinto: ORDENAR al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Defensa, a Codechocó y Corpourabá, a las Gobernaciones de Chocó y Antioquia, y a los municipios demandados[344] -con el apoyo del Instituto Humboldt, las Universidades de Antioquia y Cartagena, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, WWF Colombia y las demás organizaciones nacionales e internacionales que determine la Procuraduría General de la Nación- y en conjunto con las comunidades étnicas accionantes, que dentro del año siguiente a la notificación de la sentencia, se diseñe y ponga en marcha un plan para descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los territorios ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región. Este plan incluirá medidas como: (i) el restablecimiento del cauce del río Atrato, (ii) la eliminación de los bancos de área formados por las actividades mineras y (iii) la reforestación de zonas afectadas por minería legal e ilegal.
Adicionalmente, este plan incluirá una serie de indicadores claros que permitan medir su eficacia y deberá diseñarse y ejecutarse de manera concertada con los pobladores de la zona, así como garantizar la participación de las comunidades étnicas que allí se asientan en el marco del Convenio 169 de la OIT

Octavo: ORDENAR al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud, a Codechocó y a Corpourabá -con el apoyo y la supervisión del Instituto Humboldt, las Universidades de Antioquia y Cartagena, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y WWF Colombia- que realicen estudios toxicológicos y epidemiológicos del río Atrato, sus afluentes y comunidades, los cuales no puede tardar más de tres (3) meses en dar inicio ni exceder de nueve (9) meses para su culminación, a partir de la notificación de la presente providencia, en los que se determine el grado de contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas, y la afectación en la salud humana de las poblaciones, consecuencia de las actividades de minería que usan estas sustancias.

Adicionalmente, estas entidades deberán estructurar una línea base de indicadores ambientales con el fin de contar con un instrumento de medida que permita afirmar la mejora o desmejora de las condiciones de la cuenca del río Atrato en el futuro.

      - Avances y Logros

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

    - ACCIÓN DE TUTELA SENTENCIA No. 038 DE 2019 (RAD. 05001 31 03 004 2019 00071 01) - RÍO CAUCA COMO SUJETO DE DERECHOS (ALTA COMPLEJIDAD)

      - Contexto

### Las órdenes a cargo del Ministerio de Ambiete y Desarrollo Sostenible son:

### "Tercero: RECONOCER al río Cauca, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de EPM, y del Estado, en consecuecia:

### se ordenará al Gobierno Nacional ejercer la tutoría y representación legal de los derechos del río (a través de la Institución que el Presidente designe, pudiendo ser el Ministerio del Medio Ambiente), en conjunto con las comunidades y personas que estuvieron presentes en la audiencia de vigilancia preventiva del proyecto Hidroeléctrico ltuango realizada el 27 de febrero de 2019 en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia (fols. 600 a 606); de esta forma el río Cauca y su cuenca, en adelante estarán representados por un miembro de dichos participantes y un delegado del Gobierno Colombiano, quienes serán los guardianes del río. El Gobierno en cabeza del Presidente de la República designará el representante dentro del mes siguiente a la notificación de esta providencia, y en el mismo tiempo lo harán las personas que asistieron a la audiencia de verificación y seguimiento mencionada, para lo cual se dispone que sea la Procuraduría la que coordine y realice la audiencia en la cual se efectué dicha elección.

### Igualmente, con el propósito de que se asegure la efectiva protección recuperación y conservación del río, los representantes legales ya señalados, diseñaran y conformarán dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia una comisión de guardianes del río Cauca integrada por los dos guardianes designados y equipo asesor en el que estará el Instituto Humboldt, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Corantioquia, sin perjuicio de que formen parte de dicho equipo y/o reciban acompañamiento de cualquier entidad pública o privada, universidades (regionales y nacionales) Centros Académicos en investigación en recursos naturales y organizaciones ambientales, Nacionales e Internacionales, comunitarias y de la sociedad civil que deseen vincularse al proyecto de protección del río. El panel de expertos podrá efectuar labores de supervisión acompañamiento y asesoría a los guardianes del río. (...)"

      - Avances y Logros

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

    - ACCIÓN POPULAR (RAD. 52001233300020170063900) - RÍO GUÁITARA Y SU CUENCA SUJETO DE DERECHOS

      - Contexto

### Las órdenes a cargo del Ministerio de Ambiete y Desarrollo Sostenible son:

### “PRIMERO: DECLARAR al RÍO GUÁITARA, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y de las comunidades que habitan en los municipios del DEPARTAMENTO DE NARIÑO por donde hace su recorrido y cuya tutoría y representación legal de los derechos del río, estará a cargo de la NACIÓN - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE quien además será su guardián.

### SEGUNDO: DECLARAR el 20 de noviembre de cada año, como día del río Guáitara, fecha en la cual se conmemorará que es un sujeto de derechos y que debe ser protegido, conservado y restaurado para evitar su contaminación ambiental. Las entidades comprometidas con los resultados de la sentencia, propiciarán los respectivos escenarios académicos para la socialización de la misma.

### OCTAVO: ORDENAR al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE para que dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia adelante las siguientes gestiones:

### 8.1. Brindar asesoría técnica, administrativa y cofinanciar a los municipios condenados en los proyectos que le formulen para la construcción o adecuación de las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR que requieran.

### 8.2. Con las entidades condenadas y de manera coordinada y bajo su dirección, diseñen y pongan en marcha un plan para descontaminar la cuenca del río Guáitara y sus afluentes para recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región; así como también, definan las políticas públicas para orientar y contribuir a la gestión integral de la cuenca hidrográfica del río Guáitara.

### DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO – CORPONARIÑO para que dentro de los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, adelante las siguientes acciones en el marco de sus competencias constitucionales y legales

### 11.3. Realizar en asocio del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, municipios aferentes al rio Guáitara y habitantes de la cuenca hidrográfica, jornadas cívicas para conmemorar el día mundial del agua que se celebra el 22 de marzo tales como limpieza de rondas, siembra de árboles, ciclo paseos, exposiciones, conferencias ambientales, actividades: lúdicas, ambientales y ecológicas así como también, la socialización de la presente sentencia que, involucren de igual manera a niños, niñas y adolescentes.(…) (negrillas por fuera del texto original)”

### La sentencia de primera instancia fue impugnada el día 28 de noviembre de 2023 por esta Cartera Ministerial contra la orden de COFINANCIAR a los municipios condenados en los proyectos que le formulen para la construcción o adecuación de las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR. El recurso de apelación fue concedido en el efecto devolutivo.

### Mediante memorando 13012024E3004805 se solicitó a la DGIRH asistir de manera presencial al espacio convocado por el Tribunal al Administrativo de Nariño el día 14 de marzo de 2024 a las 4: pm, y que remita el correspondiente “Plan de Acción de cumplimiento del fallo” y dé inicio a las labores que estime pertinentes para el cabal y oportuno cumplimiento de la orden judicial.

### En audiencia del 12 de junio de 2024, los compromisos del Ministerio fueron designar a una dependencia administrativa de planta, para que coordine de manera específica una labor en torno al cumplimiento de la decisión judicial. Dentro de los compromisos de la DGIRH en el plan de acción propuesto se encuentra socializar la Política Nacional de Gestión Integral de Recurso Hídrico a las entidades demandadas por la sentencia, lo cual se realizó en 2024.

### Mediante solicitud del 30 de julio de 2024, el señor Juan Carlos Ramírez Erazo, presentó incidente de desacato, teniendo en cuenta la sentencia proferida por esta Corporación el 20 de noviembre de 2023. El tribunal mediante Auto No. D002-037-24, abre incidente de desacato en el que solicitan al Ministerio que: 1. Informe sobre la realización de la asesoría técnica, administrativa y cofinanciera a los municipios condenados y los proyectos que le han sido formulados para la construcción o adecuación de las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR de forma detallada. 2. Informe sobre el estado actual del plan para descontaminar la cuenca del Rio Guáitara y sus afluentes, el grado de recuperación de los ecosistemas, mitigación de daños ambientales, e informe además sobre el estado actual del diseño de las políticas públicas para orientar y contribuir a la gestión integral de la cuenca hidrográfica del río Guáitara. 3. Informe si se han realizado jornadas cívicas, para conmemorar el día mundial del agua que se celebra el 22 de marzo.

### En coordinación con la Oficina Asesora Jurídica se consolida la elaboración de los informes periódicos a enviar al tribunal de Nariño sobre las acciones para el cumplimiento de las ordenes de la Sentencia asignada al Minambiente.

      - Avances y Logros

      - Hoja de Ruta

- Pendiente siguiente Comité de seguimiento en la semana del 10 de julio. Aprovechar para atender de manera presencial y realizar mesa de trabajo con CORPONARIÑO para avanzar de forma más efectiva en el plan de descontaminación (con distintos grupos de la Corporación para armonizar las acciones), previo a Comité de seguimiento.

- Se va a programar asistencia técnica el 6 y 7 de julio asociada al pago por servicios ambientales en virtud del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, bajo el liderazgo de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenible.

- Se va a programar la asistencia con todos los municipios sobre POMCA, tentativamente la segunda semana de julio, junto con el Comité de seguimiento en coordinación con la Personería Municipal de Ipiales.

      - Alertas

Es fundamental que desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se aborden las problemáticas asociadas al agua potable y saneamiento básico que constituyen las principales causas que desencadenan en el fallo de acción popular de referencia.

    - PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS (RAD. 86001312100120210020800) - RESTITUCIÓN PREDIO RURAL MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL Y VALLE DE GUAMUEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -AFECTACIÓN HÍDRICA

      - Contexto

Las órdenes a cargo del Ministerio de Ambiete y Desarrollo Sostenible son:

ORDENAR AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y A LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONÍA (CORPOAMAZONÍA), que realicen estudios sobre la calidad de agua con especial énfasis en los puntos de consumo de agua del Resguardo Campoalegre del Afilador del pueblo Cofán. Estos estudios deberán hacerse de manera concertada con las autoridades de resguardo, referenciados en la presente solicitud de medida cautelar. La presente solicitud con fundamento en el Decreto 2811 de 1974, la Ley 1333 de 2009 y el Acuerdo No.001 de 2005 sobre organización interna de Corpoamazonía.”

      - Avances y Logros

En audiencia de seguimiento el 6 de agosto de 2024, la apoderada señala que los estudios de calidad del agua no son de competencia de este Ministerio, porque el monitoreo de calidad de agua le corresponde a Corpoamazonía. Sin embargo, el juez señala que no es posible su desvinculación, hasta tanto se dé cumplimiento de la orden, pues el Ministerio de Ambiente, queda como garante y ente articulador para el cumplimiento de la misma. En todo caso, se ha solicitado a CORPOAMAZONÍA un informe sobre el estado de avance de las acciones implementadas conforme al Auto 39 a través del Radicado 23012024E2015428. Asimismo, se han comunicado estos requerimientos al IDEAM y se ha requerido su colaboración en aras de brindar apoyo en el proceso de monitoreo que se realiza en dicho territorio a través del Radicado 23012024E2015416. Informe avance con No. 23012024E3007924.

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

    - ACCIÓN POPULAR (RAD. 68001233100020060141000) - CONTAMINACIÓN RÍO LEBRIJA

      - Contexto

El Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bucaramanga, falla declarando la vulneración el derecho colectivo al goce del medio ambiente sano, por contaminación del Río Lebrija, ubicado en el departamento de Santander, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, tal como lo cita el artículo 4 del fallo, y ordena la práctica de un estudio técnico a cargo de la CDMB y de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, en el que debe realizarse en coordinación con  las 8 entidades demandadas y/o vinculadas.

Entre las entidades demandadas se encuentran junto con Minambiente, la CDMB, CAS, Electrificadora de Santander, Gobernación de Santander, los municipios de Girón, de Bucaramanga y de Lebrija.  El estudio técnico debe ser cofinanciado por las 8 entidades en partes iguales.

En este contexto, Minambiente a través de la secretaria general generó la resolución 822 de 2021 que tiene incidencia directa y define obligaciones para la CDMB; el Ministerio ordena el desembolso de recursos económicos y temas de información asociados por parte de la CDMB y a través de esta resolución, artículo 1 y 2 de la citada resolución, se ordenó el pago de la suma doscientos sesenta y cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil nueve pesos con 18 centavos ($ 265.688.009,18) y se desembolsó a la cuenta corriente 288-397642-08 de Bancolombia a nombre de la CDMB, para la elaboración del estudio técnico como cita la acción popular, en el 2021; estas dos acciones adelantadas por la subdirección administrativa y financiera de Minambiente.

En el marco del cumplimiento de la acción popular y los recursos desembolsados por parte de los accionados, se dio el proceso contractual por parte de la CDMB y en el 2022 suscribe el contrato de consultoría 14402-04 de 29 de diciembre. La suscripción del contrato fue informado al Ministerio, este firmado por el director general de la CDMB y el Consorcio Bocas CDMB / representante legal Miguel Fernando Quiroz Gómez, con un plazo para su ejecución de 11 meses y un valor total de $ 2.125.447.583.14

Durante el 2023 y 2024 se dio la ejecución del citado contrato por parte de la CDMB asumiendo la respectiva supervisión. Como parte del proceso esta dirección técnica aporto insumos y observaciones técnicos al contrato mencionado.

De acuerdo a las gestiones propias de las diferentes entidades accionadas se generó un incidente de desacato en el 2024 por parte del juez 15 administrativo de Bucaramanga, se organiza y coordina junto con los accionados atendiendo a las observaciones del tribunal y de acuerdo a eso se obtienen los siguientes productos del contrato de consultoría, en donde cada uno de los accionados deben generar las respectivas apuestas a través de un cronograma de trabajo y presupuesto para dar cumplimiento en el marco de su competencia.

•	Programa de saneamiento básico para la disminución de la carga contaminante aportada por centros poblados y población dispersa.

•	Programa de monitoreo del río Lebrija: calidad, biodiversidad y participación comunitaria.

•	Programa de Conservación y Restauración de la Cuenca del Río Lebrija.

•	Apoyo de nuevas alternativas para generación de ingresos, en armonía con los saberes tradicionales y comunitarios del pescador artesanal de la zona alta y media de la cuenca alto Lebrija

De acuerdo a lo anterior, en el año 2024 se organizó dentro de este Ministerio una ruta interna de trabajo en la cual  en el marco de las  funciones de las siguientes dependencias, Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico ,  Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles – ONVS, se vio pertinente apoyar el desarrollo de  los 4 proyectos citados anteriormente, que darían cuenta como acciones a la descontaminación del Río Lebrija a través de la socialización y la asistencia técnica en los lineamientos ambientales. En relación con la apuesta financiera, esta corresponde a recursos de funcionamiento del presupuesto general de la nación asignado a Minambiente; en lo referente a el cronograma de trabajo solicitado se programaron para el segundo semestre de 2025, espacios de socialización y promoción de los lineamientos de política ambiental de carácter misional de este ministerio, de tal manera;

Programa de saneamiento básico para la disminución de la carga contaminante aportada por centros poblados y población dispersa.

- Disposiciones relacionadas con el ordenamiento del recurso hídrico superficial continental - PORH, Decreto 3930 de 2010 y Resolución 958 de 2018, Minambiente DGIRH – Grupo de administración

- Disposiciones relacionadas con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, Decreto 3930 de 2010, Resolución 1433 de 2004, Minambiente DGIRH– Grupo administración y Minvivienda

Programa de monitoreo del río Lebrija: calidad, biodiversidad y participación comunitaria:

- Disposiciones para el monitoreo del recurso hídrico superficial continental, Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, Minambiente DGIRH – Grupo Gobernanza

Programa de Conservación y Restauración de la Cuenca del Río Lebrija

- Disposiciones para el acotamiento de la ronda hídrica, Ley 1450 de 2011, Decreto 2245 de 2017 y Resolución 957 de 2018, Minambiente DGIRH – Grupo de Planificación

Programa de Conservación y Restauración de la Cuenca del Río Lebrija.

- Lineamientos generales en el marco de la estrategia nacional de restauración, Decreto 3570 de 2011, Minambiente DBBSE

Apoyo de nuevas alternativas para generación de ingresos, en armonía con los saberes tradicionales y comunitarios del pescador artesanal de la zona alta y media de la cuenca alto Lebrija

- Lineamientos generales para la generación de Negocios Verdes y Sostenibles Lineamientos generales para la implementación de proyectos de PSA, Ley 99 de 1993 Decreto 1076 de 2015 Plan Nacional de Negocios Verdes, Minambiente ONVS

Las asistencias se dieron en el 2025 en el mes de agosto del 11 al 15 de agosto a todos los accionados incluyendo a los entes de control previas las respectivas invitaciones. Como se puede observar en el anexo 2., donde se podrá encontrar los respectivos soportes.

Luego se consolido la información y se remitió a la oficina de procesos judiciales, mediante memorando 23022025E3015828, con el objetivo de remitir al tribunal 15 Administrativo de la ciudad de Bucaramanga. A la fecha esta dirección técnica se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Oficina Asesora Jurídica de este ministerio sobre el particular.

      - Avances y Logros

- Cierre de las actuaciones administrativas de la resolución 822 de 2021 con la generación del concepto técnico financiero que ordena el articulo 3 de la citada resolución firmada por parte del director de Recurso Hídrico del Minambiente y la CDMB. Anexo 1.

- Ocho (8) asistencias técnicas en lineamientos técnico-ambientales realizadas del 11 al 15 de agosto de 2025. Anexo 2.

- Remisión a la OAJ del cumplimiento de dichas asistencias para lo pertinente Radicado 23022025E3015828. Anexo 3.

- Solicitud de estado de la acción popular al grupo de procesos judiciales (23022025E3021231). Anexo 4.

- Respuesta a la solicitud de estado de la Acción popular al grupo de procesos judiciales (13012025E3023139) Anexo 5.

      - Hoja de Ruta

Esperar la comunicación del Grupo de Procesos Judiciales frente al pronunciamiento del juez frente al cumplimiento de Minambiente.

      - Alertas

De acuerdo con lo reportado anteriormente; es indispensable la articulación, acompañamiento y la actuación efectiva del Grupo de Procesos Judiciales ante las órdenes judiciales, porque la entidad puede correr el riesgo de comprometer recursos económicos fuera de sus competencias y fines misionales, a lo cual la actuación jurídica es primordial.

    - ACCIÓN POPULAR (RAD. 44001234000020180012501) - CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RÍO RANCHERÍA -EL CERCADO

      - Contexto

### Las órdenes a cargo del Ministerio de Ambiete y Desarrollo Sostenible son:

### SEGUNDO: ORDENAR a la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL:

### (i) CONFORMAR una Mesa Técnica de Trabajo integrada por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN; la Gobernación del DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y los ministerios de AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA y del INTERIOR, con el fin de ejecutar las gestiones interinstitucionales proyectadas en el documento “Hoja de Ruta para la Terminación del

### Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”.

### (ii) Llevar a cabo de manera coordinada con las autoridades que conformarán la Mesa Técnica de Trabajo las gestiones necesarias para finalizar el proyecto, según las proyecciones elaboradas por esa entidad en el documento “Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería (…)”.

      - Avances y Logros

### La orden principal se refiere a la culminación del proyecto. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está vinculado únicamente para participar en las Mesas Técnicas que son convocadas por la ADR (órdenes 2 y 11). Allí se expresó que no tenemos competencia para la financiación de ese tipo de proyectos y los aportes que se realizan son exclusivamente desde el punto de vista técnico, como la discusión sobre los caudales. Para ello, se cuenta con el Decreto 043 de 2024 “por el cual se adoptan medidas para la protección especial de las fuentes hídricas del departamento de La Guajira y se toman otras determinaciones”, el cual, en su artículo 2 establece los Valores de referencia de caudal ambiental y oferta hídrica disponible del río Ranchería y, la decisión definitiva sobre los caudales concesionados corresponde a Corpoguajira en el marco de la licencia ambiental.  La DGIRH participa en las mesas técnicas que son convocadas.

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

    - ACCIÓN POPULAR (RAD. 63001233300020180006900) - DESCONTAMINACIÓN QUEBRADAS DE ARMENIA

      - Contexto

### Las órdenes a cargo del Ministerio de Ambiete y Desarrollo Sostenible son:

### “...ORDENAR al Municipio de Armenia, Empresas Públicas de Armenia E.S.P, Corporación Autónoma Regional del Quindío, Departamento del Quindío, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio financien y apalanquen planes, programas, proyectos, obras y actividades que se proyecten en el anterior diagnóstico y/o los proyectos, planes, obras o programas que ya se encuentren debidamente sustentados técnicamente, y se orienten a la protección de las quebradas que atraviesan el municipio de Armenia, teniendo como eje central la ejecución de un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales que ofrezca técnicamente un adecuado y eficiente servicio público a le población del municipio de Armenia. Se priorizarán las obras y proyectos más urgentes...”

      - Avances y Logros

### En el marco de la competencia, y como parte de la misionalidad de este Ministerio, se ha puesto a disposición el soporte técnico a la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ, los lineamientos técnicos de política relacionados con la gestión de vertimientos, a lo que la citada corporación ha manifestado que agradece el ofrecimiento pero que por el momento no se ha requerido y que en el caso que de requerirse se hará la respectiva solicitud. (2025 y 2026)

### Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Quindío- CRQ, también ha manifestado en sus respuestas de solicitud de información a esta dirección que, en el marco de máxima autoridad ambiental del Departamento del Quindío, y quien es la encargada de la regulación, control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales nos informa que ha dado cumplimiento a lo proferido por el Tribunal administrativo de Quindío y por tanto ha generado oportunamente los diferentes informes, en los que relaciona el estado del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la EPA ESP que cuenta con el aval del municipio de Armenia el cual se encuentra al vigente y en cumplimiento.

### Por otro lado, en el marco de la gestión por parte de esta dirección indagó con la oficina asesora de planeación de este Ministerio y a través del memorando 12022026E3006532 (abril de 2026) y a través de correo electrónico de 27/04/26, la oficina informó que encontró tres proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, que han sido financiados con los fondos que la oficina administra, es decir Sistema General de Regalías (SGR), Fondo de Compensación Ambiental (FCA) y Fondo Nacional Ambiental (FONAM) dirigidos a la CRQ con un valor total de $1.149.943.436.  Se relacionan a continuación:

- Formulación de una estrategia para planificación y manejo ambiental de la Ronda Hídrica de la unidad hidrográfica del río Quindío en el departamento del Quindío.

### Temática: 2303- Gestión Integral del recurso Hídrico. Ejecutado 2021 y un valor de $ 1.139.130.000,00., y fuente Fondo de Compensación Ambiental – FCA. (BIPIN 2020011000211)

- Restauración activa del corredor biológico Barbas Bremen al Ocaso en la Unidad Hidrográfica del Río El Roble en el departamento del Quindío.

### Temática: 2302 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Ejecutado 2022 y un valor de $ 7.112.981 y fuente de FOMAN. (BIPIN 2021011000034)

- Restauración de espacios en áreas urbanas ambientales estratégicas identificadas en el municipio de Armenia en el departamento del Quindío. Temática: 2302 Conservación de Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Ejecutado 2022 y un valor de $ 3.700.455. y fuente: SGR.

      - Hoja de Ruta

### Solicitar a la oficina asesora jurídica de Minambiente, respuesta a la solicitud de la estrategia jurídica en el marco del radicado 23022026E3005916 realizado por parte de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico - DGIRH frente a la solicitud de la estrategia jurídica.

### Lo anterior con base a la competencia de la dirección técnica, toda vez que no se cuenta con el rol de financiar y apalancar proyectos, planes, obras o programas que se orienten a la protección de las quebradas que atraviesan el municipio de Armenia, y más aún en lo que respecta con lo encomendado en los temas relacionados con la ejecución de un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales que ofrezca técnicamente un adecuado y eficiente servicio público a le población del municipio de Armenia.

### Una vez se obtenga la respuesta se pueda analizar la pertinencia de la oportunidad de la información por parte de la oficina asesora de planeación de este Ministerio.

      - Alertas

### Desde el área técnica se ha proporcionado y entregado los insumos correspondientes que en el marco de su competencia se ha dispuesto en el Decreto 3570 de 2011.

Por parte del área jurídica, en especial del Grupo de Procesos Judiciales de este ministerio, se debe atender en lo que respecta a la defensa jurídica

    - ACCIÓN POPULAR (RAD. 66001-23-33-000-2019-00193-00) - RÍO OTÚN SUJETO DE DERECHOS

      - Contexto

### Las órdenes a cargo del Ministerio de Ambiete y Desarrollo Sostenible son:

### "4. Reconocer al río Otún, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos para su protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y de la comunidad del sector.

### 5. Se designa al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la comunidad que habitan en la cuenca ejerzan la tutoría y representación legal de los derechos del río, quienes serán los guardianes del río Otún, para tal efecto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el plazo máximo de 1 mes, deberá realizar la designación del representante de la comunidad que habita en el sector.

### 6. Se ordena a los representantes legales del río Otún que en el término de 2 meses diseñen y conformen una comisión de guardianes del río Otún, integrada por los dos guardianes designados y un equipo asesor que podrá estar conformado por entidades públicas, privadas, universidades, centros académicos y de investigación en recursos naturales y organizaciones ambientales (nacionales e internacionales), comunitarias y de la sociedad civil que deseen vincularse al proyecto de protección del río Otún y su cuenca. "

      - Avances y Logros

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

    - ACCIÓN POPULAR (RAD. 52001233300020190062200) - POMCA RÍO BLANCO Y RÍO CHIQUITO

      - Contexto

### Las órdenes a cargo del Ministerio de Ambiete y Desarrollo Sostenible son:

“DÉCIMO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Nariño –CORPONARIÑO con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asesore al Municipio de Ipiales y demás municipios aledaños a los ríos Chiquito y Blanco en la articulación del Plan  de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.

VIGÉSIMO SEXTO: ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dar prioridad  a los proyectos que sean presentados por el Municipio de Ipiales (N) en lo que tiene que ver con los ordenamientos dispuestos en la presente acción popular.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: CONFORMAR un comité de vigilancia para que verifique el cumplimiento de la presente providencia, el cual estará integrado por la parte accionante, el Municipio de Ipiales (N) a través del señor Alcalde, el (la) Personero (a) Municipal de Ipiales (N), el Defensor del Pueblo o su delegado, el señor (a) Gobernador o un delegado con poder de decisión del Departamento de Nariño; el señor Procurador 35 Judicial II Delegado ante el Tribunal Administrativo de Nariño, un delegado con poder de decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un delegado con poder de decisión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Director (a) de la Corporación Autónoma Regional de Nariño- CORPONARIÑO o su delegado con poder de decisión y Gerente o delegado con poder de decisión de la Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando - EMPOOBANDO E.S.P. (...)

      - Avances y Logros

El fallo con radicado AP 52001233300020190062200 se refiere a los ríos Chiquito y Blanco, afluentes del río Guáitara y ordena la asesoría al Municipio de Ipiales y demás municipios aledaños para la articulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica -POMCA. En ese sentido, para el cumplimiento de las órdenes se realiza un trabajo de articulación con CORPONARIÑO que permita dar cumplimiento a lo ordenado en el marco de la implementación del POMCA del río Guáitara a su cargo, gestiones que se deben realizar de manera permanente y continua. Igualmente, es fundamental que desde el MinVivienda se aborden las problemáticas asociadas al agua potable y saneamiento básico que constituyen las principales causas que desencadenan en los fallos de acción popular de referencia.

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

Es fundamental que desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se aborden las problemáticas asociadas al agua potable y saneamiento básico que constituyen las principales causas que desencadenan en el fallo de acción popular de referencia.

    - ACCIÓN DE GRUPO (RAD. 27001-23-31-000-2013- 00151-00 y 27001-23-33-003-2014-00043-00) - CONTAMINACIÓN DEL RÍO LAS ÁNIMAS POR MINERÍA LEGAL E ILEGAL

      - Contexto

### El Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia del 11 de marzo de 2021, decisión confirmada por el Consejo de Estado a través de la providencia del 18 de febrero de 2022, declaró la responsabilidad solidaria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con otras entidades públicas por los daños ambientales ocasionados en la cuenca del río Las Ánimas, municipio de Unión Panamericana (Chocó), a raíz de la minería indiscriminada. Ordena la implementación de un plan de manejo ambiental integral para la recuperación de las áreas afectadas, incluyendo las fuentes hídricas, la fauna y la flora, para lo cual destinarán los recursos económicos, humanos y científicos que sean necesarios. Adicionalmente, la sentencia dispone de forma clara la obligación de diseñar, poner en marcha y mantener un programa de descontaminación y remediación de las fuentes hídricas afectadas.

      - Avances y logros

### Para el cumplimiento de estas órdenes, se ha venido avanzando en procesos de articulación con CODECHOCO y la Gobernación de cara a aunar esfuerzos técnicos, humanos, económicos y científicos para la formulación e implementación del plan y la definición de los instrumentos más adecuados para ello.

      - Hoja de ruta

### Es esencial dar continuidad a estos ejercicios de articulación, así como al acompañamiento en la formulación de los proyectos que se requieran y el posterior acompañamiento en la consecución de recursos para su desarrollo.

      - Alertas

    - ACCIÓN POPULAR (RAD. 25000234100020230086500) -MEDIDA CAUTELAR LA MOJANA, CAREGATO

      - Contexto

      - Avances y Logros

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

    - RESTITUCIÓN DE TIERRAS (RAD. 27001312100120200008000) - POMCA DEL RÍO BAUDÓ

      - Contexto

      - Avances y Logros

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

    - ACCIÓN POPULAR (RAD. 25000232400020110061201) - INTERVENCIÓN RÍO SUMAPAZ - AFECTACIÓN HÍDRICA

      - Contexto

Las órdenes relacionadas con esta cartera son las siguientes:

CUARTO. ORDÉNASE a la ANLA, al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y a CORTOLIMA adopten las medidas administrativas necesarias para el restablecimiento de los derechos colectivos vulnerados, y en el plazo máximo de dos (2) meses, culminen la actuación administrativa de naturaleza

sancionatoria que se refiere de manera exclusiva a los hechos imputables a la CONCESIÓN VIAL BOGOTÁ – GIRARDOT S.A. relacionados con la intervención, sin permiso del Río Sumapaz a la altura de la abscisa denominada K91 o PR 35, en lo que se ha denominado como Vereda Malachí.

QUINTO. ORDÉNASE a la ANLA, al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y a CORTOLIMA adopten, implementen y ejecuten las medidas asertivas necesarias que permitan la recomposición de los derechos vulnerados necesarios para restablecer a su estadio natural, el cauce del río, las que deberán implementarse en el plazo de un plazo máximo de un año, en solidaridad con la CONCESIÓN VIAL BOGOTÁ – GIRARDOT S.A. del Río Sumapaz a la altura de la abscisa denominada K91 o PR 35, en lo que se ha denominado como Vereda Malachí, con el propósito de restablecer el caudal natural del río y la recomposición natural de la Isla de los Venados.

      - Avances

      - Hoja de Ruta

      - Alertas

  - SENTENCIAS Y FALLOS JUDICIALES EN LOS QUE SE BRINDA APOYO DESDE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO

A continuación, se presentan los principales fallos judiciales frente a los cuales la DGIRH brinda apoyo técnico en el marco de sus funciones, pero cuyo liderazgo integral se encuentra a cargo de otras dependencias del Ministerio.

    - T-302 de 2017 - ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA GUAJIRA (ALTA COMPLEJIDAD)

      - Contexto

      - Avances

      - Alertas

    - T-106 de 2025- MACROTERRITORIO DE LOS JAGUARES DE YURUPARÍ (ALTA COMPLEJIDAD)

      - Contexto

### La Sentencia T-106 de 2025 de la Corte Constitucional declara la necesidad urgente de “(i) proteger el conocimiento ancestral de la Gente de Afinidad del Yuruparí, (ii) garantizar la conformación de las entidades territoriales indígenas; (iii) reconocer las competencias de sus autoridades; y (iii) reconocer al macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí como espacio de coordinación para la gestión territorial y ambiental conjunta propia de los consejos accionantes y (iv) ordenar su protección inmediata e integral, al menos, a partir de las medidas que siguen.” Para estos efectos, profiere una serie de órdenes dirigidas a distintas entidades del Estado.

### El seguimiento al cumplimiento de las órdenes a cargo del MinAmbiente es liderado por la DOAT-SINA y su cumplimiento se desarrolla en el contexto del diálogo intercultural ordenado por la Corte Constitucional y de los escenarios de coordinación interinstitucional adelantados con los Gobiernos Indígenas del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí.

### La DGIRH se encuentra a cargo de la orden séptima asociada al desarrollo de un estudio de línea base sobre los niveles de contaminación de las aguas en el Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí (3,3 millones de ha).

      - Avances

### Acompañamiento a la sesión de instalación de la instancia en 2025

### Participación en la segunda sesión de la instancia los días 11 y 12 de junio de 2026

### Para el cumplimiento de las órdenes, en coordinación con la DAASU y con el apoyo de las demás dependencias del Ministerio, se viene adelantando la formulación de un proyecto enfocado especialmente en el cumplimiento de las órdenes 7 y 8. Es fundamental dar continuidad a la formulación del proyecto, la concertación con las autoridades indígenas y la consecución de recursos para su implementación.

      - Alertas

La orden séptima se encuentra vencida

    - ACCIÓN POPULAR (RAD. 25000234100020130245901) - VENTANILLA MINERA (ALTA COMPLEJIDAD)

      - Contexto

      - Avances

      - Alertas

    - T-361 de 2017 - DELIMITACIÓN PARTICIPATIVA PÁRAMO SANTURBÁN (ALTA COMPLEJIDAD)

      - Contexto

      - Avances

      - Alertas

    - STC-4360 - AMAZONÍA COMO SUJETO DE DERECHOS (ALTA COMPLEJIDAD)

      - Contexto

      - Avances

      - Alertas

    - T-390 DE 2025- CONTAMINACIÓN OCASIONADA POR LOS DERRAMES DE PETRÓLEO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DEL OLEODUCTO TRASANDINO - ACCESO A AGUA POTABLE (ALTA COMPLEJIDAD)

      - Contexto

### La Sentencia T-390 de 2025, proferida en el marco de la acción de tutela interpuesta por la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Awá (UNIPA), en representación de veinte (20) resguardos pertenecientes al pueblo indígena Awá ubicados en los municipios de Tumaco y Barbacoas, departamento de Nariño, reconoció la vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua potable, el ambiente sano, la salud, la alimentación y la identidad cultural, asociada a los múltiples derrames de petróleo en el marco de la operación del Oleoducto Trasandino (OTA), ocasionados principalmente por acciones de actores armados ilegales.

### La sentencia fue impartida por la Corte Constitucional en contra de la empresa Cenit S.A.S., Ecopetrol S.A., el Ministerio de Defensa, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Tumaco, Nariño, la Alcaldía de Barbacoas, Nariño, la Gobernación de Nariño, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

### En este contexto, la Corte Constitucional le asignó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional Ambiental (SINA), funciones de coordinación y articulación institucional para el cumplimiento de nueve (9) órdenes específicas contenidas en la providencia, correspondientes a las Órdenes 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15 y 18.

### Con el fin de coordinar internamente las acciones requeridas para el cumplimiento del fallo, mediante radicado No. 13012026E3007820 de abril de 2026 se designó a la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana (DAASU) como dependencia líder del proceso de articulación institucional al interior del Ministerio y a través de los memorandos con radicado No. 13012026E3007381 del 10 de abril de 2026 de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) y No. 20002026E3007726 del 14 de abril de 2026 del despacho de la viceministra de Políticas y Normalización Ambiental (VPNA), la designación a la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico (DGIRH) para orientar el cumplimiento y seguimiento de acciones respecto de las órdenes 4 y 15 de la referida sentencia que corresponden a la articulación interinstitucional interna con la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana (DAASU) y el despacho de la viceministra de Políticas y Normalización Ambiental (VPNA) dentro de MinAmbiente y externa con MinVivienda, Gobernación de Nariño y las Alcaldías de Tumaco y Barbacoas.

### A continuación, se transcriben textualmente las órdenes 4 y 15 de la sentencia:

### Orden Cuarta (4) – Garantía del derecho al acceso al agua potable (pueblo Awá):

### “Cuarto. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector del SINA que, en articulación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las alcaldías de Tumaco y Barbacoas y la Gobernación de Nariño, adelanten todas las gestiones idóneas y necesarias para que, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, atiendan a los 20 resguardos afectados en su derecho al acceso al agua potable.”

### Orden DecimoQuinta (15) – Garantía del derecho al agua potable (otros territorios – efecto inter comunis):

### “Décimo quinta. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector del SINA que, en articulación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los entes territoriales involucrados y la Gobernación de Nariño, adelanten todas las gestiones idóneas y necesarias para que atiendan a las poblaciones y comunidades identificadas en su derecho al acceso al agua potable (…)”.

      - Avances

### La DGIRH adelantó las siguientes acciones respecto de las órdenes 4 y 15:

- Elaboración y remisión del Plan de Acción para orientar el cumplimiento de las acciones relacionadas con las órdenes 4 y 15: Mediante memorando con radicado 23002026E3008498 del 25 de abril de 2026, la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico (DGIRH) remitió a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), el plan de acción formulado para el cumplimiento de las Órdenes 4 y 15, en el cual se identificaron las entidades competentes, las actividades requeridas de articulación y las necesidades de coordinación interinstitucional. Previamente, mediante memorando con radicado No. 23002026E3008231 del 21 de abril de 2026, la DGIRH presentó al Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental (VPNA) la propuesta de plan de acción y solicitó apoyo para la radicación y firma del oficio de convocatoria a la primera mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda y las entidades territoriales.

- Comunicaciones a entidades competentes: Con fundamento en el plan de acción elaborado por la DGIRH y en los compromisos definidos en la Reunión de Articulación Interna No. 1 del 14 de mayo de 2026, el Ministerio, a través del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental, expidió comunicaciones dirigidas a las entidades con competencia directa en la implementación de las medidas de acceso al agua potable, con el fin de solicitar información sobre avances, designación de enlaces institucionales y participación en espacios de articulación interinstitucional. En ese marco, se remitieron los oficios No. 20002026E2018062 del 20 de mayo de 2026 al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; No. 20002026E2018061 del 20 de mayo de 2026 a la Gobernación de Nariño; No. 23022026E2017851 del 19 de mayo de 2026 a la Alcaldía Distrital de Tumaco; y No. 23022026E2017856 del 19 de mayo de 2026 a la Alcaldía de Barbacoas.

- Articulación técnica inicial con el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio: En el marco de la Reunión de Articulación Interna, la Oficina Asesora Jurídica compartió con la DGIRH y el VPNA el contacto del jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien ha adelantado acercamientos previos con el Pueblo Awá en el desarrollo de proyectos diferenciales y comunitarios. Este contacto facilitará los primeros acercamientos de articulación técnica entre las entidades.

- Definición de la ruta institucional de cumplimiento: Durante la Reunión de Articulación Interna del 14 de mayo de 2026 se precisó que el rol del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en las Órdenes 4 y 15 corresponde a funciones de coordinación, articulación y seguimiento institucional, sin que ello implique la ejecución directa de las medidas de suministro de agua potable. En este sentido, se estableció que la implementación de dichas medidas recae principalmente en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Gobernación de Nariño y las alcaldías competentes, mientras que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ejercerá funciones de articulación y verificación del cumplimiento de los criterios de calidad y enfoque definidos por la Corte Constitucional.

      - Alertas

    - PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS (RAD. 20001312100320100000000 20001-31-21-003–2017–00154–00) - KOGUI-MALAYO/KOGUI TUGEKA

      - Contexto

      - Avances

    - ACCIÓN DE TUTELA (RAD. 11001333104020190025700) - DELIMITACIÓN PARTICIPATIVA PÁRAMO CRUZ VERDE SUMAPAZ

      - Contexto

      - Avances

    - ACCIÓN POPULAR (RAD. 15001233300 020140022300) - DELIMITACIÓN PARTICIPATIVA PÁRAMO PISBA

      - Contexto

      - Avances

    - ACCIÓN DE TUTELA (RAD. 68432318900120190004100) - DELIMITACIÓN PARTICIPATIVA PÁRAMO ALMORZADERO

      - Contexto

      - Avances

    - ACCIÓN POPULAR (RAD. 23001333100420150013800) - RECUPERACIÓN CAÑO BUGRE

      - Contexto

      - Avances

- AGENDA NORMATIVA

Criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas

Mediante Resolución 565 del 21 de mayo de 2026 se expidió la normativa que tiene por objeto definir los criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas para los usos establecidos en el artículo 2.2.3.3.2.1. del Decreto 1076 de 2015, y la cual es aplicable por las autoridades ambientales. Lo anterior, en cumplimiento del mandato del artículo 2.2.3.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015 que le asigna al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las funciones de definir los criterios de calidad.

La mencionada norma, es una herramienta de gestión ambiental que debe involucrarse por parte de las autoridades ambientales en la planificación ambiental del recurso hídrico con el fin de: evaluar el estado del recurso hídrico; establecer medidas de manejo y de administración de las aguas subterráneas; establecer normas enfocadas preservación de la calidad del recurso, lo cual incluye normas relacionadas con la conservación de los ecosistemas acuáticos y con la prevención y control de la contaminación hídrica.

Esta normativa se busca generar un marco de actuación enfocado en la gestión por parte de la Autoridades Ambientales competentes en concordancia con las funciones previstas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, lo cual:

- Facilitará el ordenamiento del recurso hídrico continental;

- Robustece la interpretación e implementación de la norma en el territorio;

- Pretende facilitar las labores de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua y la correspondiente toma decisiones frente a los factores de contaminación de los cuerpos de agua por parte de las autoridades ambientales, lo cual a futuro puede repercutir en una menor presión sobre los recursos naturales y los costos restauración y conservación del medio ambiente.;

- Pretende promover la gestión, control y el seguimiento a la mejora de las condiciones de calidad de los cuerpos de agua a nivel nacional;

Desde el punto de vista de destinación de uso del agua, la norma busca contribuir con los siguientes beneficios:

- Disminuir la vulnerabilidad y los efectos de la calidad del agua sobre la población y los ecosistemas frente al desarrollo de actividades antrópicas.

- Promover condiciones de calidad natural en los cuerpos de agua que permitan el desarrollo económico de las actividades productivas sin limitaciones o restricciones asociadas a la calidad del agua.

- Disminuir los riesgos a la salud humana y la vida por uso directo (consumo humano y doméstico, recreativo (contacto primario) o indirecto (agrícola, pecuario, estético, pesca, maricultura y acuicultura, recreativo (contacto secundario) de agua, asociados a la exposición de la población colombiana a las concentraciones de sustancias químicas y/o patógenos presentes en aguas naturales que puedan ser perjudiciales para la salud humana.

- Buscar generar bienestar y mejorar la calidad de vida, en zonas cercanas a cuerpos de agua, y en especial en el desarrollo de actividades directamente relacionadas usos recreativos y estético del agua, como los asociados con el sector turismo.

- Para el uso agrícola se busca mantener los servicios y las funciones ecosistémicas y ambientales que ofrecen los suelos.

- Para el uso preservación de flora y fauna la norma busca establecer lineamientos para proteger, conservar, recuperar o preservar la calidad de las aguas de manera de salvaguardar el uso del recurso y fomentar la protección o conservación de las comunidades acuáticas, los recursos hidrobiológicos y la biodiversidad, maximizando a partir de lo anterior los beneficios sociales, económicos y ambientales.

Protocolo de Monitoreo de Vertimientos a las Aguas Superficiales Continentales y al Alcantarillado Público (PMVA)

El presente instrumento normativo tiene por objeto adoptar el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos a las aguas Superficiales Continentales y al Alcantarillado Público (PMVA). Este instrumento normativo responde a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.13 del Decreto 1076 de 2015, el cual establece, como se cita a continuación:

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, en el cual se establecerán, entre otros aspectos: el punto de control, la infraestructura técnica mínima requerida, la metodología para la toma de muestras.

PARÁGRAFO. Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, se seguirán los procedimientos establecidos en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)”.

¿En qué consiste el instrumento normativo?

El PMVA es un instrumento técnico unificado aplicable a nivel nacional para el monitoreo de vertimientos puntuales de ARD y ARnD a cuerpos de aguas superficiales y al sistema de alcantarillado público, que establece las condiciones técnicas, los requisitos mínimos, los criterios generales y las actividades a seguir para realizar el monitoreo de vertimientos así como algunas orientaciones técnicas para el monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua superficial receptores de vertimientos, dando cumplimiento a lo establecido en los  Decreto 1076 de 2015, Decreto 050 de 2018 y Decreto 1553 de 2024.

En el PMVA se desarrollan los contenidos mínimos establecidos en el artículo 2.2.3.3.4.13 del decreto 1076 de 2015 y el artículo 5 de la Resolución 631 de 2015, siendo estos: el punto de control, la infraestructura técnica mínima requerida, parámetro de temperatura y la zona de mezcla térmica y la metodología para la toma de muestras.

Para el monitoreo de vertimientos a cuerpos de aguas superficiales y al sistema de alcantarillado público, los análisis de cantidad y calidad del vertimiento, así como la determinación de los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con el Parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 104 de 2022 o la norma que la modifique, sustituya o adicione. La información resultante de estos monitoreos se tendrá en cuenta por parte de las autoridades ambientales competentes en el marco de sus funciones de evaluación, seguimiento y control ambiental.

El alcance de este PMVA está dirigido a:

Los generadores de vertimientos puntuales de ARD y ARnD que descarguen a cuerpos de aguas superficiales y que sean usuarios de la autoridad ambiental competente.

Los usuarios y/o suscriptores de Empresas Prestadoras del Servicio Público de Alcantarillado que realicen vertimientos puntuales de ARnD al sistema de alcantarillado público.

Las autoridades ambientales competentes, en el ejercicio de sus funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de vertimientos, conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y 66 de la Ley 99 de 1993, el artículo 215 de la Ley 1450 de 2011, el artículo 3 del Decreto 3573 de 2011, el artículo 2 del Decreto 3572 de 2011 y los artículos 1.1.2.1.1 y 1.1.2.2.1 del Decreto 1076 de 2015 o aquella que los modifique, adicione o sustituya.

La distinción entre aguas residuales domésticas y no domésticas, tiene efectos procedimentales diferentes, en tanto determina la aplicación diferenciada de los parámetros a monitorear y las obligaciones previstas en el Decreto 1076 de 2015 (artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.2.21.4), y la Resolución 631 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o adicione.

La clasificación de las aguas respecto al vertimiento es un factor determinante para seleccionar el punto de vertimiento. El artículo 2.2.3.2.20.1. del Decreto 1076 de 2015, establece dos clases de aguas respecto al vertimiento. La Clase I corresponde a los cuerpos de agua que no admiten vertimientos y la Clase II se refiere a cuerpos de aguas que admiten vertimientos con algún tratamiento.

Estado actual

A junio de 2026 y de acuerdo con las fases del formato P-M-INA-09 “Elaboración de instrumentos normativos”, esta iniciativa normativa se encuentra en la etapa 3 “Expedición”, paso 8 “Analizar jurídicamente la versión final del instrumento normativo”.

Formulación Guia para la estimación del caudal ambiental en cuerpos de agua superficiales acorde a los servicios ecosistémicos

El régimen natural de flujo puede ser considerado como la "variable maestra" que limita la distribución y abundancia de especies y regula la integridad ecológica en los sistemas fluviales ya que condiciona muchas características fisicoquímicas tales como temperatura, geomorfología del cauce y diversidad de hábitats. En el marco del desarrollo de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH (MAVDT, 2010), se han reconocido los avances y consensos mundiales frente al concepto de caudal ambiental y lo que se entiende por requerimientos ambientales de agua de manera genérica (Adams, 2012). Por tal razón, conforme al marco normativo ambiental generado por parte del gobierno nacional, Decreto 50 de 2018 hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015, el término caudal ambiental está definido, como el “Volumen de agua por unidad de tiempo, en términos de régimen y calidad, requerido para mantener el funcionamiento y resiliencia de los ecosistemas acuáticos y su provisión de servicios ecosistémicos”.

El caudal ambiental es considerado como un insumo transversal a todos los instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico que han sido construidos a lo largo de la aplicación de la Política para la gestión Integral del recurso hídrico - PNGIRH; esta variable se necesita para la formulación de Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas – POMCA’s, Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH, reglamentación del usos de las aguas, reglamentación de vertimientos. Asimismo, es una variable que hace parte de la oferta hídrica disponible la cual los proyectos objeto de licenciamiento deben atender y es necesaria para el adecuado cálculo de la tasa por utilización de agua - TUA.

En la bibliografía nacional e internacional hay múltiples metodologías con enfoques hidrológicos, hidráulicos, fisicoquímicos, hidrobiológicos u holísticos (que reúnen todos los anteriores enfoques) para la estimación del caudal ambiental, sin embargo, conceptos como conectividad lateral, conectividad longitudinal, frecuencia de inundación en el contexto colombiano es particularmente difícil de “estandarizar”, dada la amplia variedad de geoformas en los cuerpos de agua del país.  Es preciso mencionar que los principales antecedentes en relación en esta temática son: i) los lineamientos particulares al río Bogotá en el marco de la Sentencia judicial del citado cuerpo de agua y ii) en el río Ranchería, CORPOGUAJIRA adoptó lineamientos particulares de caudal ambiental (Resolución 1685 de 2025), en el marco de los valores de referencia generados en el Decreto 043 de 2024 y acorde a la definición de régimen hidrológico del Decreto 050 de 2018. Sin embargo, no hay una metodología estandarizada para cada cuenca, piso térmico y climatología particular a lo largo del territorio nacional, implicando que las diferentes Autoridades Ambientales han realizado la estimación de esta variable sin una orientación técnica clara y precisa.

¿En qué consiste el instrumento normativo?

Teniendo en cuenta la necesidad de avanzar en los objetivos de oferta y demanda de la PNGIRH, así como en el ordenamiento territorial alrededor del agua, se aprobó en el Consejo Nacional del Agua– CNA (2023), desarrollar una guía metodológica para la estimación del caudal ambiental acorde a los servicios eco sistémicos dentro de su plan de acción 2022- 2026. Por lo tanto, este ministerio ha realizado un proceso de aprestamiento técnico, consolidando metodologías y recomendaciones técnicas para la formulación de la guía, en aras de dar lineamiento claro sobre la estimación de esta variable considerando la información disponible por parte de las Autoridades Ambientales y en función de las particularidades de las cuencas.

Estado actual

A junio de 2026 y de acuerdo con las fases del formato P-M-INA-09 “Elaboración de instrumentos normativos” se cuenta con iniciativa normativa aprobada, memoria justificativa, documento técnico de soporte el cual consolida el aprestamiento técnico para la estructuración de la guia, borrador de resolución y guia formulada para la estimación del caudal ambiental en aguas superficiales acorde a los servicios ecosistemicos.

- CONTRATOS Y CONVENIOS

  - INS

    - Contexto

    - Estado Contractual

    - Alertas

  - WWF

    - Contexto

    - Estado Contractual

    - Alertas

  - PNUD- CONVENIO 1018

    - Contexto

    - Estado Contractual

    - Alertas

  - FONBUENAVENTURA

    - Contexto

    - Estado Contractual

    - Alertas

- PLANES DE MEJORAMIENTO- OFICINA DE CONTROL INTERNO

  - Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, derivado de los hallazgos identificados en el cumplimiento de la Sentencia de Unificación SU-196 del 1 de junio de 2023, relacionada con la protección del río Anchicayá.

    - Contexto

# El hallazgo auditado hace referencia al incumplimiento de los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, evidenciado en la falta de comunicación permanente con las entidades involucradas en el cumplimiento de las órdenes cuarta y novena de la sentencia.

# Las dos órdenes bajo análisis son:

- Orden 4.ª – Articulación con entidades para la formulación del POMCA y acompañamiento a los planes de manejo de los doce (12) consejos comunitarios del río Anchicayá. La DGIRH es responsable de liderar espacios técnico-jurídicos con CVC/CBC, Parques Nacionales Naturales y DOAT.

- Orden 9.ª – Instar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la CVC para que, en ejercicio de su facultad de prevención, evalúen la necesidad de imponer medidas preventivas frente a: (i) la inexistencia de un análisis integral de estabilidad de la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá en condición de colmatación, y (ii) el incumplimiento del Programa de Manejo de Sedimentos (resolución 1533 del 30 de noviembre de 2015)

    - Avances

    - Hoja de Ruta

    - Alertas

- PRESUPUESTO

- INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS

  - Instancias de participación externas

| TIPO DE INSTANCIA (COMITÉ, JUNTA, ETC.) | MARCO NORMATIVO | INTEGRANTES | PERIODICIDAD REUNIONES | DELEGADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comisión de Gaurdianes del Río Atrato | Sentencia T 622 de 2017 Resolución 907 de 2018 | Minambiente, Cuerpo Colegiado de Guardines y Equipo asesor (institito de Investigaciones Abientales del Pacifico, Instituto Humboldt, Universidad Técnoilogica del Chocó, Universidad de ANtioquia, Universidad Catolica) | bimensual | Ministro (a) de Ambiente,o Viceminsitro (a) de Politicas y Normalización Ambiental o Director (a) de Gestión Integral del Recurso Hídrico |
| Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – CECH | Sentencia de acción popular radicado N°25000231500020010047902 - Recuperación Integral del río Bogotá Designado mediante Resolución 0228 del 28 de febrero de 2019, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; así como en el ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 14, literal e, del acuerdo No. 8 de 2020 (Reglamento interno del CECH) | Minambiente / Secretaría Distrital de Ambiente / Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca / Gobernación de Cundinamarca / Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá /Alcaldía de Cachipay / Alcaldía de Chía Invitados: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria / Contraloría Delegada para el Medio Ambiente / Departamento Nacional de Planeación. | Trimestral | Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico - Consejero Delegado y Secretario técnico. |
| Consejo Directivo del Pacto Río Bogotá | Sentencia de acción popular radicado N°25000231500020010047902 - Recuperación Integral del río Bogotá Resolución 1715 de 2024 por la cual se realiza la delegación como representante ante el Pacto Funcional del Río Bogotá Orden 4.17 - ORDÉNASE al Gobierno Nacional suscribir convenios plan, para la estructuración, desarrollo y ejecución de los programas establecidos en la Ley 1450 de 2011 y los definidos en el POMCA una vez éste haya sido modificado acorde con el numeral 4.8. Programas éstos que, por su naturaleza, deben emprenderse mancomunadamente con una o varias Entidades Territoriales y Autoridades Ambientales con eventuales aportes del presupuesto nacional, e incorporar mecanismos de participación público-privada, de acuerdo con las normas contractuales vigentes según el tipo de Programa, lo anterior de conformidad con sus correspondientes competencias y las prioridades establecidas por el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – CECH – mientras se crea la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GCH -, este hecho se deberá acreditar y comunicar al juez de instancia so pena de incurrir en desacato a orden judicial. | Minambiente / Departamento Nacional de Planeación / Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca / Gobernación de Cundinamarca / Municipios de la Cuenca del río Bogotá | Anual | Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico - Delegado ante el Consejo Directivo |
| Comite Técnico de Agua (MESEPP, Sentencia T-302 de 2017) | Decreto 147 de 2024, "por el cual se crea el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP)", y Resolución Interna 1119 del 2024, en la que se delega a la DGIRH la participación en este comité | Integrantes según Decreto 147/24, articulo 11, numeral 2: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Igualdad y Equidad; Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira); Gobernación de La Guajira; Empresa de Servicios Públicos de La Guajira; Alcaldía Distrital de Riohacha; Alcaldía Municipal de Uribia; Alcaldía Municipal de Manaure; Alcaldía Municipal de Maicao. | Mensual | Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico |
| Mesa Técnica Interinstitucional de Trabajo en el marco de la Acción Popular No 2018-0012501 (El Cercado) | Acción Popular No 2018-0012501 (El Cercado) | Integrantes de MEsa Técnica Interinstitucional de trabajo, según orden segunda del fallo del Consejo de Estado: Departamento Nacional de Planeación; Departamento de La Guajira; Corporación Autonoma Regional de La Guajira; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de Hacienda y Credito Público; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Ministerio de Minas y Energia y Ministerio del Interior y a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). | Según convocatoria de ADR, como secretaría técnica. | Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico |
| Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA | Artículo 1º del Decreto 2728 de 2012 | a). El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien la presidirá; b). El Ministro de Salud y Protección Social; c). El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; d). El Director del Departamento Nacional de Planeación; e). Cuatro (4) expertos de dedicación exclusiva nombrados por el Presidente de la República para períodos fijos de cuatro (4) años, no sometidos a las reglas de carrera administrativa. El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios o su delegado, quien asistirá a las reuniones con voz pero sin voto. | La Comisión de Regulación sesionará ordinariamente una vez por mes. | Por medio de la resolución 0328 del 08 de abril del 2021 se delegó al Director de Gestión Integral de Gestión del Recurso Hídrico como delegado permanente del Ministro (a) ante la Comisión. |
| Consejo Técnico Consultivo | ü Resolución 827 del 16/05/2018. ü Reglamento Operativo: Acuerdo 001 del 03-08-2018. | 1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental. Preside el Consejo Técnico 2. El Director General de la ANLA 3. El Director o Directores de Min Ambiente que por su especialidad tengan conocimiento del tema objeto de estudio. 4. El Ministro o Viceministro delegado del sector pertinente 5. El Director o Directores de los Institutos de Investigación adscritos o vinculados a Min Ambiente que por su especialidad tengan conocimiento del tema objeto de estudio. | Según convocatoria de quien preside el Consejo | El Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico u otros directores según causal de la convocatoria. |
| Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge - CORPOMOJANA | Artículo 41º de la Ley 99 de 2993 y artículo 32 de la Resolución No. 1193 del 28/08/2025 “Por medio de la cual se designan los representantes ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, los delegados ante las Corporaciones de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales Urbanas, y se adoptan otras disposiciones” | a. El Ministro del Medio Ambiente o su delegado, quien lo presidirá; b. El gobernador de Sucre o su delegado; c. Dos alcaldes municipales; d. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología e Investigaciones Ambientales, IDEAM o su delegado; e. Un representante de las organizaciones campesinas; h. Un representante de las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la conservación y el manejo de los recursos naturales; i. Un representante de los gremios de la producción agropecuaria y pesquera debidamente constituidos en la zona. | Bimensual | El Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico según delegación contenida en el artículo 32 de la Resolución No. 1193 del 28/08/2025 |
| Consejo Nacional del Agua |  |  | Semestral - O por necesidad de citacion a tematicas especificas |  |
| Red Amazonica de Autoridades del agua (RADA) | Declaracion de Belém (2023) y RES/XIV MRE-OTCA/19 | Delegados autoridades del agua de los 8 paises miembros de la Organización de Tratado de Coorperación Amazonica (OTCA) | Anual (pueden citar alguna intermedia virtual) | Director de Gestión Integral de Recurso Hidrico |
| 9.2 Mesas Técnicas en el marco de convenios y mesas informales |  |  |  |  |
| Tipo de Instancia (Comité, junta, etc.) | Marco Normativo | Integrantes | Periodicidad Reuniones | Delegado |
| Comite Directivo proyecto GEF "Cuenca Amazonica-Plan de Acciones Estrategicas para la Gestión Integral de recursos Hidricos" | Delegación oficial | Coordinadores de los 8 paises miembros de la Organización de Tratado de Coorperación Amazonica (OTCA) y Cancillerias | Anual comité Directivo-Semestral reuniones de coordinación | Director de Gestión Integral de Recurso Hidrico |
| Comite Directivo proyecto GEF "Hacia una mejor comprensión de los Sistemas Acuíferos Amazónicos para su protección y gestión sostenible" | Delegación oficial | Coordinadores de los 8 paises miembros de la Organización de Tratado de Coorperación Amazonica (OTCA) y Cancillerias | Anual comité Directivo-Semestral reuniones de coordinación | Director de Gestión Integral de Recurso Hidrico |
| Comité Técnico del Proyecto GEF Manejo Integrado de la cuenca Putumayo-Icá. | Integrantes del Acuerdo interinstitucional 002/2023 | Integrantes del Acuerdo interinstitucional 002/2023 | Semestral - O por necesidad del avance del proyecto |  |
| Comité Directivo del Proyecto GEF Manejo Integrado de la cuenca Putumayo-Icá. | Delegación como punto focal técnico. Integrantes del Acuerdo interinstitucional 002/2023 | El Comité Directivo Regional estará integrado por los Ministerios de Ambiente de Colombia, Ecuador y Perú -representados por el ministro o su delegado y el/la PFO-GEF-, la SEMA de Brasil -punto focal y delegado técnico del Proyecto-, WCS -representado por el director regional de Andes Amazonía y Orinoco- y la Secretaría Técnica - por la dirección del Proyecto Cuenca Putumayo-Içá. | Semestral - Según el Manual Operativo MOP | Director de Gestión Integral de Recurso Hidrico. Oficina de Asuntos Internacionales - OAI. |
| 9.3 Instancias de participación internas |  |  |  |  |
| Tipo de Instancia (Comité, otro) | Marco Normativo | Integrantes | Periodicidad Reuniones |  |
| Mesa de Gestión del riesgo |  | Dependencias tecnicas de la entidad Lidera DCCGR | Por solicitud. |  |

Dirección de Gestión Integral del recurso Hídrico

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos

Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles