| CODIGO TRD: 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTA No. |  | LUGAR: Virtual - Teams | FECHA: 04/06/2026 | HORA DE INICIO: 4:00 pm |  | HORA FINAL: 5:00 pm. |
| OBJETO DE LA REUNION |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento a compromiso y asistencia de proyecto a la empresa UNIMOS SA ESP- Municipio de Ipiales-Nariño. |  |  |  |  |  |  |
| ORDEN DEL DÍA |  |  |  |  |  |  |
| - Saludo Bienvenida y Presentación - Seguimiento a compromiso y asistencia de proyecto a la empresa UNIMOS SA ESP- Municipio de Ipiales-Nariño - Varios y Despedida |  |  |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COMPROMISO |  |  |  | ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso) |  |

| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Saludo Bienvenida y Presentación. La reunión a través de la plataforma Meet, iniciando a las 4:00 pm, del día 04 de junio del 2026, en este espacio, el señor Camilo Andrés Ortega López, quien actúa como enlace del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, procedió a dar la bienvenida y a extender un saludo cordial a los participantes de la empresa UNIMOS SA ESP- Municipio de Ipiales . - Seguimiento a compromiso y asistencia de proyecto a la empresa UNIMOS SA ESP- Municipio de Ipiales-Nariño Para este punto del orden del día, el enlace del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) interviene para dar continuidad a los compromisos establecidos en la reuniones anteriores, relacionados con la socialización del proyecto para la adopción e implementación del protocolo IPv6 en la empresa UNIMOS S.A. E.S.P, durante la sesión, la empresa UNIMOS, hace la presentación nuevamente, de la propuesta inicial del proyecto, cuyo propósito es fortalecer y modernizar la infraestructura tecnológica de la entidad, garantizando además el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones emitidas por el Ministerio TIC respecto a la migración progresiva del protocolo IPv4 hacia IPv6. Durante la exposición, se vuelve a explicar que esta iniciativa responde principalmente a la creciente escasez de direcciones IPv4 a nivel mundial, así como a la necesidad de preparar la red institucional para soportar nuevas tecnologías y servicios digitales, tales como el Internet de las Cosas (IoT), las ciudades inteligentes y otras soluciones avanzadas de conectividad que demandan mayores capacidades de direccionamiento. Asimismo, se indicó que el objetivo central del proyecto consiste en desplegar el protocolo IPv6 mediante un esquema de operación Dual Stack, lo que permitirá la coexistencia simultánea de IPv4 e IPv6 sin generar afectaciones en la prestación de los servicios de internet ofrecidos por la empresa. En relación con el diagnóstico de la situación actual, se informó que UNIMOS S.A. E.S.P. dispone de una red de fibra óptica GPON que brinda cobertura a un estimado de entre 8.000 y 12.000 usuarios ubicados en el municipio de Ipiales y zonas aledañas. Como resultado de la revisión preliminar, se identificó que ciertos componentes de la infraestructura tecnológica necesitan ser actualizados o reemplazados para soportar el nuevo protocolo, especialmente cerca del 30% de los equipos terminales instalados en los usuarios finales, tales como ONTs y dispositivos CPE. Igualmente, se dio a conocer que la ejecución del proyecto se encuentra planteada en tres etapas principales con una duración aproximada de doce meses. La primera fase estará enfocada en la planeación estratégica, levantamiento de inventario y análisis técnico de la infraestructura; la segunda contemplará la implementación gradual de IPv6 en los diferentes componentes de la red, incluyendo routers, servidores, OLTs y equipos de acceso; mientras que la tercera etapa estará orientada a la realización de pruebas funcionales, monitoreo permanente, optimización de configuraciones y obtención de la certificación correspondiente ante el MinTIC. Respecto a los requerimientos para el desarrollo del proyecto, se presentó la necesidad de adquirir equipos tecnológicos compatibles con IPv6, entre ellos routers, switches de núcleo, firewalls, servidores y terminales de usuario, así como la implementación de herramientas especializadas para monitoreo y la capacitación del personal técnico encargado de la administración de la red. En este sentido, se informó que el presupuesto estimado para la ejecución total de la iniciativa asciende aproximadamente a la suma de $759.860.000 COP. Para finalizar, se resaltaron los principales beneficios que se esperan alcanzar con la implementación del protocolo IPv6, entre los cuales se encuentran el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes, la disponibilidad de un mayor número de direcciones IP para nuevos usuarios y servicios, la disminución de la dependencia de mecanismos como CGNAT, el fortalecimiento de la seguridad de la infraestructura tecnológica y el posicionamiento de UNIMOS S.A. E.S.P. como una empresa moderna, preparada para afrontar los retos de transformación digital y competitividad tecnológica en la región. Como acciones recomendadas, se propuso gestionar la aprobación de los recursos financieros requeridos, adelantar los trámites correspondientes ante LACNIC y conformar un comité técnico responsable de supervisar y acompañar el desarrollo del proyecto. Durante la reunión, el personal de la entidad informó que se han venido desarrollando diferentes actividades encaminadas a la estructuración y planeación del proyecto, logrando importantes avances en la definición de los componentes técnicos, operativos y administrativos necesarios para su implementación. Como resultado de este trabajo, se indicó que el proyecto ya fue formulado y registrado a través de la Metodología General Ajustada (MGA), herramienta que permite organizar y presentar iniciativas de inversión pública de manera estructurada. No obstante, a pesar de los avances alcanzados en la etapa de planeación, actualmente se presenta una limitante que dificulta la continuidad del proyecto y corresponde a la consecución de los recursos financieros requeridos para su ejecución. En este sentido, se manifestó que aún no se cuenta con una fuente de financiación definida ni con la disponibilidad presupuestal necesaria para dar inicio a las actividades contempladas en las siguientes fases del proyecto. Asimismo, se explicó que esta situación ha generado un estancamiento temporal en el proceso, ya que, aunque técnicamente se dispone de la mayoría de información, estudios y documentación requerida para avanzar, la falta de recursos económicos impide realizar las contrataciones, adquisiciones y demás acciones necesarias para materializar la iniciativa. Por lo anterior, la entidad continúa adelantando gestiones orientadas a identificar posibles alternativas de financiación, así como mecanismos de apoyo que permitan asegurar los recursos requeridos y garantizar la ejecución del proyecto en los tiempos previstos. Finalmente, se reiteró la importancia estratégica de esta iniciativa para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, razón por la cual se continuará realizando el seguimiento correspondiente y explorando diferentes opciones de financiación que permitan superar esta dificultad y avanzar hacia la implementación efectiva del proyecto. Para finalizar la sesión, el personal de UNIMOS S.A. E.S.P. manifestó su compromiso de continuar adelantando las gestiones necesarias para asegurar los recursos financieros requeridos para la ejecución del proyecto de implementación del protocolo IPv6. En este sentido, se indicó que durante las próximas semanas se realizarán las actividades pertinentes relacionadas con la revisión presupuestal, la identificación de posibles fuentes de financiación y el análisis de alternativas que permitan garantizar la viabilidad económica de la iniciativa. - Varios y Despedida Las partes acordaron mantener el seguimiento permanente al proceso con el fin de evaluar los avances obtenidos y definir las acciones que sean necesarias para superar las dificultades identificadas. Como compromiso, se estableció realizar una nueva mesa de trabajo dentro de quince (15) días, espacio en el cual se presentará un informe actualizado sobre las gestiones adelantadas en materia presupuestal y financiera, permitiendo verificar el estado del proyecto y definir los pasos a seguir para continuar con su implementación. Sin ninguna otra inquietud se da por finalizada la reunión, a las 5:00 pm. |  |  |
| COMPROMISOS ADQUIRIDOS |  |  |  |
| ACCIÓN PARA EJECUTAR | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN |  |

| REGISTRO DE ASISTENCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA |
| Camilo Andrés Ortega López | Enlace MINTIC- Nariño | Adjunto evidencia de asistencia |

Anexos

FECHA: 03/06/2026