| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNI | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que las licencias fueron cotizadas en dólares estadounidenses. | Puede afectar la rentabilidad del contratista; sin embargo, este riesgo será asumido por el contratista, quien deberá mantener el valor de la oferta presentada | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | *El proponente deberá presentar su oferta en pesos colombianos, manteniendo el valor ofertado durante toda la ejecución del contrato. * La variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) será asumida exclusivamente por el contratista, sin que ello genere reconocimiento de mayores valores o restablecimiento del equilibrio económico del contrato. * El supervisor verificará que los pagos se efectúen conforme a los valores ofertados y aceptados en el contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Presentación de la oferta | Finalización de la ejecución contractual | Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las condiciones económicas pactadas y a la ejecución del contrato sin reconocimiento de ajustes por variación de la TMR. | Durante la ejecución del contrato o en cada trámite de pago. |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No renovación o actualización de las licencias requeridas en especificaciones técnicas | -Riesgo en la pérdida de continuidad en la protección perimetral de la red institucional y afectación de la seguridad informática. - Exposición de los equipos y del correo institucional a amenazas informáticas, malware, phishing y otras vulnerabilidades de seguridad. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | * El contratista deberá realizar la renovación, actualización, activación y puesta en funcionamiento de las licencias, de conformidad con las especificaciones técnicas y dentro de las fechas de vencimiento de cada componente. * El supervisor del contrato verificará la correcta instalación, configuración y funcionamiento de las licencias antes de expedir la certificación de cumplimiento para efectos del pago. * En caso de presentarse fallas o inconsistencias en la activación o funcionamiento de las licencias, el contratista deberá corregirlas de manera inmediata, sin costo adicional para la entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Suscripción del l acta de inicio | Con la renovación, actualización, activación y puesta en funcionamiento de la última licencia prevista en el contrato. | Seguimiento del supervisor | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Errores o fallas durante la instalación, configuración, migración o activación de las licencias adquiridas. | Retraso en la puesta en funcionamiento de las soluciones de seguridad y posible afectación temporal de los servicios tecnológicos de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | El contratista deberá realizar la instalación, configuración, activación y puesta en funcionamiento de las licencias de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad. El supervisor deberá verificar el correcto funcionamiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista - supervisor | Instalación e implementación de las licencias. | Recibo a satisfacción de las licencias y certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. | Seguimiento del supervisor | Durante la implementación de cada componente o producto. |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONALES | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afecta el inicio de la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Seguimiento para que se aporten los soportes requeridos | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Oficina jurídica, impulsador del tramite | Acta de inicio | Acta de inicio firmada | Control y Seguimiento | DIARIO |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Incumplimiento por parte del contratista en la prestación del soporte técnico requerido durante la vigencia de las licencias. | Demoras en la atención de incidentes y afectación de la continuidad del servicio | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | El contratista deberá atender de manera oportuna los incidentes, fallas o requerimientos realizados por la entidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista y supervisor | Inicio de ejecución | Vencimiento de la vigencia del soporte técnico contratado y cumplimiento de las obligaciones contractuales | Control y Seguimiento | Vigencia del contrato. |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Entrega de licencias con características inferiores o diferentes a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. | Imposibilidad de recibir los bienes y necesidad de reposición o sustitución, generando retrasos en la ejecución contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | El contratista deberá suministrar las licencias que cumplan integralmente con las especificaciones técnicas, cantidades, características y funcionalidades exigidas por la entidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista y supervisor | Entrega de licencias objeto del contrato | Recibo a satisfacción del las licencias y/o productos entregados | Control y Seguimiento | Vigencia del contrato. |
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Deficiencias en la coordinación entre contratista y supervisor, con respecto a las actividades del contrato. | Retrasos en la ejecución y pérdidas económicas. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Asignar el recurso humano suficiente para la realización de los trabajos de coordinación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista - Supervisor | Acta de Inicio | Acta de Terminación | Control y mejoramiento continuo. | SEMANAL |