Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

- RIESGOS JURIDICOS

| No. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | PLANEACIÓN | SELECCIÓN | PLANEACIÓN | EJECUCION | SELECCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | REGULATORIO | REGULATORIO | TECNOLÓGICO | SOCIALES O POLÍTICOS | OPERACIONALES | SOCIALES O POLITICOS |
| DESCRIPCIÓN |  | CAMBIO O MODIFICACIONES EN LA NORMA GENERAL Y CONTRACTUAL | FALTA DE CAPACIDAD JURÍDICA Y LEGAL POR PARTE DE LOS OFERENTES AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA | FALLAS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, EN EL MOMENTO DE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO DERIVADO DE PROTESTAS, HUELGAS O PAROS QUE AFECTEN EL ORDEN PUBLICO | DESISTIMIENTO O NEGACIÓN A LA FIRMA DEL CONTRATO DESPUES DE SER ADJUDICADO EL PROCESO A UN PROPONENTE | INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA Y/O MATERIALES |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | ESTABLECER NUEVAS CONDICIONES JURÍDICAS Y OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES, CON EL CAMBIO NORMATIVO | RECHAZO Y/O INHABILIDAD DE LOS PROPONENTES | RETRASO EN LA PUBLICACION DE LOS SOPORTES DEL PROCESO (ACTOS ADMINISTRATIVOS, ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGOS ETC). DERIVANDO EN UN INCUMPLIMEINTO DE LOS PLAZO ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA | IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO EN LOS TIEMPOS PACTADOS | IMPEDIMEINTO PARA INICIAR LA EJECUCION DEL CONTRATO | MAYORES CANTIDADES DE OBRA |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| IMPACTO |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| CATEGORÍA |  | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | ENTIDAD | PROPONENTE | AGENCIA NACIONAL DE COMPRAS (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)-ENTIDAD-OFERENTES | ENTIDAD - CONTRATISTA | ADJUDICATARIO | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | ACTUALIZAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS DENTRO DE LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO, SI ES EL CASO MEDIANTE ADENDAS CUANDO APLIQUE | - VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES QUE ESTEN ACORDES A LA LEY AL MOMENTO DE EVALUAR - ESTABLECER REQUISITOS VIABLES Y SUJETOS A LA LEY PARA SU CUMPLIMIENTO | APLICABILIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL NUEVO PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II | ANALISIS DE LA SITUACION POR PARTE DEL SUPERRVISOR CON EL CONTRATISTA PARA ENCONTRAR SOLUCIONES VIABLES QUE LLEVEN AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DEBIDO PROCESO Y APLICABILIDAD DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | ANALISIS DE LA SITUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR CON EL CONTRATISTA |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | IMPACTO | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|  | CATEGORÍA | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | COMITÉ JURIDICO ESTRUCTURADOR | COMITÉ JURIDICO EVALUADOR | AGENCIA NACIONAL DE COMPRAS (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)-ENTIDAD-OFERENTES | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | ORDENADOR DEL GASTO -GERENTE DEL PROYECTO- COORDINADOR JURIDICO | ORDENADOR DEL GASTO PREVIA NOTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | ESTRUCTURACION DEL PROCESO | EN LA EVALUACIÓN | UNA VEZ OCURRA LA FALLA | EJECUCION DEL CONTRATO | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE EL DESISTIMIENTO DEL ADJUDICATARIO Y NEGACIÓN A LA FIRMA DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II | EJECUCION DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | SUSCRIPCION DEL CONTRATO | ADJUDICACION DEL PROCESO | CON LIQUIDACION Y CIERRE DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. | CON LA ADJUDICACION DEL PROCESO SI EL ANALISIS POR PARTE DE LA ENTIDAD ES VIABLE PARA ADJUDICAR AL SIGUIENTE PROPONENTE SEGÚN EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD EN CASO DE HABER RECIBIDO VARIAS OFERTAS | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | VERIFICACIÓN DE LA NORMA Y APLICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO | EN LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS CON LA VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES | COMUNICACIÓN CON LA MESA DE AYUDA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR A TRAVES DE LOS INFORMES QUE PRESENTE EL CONTRATISTA | CONTROL Y ANALISIS DE PODER ADJUDICAR A OTRO PROPONENTE | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR A TRAVES DE LOS INFORMES QUE PRESENTE EL CONTRATISTA |
|  | PERIODICIDAD | DIARIA Y/O COMO INDIQUE EL CRONOGRAMA DEL PROCESO | DIARIA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN | DIARIA AL MOMENTO DE IDENTIFICAR LA FALLA | DIARIA EN LA ETAPA DE EJECUCION HASTA LA CULMINACION DEL CONTRAOT A SATISFACCIÓN | DIARIA DENTRO DEL TERMINO DE DESISTIMEINTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO | DIARIA EN LA ETAPA DE EJECUCION HASTA LA CULMINACION DEL CONTRAOT A SATISFACCIÓN |

- RIESGOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

| Nº |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | ESPECIFICO | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | GENERAL |
| FUENTE |  | INTERNO | INTERNO | INTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | PLANEACIÓN | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN | PLANEACIÓN | EJECUCION | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | FINANCIERO | ECONOMICO | ECONÓMICO | FINANCIERO | ECONÓMICO | ECONOMICO | R. ECONÓMICO |
| DESCRIPCIÓN ( que puede pasar y como puede ocurrir) |  | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE PRECIOS DE MERCADO | RIESGO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | NO REALIZAR EL PAGO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS | RIESGO DE QUE NO SE PRESENTE OFERTAS ECONÓMICAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO | DERIVADO DE VARIABLES EXTERNAS QUE AFECTEN LA ECONOMIA EL CONTRATISTA SOLICITE AJUSTE EN EL PRECIO DEL CONTRATO | LOS EFECTOS DESFAVORABLES GENERADOS POR EL CLIMA O LAS CONDICIONES AMBIENTALES QUE PUEDAN ALTERAR LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO. ES DECIR, INTERRUPCIONES EN TIEMPO DEL CONTRATO LO QUE PUEDE AFECTAR LA EJECUCION DEL MISMO GENERANDO COSTOS ADICIONALES. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | EL PRECIO DE REFERENCIA NO CORRESPONDA AL PRECIO REAL DEL MERCADO | DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O UNA ADJUDICACIÓN CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO | QUE NO SE SUSCRIBA EL CONTRATO | ACCIÓN CONTENCIOSA EN CONTRA DE LA ENTIDAD A FIN DE OBTENER EL PAGO DE LO DEBIDO Y DE LAS MULTAS Y SANCIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE | DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. | INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. |
| PROBABILIDAD |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| IMPACTO |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| CATEGORÍA |  | ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO | BAJO | ALTO | ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | COMITÉ ECONÓMICO ESTRUCTURADOR | OFERENTE | OFERENTE | ENTIDAD | COMITÉ ECONÓMICO ESTRUCTURADOR | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | VERIFICAR LA PROYECCIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA | POR PARTE DEL PROPONENTE, REALIZAR UNA PROYECCIÓN REAL DE PRECIOS, ANALIZANDO COSTOS, GASTOS, UTILIDAD RAZONABLE Y DEMÁS VARIABLES. REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE LOS PROPONENTES Y EN CASO DE DETECTARSE UN PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO HACER EL REQUERIMIENTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN CONTRACTUAL | APLICAR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. REALIZAR EL DEBIDO PROCESO Y ADJUDICARLO AL SIGUIENTE PROPONENTE SEGÚN EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD | CONCILIACION CON EL CONTRATISTA MIENTRAS SE SITUAN LOS PRESUPUESTOS REQUERIDOS | REEVALUAR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCESO Y A SU VEZ GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE OFERENTES | EL SUPERIVISOR Y/O INTERVENTORIA INFORMARA A LA ESTIDAD LO REQUIRO POR EL CONTRATISTA Y ESTA A SU VEZ DECIDIRA LA VIABILDAD DE INICIAR UN DEBIDO PROCESO ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y SI ES PROCEDENTE HACER USO DE LAS POLIZAS DE CUMLIMIENTO. | EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | IMPACTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | COMITÉ ECONÓMICO ESTRUCTURADOR | PROPONENTE Y COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR DE LA CENAC AVIACIÓN | GERENTE DEL PROYECTO | DIRECCIÓN FINANCIERA / ORDENADOR DEL GASTO | COMITÉ ECONÓMICO ESTRUCTURADOR DE LA CENAC AVIACIÓN | SUPERVISOR/ INTERVENTORIA Y ORDENADOR DEL GASTO | SUPERVISOR Y/O INTERVENTORIA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | DURANTE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | DURANTE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS OFERENTES AL TERMINO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL GERENTE DEL PROYECTO DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOZCA LA FALENCIA DEL PAGO | DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE DESIERTO | EN REQUERIMIENTO DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO | CON EL INFORME DE SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | HASTA ANTES DE LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN PLIEGOS DEFINITIVOS | AL TERMINO DE LAS EVALUACIONES | FINALIZACION DEL DEBIDO PROCESO Y HASTA EL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN | CUANDO SE REALICE EL PAGO | AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO | UNA VEZ SE ACUERDE CON EL CONTRATISTA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, O CUANDO SE SANCIONE EN DEBIDO PROCESO | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMA DE SUPERVICION DE LA INTERVENTORIA |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO | MEDIANTE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA REALIZADA POR EL COMITÉ DE LA CENAC AVIACIÓN. | VERIFICACIÓN POR PARTE DEL GERENTE DEL PROYECTO | DESARROLLO DE INFORMES DE SUPERVISION, VERIFICANDO EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA OFERTA POR PARTE DEL PROPONENTE. | CON LOS INFORMES DE SUPERVISION | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | CUANDO SE EFETUA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS | AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | MENSUALMENTE | ETAPA PRECONTRACTUAL | EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, QUE SE PRESENTE LA NOVEDAD | DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO |

- RIESGOS TECNICOS

|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE | GENERAL |  | ESPECÍFICOS | ESPECÍFICOS | ESPECÍFICOS | ESPECÍFICOS |  | GENERAL |  |  |
| FUENTE | INTERNA |  | EXTERNO | EXTERNA | EXTERNO | EXTERNO |  | INTERNO |  |  |
| ETAPA | PLANEACIÓN |  | SELECCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN |  |  |
| TIPO | OPERACIONALES |  | OPERACIONAL | OPERACIONAL | TECNOLÓGICO | REGULATORIO |  | OPERACIONAL |  |  |
| DESCRIPCI ÓN | QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO FUERAN SUFICIENTES Y CLARAS |  | QUE LA EMPRESA MANIFIESTE NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | QUE LA EMPRESA NO CUMPLA CON LOS TIEMPOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FALTA DE LOGÍSTICA DEL PROPONENTE PARA BRINDAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN | EL ADVENIMIENTO DE NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS O ESTÁNDARES NO COMPATIBLES CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS |  | LA TARDANZA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS - NO PODER VIAJAR POR CIERRE DE FRONTERAS |  |  |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | DEMORAS EN EL PROCESO LO QUE AFECTARÍA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  | SE DECLARE DESIERTO EL PROCESO | GENERACIÓN DE PRORROGAS | DEMORA EN LA EJECUCIÓN Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA | EL SERVICIO REQUERIDO SEA OBSOLETO EN CORTO TIEMPO |  | - QUE NO SE PUEDA EJECUTAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EL CONTRATO - QUE SE GENEREN SOBRECOSTOS POR EVENTOS ATRIBUIBLES AL COVID-19 Y/O ALGUNA DE SUS VARIANTES Y /O ALGUNA OTRA PANDEMIA. |  |  |
| PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 2 |  | 4 |
| IMPACTO |  | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 2 | 6 | 5 | 5 |  | 4 |  | 7 |
| CATEGORÍA |  | BAJO | ALTO | MEDIO | MEDIO |  | BAJO |  | ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR | OFERENTE | CONTRATISTA | CONTRATISTA Y/O LA ASEGURADORA |  | CONTRATISTA |  | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | REVISIÓN POR PARTE DE TODO EL COMITÉ Y EL GERENTE DE PROYECTO | SACAR UN NUEVO PROCESO | VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN EL MOMENTO DE INCUMPLIR CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE HARÁ EFECTIVA LA PÓLIZA |  | VERIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE FECHAS DE VIGENCIA, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO EMPLEADO Y ACTUALIZACIÓN DEL MISMO |  | REALIZAR LOS DIFERENTES PROTOCOLOS DE MONITOREO |

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | IMPACTO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
|  | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | PLANEACIÓN | COMITÉS EVALUADORES | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | EN EL NOMBRAMIENTO DE COMITÉS | UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y ENTREGADO EL CRONOGRAMA POR PARTE DEL CONTRATISTA | UNA VEZ SE CONOCE LA CIRCUNSTANCIA O SE IDENTIFIQUE | UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA. |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | EN LA ESTRUCTURACIÓN | ANTES DE LA EJECUCIÓN | UNA VEZ RECIBIDO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS | UNA VEZ RECIBIDO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS | UNA VEZ RECIBIDO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS | CON EL RECIBO A SATISFACCIÓN Y/O INFORMES SOBRE ESTADO DE LAS TRIPULACIONES O FALLO DEL DEBIDO PROCESO |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA VERIFICACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO POR PARTE DE LA CENAC | VERIFICACIÓN DE LOS COMITÉS EVALUADORES | POR INTERMEDIO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | POR INTERMEDIO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | POR MEDIO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | POR MEDIO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | N/A | DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN | DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA. | DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA | CADA VEZ QUE LO CONSIDERE NECESARIO | DURANTE LA EJECUCIÓN Y HASTA EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN O FALLO DEL DEBIDO PROCESO |