
MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

	No 
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCION (que puede pasar y como puede ocurrir)
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Equipo de trabajo insuficiente y falta de idoneidad del personal necesario para el desarrollo del objeto a contratar, por inadecuada definición o escogencia de los perfiles profesionales necesarios
	Incumplimiento del contrato y/o entrega del objeto no satisfactoria
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	DE LA NATURALEZA
	El plazo del contrato no se cumpla y se retrase la entrega del producto por factores climáticos
	Retraso en el cumplimiento del plazo contratado
	2
	2
	3
	RIESGO BAJO

	3
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	El plazo del contrato no se cumpla y se retrase la entrega del producto por factores climáticos
	Retraso en el cumplimiento del plazo contratado
	2
	2
	3
	RIESGO BAJO

	4
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Incumplimiento en las normas de seguridad social, salud ocupacional y seguridad industrial que podrán ocasionar acciones legales, accidentes de trabajo y hasta pérdidas humanas
	Imposición de multas 
	2
	2
	3
	RIESGO BAJO

	5
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCION
	FINANCIERO
	Retraso en los pagos pactados por insuficiencia de PAC
	suspension del contrato
	2
	2
	3
	RIESGO BAJO

	6
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCION
	FINANCIERO
	Retraso en los pagos pactados por no cobro del contratista
	suspension del contrato
	2
	2
	3
	RIESGO BAJO

	7
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCION
	FINANCIERO
	Accidentes  del personal de trabajo que retrasen la entrega del objeto contratado por utilización de medios de transporte inadecuados o defectuosos
	Retraso en el cumplimiento del contrato
	2
	2
	3
	RIESGO BAJO

	8
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Accidentes que puedan causar daños a terceros 
	Indemnización a terceros
	3
	3
	7
	RIESGO ALTO





	No 
	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISION

	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	
	
	
	
	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?

	1
	a.. Verificación a la capacidad técnica.
b.. Comités de obra semanal.
c.. Optimización de los procesos de contratación.
	2
	2
	3
	RIESGO BAJO
	POCO PROBRABLE 
	SUPERVISOR
	A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
	A LA FINALIZACION DEL CONTRATO
	SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA
	SEMANAL

	2
	Determinación del histórico climático de la zona y de los meses en los cuales se ejecutaría el contrato
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	POCO PROBABLE
	ENCARGADO DE DEFINIR LOS ESTUDIOS PREVIOS
	ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS
	PUBLICACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS EN LOS CUALES YA SE HA DEFINIDO UN PLAZO ADECUADO
	VERIFICACION ADECUADA DE LA PLANIFICACION DEL ESTUDIO PREVIO
	UNICA

	3
	Descuento del día que no se preste el servicio
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	POCO PROBABLE
	ENCARGADO DE DEFINIR LOS ESTUDIOS PREVIOS
	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
	A LA FINALIZACION DEL OBJETO CONTRATADO
	REVISION SEMANAL DEL CUMPLIMIENTO
	SEMANAL

	4
	* Cumplimiento estricto de las normas laborales, de seguridad social, salud ocupacional frente al personal que ocupe el contratista para el desarrollo del contrato; * Vinculación a ARP, salud, pensiones de los trabajadores por parte del contratista
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	POCO PROBABLE
	SUPERVISOR
	ANTERIOR A LA ELABORACION DEL ACTA DE INICIO
	A LA FINALIZACION DEL CONTRATO
	SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA
	MENSUAL

	5
	Revisión del PAC para la adecuada formulación de la periodicidad de los pagos del contrato
	2
	2
	3
	RIESGO BAJO
	POCO PROBABLE
	ENCARGADO DE DEFINIR LOS ESTUDIOS PREVIOS, JUNTO CON TESORERIA
	ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS
	PUBLICACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS EN LOS CUALES YA SE HA DEFINIDO LA PERIPDICIDAD DEL PAGO ACORDE AL PAC DE LA ENTIDAD
	VERIFICACION ADECUADA DE LA PLANIFICACION DEL ESTUDIO PREVIO
	UNICA

	6
	* Presentación oportuna y completa de los documentos y soportes necesarios de las cuentas que presente el contratista; * Previsión y estimación de costos por parte del contratista frente a la programación de pagos los cuales sólo están sujetos al desembolso de recursos
	2
	2
	3
	RIESGO BAJO
	POCO PROBABLE
	SUPERVISOR
	A LA FIRMA DEL CONTRATO
	A LA FINALIZACION DEL CONTRATO
	SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA
	MENSUAL

	7
	* Certificación del estado mecánico de medios de transporte y equipos a utilizar; * Plan de contingencia para apoyo técnico mecánico o reemplazo
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	POCO PROBABLE
	SUPERVISOR
	A LA FIRMA DEL CONTRATO
	A LA FINALIZACION DEL CONTRATO
	SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA
	QUINCENAL

	8
	* Adecuar e implementar las medidas de seguridad necesarias, cordones de seguridad, señales de peligro, etc., necesarias para evitar accidentes  
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	POCO PROBABLE
	SUPERVISOR
	AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	A LA FINALIZACION DEL CONTRATO
	


SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA
	DIARIO



Este Análisis se hizo siguiendo las recomendaciones y tablas señaladas por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
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