MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 |  | Externa | Ejecución | Técnico | Condiciones climáticas adversas durante actividades de campo y levantamientos topográficos | Retrasos en cronograma y afectación en toma de información | Media | Medio | Medio | Moderado | Contratista | Programación de actividades conforme a condiciones climáticas y planes de contingencia | Baja | Bajo | Bajo | Aceptable | Sí | Interventor | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento al cronograma e informes de avance | Semanal |
| 2 | Operacional | Interna | Ejecución | Técnico | Errores o inconsistencias en los estudios y diseños elaborados | Requerimientos de ajuste y retrasos en aprobación de entregables | Media | Alto | Alto | Moderado | Contratista | Revisión interdisciplinaria y control de calidad de entregables | Baja | Medio | Bajo | Aceptable | Sí | Interventor | Durante la ejecución del contrato | Revisión técnica por supervisión | Quincenal |
| 3 | Financiero | Externa | Ejecución | Económico | Incremento en costos operativos asociados a desplazamientos y actividades de campo | Afectación financiera del contratista | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Contratista | Adecuada estructuración de costos en la propuesta económica | Baja | Bajo | Bajo | Aceptable | No | Interventor | Etapa precontractual y ejecución | Seguimiento financiero interno | Mensual |
| 4 | Operacional | Interna | Ejecución | Administrativo | Retraso en la entrega de productos por parte del contratista | Incumplimiento del cronograma contractual | Media | Alto | Alto | Moderado | Interventor | Seguimiento permanente al plan de trabajo y cronograma | Baja | Medio | Bajo | Aceptable | Sí | Interventor | Durante la ejecución del contrato | Informes de avance y seguimiento de supervisión | Quincenal |
| 5 | Operacional | Externa | Ejecución | Social | Inconformidad de la comunidad durante las actividades de campo | Dificultades para acceso y toma de información | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Compartido | Socialización y adecuada comunicación con comunidad y líderes del sector | Baja | Bajo | Bajo | Aceptable | No | Interventor y Entidad | Durante visitas técnicas | Actas e informes de campo | Cuando aplique |
| 6 | Técnico | Interna | Ejecución | Calidad | Información insuficiente o inconsistente en levantamientos y diagnósticos | Deficiencias en los diseños y necesidad de ajustes posteriores | Media | Alto | Alto | Moderado | Contratista | Validación y verificación permanente de información recolectada | Baja | Medio | Bajo | Aceptable | Sí | Interventor | Durante ejecución de estudios | Revisión técnica y supervisión | Quincenal |
| 87 | Operacional | Interna | Ejecución | Seguridad y Salud | Accidentes laborales durante demolición, excavación o manejo de equipos. | Lesiones al personal y suspensión de actividades. | Media | Alto | Alto | Moderado | Compartido | Implementación SG-SST y uso obligatorio de EPP. | Medio | Medio | Medio | Aceptable | Si | Contratista e Interventor | Durante la ejecución del contrato | Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo | Semanal |
| 8 | Corrupción | Interna | Precontractual/Ejecución | Legal/Reputacional | Posibles prácticas indebidas en ejecución contractual o suministro. | Sanciones legales y afectación reputacional. | Baja | Alto | Medio | Moderado | Compartido | Supervisión permanente, trazabilidad y cumplimiento normativo. | Bajo | Bajo | Bajo | Aceptable | Si | Contratista, interventor y Entidad | Precontractual/Ejecución | Seguimiento de avance en mesas Técnicas | Quincenal |