# ANEXO TÉCNICO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS, MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS MENORES, DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Proyecto N° 2252 -Transformando Espacios, Conectando Comunidades/San Cristóbal Vial: Caminos de Oportunidad y Progreso Proyectó N° 2667 -Gobierno de lo cotidiano- Proyectó N° 5202 - El rubro para mantenimiento de equipos menores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ D.C., 2026

TABLA DE CONTENIDO

| 1. FICHA DEL PROYECTO | 3 |
| --- | --- |
| 2. JUSTIFICACIÓN | 3 |
| 3. BASE NORMATIVA | 5 |
| 4. OBJETO | 6 |
| 5. OBJETIVO GENERAL | 6 |
| 6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (DEL PROYECTO) | 6 |
| 7. METAS | 6 |
| 8. BENEFICIARIOS DIRECTOS | 7 |
| 9. BENEFICIARIOS INDIRECTOS | 7 |
| 10. ALIADOS | 7 |
| 11. ENFOQUE DE GÉNERO, DIFERENCIAL, POBLACIONAL Y DE DERECHOS | 7 |
| 12. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO | 7 |
| 12.1 PLAZO | 7 |
| 12.2 VALOR DEL CONTRATO | 7 |
| 13. DESARROLLO DEL PROYECTO | 7 |
| 13.1 COMPONENTES DEL PROYECTO | 8 |
| 13.2 DESARROLLO DE LOS COMPONENTES | 10 |
| 13.2.1 COMPONENTE 1 DE ALISTAMIENTO | 33 |
| 13.2.2 COMPONENTE 2: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, VIOLENCIA SEXUAL Y PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS | 35 |
| 13.2.3 Códigos UNSPSC | 36 |
| 14. PLAN DE MEDIOS | 37 |
| 15. ITEMS NO PREVISTOS | 38 |
| 16. INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS AL ALMACÈN | 38 |
| 17. SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN | 17 |
| 18. GUIA VERDE DE CONTRATACIÓN | 39 |
| 19. SEGUIMIENTO | 41 |
| 20. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | 41 |
| 21. ANEXOS | 18 |
| 21.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO (SEGÚN FORMATO) | 18 |
| 21.2 CRONOGRAMA DE PROYECTO (SEGÚN FORMATO) | 18 |

- FICHA DEL PROYECTO

| Proyecto |  | - Transformando Espacios, Conectando Comunidades/San Cristóbal Vial: Caminos de Oportunidad y Progreso - Gobierno de lo cotidiano |
| --- | --- | --- |
| Proceso |  | LICITACION PUBLICA |
| Objeto |  | “PRESTAR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS, MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS MENORES, DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL”. |
| Plazo de ejecución |  | 12 MESES |
| Meta |  | - Intervenir 17 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación – Quinientos millones de pesos M/Cte ($515.000.000) - Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional (una por vigencia). Proyecto: Gobierno de lo cotidiano - Doscientos cincuenta millones de pesos M/Cte ($250.000.000) - El rubro para mantenimiento de equipos menores es Servicio de mantenimiento y reparación de motores transformadores y generadores eléctricos- 02120202008078715202 – Cuarenta millones de pesos M/Cte ($40.000.000) |
| Ubicación |  | Localidad San Cristóbal, Bogotá D.C. |
| Presupuesto a ejecutar |  | OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($805.000.000) |
| Rubro presupuestal |  | O230117459920242252 O230117459920242667 02120202008078715202 |
| Iniciativa presupuesto participativo | de | No aplica |
| Políticas Relacionadas | Públicas | No aplica |
| ODS |  | No aplica |
| Gerente FDL-SC |  | Isolier Andrés Eguis – Linda Bleyr |
| Líder FDL-SC |  |  |
| Abogado Revisor |  |  |

- JUSTIFICACIÓN

De conformidad con lo previsto en el Artículo 86 del Decreto 1421 de 1993 corresponde a los Alcaldes Locales cumplir la constitución, la ley y las normas de carácter Distrital y Local, así como las decisiones de las autoridades distritales. Con la entrada en vigencia del Decreto Distrital 374 de 21 de junio de 2019, se delegó en los Alcaldes Locales “Delega en los alcaldes locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo a tales Fondos”. Consecuentemente, el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental Y De Obras Públicas Para La Localidad De San Cristóbal 2025 – 2028. “San Cristóbal Territorio De Oportunidades, Camina Segura”, constituye el referente de las acciones y políticas de la administración local.

El proceso de contratación por celebrar se encuentra alineado con las actividades descritas en la Ficha EBI, toda vez que se enmarca dentro de los proyectos estratégicos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión del Distrito: Proyecto N.º 2667 “Fortalecimiento Institucional- Gobierno de lo cotidiano” y Proyecto N.º 2252 “Infraestructura - "Transformando espacios, conectando comunidades, San Cristóbal Vial, caminos de oportunidad y progreso”

El proyecto N° 2667, "Gobierno de lo cotidiano", está enfocado en robustecer las capacidades administrativas y operativas de la Alcaldía Local, promoviendo la eficiencia en la prestación de servicios y el cumplimiento de sus actividades misionales, en línea con las políticas públicas y los objetivos de desarrollo establecidos.

Por su parte, el proyecto N° 2252, "Transformando espacios, conectando comunidades, San Cristóbal Vial, caminos de oportunidad y progreso", tiene como objetivo la mejora y modernización de la infraestructura vial de la localidad. Este proyecto busca no solo garantizar una movilidad segura y eficiente, sino también conectar comunidades, fomentar el desarrollo económico y generar oportunidades de progreso para los habitantes del territorio.

Ambos proyectos reflejan el compromiso del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal con el fortalecimiento institucional y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, alineándose con las metas del Plan de Desarrollo Distrital y las prioridades estratégicas de la localidad.

De igual manera, se encuentran dentro de los componentes del proyecto los Operativos de inspección y vigilancia en espacio público, establecimientos de comercio y control de cerros orientales en el marco del cumplimiento de la sentencia de cerros orientales, así como visitas de metrología y control de precios, descongestionar las actuaciones administrativas que cursan en el área de IVC relacionadas con procesos de obras, establecimientos de comercio, espacio público y las visitas de control urbanístico, así como todos los procesos o actuaciones administrativas relacionadas con cerros orientales y los procesos de cobro persuasivo que se dan en aquellas actuaciones sancionatorias.

El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal actualmente se encuentra conformada por numerosas áreas de trabajo las cuales tiene a su cargo tareas y responsabilidades como: Atender y tramitar ante el despacho del Alcalde Local, las iniciativas y sugerencias de la comunidad con respecto a los asuntos de gestión pública, planeación, participación y desarrollo local. Ejecutar los procesos de gestión administrativa en la localidad, tales como control de inventarios, almacén, servicios generales, sistemas archivo y correspondencia. Coordinar la gestión correspondiente a los asuntos contables, financieros, seguimiento a los proyectos de inversión e interventoría del Fondo de Desarrollo Local, entre otros. Apoyar las áreas cultura, deportes, adulto mayor, seguridad y convivencia. Adicionalmente, la entidad es la encargada de resolver las quejas presentadas por los ciudadanos de la Localidad, referentes a las

construcciones nuevas e invasión de espacios públicos con escombros, acciones populares, despachos comisorios e informar los trámites que se deben seguir para la consecución de licencias de construcción, ampliación, modificación o demolición de obras.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es fundamental para la entidad garantizar la disponibilidad y óptimo funcionamiento de los vehículos, maquinaria amarilla y equipos menores que son de tenencia y/o propiedad del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal (FDLSC). Estos recursos son esenciales para asegurar tanto el transporte eficiente de los funcionarios como el cumplimiento de las actividades misionales del Fondo, incluyendo el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial en las distintas zonas de la localidad.

Por lo anterior, se identifica la necesidad de adelantar los procedimientos administrativos y operativos pertinentes que permitan contar con los recursos económicos, logísticos y técnicos suficientes para el cumplimiento de estos objetivos. Esto incluye la implementación de acciones destinadas a garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, así como la adquisición de insumos y repuestos que aseguren la continuidad en la prestación de los servicios.

Asimismo, resulta prioritario desarrollar actividades complementarias que refuercen la operatividad e integridad de los servicios prestados por la entidad. Estas acciones permitirán no solo el cumplimiento de las metas institucionales, sino también un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de la localidad, promoviendo una movilidad más segura y eficiente, así como el fortalecimiento de la infraestructura vial de San Cristóbal.

En consecuencia, el objeto contractual relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal responde directamente a las necesidades derivadas de ambos proyectos y es coherente con las actividades establecidas en la Ficha EBI, al facilitar la ejecución de acciones de fortalecimiento institucional y mejoramiento de la infraestructura vial, en concordancia con las metas del Plan de Desarrollo Local y Distrital.

Actualmente, el parque automotor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL cuenta con vehículos que han superado los siete (7) años de uso continuo, mientras que otros ya han finalizado el período de garantía otorgado por el concesionario. Esta situación, derivada del desgaste propio por el tiempo y el uso, hace necesario implementar un mantenimiento regular que permita preservar su operatividad y funcionalidad.

# BASE NORMATIVA

Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentra: “Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la gestión pública local y la consolidación de los programas de la gobernabilidad local”.

Enla estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentran Las Alcaldías Locales, que tienen, entre otras, como funciones, “Desarrollar los procesos de gestión pública requeridos para el cumplimiento de sus funciones misionales y de las funciones de los alcaldes Locales conforme con las normas vigentes”

El Fondo de desarrollo Local de San Cristóbal (FDLSC), es un establecimiento público descentralizado del orden Distrital, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creado por el Acuerdo 8 de 1987, expedido por el Consejo Distrital. Según lo previsto por la norma, el FDLSC debe desarrollar, en cumplimiento de la ley y en acatamiento de los principios que orientan la administración pública, la contratación de los bienes y servicios requeridos. Así mismo, debe garantizar su asistencia a la población que allí habita con el ánimo y el deber de cumplir con la misión de la Entidad.

# OBJETO

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos y originales de cada una de las marcas de los vehículos, livianos, pesados, maquinaria amarilla y equipos menores, del fondo de desarrollo local de San Cristóbal, “a monto agotable.

# OBJETIVO GENERAL

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos, accesorios y mano de obra, así como garantizar el Servicio de Revisión Técnico-Mecánica de los vehículos de la entidad con su respectiva emisión del certificado por parte de un centro de diagnóstico automotor con los respectivos permisos del distrito para su funcionamiento.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS (del proyecto)

- Asegurar que las visitas a campo y en general las acciones que realizan los funcionarios y contratistas de la alcaldía Local de San Cristóbal, en donde se hace necesario el uso de los vehículos y maquinaría amarilla del fondo, se ejecuten sin contratiempos.

- Mantener los vehículos en óptimas condiciones de operación y seguridad, garantizando su buen funcionamiento.

- Contar con tareas de inspección y rutinas de mantenimiento para todos los vehículos y maquinaría amarilla.

- Disminuir las tareas de mantenimiento correctivo para los vehículos.

- Alargar la vida útil de los vehículos y maquinaría amarilla que tiene el Fondo Local de San Cristóbal.

# METAS

| Proyecto | Meta |
| --- | --- |
| Transformando Espacios, Conectando Comunidades/San Cristóbal Vial: Caminos de Oportunidad y Progreso | Intervenir 17 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación |
| Gobierno de lo cotidiano | Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional (una por vigencia). |

- BENEFICIARIOS DIRECTOS

- Funcionarios y contratistas del fondo de desarrollo local de San Cristóbal

# BENEFICIARIOS INDIRECTOS

- La comunidad, en general de la localidad cuarta de San Cristóbal

# ALIADOS

N/A

# ENFOQUES	DE	DERECHOS	HUMANOS:	GÉNERO,	DIFERENCIAL, POBLACIONAL, TERRITORIAL, OTROS.

N/A

# CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

  - PLAZO

El plazo del contrato es 12 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS, contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

# VALOR DEL CONTRATO

OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS ($805.000.000)

# DESARROLLO DEL PROYECTO

Este proyecto se desarrollará de la siguiente manera:

# COMPONENTES DEL PROYECTO

PROYECTO: Transformando Espacios, Conectando Comunidades/San Cristóbal Vial: Caminos de Oportunidad y Progreso

| COMPONENTE1: | INTERVENCIÓN MALLA VIAL LOCAL Meta: Intervenir 17 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación. Indicador: Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial urbana (local y/o intermedia) |
| --- | --- |

PROYECTO: Gobierno de lo cotidiano

| COMPONENTE 1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Fortalecer la Administración Local para promover una adecuada respuesta de la Administración Local a las necesidades de la comunidad, así como una comunicación efectiva con la comunidad para fortalecer el derecho a la participación y la relación de confianza, colaboración y transparencia Meta del proyecto: Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional (una por vigencia). Indicador: Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas |
| --- | --- |

## Talento humano transversal a la ejecución del proyecto

| CARGO | PERFIL PROFESIONAL | CANTIDAD MÍNIMA |
| --- | --- | --- |
| Ingeniero Mecánico o Automotriz | Profesional titulado en Ingeniería mecánica o Ingeniería automotriz con especialización en gerencia de mantenimiento | 1 |
| Jefe de Taller y/o taller de mantenimiento | Técnico y/o Tecnólogo y/o profesional en electricidad/electrónica automotriz o Mecatrónica, | 1 |
| Eléctricoautomotriz | Técnico, tecnólogo o profesional en mecánica automotriz, sistemas eléctricos de automotores o mantenimiento eléctrico. | 1 |
| Mecánicos automotrices | Técnico, tecnólogo o profesional en mecánica general de vehículos livianos a gasolina. | 2 |
| Mecánicos de motores diesel | Técnicos, tecnólogos o profesionales en mecánica automotriz, ingeniería automotriz, con conocimientos en mecánica diésel o motores diesel | 2 |
| Alineador y Balanceador | Curso, formación Técnico, tecnólogo o profesional en mecánica automotriz, mecatrónica automotriz o formación en alineación y balanceo | 1 |
| Almacenista | Curso, formación Técnico, tecnólogo o profesional en almacén y/o mecánico automotriz | 1 |
| Sistema de refrigeración | Técnico en sistemas de refrigeración y/o aire acondicionado. | 1 |
| Eléctrico | Ingeniero electrónico, mecatrónica, técnico o tecnólogo en sistemas eléctricos de maquinaria amarilla | 1 |
| Mecánicos de vehículos pesados | Técnico, tecnólogo o profesional en mecánica general de vehículos pesados. | 1 |
| Mecánico de motores diesel | Técnico, tecnólogo o profesional en mecánica de maquinaria amarilla, con conocimientos en mecánica diésel y motores diesel | 1 |
| Técnico transmisiones | Formación Técnico, tecnólogo o Profesional en mantenimiento u arreglo de transmisiones. | 1 |
| Técnico Hidráulico | Formación Técnico, tecnólogo o profesional con conocimientos en hidráulica (mantenimiento de los sistemas hidráulicos de maquinaria pesada y maquinaria amarilla) | 1 |

El cuadro anterior hace relación al personal mínimo requerido para la ejecución de labores de mantenimiento de (vehículos livianos, volquetas y maquinaria de línea amarilla), pero el proponente deberá garantizar el personal que prestará cada servicio de acuerdo con el volumen demandado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, el cual será verificado por el apoyo a la supervisión.

## Obligaciones del talento humano

El contratista previamente a la suscripción del acta de inicio deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados y las hojas de vidas del personal mínimo requerido deberá ser presentado dentro de la propuesta. Con el fin de verificar la formación técnica, tecnológica o profesional, el adjudicatario presentará copia de los diplomas o actas de grado y tarjetas profesionales COPNIA y CONTE (si aplican) que acrediten la formación requerida para cada persona solicitada, certificaciones de experiencia requerida y copia del contrato con el cual acredite la vinculación y permanencia de la totalidad del personal propuesto, durante la ejecución del objeto del contrato.

Adicionalmente, se exigirá que todos los perfiles cuenten con una experiencia mínima de cuatro (4) años, debidamente certificada, y que la formación académica haya sido otorgada por instituciones reconocidas y acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional – MEN, garantizando así la idoneidad del personal asignado y la adecuada ejecución del contrato.

# DESARROLLO DE LOS COMPONENTES

PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA

El parque automotor, maquinaria amarilla y otros equipos menores, a cargo del FDLSC y que dan apoyo a las diferentes áreas está conformado por:

Vehículos Livianos y Pesados:

| No. | CLASE DE VEHÍCULO | PLACA | MARCA | MODELO | CLASE COMBUSTIBLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMIONETA CAMPERO WAGON 4X4 | OBI-544 | TOYOTA FORTUNER | 2013 | GASOLINA |
| 2 | CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA 4X4 | OLM- 922 | NISSAN FRONTIER | 2018 | ACPM |
| 3 | CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA 4X4 | OLM- 923 | NISSAN FRONTIER | 2018 | ACPM |
| 4 | CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA 4X4 | OLM- 924 | NISSAN FRONTIER | 2018 | ACPM |
| 5 | CAMIONETA TUCSON HIBRIDA | NPK-848 | HYUNDAI HIBRIDA | 2026 | GASOLINA |
| 6 | VOLQUETA CONTINENTAL | OBG- 716 | INTERNACIONAL | 2008 | ACPM |
| 7 | VOLQUETA CONTINENTAL | OBG- 717 | INTERNACIONAL | 2008 | ACPM |
| 8 | VOLQUETA CONTINENTAL | OBG- 829 | INTERNACIONAL | 2008 | ACPM |
| 9 | VOLQUETA CONTINENTAL | OBG- 830 | INTERNACIONAL | 2008 | ACPM |
| 10 | BUSETA HINO | OBI-134 | HINO | 2010 | ACPM |
| 11 | CAMABAJA | GCW- 723 | HINO | 2019 | ACPM |

Tabla No. 1

Maquinaria Amarilla:

| No. | MAQUINARIA | MARCA | MODELO | CLASE COMBUSTIBLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINICARGADOR | CASE | SR220 | ACPM |
| 2 | VIBROCOMPACTADOR | AMMANN | ARX45K | ACPM |
| 3 | MOTONIVELADORA | CASE | 845 | ACPM |
| 4 | RETROEXCAVADORA | CASE | 580M | ACPM |

Tabla No. 2 	Equipos Menores:

| No. | MAQUINARIA | MARCA | MODELO | CLASE COMBUSTIBLE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORTADORA DE ASFALTO | HONDA |  | ACPM | 1 |
| 2 | CORTADORA DE ASFALTO | WACKER NEUSON | MFS14-4 | ACPM | 1 |
| 3 | MARTILLO HIDRAULICO | OKADA | OKADA-400 | ACPM | 1 |
| 4 | PLACA COMPACTADORA | WACKER NEUSON | MP15-CE | ACPM | 1 |
| 5 | FRESADORA | SIMEX | PL-35.15 | ACPM | 1 |
| 6 | PLANTA ELECTRICA | PRETUL | GEN-25P | ACPM | 1 |
| 7 | PLANTA ELECTRICA | PRETUL | GEN-70P | ACPM | 2 |
| 8 | PLANTA ELECTRICA | SHINDAIWA | B45/B45LA | ACPM | 1 |
| 9 | MOTOBOMBA | FUZHOU LAUNTOP | LA | ACPM | 3 |
| 10 | GUADAÑADORA | SHINDAIWA | N/A | GASOLINA | 9 |
| 11 | MOTOSIERRA | SHINDAIWA | CILND (48-53)I | GASOLINA | 3 |
| 12 | BRILLADORA | POWERLUX MDX-20 | *MDX-20 |  | 1 |
| 13 | HIDROLAVADORA | GLADIATOR | PROFESIONAL PRO. |  | 4 |
| 14 | COMPRESOR | RANGER | COMPRESORES DE 100 LB |  | 3 |
| 15 | PLANTA ELÉCTRICA | POWER MASTER 10.0 HP | PM186 | ACPM | 3 |
| 16 | PLANTA ELÉCTRICA | HONDA ENRMAX | XG1900 | ACPM | 1 |
| 17 | PLANTA ELÉCTRICA | YORKING | YDY50S3 | ACPM | 1 |

Tabla No. 3

Los equipos menores incluyen aquellos con los que la Alcaldía cuenta para las actividades de funcionamiento, los valores de servicios para mantenimiento de estos equipos menores se realizarán de acuerdo con los descritos en ítems no previstos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES

- Mantenimiento Preventivo:

Son las acciones que se realizan anticipadamente para prevenir y reducir posibles fallas y averías en los vehículos, maquinaria y equipos, permitiendo que estos funcionen en mejores condiciones de seguridad. El mantenimiento preventivo se efectúa de acuerdo con una programación de revisiones periódicas, con base en un plan establecido de forma diaria, semanal y mensual, por cada operador y del Ingeniero delegado como apoyo a la supervisión.

Dentro las actividades contempladas para el mantenimiento preventivo se encuentran: mano de obra, cambio de filtros, cambio de aceite, alineación, balanceo, enjuague de vehículos, maquinaria y equipos, ajustes, limpieza, análisis, lubricación, calibración, reparación, sustitución de partes, arreglo y/o cambio de llantas, etc.

Para la realización de las actividades que implican el mantenimiento preventivo, se debe contar con previa autorización del supervisor designado por parte del FDLSC y el diligenciamiento de la respectiva plantilla de rutina de mantenimiento:

| FECHA: MECANICO: EQUIPO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MECANICO |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | OPTIMO | REGULAR | DEFICIENTE | OBSERVACIONES |
| 1 | Verificar ruidos anormales en el funcionamiento de cada uno de los equipos. |  |  |  |  |
| 2 | Revisar los niveles de aceite del motor. |  |  |  |  |
| 3 | Chequear el nivel de refrigerante del vehículo. |  |  |  |  |
| 4 | Drenar el agua de filtro de ACPM. |  |  |  |  |

| 5 | Inspeccionar visualmente el estado de las correas (donde se utilicen). De ser necesario cámbielas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Inspeccionar posibles fugas en los mandos, mangueras y conexiones de los sistemas hidráulico. |  |  |  |  |
| 7 | Verificar el normal funcionamiento de encendido y manejo del vehículo o equipo |  |  |  |  |
| 8 | Inspeccionar el correcto funcionamiento de todos los indicadores (presión de aceite, temperatura, voltaje, amperaje, presión de aire). |  |  |  |  |
| 9 | Verificar los niveles del tanque de combustible |  |  |  |  |
| 10 | Verificar el kilometraje y/o horómetro del vehículo que este en el rango de manejo o informar si está próximo a cambio |  |  |  |  |
| 11 | Verificar el estado del botiquín, extintor y equipo de carreteras (cuando aplique) |  |  |  |  |
| 12 | Mantener todos los equipos limpios alrededor. |  |  |  |  |
| 13 | Verificar el estado óptimo de las llantas del automotor y/o maquinaria |  |  |  |  |
| 14 | Revisión de frenos, suspensión, alineación y balanceo, estado general del vehículo y/o equipo |  |  |  |  |
| 15 | Ajustar, limpiar y lubricar de partes requeridas |  |  |  |  |

| 16 | Cambiar de aceite y filtros (aceite, combustible, aire, AC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla No. 5

Para las actividades de cambio de aceite tener en cuenta las siguientes especificaciones:

| KILOMETRAJE DE CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACEITE DE MOTOR | FILTRO DE ACEITE | FILTRO DE AIRE | FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |

- Mantenimiento Correctivo:

Este mantenimiento pretende corregir averías o fallas, producto de situaciones eventuales como golpes, desgaste, mala utilización, falta de mantenimiento y siniestros. El mantenimiento correctivo no es planificado ya que las causas que provocan las averías son impredecibles, pero pueden ser controladas y menguadas con un buen mantenimiento preventivo.

Suministro de Repuestos:

Es el abastecimiento por parte del proveedor de los repuestos originales de cada casa matriz, necesarios para la corrección de averías o fallas mecánicas y eléctricas entre otras. Se entiende que estos repuestos hacen parte del mantenimiento correctivo.

Para la realización de las actividades que implican el mantenimiento correctivo y suministro de repuestos, debe contarse con previa autorización del supervisor designado por parte del FDLSC.

Repuestos No Contemplados en la Oferta Económica:

En caso de requerirse para la ejecución del objeto del contrato, ítems (repuestos o mano de obra) no contemplados, se seguirá el siguiente procedimiento:

Cotizaciones:

El contratista debe presentar una cotización que detalle la descripción del repuesto, referencia alfanumérica y su valor comercial, y el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato presentará dos (2) cotizaciones de proveedores que tengan el mismo rango o mejor que el del contratista, el contratista deberá presentar una oferta menor o igual al promedio de las presentadas y este será el valor a pagar. Este precio del repuesto se incluirá al listado de repuestos con el cual se realizará la respectiva facturación y liquidación del contrato. Lo anterior teniendo

en cuenta repuestos nuevos y originales de cada casa matriz

Valor de mano de obra:

Se tiene como referencia los tiempos de ejecución del trabajo indicado en el mismo estudio previo, se tomará en cuenta el tiempo que certifique un concesionario de la marca y de no ser así se procederá a consideración del contratista y el apoyo a la supervisión evaluar la complejidad del mantenimiento a realizar y calcular el tiempo del mantenimiento calculadora en horas de trabajo.

La Entidad aprobará el valor de los servicios (mano de obra) y/o bienes suministrados (repuestos e insumos) que no se incluyeron en la oferta económica según un estudio comercial del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, donde se obtendrán dos cotizaciones solicitadas al mercado, distintas a las presentadas por el contratista. La cotización deberá ser solicitada cumpliendo con los requisitos y condiciones exigidas en el contrato. Se incluirá el costo de los ítems (Mano de Obra y/o Repuestos) teniendo en cuenta la cotización de menor costo para así autorizar el valor.

Todos los ítems no contemplados una vez aprobados pasarán a ser parte de los listados ofertados inicialmente y el contratista deberá asignarle una referencia para identificarla en las cotizaciones futuras.

Las observaciones solicitadas por el Supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato en cuanto a la información que allegue el contratista, se resolverán en 3 días calendario.

- Procedimiento de Mantenimiento para los Vehículos:

Para ejecutar el proceso de mantenimiento, el contratista deberá surtir el siguiente procedimiento:

- Diagnostico:

El diagnóstico se plasmará en un reporte técnico, que será la herramienta sobre la que se apoyará el supervisor y/o apoyo a la supervisión para tomar decisiones sobre las reparaciones y otros servicios requeridos por el vehículo. Este reporte técnico debe ser remitido, acompañado de la respectiva cotización de la reparación, registro fotográfico en caso de necesitarse y este se debe entregar en un plazo establecido como máximo de dos (2) días hábiles contado a partir del ingreso del Vehículo al taller.

- Cotizaciones:

Para realizar la cotización, el contratista, tras recibir la solicitud de servicio, cumplirá con los siguientes procedimientos: desarme, limpieza, verificación del estado de desgaste, mediciones de precisión y diagnóstico del estado general del elemento o sistema según los parámetros de los fabricantes, para que estos permanezcan dentro de las tolerancias y especificaciones de operación.

*Cotizaciones Tipo:

Es la cotización de trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos, cuyo precio, alcance y realización de actividades está fijado en el listado de insumos (la oferta económica) donde se especifica mano de obra y repuestos con un valor único e inmodificable.

*Cotizaciones No Tipo:

Es la cotización de trabajos de mantenimiento preventivo que incluye insumos cuyo precio no está previamente establecido. El contratista realizará estas cotizaciones, si su precio no está incluido en el listado general de precios de mano de obra y repuestos, se estimarán según dos cotizaciones adicionales de mercado además de la presentada por el contratista, en la que la factura a cancelar debe ser menor o igual a las cotizaciones de mercado.

- Reporte:

Teniendo en cuenta la importancia de los mantenimientos de los vehículos, maquinaria y equipo, que serán atendidos durante la ejecución de las actividades relativas al contrato, El CONTRATISTA deberá mantener informada, oportunamente, al Supervisor, el seguimiento y el desarrollo de los trabajos, así como las fechas de entrega, según tabla N8 ( Plazos de Entrega Según Tipo de Reparación) Si es necesario la importación de algún repuesto, que demore los arreglos de la orden, se debe entregar al Supervisor la factura que demuestre el tiempo de demora de la importación.

El taller debe realizar el respectivo seguimiento al proceso de mantenimiento, y el respectivo informe diario, informándole al supervisor del contrato y/o apoyo a la supervisión su avance.

Ningún vehículo podrá ser retirado del taller de reparación, sin autorización y manifestación de satisfacción escrita del usuario final y del supervisor del contrato y/o apoyo a la supervisión.

- Autorización de Ejecución de Trabajos

El Contratista solo ejecutará los trabajos que sean solicitados y autorizados por el supervisor del contrato y/o apoyo a supervisión asignado en caso de ausencia temporal o parcial del supervisor, mediante la identificación con número interno de orden de trabajo por medio de “correo electrónico de autorización de los trabajos, en caso de no ser así los trabajos realizados al vehículo o maquinaria de la entidad no será cancelado”.

El supervisor del contrato y/o apoyo a la supervisión, realizará seguimiento operacional de los servicios e instalación de repuestos para evidenciar que los vehículos, maquinaria y equipo presenten un comportamiento adecuado tras el respectivo mantenimiento y/o reparación.

Si el FDLSC solicita garantía por un mantenimiento correctivo, preventivo o de repuestos

instalados y el contratista lo rechaza, este deberá justificarse con un concepto técnico. El cual estará sujeto al estudio y aval emitido por la Supervisión, quien determinará si el contratista está o no obligado a cumplir la garantía.

*Autorización Cotización Tipo:

Las cotizaciones tipo, son cotizaciones previamente elaboradas y soportadas con las firmas de verificación y aceptación del supervisor.

En las autorizaciones cotización tipo, se deben verificar previamente las condiciones establecidas para el cambio de los componentes. Cada aprobación debe tener soporte fotográfico y los parámetros establecidos como referencia para cada cotización.

*Autorización Cotización No Tipo:

Son las autorizaciones que se emiten a aquellas cotizaciones de ítems cuyos precios no están previamente establecidos, por lo que se requiere la cotización de estos, la cual debe soportarse de: FIRMA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SUPERVISOR

GARANTÍAS DE SERVICIO QUE CUBRIRÁN LOS TRABAJOS POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS EJECUTADOS

EL CONTRATISTA otorgará una garantía técnica mínima para los trabajos realizados, mano de obra, de seis (6) meses.

EL CONTRATISTA deberá otorgar una garantía técnica mínima para los repuestos instalados un (1) año. Para todos los efectos se deberá suministrar repuestos nuevos y originales de las marcas de los fabricantes de cada uno de los vehículos amparados y/o maquinaria, por el contrato respectivo, exceptuando lo observado en la nota conjunta.

Si para la verificación de la instalación, funcionamiento u originalidad del repuesto se requiere el desmonte, desarmado y armado de las piezas, este se ejecutará a cargo del contratista, quien deberá realizarlo sin que implique costo adicional para la entidad; esto en el caso que no sea soportado el registro fotográfico solicitado.

Las siguientes son las garantías que el contratista deberá cumplir en la ejecución de los trabajos y/o actividades de mantenimiento en la maquinaria, vehículos y equipos:

Maquinaria Amarilla:

Garantía mínima de 1000 horas trabajadas o un (1) año, o lo que primero ocurra, para arreglos de motor, sistemas hidráulicos, frenos y transmisión, un (1) año para el resto de los mantenimientos correctivos, y seis (6) meses para mantenimientos preventivos.

Vehículos Pesados:

Garantía mínima de 15.000 km recorridos o un (1) año, lo que primero ocurra, en arreglos de motor, transmisión, caja de velocidades, sistema de suspensión, sistema de frenos, embrague, sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, un (1) año para el resto de los mantenimientos correctivos, y seis (6) meses para mantenimientos preventivos.

Vehículos Livianos:

Garantía mínima de 15.000 km recorridos o un (1) año, lo que primero ocurra, en arreglos de motor, transmisión, caja de velocidades, sistema de suspensión, sistema de frenos, embrague, sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, un (1) año para el resto de los mantenimientos correctivos, y seis (6) meses para mantenimientos preventivos.

Maquinaria y Equipo:

Garantía mínima de Un (1) año para mantenimientos correctivos, y seis (6) meses para mantenimientos preventivos.

La garantía mínima cubre exclusivamente calidad de repuestos y de mano de obra. No aplica para elementos de desgaste de alta rotación.

El contratista deberá atender las reparaciones solicitadas que correspondan a servicios o repuestos cubiertos por la garantía técnica, sin que ocasione ningún costo adicional y su atención no puede retrasar los trabajos de mantenimiento ya programados. Si la entidad solicita garantía por un sistema, servicio prestado o repuesto instalado y es rechazada por el contratista, alegando un presunto mal uso del vehículo, el rechazo deberá ser justificado por medio de un concepto técnico emitido por el contratista.

INSTALACIONES

- El taller ofrecido, debe contar con la infraestructura e instalaciones apropiadas para prestar el servicio que garantice condiciones de seguridad y salud en el trabajo, calidad y ambiental en las actividades a realizar y exigidas en la normatividad nacional (instalación de servicios públicos, redes hidráulicas, baños, piso rígido, áreas de trabajo cubierta y en mampostería, áreas de almacenamiento de materiales y residuos peligrosos, señalización, entre otras). Si, el contratista se ve en la necesidad de cambiar los sitios de mantenimiento, deberá informar oportunamente al Supervisor del contrato y sólo se aceptará si cumple con las mismas condiciones establecidas.

- Las instalaciones del taller deben contar con un área mínima operativa que sume mínimo 2.000 m2 cubiertos, la cual deberá ser acreditada, certificada, con las siguientes características:

- Para la acreditación de este requisito la ENTIDAD verificará mediante visita, las medidas de éstos físicamente en los talleres, así como la disponibilidad del equipo necesario de la cual se levantará acta.

- No se tendrá en cuenta en la visita el área administrativa, sino solamente taller.

- No se aceptará la sumatoria de áreas de dos o más talleres, bodegas o instalaciones diferentes, aunque pertenezcan al mismo proponente, se encuentren en el mismo sector o estén ubicadas en predios colindantes. El área mínima exigida debe ser acreditada en su totalidad en un único inmueble.

- Las instalaciones deberán estar distribuidas en un solo nivel (planta baja), de manera que garanticen el ingreso, maniobra, mantenimiento y salida de maquinaria amarilla, vehículos pesados y vehículos livianos sin restricciones de altura, rampa o desnivel que limiten la operación.

- Titularidad del inmueble: Si el oferente es propietario del inmueble, deberá aportar el Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario contados desde la fecha límite de presentación de ofertas, en el que conste que el oferente figura como propietario del bien inmueble donde funcionan las instalaciones ofrecidas.

- Inmueble en arrendamiento: Si el oferente no es propietario del inmueble, deberá acreditar la tenencia legítima del mismo mediante la presentación de los siguientes documentos:

a. Copia del contrato de arrendamiento vigente, debidamente suscrito entre el arrendador y el oferente en su calidad de arrendatario, cuyo plazo de vigencia cubra como mínimo el período de ejecución del contrato más seis (6) meses adicionales.

b. En caso de que el contrato de arrendamiento haya sido objeto de prórroga, el oferente deberá anexar el contrato original y todos sus otrosíes o documentos de prórroga, a fin de acreditar la continuidad en la tenencia del inmueble.

c. Como prueba del cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales de arrendamiento, el oferente deberá adjuntar los comprobantes de pago de los últimos tres (3) meses de canon de arrendamiento, que podrán corresponder a recibos, transferencias bancarias, extractos o cualquier documento que permita verificar el pago real y efectivo.

- Exclusividad de las instalaciones: Las instalaciones ofrecidas deberán ser de uso exclusivo del proponente para la prestación del servicio objeto del contrato. No se aceptarán instalaciones compartidas con terceros, ni aquellas en las que otra persona natural o jurídica ejerza actividad comercial simultánea que interfiera con la operación del contrato. El oferente declara bajo la gravedad del juramento, mediante la suscripción de la oferta, que las instalaciones aportadas son de su uso exclusivo durante la vigencia del contrato.

- Identificación visual de las instalaciones: En cumplimiento de las obligaciones de transparencia y visibilidad del contrato, las instalaciones donde se ejecuten los servicios deberán contar, durante toda la vigencia del contrato, con:

a. Aviso externo visible que identifique la razón social o nombre comercial del contratista.

b. Logotipo o imagen corporativa del contratista, debidamente instalado en lugar visible al interior y exterior de las instalaciones.

c. Permiso de Publicidad Exterior Visual (PEV) vigente, expedido por la autoridad municipal competente, que ampare los elementos de identificación dispuestos en los literales a) y b) anteriores; o la certificación bajo la gravedad de juramento, que manifieste no estar obligado a tener el permiso de PEV de acuerdo a la excepción correspondiente.

El incumplimiento de esta condición durante la ejecución del contrato podrá constituir causal de incumplimiento contractual, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

- Oferta con dos (2) lugares En caso de que el oferente proponga dos (2) instalaciones para la prestación del servicio, deberá presentar la totalidad de los documentos exigidos en los numerales anteriores por cada uno de los inmuebles ofrecidos, de manera independiente.

- Los documentos aportados que no correspondan al nombre o razón social del oferente, o que no demuestren de forma inequívoca la titularidad o tenencia legítima exclusiva del inmueble, no serán tenidos en cuenta para la evaluación del requisito habilitante, conforme a los principios de transparencia y selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993.

- Las instalaciones donde se preste el servicio requerido deben encontrarse dentro del perímetro urbano de Bogotá D.C., indicando la dirección, teléfono, con un área de instalaciones superior a las estipuladas anteriormente con un 100 % cubierto, donde se prestará el servicio. Las instalaciones y el personal que se utilicen en las labores objeto del contrato deben cumplir con los aspectos establecidos por la ley en cuanto a salubridad, seguridad industrial, ocupacional y ambiental. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la empresa.

- El proponente debe ofrecer y garantizar la recepción de los vehículos cuando éstos presenten fallas técnicas, durante las 24 horas del día y los 7 días a la semana.

- El contratista deberá contar en las instalaciones del taller con todos los equipos necesarios para efectuar las labores administrativas

- Contar con el área de taller, herramientas y equipos necesarios requeridos en el anexo técnico por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

- Deberá responder por cualquier daño o robo que se ocasione a los vehículos o maquinaria durante el tiempo de intervención por parte del contratista.

- El contratista deberá permitir acceso permanente al ingeniero asignado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL o a quien el supervisor y/o interventor designe a todas las áreas donde se lleven a cabo las labores de mantenimiento y reparación de los vehículos, equipos y máquinas de la Entidad.

- Hacer buen uso de las instalaciones en las sedes del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, que ponga a disposición la Entidad en el llegado caso que se amerite al contratista en cuanto a aseo, limpieza, manejo de Residuos peligrosos, seguridad industrial, organización y mantenimiento del sitio asignado para efectuar las reparaciones.

- Al realizar el contratista el mantenimiento preventivo periódico a los vehículos, maquinaria y equipos

- debe guiarse por el kilometraje o las horas del equipo y debe alimentar con información al personal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL encargado del control del mantenimiento, para lo cual pondrá un sticker dentro del vehículo, maquinaria y/o equipo con la información referente a la fecha de cambio, próximo cambio y referencia de los aceites y filtros reemplazados.

- Prestar el servicio de reparación o mantenimiento en los talleres propios ofrecidos en el contrato en las instalaciones del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL o aquellos talleres donde se autorice por parte del supervisor y/o interventor del contrato.

- Deberá disponer de un coordinador designado, el cual estará en constante comunicación con el supervisor y/o interventor del contrato, según las actividades de mantenimiento a realizar.

- El taller debe contar con circuito cerrado de televisión, como medio de verificación, en caso de existir alguna novedad en la entrega de un vehículo y/o maquinaria y equipo.

- El taller debe contar con almacén de repuestos.

- El taller debe contar con piso duro con pintura epóxica y demarcados los lugares de trabajo.

- El taller debe contar con el Concepto Técnico de Bomberos vigente al año 2026

- El taller debe certificar por escrito que cuenta con convenios a nivel nacional de talleres.

- El taller debe brindar atención las 24 horas del día los 7 días de la semana.

- CARRO TALLER UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN DE FALLAS

Generalidades

El oferente deberá disponer de mínimo un (1) carro taller exclusivo para el Fondo Local de San Cristóbal, entendido como una unidad móvil de atención de emergencias mecánicas, disponible las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, incluidos festivos, para atender fallas mecánicas del parque automotor y maquinaria amarilla del Fondo Local de San Cristóbal en el lugar donde se presente el evento.

- Tipo de vehículo

El carro taller deberá corresponder a un vehículo tipo furgón, panel, camioneta 4x4 o van, con carrocería cerrada o furgón acondicionado, que permita el transporte seguro de herramientas, equipos, fluidos y repuestos. El vehículo deberá estar a nombre de la empresa proponente o, en su defecto, acreditar su tenencia mediante contrato de arrendamiento o leasing vigente durante toda la ejecución del contrato.

- Identificación visual

El vehículo deberá portar de forma permanente y visible como Logotipo y razón social de la empresa contratista en ambos costados laterales y en la parte trasera del vehículo. Número de contacto de emergencias visible en la carrocería.

- Equipamiento obligatorio El carro taller deberá contar, como mínimo, con los siguientes elementos instalados o transportados de forma permanente, organizados en cajoneras o estantes metálicos anclados al interior del furgón:

- Gato hidráulico de piso con capacidad mínima de 20 toneladas

- Gato botella hidráulico de mínimo 30 toneladas para soporte de maquinaria amarilla

- Juego de cuñas, calzos y caballetes de seguridad para inmovilización de maquinaria

- Palancas desmontadoras de llantas reforzadas en acero (mínimo 1,20 m) para llantas convencionales.

- Herramienta para desmonte de aros partidos (llave de impacto de 1" con dados de alta resistencia de 41mm a 75 mm) para llantas OTR tipo 23.5R25, 17.5R25 y similares propias de motoniveladoras, cargadores y compactadores

- Compresor de aire portátil con capacidad mínima de 50 litros y presión máxima de 200 PSI, con manguera de inflado de alta presión y accesorios, suficiente para el inflado de llantas OTR

- Manómetro de baja presión calibrado para llantas OTR (rango 0–100 PSI con precisión de ±1 PSI)

- Pistola infladora digital con manómetro de precisión para llantas convencionales

- Llave de cruz para tuercas de rueda en múltiple referencia

- Kit de reparación de pinchazos: parches en frío, vulcanizador, raspa y solución

- Extractor de tuercas dañadas

- Cortador de mangueras hidráulicas tipo guillotina industrial

- Surtido completo de acoples, niples, codos y racores hidráulicos en roscas NPT, métricas, boquillas JIC 37°, ORFS, BSP y roscas propietarias para maquinaria Caterpillar y Komatsu

- Surtido de abrazaderas tipo Mikalor en todas las referencias

- Manómetro hidráulico portátil con rango de 0 a 700 bar para diagnóstico de presión en sistemas hidráulicos de maquinaria amarilla (bombas, cilindros, válvulas de control)

- Medidor de caudal hidráulico portátil para diagnóstico de rendimiento de bombas y motores hidráulicos

- Surtido de mangueras de caucho en diferentes diámetros (½" a 2") para reparaciones provisionales

- Cinta autovulcanizante y cinta de alta temperatura

- Juego de llaves para racores de 22 mm a 75 mm

- El carro taller deberá estar atendido de forma permanente por: Un (1) mecánico certificado con experiencia mínima de tres (3) años en mantenimiento de maquinaria amarilla y vehículos pesados y livianos, quien deberá acreditar formación técnica o tecnológica en mecánica automotriz, maquinaria pesada o afines, expedida por institución de educación para el trabajo o institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Un (1) conductor con licencia de conducción vigente categoría C2 o superior, con experiencia en conducción de vehículos de carga y conocimientos básicos en mecánica de campo.

- El tiempo máximo de respuesta desde el reporte de la falla hasta la atención en el punto del evento será de tres (3) horas, contadas a partir de la notificación efectuada por el supervisor del contrato o el funcionario designado por el Fondo Local de San Cristóbal, a cualquier hora del día o de la noche, en cualquier día de la semana incluidos festivos. El incumplimiento reiterado del tiempo de respuesta podrá constituir causal de imposición de multas contractuales, de conformidad con lo pactado en el contrato y lo establecido en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

- Acreditación del vehículo

El proponente deberá acreditar la disponibilidad del carro taller mediante:

a)  Tarjeta de propiedad del vehículo a nombre de la empresa proponente, o contrato de arrendamiento o leasing vigente durante toda la ejecución del contrato.

b) Documento suscrito por el representante legal certificando la disponibilidad exclusiva del vehículo para la ejecución del contrato, el equipamiento instalado y la disponibilidad del personal asignado.

c) Registro fotográfico del vehículo (exterior e interior) donde se evidencie el equipamiento, la identificación visual de la empresa y la organización interna del furgón.

d. SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes al momento de la presentación de la oferta.

EQUIPOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

El proponente deberá contar con todos y cada uno de los equipos requeridos por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, para la ejecución del contrato, de acuerdo con la presente relación enunciativa pero no limitativa.

El Comité Técnico Evaluador del presente proceso de selección, verificará el cumplimiento de este requisito y tendrá en cuenta: área de trabajo suficiente para albergar los vehículos objeto de mantenimiento, espacio para parqueo, condiciones seguridad y mantenimiento de los vehículos,

maquinaria y equipo operativo idóneo, herramientas y toda la infraestructura necesaria para realizar con el más alto estándar de calidad la totalidad del objeto del contrato. Para ello se dejará constancia escrita mediante acta. El total de los equipos mínimos requeridos son:

| RELACION EQUIPOS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Compresores y red de aire 250 CFM-80 PSI mínimo | 2 |
| Prensa de banco o manual | 1 |
| Prensa Hidráulica | 1 |
| Balanceador de rines | 1 |
| Alineador de Dirección | 1 |
| Rectificadora de Rines | 1 |
| Rectificadora de campanas y discos | 1 |
| Enderezador de chasis | 1 |
| Equipo monta llantas | 1 |
| Gatos hidráulicos tipo zorra | 5 |
| Extractores de poleas y rodamientos | 2 |
| Pistola neumática de impacto | 3 |
| Grúa para desmonte de motor | 1 |
| Equipo de lavado con su respectiva área | 1 |
| Pistola neumática de limpieza | 3 |
| Multímetro y pinza amperimétrica - voltamperímetro. | 2 |
| Graseras neumáticas y/o hidráulicas | 2 |
| Analizador de gases | 1 |
| Equipo recolector y succionador de aceite del automotor | 2 |
| Valvulinera neumática y/o hidráulicas | 2 |
| Caja o carro de herramientas básica personal con su juego de herramienta especializada para mantenimiento de vehículos según la marca | 6 |
| Monta llantas neumático | 1 |
| Equipo de Oxicorte | 1 |
| Equipo de MIG (Soldadura) | 1 |
| Escáner especializado multimarca (actualizado) | 1 |
| Gatos hidráulicos | 6 |
| Equipo de carga de aire acondicionado | 1 |
| Manómetro de compresión o probador de fugas, para análisis de motores. | 1 |
| Equipo lavador de inyectores | 1 |
| Elevadores hidráulicos de columna o centrales | 4 |
| Equipo para análisis de fuga de refrigeración. | 2 |
| Equipo automático para montaje de llantas | 2 |
| Kit completo de lubricación neumático | 2 |
| Compresómetros para motores diesel | 1 |
| Scanner Diésel | 1 |
| Kit De Medidor De Presión De Bomba De Combustible | 1 |
| Probador De Radiadores | 1 |
| Cargador De Baterías | 2 |
| Equipo Medidor de Presión de Aceite | 1 |
| Kit de Extractores de Terminales Dirección | 1 |
| Red neumática de mínimo 4 puntos | 1 |
| Extractor de fluidos | 1 |
| Alineador de luces | 1 |
| Kits de seguridad industrial (extintores, careta, guantes, zapatos de seguridad, y equipo de primeros auxilios, lo que señala la norma al respecto) | 3 |
| Equipo de soldadura eléctrica | 1 |
| Equipo de soldadura autógena | 1 |
| Equipo de soldadura MIC | 1 |
| Cabina de pintura | 1 |
| Carros talleres con logos distintivos | 1 |
| Circuito cerrado de televisión | 1 |

Tabla No. 6

Los siguientes equipos y áreas:

- Rectificadora de campanas y discos

- Enderezador de chasis

- Equipo de lavado con su respectiva área

- Cabina de pintura y laboratorio de pintura

No constituyen una actividad esencial ni permanente dentro del objeto contractual. En consecuencia, se sugiere que estos servicios puedan ser acreditados y prestados mediante convenios formales con terceros especializados, garantizando la idoneidad técnica, la disponibilidad oportuna y el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos, sin que esto implique la exclusión de oferentes que no cuenten con dichos equipos y áreas de manera propia.

El CONTRATISTA deberá disponer de las herramientas especiales, equipos de prueba recomendados por los fabricantes en los manuales de reparación, teniendo en cuenta lo siguiente:

- De requerirse para la ejecución idónea del objeto del contrato algún equipo no relacionado en esta lista deberá ser suministrado por el Contratista, sin que esto genere costo alguno para la entidad.

- La empresa debe contar con un carro taller disponibles 24 horas, los siete (07) días de la semana para el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, dotados con mecánicos y las herramientas suficientes para atender cualquier situación referente a fallas mecánicas o problemas de esta índole como se mencionó anteriormente para cuando la entidad lo considere necesario.

- El servicio ofrecido por el proponente debe ser únicamente de mantenimiento preventivo y correctivo; si este no puede prestar algunos servicios especiales de mantenimiento como: reparación de cajas automáticas, cajas de dirección e hidráulicas, servicio de rectificadora de motores, tornos, soldaduras, equipo de lavado de bloques y cigüeñales electrónicos, probador de bombas de inyección, calibrador de inyectores, zona de lavado y de engrase, banco de chasis u otras actividades solicitadas por la entidad directamente en su taller, lo debe señalar en su propuesta, indicando además el nombre y dirección del taller que prestará tal servicio, con la cual se tiene convenio comercial para la prestación del servicio.

SOFTWARE DE MANTENIMIENTO Y FACTURACIÓN

El contratista debe contar con un software para que el proceso de mantenimiento esté soportado siempre y respalde la operación. Este software debe brindar apoyo en la estructuración, seguimiento, control, información necesaria, para mantener el histórico de los mantenimientos preventivos y correctivos, junto con el porcentaje de inversión que se tenga en cada vehículo, soporte para el jefe de Taller, Supervisor y el Apoyo a la Supervisión.

Este software debe garantizar que el supervisor del contrato o quien él designe, pueda acceder a través de internet a consultar cotizaciones, historial de mantenimientos realizados por vehículo, órdenes y costos de los trabajos de mantenimiento realizados, reportes y estadísticas, hasta la liquidación del contrato. La información surja durante el contrato es propiedad del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, y debe entregarse magnético a la entidad a través del supervisor del contrato como requisito para la liquidación.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En relación con la ejecución de los trabajos el contratista deberá considerar los siguientes requerimientos por parte de la entidad:

  - El contratista devolverá al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL todos los vehículos, equipos y máquinas que se entreguen para servicios de mantenimientos completamente limpios y aseados.

  - El contratista deberá realizar los mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos con los lineamientos y protocolos establecidos por la entidad para dichas intervenciones. En caso de requerirse para los mantenimientos preventivos deberá realizar toma de muestra de aceites remplazados y entregar el resultado de dicho procedimiento a la supervisión del contrato en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles.

  - Conservará las características y estándares de desempeño de las máquinas estipuladas en las hojas de especificaciones del fabricante, para el conjunto principal y sus subconjuntos y componentes como motores, reductores, compresores, circuitos hidráulicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos o dispositivos mecánicos, entre otros. De igual forma, los sistemas o componentes de la maquinaria, vehículos y equipos que no fueron causa de inspección, mantenimiento o reparación deberán entregarse en las condiciones de funcionamiento iniciales garantizando su correcto desempeño en el cumplimiento de las actividades y operaciones requeridas por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL.

  - El contratista se compromete a solucionar de manera inmediata los requerimientos diarios que surgen en el FDLSC (FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL) con motivo de mantenimientos y/o suministros a realizar de acuerdo con el objeto contractual, para atender todos los requerimientos urgentes que se presenten con los vehículos y/o maquinaria, entre ellos pinchadas de llantas, lavada de vehículos, bombillos fundidos, entre otros.

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS

Con el fin de establecer la duración del trabajo a realizar por parte del contratista este deberá especificar al momento de impartir una valoración de los trabajos, la clasificación del tipo de reparación con el fin de dejar predeterminado el plazo máximo de entrega en la ejecución de los trabajos, previa a la emisión y recibido del correspondiente reporte de falla.

Para emitir el diagnóstico y cotización, el contratista dispondrá de máximo dos (2) días hábiles. Los atrasos en el cumplimiento oportuno significan para EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL la afectación en la programación, de los requerimientos de maquinaría, vehículos y/o equipos de la Entidad, ocasionando afectación de los compromisos que la entidad adquiere con la Localidad, por tanto, salvo en las ocasiones en que el supervisor y/o apoyo a la supervisión autoricen una posible demora, el contratista estará obligado a cumplir los tiempos pronosticados y definidos para cada servicio.

En caso de que el contratista no cumpla con los plazos definidos, deberá informar por escrito al Supervisor o al apoyo a la supervisión antes de la finalización del plazo de ejecución del servicio.

El supervisor del contrato podrá conminar al contratista al cumplimiento oportuno de los plazos de reparación. Si se evidencia que el contratista es renuente en el atraso de tiempos pactados o que la justificación no sea apropiada o suficiente, se iniciarán las acciones que conduzcan a conminar al contratista al cumplir con las obligaciones del contrato.

PLAZOS DE ENTREGA SEGÚN TIPO DE REPARACIÓN

A continuación, se presentan los plazos de entrega de maquinaria, vehículos y equipos según el tipo de reparación, los plazos de entrega ante solicitudes de insumos y repuestos, y los tiempos de ejecución de las actividades de mantenimiento.

| TIPOS DE REPARACION | DESCRIPCION | PLAZO MAXIMO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Leves | Una vez el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBALdé la aprobación y expida la orden de mantenimiento empezará a correr el tiempo de reparación. Incluye mantenimientos preventivos y reparaciones menores a subsistemas (Ej.: cambios terminales del sistema de dirección) | 3 (tres) días hábiles |
| Menores | Una vez el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBALde la aprobación y expida la ORDEN DE TRABAJO empezará a correr el tiempo de reparación. Incluye mantenimientos correctivos que requieren reparación de sistemas completos o partes de varios sistemas (Ej: Reparación del sistema hidráulico, cambio de zapatas de freno y cambio hoja de muelles) | 5 (cinco) días hábiles |
| Mayores | Una vez el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBALde la aprobación y expida la ORDEN DE TRABAJO empezará a correr el tiempo de reparación. Incluye mantenimientos correctivos que requieren reparación de varios sistemas completos (Ej: Reparación del sistema hidráulico y reparación del sistema de frenos) | 10 (diez) días hábiles |
| Mayores con Importación de repuestos | Una vez el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBALde la aprobación y expida la ORDEN DE TRABAJO empezará a correr el tiempo de reparación. Incluye mantenimientos correctivos que requieren reparación de sistemas completos y que por su complejidad requiera que uno o varios repuestos sean importados o requieran fabricación o adaptación. | 30 (treinta) días hábiles |

Tabla No. 8

  - El supervisor del contrato o quien él designe podrán comprobar de primera mano el avance de dichas reparaciones y en caso de requerirse, previa justificación valida, extender los tiempos establecidos.

SUMINISTRO DE CAMA BAJA POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO:

En el evento en que el contratista no cumpla con la entrega del tracto camión o cama baja intervenida dentro del plazo máximo establecido de treinta (20) días calendario, contados a partir de la expedición de la respectiva orden de trabajo por parte del supervisor del contrato, el contratista deberá suministrar, a su costa y sin cargo adicional alguno para el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, una cama baja para el traslado de la maquinaria desde las instalaciones del taller hasta el lugar que designe la entidad.

Dicho vehículo de transporte podrá ser de propiedad del contratista o vinculado mediante contrato de arrendamiento o convenio comercial vigente, siempre que se garantice su disponibilidad inmediata y se acredite su idoneidad técnica ante el supervisor del contrato. En ningún caso este requerimiento generará costo adicional para la entidad.

PLAZO DE ENTREGA DE INSUMOS Y REPUESTOS

En cuanto a la entrega de los insumos y repuestos, se entiende que los elementos de alta rotación se remplazan en mantenimientos preventivos y elemento de desgaste rutinario. Elementos de baja rotación son aquellos elementos que no tienen establecidas una cantidad de ciclos definidos en su promedio de vida útil, cumpliendo los plazos indicados en la siguiente tabla:

| TIPOS DE INSUMOS REPUESTOS | DESCRIPCION | PLAZO MAXIMO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Elementos de Alta Rotación | Aquellos elementos que se requieren para los mantenimientos preventivos, correctivos y que sean de consecución local en la ciudad de Bogotá | 4 días hábiles |
| Elementos de Baja Rotación | Aquellos elementos que se requieren para los mantenimientos correctivos y preventivos que requieren importación por parte del fabricante. | 8 días hábiles |

El supervisor del contrato podrá conminar al contratista al cumplimiento oportuno de los plazos de reparación. Si se evidencie que el contratista es renuente en el atraso de tiempos pactados o que la justificación no sea apropiada o suficiente, se iniciarán las acciones que conduzcan a conminar al contratista al cumplir con las obligaciones del contrato.

El contratista deberá emitir cotización para la fijación de ítems no previstos en un plazo máximo a dos (2) días calendarios después de ser solicitado por la supervisión del contrato.

TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Tiempo de Ejecución de los Trabajos: El contratista deberá ejecutar los trabajos de forma eficiente y oportuna, sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas. Para lo anterior la entidad ha definido como fundamento, los tiempos requeridos para la realización de las actividades más frecuentes para los diferentes tipos de maquinaria, vehículos y equipos con los que cuenta la entidad. De igual forma dichos tiempos servirán de referencia para definir el tiempo de otras actividades que no se incluyan en este listado. Los tiempos indicados se basaron en temparios de empresas de mantenimiento reconocidas en el mercado nacional para las marcas de maquinaria, vehículos y equipos con los que cuenta la entidad.

En consecuencia, durante la ejecución del contrato el oferente seleccionado deberá cumplir con los siguientes tiempos máximos de reparación, los cuales se contarán a cumplir de la hora impresa en la orden de trabajo, expedida por el contratista previa orden de servicio emitida por el supervisor del contrato.

| ITEM | TIEMPO DE REPARACIÓN |
| --- | --- |
| Sincronizar Motor | 5 horas |
| Reparación Motor | 16 horas |
| Cambio Válvula IAC | 2 horas |
| Cambio Medidor Gasolina | 2 horas |
| Cambio Kit Repartición | 5 horas |
| Cambio Correa Única | 3 horas |
| Cambio Soporte Motor | 2 horas |
| Cambio Soporte Caja | 2 horas |
| Cambio Kit Embrague | 6 horas |
| Cambio Control Cambios | 4 horas |
| Cambio Ejes Tracción | 4 horas |
| Cambio Punta Homocinéticas | 4 horas |
| Cambio Amortiguadores Delanteros | 2 horas |
| Cambio Amortiguadores Traseros | 2 horas |
| Cambio Bujes Barra Estabilizadora | 2 horas |
| Cambio Tijeras | 2 horas |
| Cambio Rotulas | 2 horas |

| Cambio Terminales Largas Dirección | 2 horas |
| --- | --- |
| Cambio Terminales Cortas Dirección | 2 horas |
| Alineación Dirección | 1 hora |
| Revisión General de Frenos | 1 hora |
| Cambio de Pastillas | 1 hora |
| Cambio de Discos | 2 horas |
| Arreglo del Alternador | 4 horas |
| Arreglo de Motor de Arranque | 4 horas |
| Revisión Sistema Eléctrico | 1 hora |
| Cambio Radiador | 3 horas |
| Arreglo Radiador | 3 horas |
| Cambio Tubo Calefacción | 2 horas |
| Cambio Bomba de Agua | 4 horas |
| Cambio de Termostato | 2 horas |
| Cambio Ventabiola | 2 horas |
| Carga Aire Acondicionado | 1 hora |
| Revisar Sistema de Refrigeración | 1 hora |
| Cambio PresilenciadorExhosto | 2 horas |
| Cambio Exhosto | 1 hora |
| Cambio Aceite y Filtros Vehículo Liviano y Pesado | 1 hora |
| Mantenimiento de 500 horas Maquinaria Amarilla | 8 horas |
| Mantenimiento de 1000 horas Maquinaria Amarilla | 12 horas |
| Cambio de Empaquetaduras Botellas Hidráulicas | 6 horas |
| Fabricación eInstalación de Embolos | 3 horas |
| Instalación de Dientes, Uñas, Esquineras, Cuchillas o Escarificadores. | 1 hora |
| Limpieza del Sistema Hidráulico | 3 horas |
| Revisión Eléctrica Maquinaria | 2 horas |
| Cambio de Aceite y Filtros de Maquinaria | 2 horas |
| Engrase General de Vehículo Pesado | 1 hora |

| Engrase General de Maquinaria Amarilla Pequeña | 2 horas |
| --- | --- |
| Engrase General Maquinaria Amarilla Grande | 3 horas |
| Reparación o Instalación de Bombas Hidráulicas o Hidrostáticas | 4 horas |
| Cambio de Manguera Hidráulica | 0,5 horas |
| Prueba de Presión al Sistema Hidráulico | 1 hora |
| Ajuste de Controles de Mando de Maquinaria Amarilla | 3 horas |
| Lavado de Tanque | 0,5 horas |
| Cambio de Batería(s) | 0,3 horas |
| Mantenimiento al Sistema de Frenos | 2 horas |

Tabla No. 9 SEGURIDADINDUSTRIAL

El CONTRATISTA debe contar con un plan de riesgos, indicando el análisis de los posibles riesgos físicos, eléctricos, mecánicos, biológicos y psicosociales; las medidas preventivas que se deben tomar y elementos de seguridad que se deben usar. El SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN solicitará a El CONTRATISTA constancia escrita (Actas), de estas actividades.

NORMAS Y MANUALES

El CONTRATISTA deberá contar con los manuales de reparación y de partes que contengan todos los datos concernientes a procedimientos de desarme, inspección y/o verificación, armado, ajustes, rangos de prueba y adquisición precisa de los repuestos a cambiar. Por lo tanto, los trabajos de reparación se harán siguiendo los procedimientos y normas establecidas por los fabricantes de los equipos.

PLAN DE CAPACITACIÓN

El plan de capacitación deberá aprobarlo el supervisor del contrato y, una vez avalado, debe ponerse en marcha según el cronograma propuesto.

El contratista deberá, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del contrato, presentar un plan de capacitación dirigido a los conductores y técnicos en el manejo óptimo del parque automotor, que deberá incluir como mínimo: Duración de la capacitación, la cual, como mínimo, debe ser de cinco (5) horas.

Estructuración temática de la misma, que incluya aspectos como: indicaciones de la operación técnica de los vehículos, formación general de producto, indicaciones de las buenas prácticas

para la operación del vehículo, mantenimiento preventivo y correctivo básico (rutinas, tipos de aceites, lubricantes, Fluidos etc.), cálculos de rendimientos de vehículos, factores y riesgos de accidentes, accidentes ambientales y medidas a adoptar, en caso de que ocurran y no se tenga la atención rápida del taller concesionario, entre otros.

El proponente deberá tener en cuenta que, en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato, deberá cumplir con cada una de las condiciones técnicas requeridas en los repuestos y mano de obra solicitada por marca de vehículos y maquinaria amarilla para el normal funcionamiento de estos, establecida en el estudio de mercado realizado por la entidad.

NOTA: El contratista deberá manifestar que cumplirá con la capacidad operacional, administrativa especificaciones técnicas, características, condiciones, actividades y obligaciones mínimas en la presente invitación.

La adjudicación del contrato será a la oferta de menor precio, que haya cumplido con los criterios de habilitación señalados en la presente invitación. Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de mercado consistente en la comparación de precios, entre oferentes del bien.

Será causal de rechazo las propuestas cuyo valor total o valores unitarios sean superiores al valor del resultado del promedio del estudio de mercado efectuado por la entidad.

El presupuesto para esta contratación incluye costos directos e indirectos y los impuestos a que haya lugar. El transporte y demás costos asociados al objeto a contratar y a su cumplimiento son de exclusiva responsabilidad del contratista.

# COMPONENTE 1 DE ALISTAMIENTO

Proceso en el cual se hará revisión documental de lineamientos, especificaciones operativas y técnicas del proyecto, recursos físicos y apoyo tecnológico, y la presentación de proyección físico

- financiera del proyecto. Para ello se realizará la selección y contratación del talento humano, elaboración y presentación de plan de acción, cronograma general de actividades, proyección físico-financiera del proyecto. Las actividades por realizar en esta fase son:

## Conformación del Comité Técnico de Seguimiento

        - Miembros

El Comité de Seguimiento estará encabezado por la Alcaldía Local y el Contratista. El Comité técnico tendrán voz y voto y estará encabezado por:

          - Supervisor (a) designado (a) por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal o delegado del alcalde loca.

          - Coordinador (a) designado (a) del proponente.

          - Apoyo a la coordinación del contrato por parte del proponente.

          - Apoyo a la supervisión del contrato por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal.

          - Delegados para Comité.

La Alcaldía Local de San Cristóbal escogerá un representante idóneo de su entidad como apoyo a la supervisión, quien será el representante por la Alcaldía ante el Comité Técnico, para la coordinación por parte del proponente, se asignará al coordinador profesional del contrato, o quien se designe mediante acta de delegación del proponente, previó aviso de las partes.

En ningún caso, el coordinador/a por parte del operador (proponente) podrá delegar sus actividades a un tercero. El ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor/a, comunicando su decisión por escrito al EJECUTOR, al anterior supervisor/a, y a la Oficina Jurídica del Fondo de Desarrollo Local.

Así mismo, si se decide por miembros del Comité, se pueden invitar delegados del sector y/o a los integrantes del equipo profesional y técnico que ejecutan el proyecto quienes tendrán voz, pero no voto.

Nota: El operador o contratista asignará mediante oficio a un coordinador quien deberá responder a los requerimientos por el Fondo de Desarrollo Local y/o entes de control que requieran información relacionada con el proceso contractual.

        - Funciones

El Comité Técnico de Seguimiento es la máxima instancia para la toma de decisiones en el marco de ejecución del contrato. Sus ámbitos pueden abarcar lo estrictamente operativo como definición de fechas, concertación de cronogramas, entre otros; hasta aspectos de discusión técnica de los componentes del contrato.

El Comité debe reunirse mínimo (1) una vez al mes durante la ejecución del Contrato, o de manera extraordinaria cuando así se requiera (por solicitud de cualquiera de los miembros de forma presencial o virtual). La instalación del primer Comité se debe realizar máximo una semana después de haber firmado el acta de inicio1.

El Comité Técnico de Seguimiento tendrá como funciones:

- Revisar y aprobar el plan de trabajo presentado por el contratista y el cronograma del proyecto.

- Revisar en cada reunión el avance porcentual y de actividades del proyecto.

- Realizar el acompañamiento en cada una de los componentes y de las actividades con el fin de asegurar que los elementos y cantidades correspondan a lo planteado en el estudio previo y anexo técnico.

- Revisar y aprobar el contenido a socializar en la presentación pública de acuerdo con lo solicitado en el anexo técnico.

- Seguimiento a los avances y dificultades que surjan en la ejecución del contrato buscando las recomendaciones y orientaciones necesarias para ajustar los procesos y evaluar la ejecución del proyecto.

- Evaluación de situaciones de riesgos, dificultades y generaciones propuestas para solucionar.

- Tomar las decisiones de carácter técnico, a que hubiere lugar para garantizar la normal ejecución del contrato. Aportar propuestas, en caso de presentarse situaciones que requieran de un análisis más profundo, podrá acudirse a delegados del sector correspondiente con miras a lograr la mejor decisión para las partes

- Monitorear, hacer seguimiento sobre las intervenciones realizadas en el marco del acompañamiento.

- Las demás que se consideren necesarias para la correcta ejecución del contrato.

En el primer Comité Técnico de Seguimiento se harán las siguientes actividades:

- Presentación del operador y de su equipo de trabajo.

- Lectura de Anexo Técnico y de las obligaciones específicas del contratista.

- Definición de la fecha de entrega del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.

- Aprobación del material a exponer y piezas publicitarias de convocatoria para la presentación pública.

        - Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica la ejerce la Alcaldía Local de San Cristóbal, bajo la supervisión o el apoyo profesional a la supervisión delegado/a por el Alcalde Local. Cada reunión debe generar un acta que contenga los temas tratados y sus compromisos; esta acta debe ser avalada mediante firma por todos los miembros del Comité.

La Secretaría Técnica debe convocar las reuniones mensuales del Comité, hacer seguimiento a las asistencias, guardar archivo de actas y registros, entre otros.

## Aprobación Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.

En un término no mayor a quince (15) días, posterior a la firma del Acta de Inicio, el ejecutor deberá entregar en Comité Extraordinario de Seguimiento para aprobación:

        - Plan de Trabajo: Corresponde al plan de control de las actividades (etapas, actividades principales “tareas”), actividades secundarias (sub-tareas), responsables, recursos y entregables para la correcta ejecución del Contrato. Este plan de trabajo debe ir en línea con el plan de comunicaciones de la Alcaldía Local de San Cristóbal.

        - Cronograma de actividades: por cada actividad reseñada en el Plan de Trabajo se debe señalar la fecha de realización y tiempo de ejecución de esta.

Lo anterior para aprobación del apoyo a la supervisión designado por el FDLSC. Es de anotar que toda modificación al plan de trabajo deberá ser presentada formalmente al Comité y aprobada por este para hacerse efectiva.

      - Presentación Pública N/A

# COMPONENTE:

N/A

      - Requerimientos técnicos para el desarrollo del componente N/A

| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |

      - Talento humano del componente N/A

| DESCRIPCION | PERFIL | CANTIDAD | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- |

      - Obligaciones del talento humano.

N/A

Los entregables que dan cuenta del cumplimiento de este componente son:

N/A

ENTREGABLES DEL COMPONENTE

## : Códigos UNSPSC

De conformidad con los componentes anteriormente descritos, las actividades y requerimientos técnicos definidos, estos productos y/o servicios se enmarcan en la siguiente clasificación de las Naciones Unidas:

| CLASIFICACIÓN UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |
| --- | --- | --- | --- |
| GRASAS | 15000000 | 15120000 | 15121900 |
| COMPONENTES DE EQUIPO PESADO | 22000000 | 22100000 | 22101700 |
| COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | 23000000 | 23150000 | 23153100 |
| SISTEMAS DE PINTURA | 23000000 | 23150000 | 23153500 |
| ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA D´BIL | 23000000 | 23270000 | 23271700 |
| CAMIONES INDUSTRIALES | 24000000 | 24100000 | 24101500 |
| VEHÍCULOS DE PASAJEROS | 25000000 | 25100000 | 25101500 |
| VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES | 25000000 | 25100000 | 25101600 |
| CAMIONES TRACTORES | 25000000 | 25100000 | 25102100 |
| LIMPIAPARABRISAS | 25000000 | 25170000 | 25171500 |
| SISTEMA DE FRENADO Y COMPONENTES | 25000000 | 25170000 | 25171700 |
| RUEDAS Y ACABADOS | 25000000 | 25170000 | 25171900 |
| COMPONENTES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 25000000 | 25170000 | 25172000 |
| PUERTAS PARA VEHÍCULOS | 25000000 | 25170000 | 25172200 |
| VENTANAS Y PARABRISAS PARA VEHÍCULOS | 25000000 | 25170000 | 25172300 |
| DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE | 25000000 | 25170000 | 25172400 |
| NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS | 25000000 | 25170000 | 25172500 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS | 73000000 | 73150000 | 73152108 |
| PARTES PARA COMPRESORES DE AIRE | 40000000 | 40150000 | 40151802 |
| SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE | 72000000 | 72154100 | 72154101 |
| SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES | 72000000 | 72154300 | 72154302 |
| ACABADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIOR PARA VEHÍCULOS | 25000000 | 25170000 | 25172600 |
| SISTEMAS DE CONTROL MEDIO AMBIENTAL | 25000000 | 25170000 | 25172700 |
| SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS | 25000000 | 25170000 | 25172800 |
| ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS | 25000000 | 25170000 | 25172900 |
| ILUMINACIÓN INTERIOR PARA VEHÍCULOS | 25000000 | 25170000 | 25173000 |
| SISTEMAS Y COMPONENTES DE LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN | 25000000 | 25170000 | 25173100 |
| SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN | 25000000 | 25170000 | 25173800 |
| COMPONENTES ELÉCTRICOS | 25000000 | 25170000 | 25173900 |
| SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR | 25000000 | 25170000 | 25174000 |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN | 25000000 | 25170000 | 25174200 |
| SISTEMA ASIENTOS DEL VEHÍCULO | 25000000 | 25170000 | 25174600 |
| CHASIS AUTOMOTRIZ | 25000000 | 25180000 | 25181600 |
| COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES | 26000000 | 26100000 | 26101400 |
| MOTORES | 26000000 | 26100000 | 26101500 |
| ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR | 26000000 | 261000000 | 26101700 |
| COMPONENTES INTERNOS DE MOTOR DE COMBUSTIÓN | 26000000 | 26100000 | 26101900 |
| TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA | 26000000 | 26110000 | 26111500 |
| BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS | 26000000 | 26110000 | 26111700 |
| COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN | 26000000 | 26110000 | 26111800 |
| EMBRAGUES | 26000000 | 26110000 | 26111900 |
| PIEZAS Y ACCESORIOS DE EMBRAGUE | 26000000 | 26110000 | 26112000 |
| CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS | 26000000 | 26120000 | 261212600 |
| CABLE AUTOMOTRIZ | 26000000 | 26120000 | 26121800 |
| BOMBAS | 40000000 | 40150000 | 40151500 |
| FILTROS | 40000000 | 40160000 | 40161500 |
| COMPONENTES DEL CHASIS | 43000000 | 43200000 | 43201600 |
| SERVICIOS DE SOLDADURA | 73000000 | 73180000 | 73181900 |
| LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE | 76000000 | 76110000 | 76111800 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 78000000 | 78180000 | 78181500 |
| SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA | 78000000 | 78180000 | 78181600 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | 81000000 | 81100000 | 81101600 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | 81000000 | 81100000 | 81101700 |

- PLAN DE MEDIOS

N/A

- ITEMS NO PREVISTOS

En el evento en que la Alcaldía Local de San Cristóbal, requiera durante la ejecución del contrato el suministro de un bien y/o servicio no previsto en el estudio de mercado y sea necesario para adelantar la gestión de la administración local, de acuerdo con el objeto del contrato se aplicará el siguiente procedimiento:

- La Alcaldía local solicitará de manera escrita al contratista la necesidad de suministrar un elemento no previsto en el estudio de mercado.

- El contratista entregará al supervisor una cotización

- El supervisor obtendrá del mercado mínimo dos cotizaciones más para el estudio de mercado.

- El contratista a solicitud del supervisor del contrato suministrará información de los elementos solicitados, detallando: especificaciones, cantidad y valor unitario.

- La Alcaldía local realizará un estudio comparativo y verificará el precio promedio del mercado. Si el valor ofertado por el contratista es superior al valor promedio establecido, éste deberá adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado realizado por la Entidad.

# INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS AL ALMACÈN

El contratista debe realizar el proceso de ingresos y egresos de los bienes solicitados en la ejecución del contrato a suscribir al Almacén del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal cuando estos apliquen, de acuerdo con el procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles.

Para el respectivo ingreso el contratista debe tener las facturas conforme a los procedimientos establecidos. Para ello se requiere que se elabore un acta de entrega de elementos con aval del supervisor o quien haga sus veces, en donde se pueda constatar que los elementos que ingresarán al almacén cumplen con las especificaciones técnicas descritas en el presente documento.

El contratista se compromete a entregar en buen estado, nuevos y de primera calidad los productos contratados a satisfacción del Fondo de Desarrollo Local. En caso de existir elementos y servicios alquilados y/o contratados, el contratista presentará previo a las actividades en Comité Técnico los correspondientes convenios y/o facturas para aval del supervisor y/o apoyo a la supervisión, a fin de verificar que cumplan con los parámetros definidos en el anexo técnico, estudios previos y contrato, garantizando el cumplimiento de los resultados esperados.

Al finalizar el Contrato, en caso de que existan elementos devolutivos y que estos se encuentren en buen estado de uso, se devolverán al almacén del FDLSC mediante acta. En caso de ser necesario modificar una especificación de algún elemento, este solamente se podrá modificar con concepto favorable del Comité Técnico siempre y cuando la nueva especificación del elemento no desmejore la calidad del producto.

# ENTREGA DE INFORMES Y PLAN DE PAGOS

Redactar y detallar la periodicidad de los informes, el porcentaje y la cantidad de cada desembolso, así como los entregables que darán el aval de dichos pagos conforme a los lineamientos del Fondo de Desarrollo Local, para radicar la cuenta de cobro correspondiente a cada periodo.

En caso de requerir correcciones el ejecutor, deberá realizar los ajustes en el informe dentro de los siguientes cinco (5) días calendario a la radicación de estas solicitudes de corrección, lo cual significa la Supervisión/Apoyo a la supervisión deberá pronunciarse nuevamente, sobre el requerimiento del informe, o solicitud de corrección en los cinco (5) días calendario a su siguiente radicación.

Para los informes se debe tener en cuenta que:

- Cada informe tendrá detallado el porcentaje de avance de acuerdo al plan de trabajo y/o cronograma planteado al inicio del proceso.

- Los informes deberán incluir los anexos necesarios para evidenciar amplia y detalladamente las acciones reportadas en los mismos (fotos de los trabajos realizados y repuestos cambiados).

- El informe mensual de avance tendrá el componente de información de ejecución financiera en matriz de formato Excel.

- El informe final de actividades deberá contener el consolidado de la información de ejecución técnica y financiera del contrato.

# GUIA VERDE DE CONTRATACIÓN

El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal como Entidad Distrital cumple la normatividad ambiental aplicable dentro de los cuales se encuentra Decreto 456 de 2008 “Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"; Decreto 815 de 2017 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones"; Resolución No. 00242 de 2014 “Por la cual se adoptan los

lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”; Acuerdo 19 de 1996 y Acuerdo 248 de 2006 “Por el cual se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente” y para lo cual dentro de estos lineamientos se encuentra el cumplimiento al Programa de Consumo Sostenible mediante el Acuerdo 450 de 2013 “Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones”. El cual se establecen los lineamientos para la formulación del programa distrital de Compras Verdes para la ciudad de Bogotá D.C.”. Así mismo, nos regimos por la Guía Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como, por la Guía de Contratación Sostenible de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Dado lo anterior, quien resulte adjudicatario del contrato deberá ajustar a la Guía de Contratación Sostenible y a las demás normas establecidas por la Secretaría de Gobierno del Distrito, durante la ejecución del contrato o proyecto y demás disposiciones que la Alcaldía Local de San Cristóbal solicite en el momento de la liquidación del contrato (Fichas de Contratación Sostenible No. 3 y 26).

El contratista debe tener en cuenta lo establecido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Secretaría de Gobierno Distrital en la ejecución del contrato. Para ello, deberá presentar con los documentos del proceso el Formato de Carta de compromiso de buenas prácticas ambientales (Formato de Cumplimiento de Requisitos Ambientales). Adicionalmente el proponente deberá acreditar las especificaciones técnicas, por los medios de verificación establecidos en la Ficha de Contratación Sostenible que se encuentra en el anexo técnico.

# FICHA DE CONTRATACION SOSTENIBLE

Medios de verificación documental: Tales como carta del representante legal (donde prima el principio de la buena fe), certificaciones o descripciones que emite el fabricante o el propio oferente tales como fichas técnicas.

En caso de contar con Plan de Gestión Ambiental Institucional o estar certificados con la ISO: 14001 acreditar los soportes necesarios.

NOTA: Se deberán anexar durante la presentación de la propuesta, las especificaciones técnicas (fichas técnicas, protocolos, procedimientos, declaraciones juramentadas y/o los soportes que apliquen) contenidas en la(s) Ficha(s) de Contratación Sostenible y durante la ejecución y liquidación del contrato, los soportes correspondientes al cumplimiento de las obligaciones específicas (actas, listados de asistencia, registro fotográfico y/o los soportes que apliquen) contenidas en la(s) Ficha(s) de Contratación Sostenible en cumplimiento a las buenas prácticas ambientales.

# SEGUIMIENTO

La evaluación, seguimiento, control y monitoreo sobre el desarrollo de las actividades del proyecto serán adelantados por el supervisor y/o delegado de la Alcaldía Local de conformidad con lo establecido en el manual institucional para la supervisión de contratos.

16. PRESENTACIONES Y EVENTOS PÚBLICOS

N/A

- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- NOTACONJUNTA:

Única y exclusivamente se instalarán Repuestos de referencia diferente al original, es decir, un Original EquipmentManufacturer (OEM), en el caso de comprobarse la imposibilidad de importarse o ubicarse el repuesto solicitado y debe hacerse de común acuerdo mediante acta escrita con el SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN, y el costo a cancelar por el FDLSC, tiene cuatro (4) características predominantes:

- El valor de un repuesto Original EquipmentManufacturer (OEM) instalado debe ser menor al valor de un repuesto considerado original del vehículo

- El instalar un repuesto Original EquipmentManufacturer (OEM), no debe afectar el tiempo de garantía estipulado en el contrato.

- Repuesto Original: Los repuestos originales son piezas contramarcadas con los logos de la empresa automotriz, lo que garantiza su originalidad y da fe de su buena calidad.

- Repuesto Original EquipmentManufacturer (OEM): son todas esas ‘partes originales’ que no necesariamente son fabricadas o llevan el logo de la marca. Estos incluyen las piezas o partes de los vehículos modificados.

- Para la ejecución de las autorizaciones realizadas por el supervisor del contrato, el contratista debe realizar las reparaciones solicitadas teniendo como referencia las normas y manuales de cada una de las referencias de los vehículos a mantener.

- Todos los mantenimientos ejecutados deben contar con evidencia fotográfica del antes y después, demostrando así, los trabajos realizados; a su vez, los repuestos, llantas, baterías, entre otros, cambiados durante la etapa de mantenimiento deben también contar con la evidencia fotografía antes de su disposición final, adjuntándola en el reporte e informándole respectivo supervisor o apoyo a la supervisión del contrato

- El contratista debe brindar el servicio de grúa dentro del perímetro urbano, en el evento de requerir el desplazamiento de una máquina o vehículo fuera de servicio, a las instalaciones del taller del contratista sin generar costo alguno para la entidad.

- Es procedente señalar que la mano de obra y repuestos relacionados con la reparación o cambio de piezas incluyen el monte y desmonte de las mismas, por lo que no se reconocerán costos individuales para este tipo de actividades. De igual forma deberá tenerse en cuenta en cada actividad las piezas adicionales a las que requiere mantenimiento que deberán ser desarmadas y armadas ya que no se reconocerán costos individuales por el desarme necesario para realizar el mantenimiento preventivo.

CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA

Alcalde Local de San Cristóbal

| TÉCNICA | OFICINA | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Daniel Parra Astudillo | Profesional Infraestructura Apoyo FDLSC |  |
| Isolier Andres Eguis Benitez | Profesional Infraestructura FDLSC |  |