 

	





ANEXO TÉCNICO


PROCESO INFI LP-INFI-XXX-2026


PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE:



[bookmark: _Hlk204089027][bookmark: _Hlk203387319]“EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PABELLONES 1, 2, 3 Y 4 DE LA PLAZA DE MERCADO DE MANIZALES.”




JULIO DE 2026




OBJETO :
 “EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MNEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PABELLONES 1, 2, 3 Y 4 DE LA PLAZA DE MERCADO DE MANIZALES.”


[bookmark: _Toc221268416]LOCALIZACIÓN :
Las actividades que se adelanten derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, en las edificaciones localizadas en la Comuna San José. entre calles 22 y 24 Y entre carreras 15 Y 17.
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   Plaza de mercado. Comuna San José. 



 
[bookmark: _Toc221268417]DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO:

[bookmark: _Toc221268418]Se planea ejecutar diferentes obras de mantenimiento de la infraestructura física de las edificaciones existentes de los pabellones 1,2, 3 y 4 que se encuentran en un avanzado estado de deterioro por el uso, consistentes principalmente en  remodelación de baterías existentes de baños públicos (hombres y mujeres), adecuación de espacios para las UTB (Unidad Técnica de Basuras), corrección de humedades mediante impermeabilización localizada en losas de cubierta, mantenimiento y cambio de canales y/o bajantes, reparación y mantenimiento de pisos, resanes y pintura de muros, cielos y estructuras metálicas y de concreto y en particular para el pabellón 4, se prevé realizar el cambio de cubierta 
[bookmark: _Toc221268424]
Las obras contempladas en mayor detalle por cada edificación son:
	A- PABELLON 1 (área aproximada de 2.398 m2)


	1-     IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA BAJO PLACA

	•Retiro del manto existente

	•Limpieza de la superficie

	•Impermeabilización de zonas afectadas. 

	•Pintura interior de losa de cubierta. 

	

	2-     ADECUACION DE ESPACIO PARA UNIDAD TECNICA DE BASURAS  (U.T.B)

	•Piso. 

	•Desagües. 

	•Paredes.

	•Salida a la calle.

	•Pendientes hacia drenajes. 

	

	3-     ADECUACION AREAS DE COCINAS EXISTENTES

	•Demolición de todos los elementos que componen la cocina. 

	•Estructura liviana para divisiones.

	•Regatas de piso

	•Redes internas de acueducto, desagües, gas y energía

	•Mesones en acero con lavaplatos. 

	•Iluminación y tomas.

	•Pintura epoxica.

	•Entrepaños en acero arriba.

	•Mueble bajo mesón sin puerta.

	•Mantenimiento puertas cortina de cada local. 

	

	4-     MEJORAMIENTO PARCIAL DE PISOS

	•Demolición de zonas deterioradas. 

	•Reconformación y compactación. 

	•Sobre losa en concreto cepillado.

	•Rejillas y canaletas de desagües.

	•Pendientes hacia drenajes. 

	•Juntas de construcción. 

	

	B- PABELLON 2 (área aproximada de 2.413 m2)


	1-     IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA BAJO PLACA

	•Retiro del manto existente

	•Limpieza de la superficie

	•Impermeabilización de zonas afectadas. 

	•Pintura interior de losa de cubierta. 

	

	2-     ADECUACION DE ESPACIO PARA UNIDAD TECNICA DE BASURAS  (U.T.B)

	•Acondicionamiento de UTB. Unidad técnica de tratamiento de basura.

	•Piso. 

	•Desagües. 

	•Paredes.

	•Salida a la calle.

	•Pendientes hacia drenajes. 

	

	3-     ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS 

	Localización y replanteo.

	Demolición de enchapes de muros y pisos

	Desmonte de aparatos sanitarios

	Enchape de pisos

	Enchape de muros

	Suministro de mesón en granito pulido

	Suministro e instalación de Aparatos Sanitarios

	Suministro e instalación de Lavamanos

	Suministro e instalación de Orinales

	Suministro de mesón para lavamanos

	Suministro de Dispensadores de papel y jabón

	Suministro de Secador eléctrico de manos

	Adecuaciones Hidrosanitarias

	Adecuaciones Eléctricas

	

	4-     MEJORAMIENTO PARCIAL DE PISOS

	•Demolición de zonas deterioradas. 

	•Reconformación y compactación. 

	•Sobre losa en concreto cepillado..

	•Rejillas y canaletas de desagües.

	•Pendientes hacia drenajes. 

	•Juntas de construcción. 

	

	C- PABELLON 3 (área aproximada de 3.978 m2)


	1-     IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA BAJO PLACA

	•Retiro del manto existente

	•Limpieza de la superficie

	•Impermeabilización de zonas afectadas. 

	•Pintura interior de losa de cubierta. 

	

	2-     ADECUACION DE ESPACIO PARA UNIDAD TECNICA DE BASURAS (U.T.B)

	•Acondicionamiento de UTB. Unidad técnica de tratamiento de basura.

	•Piso. 

	•Desagües. 

	•Paredes.

	•Salida a la calle.

	•Pendientes hacia drenajes. 

	

	3-     ADECUACION AREAS DE COCINAS EXISTENTES

	•Demolición de todos los elementos que componen la cocina. 

	•Estructura liviana para divisiones.

	•Regatas de piso

	•Redes internas de acueducto, desagües, gas y energía

	•Mesones en acero con Lavaplatos. 

	•Iluminación y tomas.

	•Pintura epoxica.

	•Entrepaños en acero arriba.

	•Mueble bajo mesón sin puerta.

	•Mantenimiento puertas cortina. 

	

	4-     ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS 

	Localización y replanteo.

	Demolición de enchapes de muros y pisos

	Desmonte de aparatos sanitarios

	Enchape de pisos

	Enchape de muros

	Suministro de mesón en granito pulido

	Suministro e instalación de Aparatos Sanitarios

	Suministro e instalación de Lavamanos

	Suministro e instalación de Orinales

	Suministro de mesón para lavamanos

	Suministro de Dispensadores de papel y jabón

	Suministro de Secador eléctrico de manos

	Adecuaciones Hidrosanitarias

	Adecuaciones Eléctricas

	

	5-     MEJORAMIENTO PARCIAL DE PISOS

	•Demolición de zonas deterioradas. 

	•Reconformación y compactación. 

	•Sobre losa en concreto cepillado..

	•Rejillas y canaletas de desagües.

	•Pendientes hacia drenajes. 

	•Juntas de construcción. 

	

	D- PABELLON 4 (área aproximada de 2.655 m2)


	1- CAMBIO DE CUBIERTA INCLUYENDO MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA

	•Desmonte de la teja de asbesto cumpliendo protocolos 

	•Desmonte de canales existentes.

	•Limpieza de estructura metálica

	•Suministro, transporte e instalación de cubierta y limatesa standing seam metálica color según diseño.

	•Canales y bajantes. 

	•Limatesa para cubierta standing seam metálica y traslucida color según diseño.

	•Pintura para estructuras metálicas.

	•Estructura metálica reforzamiento cercha cubierta (incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte).

	•Canales en lámina cal. 22.

	•Canales en lámina galvanizada cal .18 d/ 0.60 m. (suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)

	

	2- ADECUACION DE ESPACIO PARA UNIDAD TECNICA DE BASURAS  (U.T.B)

	•Dotación de tolvas para recolección para la UTB.

	•Acondicionamiento de UTB. Unidad técnica de tratamiento de basura.

	•Piso. 

	•Desagües y Pendientes hacia drenajes. 

	•Paredes.

	•Salida a la calle.

	

	3-     ADECUACION AREAS DE COCINAS EXISTENTES

	•Demolición de todos los elementos que componen la cocina. 

	•Estructura liviana para divisiones.

	•Regatas de piso

	•Redes internas de acueducto, desagües, gas y energía

	•Mesones en acero con lavaplatos. 

	•Iluminación y tomas.

	•Pintura epoxica .

	•Entrepaños en acero arriba.

	•Mueble bajo mesón sin puerta.

	•Mantenimiento puertas cortina de cada local. 

	

	4-     MEJORAMIENTO PARCIAL DE PISOS

	4- MEJORAMIENTO PARCIAL DE PISOS

	•Demolición de zonas deterioradas. 

	•Reconformación y compactación. 

	•Sobre losa en concreto cepillado.

	•Piso en terrazo para mezanine

	•Rejillas y canaletas de desagües.

	•Pendientes hacia drenajes. 

	•Juntas de construcción. 















PERSONAL MINIMO SOLICITADO:
	[bookmark: RANGE!B2:E47][bookmark: RANGE!B2]CARGO
	FORMACIÓN REQUERIDA
	EXPERIENCIA A ACREDITAR
	DOCUMENTACIÓN

	a) Un (1) director de Obra 
(Dedicación 50%)
	Ingeniero Civil o Arquitecto
	experiencia profesional general mínima de diez (10) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional de los cuales deberá acreditar cinco (5) años de experiencia específica como director de Obra en contratos de construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o reparación de edificaciones públicas o privadas, con títulos de posgrado en gerencia de proyectos y/o gerencia administrativa y/o gerencia de obra y/o gerencia de construcción y/o afines
	Deberá presentar la siguiente documentación:

	
	
	
	Hoja de vida.

	
	
	
	Fotocopia del diploma de grado de profesional y especialista.

	
	
	
	Fotocopia de Matrícula profesional.

	
	
	
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional (emitido por COPNIA o CPNAA o autoridad competente vigente).

	
	
	
	Carta de compromiso para desempeñarse en el cargo para el cual es propuesto indicando dedicación al Proyecto del 50% de su tiempo.

	
	
	
	Certificaciones de experiencia profesional general en contratos cuya sumatoria acredite mínimo diez (10) años de experiencia.

	
	
	
	Certificaciones de desempeño como director de obra en contratos de construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o reparación de edificaciones públicas o privadas, cuya sumatoria acredite mínimo cinco (5) años de experiencia."

	
	
	
	NOTA: Si el proponente es un profesional ARQUITECTO o INGENIERO, este puede asumir la Dirección de ejecución del contrato.

	b) Un (1) Residente de Obra 
(Dedicación 100%)
	Ingeniero Civil o Arquitecto
	Con experiencia profesional general mínima de cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, de los cuales deberá acreditar experiencia específica como Residente de Obra en contratos de construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o reparación de edificaciones públicas o privadas, cuya sumatoria acredite mínimo dos (2) años de experiencia
	Deberá presentar la siguiente documentación"

	
	
	
	Hoja de vida.

	
	
	
	Fotocopia del diploma de grado.

	
	
	
	Fotocopia de Matrícula profesional.

	
	
	
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional (emitido por COPNIA o CPNAA o autoridad competente vigente).

	
	
	
	Carta de compromiso para desempeñarse en el cargo para el cual es propuesto indicando dedicación al proyecto del 100% de su tiempo.

	
	
	
	Certificaciones de experiencia profesional general en contratos cuya sumatoria acredite mínimo cinco (5) años de experiencia.

	
	
	
	Certificaciones que acrediten la experiencia específica como Residente de programación y presupuestos en contratos de construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o reparación de edificaciones públicas o privadas, cuya sumatoria acredite mínimo dos (2) años de experiencia.

	
	
	
	 

	c) Dos (2) Inspectores Obra 
(Dedicación 100%)
	Podrá ser maestro certificado en el COPNIA, técnico o tecnólogo en obras civiles o Ingeniero Civil o Arquitecto
	Podrá ser maestro certificado en el COPNIA con experiencia general mínima de cinco (5) años, técnico o tecnólogo en obras civiles contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional o del certificado de inscripción profesional (cuando aplique) con experiencia general mínima de (5) años, o Ingeniero Civil o Arquitecto con experiencia profesional general mínima de tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Deberá presentarla siguiente documentación para cada Inspector:

	
	
	
	Hoja de vida.

	
	
	
	Fotocopia del diploma de grado.

	
	
	
	Fotocopia de Matrícula profesional.

	
	
	
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional o Tecnología (emitido por COPNIA o CPNAA o autoridad competente vigente).

	
	
	
	Carta de compromiso para desempeñarse en el cargo para el cual es propuesto indicando dedicación al proyecto del 100% de su tiempo.

	
	
	
	Certificaciones de experiencia que acredite la experiencia requerida

	
	
	
	Certificaciones de desempeño como Inspector de obra en contratos de construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o reparación de edificaciones públicas o privadas, cuya sumatoria acredite mínimo lo mencionado en el numeral e) para cada personal.

	d) Profesional en seguridad y salud en el trabajo (Dedicacion 100%)
	Profesional en seguridad y salud en el trabajo o ingeniero con especialización en seguridad y salud en el trabajo
	Especialización en seguridad y salud en el trabajo Con experiencia profesional general certificada mínima de cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional de los cuales deberá acreditar experiencia específica como Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo en contratos de construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o reparación de edificaciones públicas o privadas, mínimo de tres (3) años.
	Deberá presentar la siguiente documentación"

	
	
	
	Hoja de vida.

	
	
	
	Fotocopia del diploma de grado.

	
	
	
	Fotocopia de la Licencia de Salud Ocupacional.

	
	
	
	Carta de compromiso para desempeñarse en el cargo para el cual es propuesto indicando dedicación al proyecto de una disponibilidad del 100% de su tiempo.

	
	
	
	Certificaciones de experiencia profesional general en contratos cuya sumatoria acredite mínimo cinco (5) años de experiencia.

	
	
	
	Certificaciones que acrediten la experiencia específica como Profesional en seguridad y salud en el trabajo en contratos de construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o reparación de edificaciones públicas o privadas, cuya sumatoria acredite mínimo tres (3) años de experiencia. "

	e) Profesional en Gestion Ambiental (Dedicación 100%)
	Profesional en Ingeniieria Ambiental  o en otras profesiones con especializacion orientada a la proteccion del Medio Ambiente  y Sostenibilidad
	Con experiencia profesional general certificada mínima de cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional de los cuales deberá acreditar experiencia específica como Profesional  en Gestion Ambiental en contratos de construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o reparación de edificaciones públicas o privadas, mínimo de tres (3) años.
	Deberá presentar la siguiente documentación"

	
	
	
	Hoja de vida.

	
	
	
	Fotocopia del diploma de grado.

	
	
	
	Carta de compromiso para desempeñarse en el cargo para el cual es propuesto indicando dedicación al proyecto de una disponibilidad del 100% de su tiempo.

	
	
	
	Certificaciones de experiencia profesional general en contratos cuya sumatoria acredite mínimo cinco (5) años de experiencia.

	
	
	
	Certificaciones que acrediten la experiencia específica como Profesional en seguridad y salud en el trabajo en contratos de construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o reparación de edificaciones públicas o privadas, cuya sumatoria acredite mínimo tres (3) años de experiencia. "

	f) Profesional en Trabajo Social  
(Dedicación 100%)
	Profesional en Trabajo Social o en Desarrollo Familiar
	Con experiencia profesional general certificada mínima de cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional de los cuales deberá acreditar experiencia específica como Profesional en Trabajo Social o en Desarrollo Familiar en contratos de construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o reparación de edificaciones públicas o privadas, mínimo de tres (3) años.
	Deberá presentar la siguiente documentación"

	
	
	
	Hoja de vida.

	
	
	
	Fotocopia del diploma de grado.

	
	
	
	Carta de compromiso para desempeñarse en el cargo para el cual es propuesto indicando dedicación al proyecto de una disponibilidad del 100% de su tiempo.

	
	
	
	Certificaciones de experiencia profesional general en contratos cuya sumatoria acredite mínimo cinco (5) años de experiencia.

	
	
	
	Certificaciones que acrediten la experiencia específica como Profesional en seguridad y salud en el trabajo en contratos de construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o reparación de edificaciones públicas o privadas, cuya sumatoria acredite mínimo tres (3) años de experiencia. "




Manizales,  julio de 2026



PATRICIA CUBILLOS LOPEZ
Asesora de Proyectos 			
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