REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE GUADUAS

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 |  | Externa | Ejecución | Técnico | Condiciones climáticas adversas durante actividades de campo y levantamientos topográficos | Retrasos en cronograma y afectación en toma de información | Media | Medio | Medio | Moderado | Contratista | Programación de actividades conforme a condiciones climáticas y planes de contingencia | Baja | Bajo | Bajo | Aceptable | Sí | Interventor | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento al cronograma e informes de avance | Semanal |
| 2 | Operacional | Interna | Ejecución | Técnico | Errores o inconsistencias en los estudios y diseños elaborados | Requerimientos de ajuste y retrasos en aprobación de entregables | Media | Alto | Alto | Moderado | Contratista | Revisión interdisciplinaria y control de calidad de entregables | Baja | Medio | Bajo | Aceptable | Sí | Interventor | Durante la ejecución del contrato | Revisión técnica por supervisión | Quincenal |
| 3 | Financiero | Externa | Ejecución | Económico | Incremento en costos operativos asociados a desplazamientos y actividades de campo | Afectación financiera del contratista | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Contratista | Adecuada estructuración de costos en la propuesta económica | Baja | Bajo | Bajo | Aceptable | No | Interventor | Etapa precontractual y ejecución | Seguimiento financiero interno | Mensual |
| 4 | Operacional | Interna | Ejecución | Administrativo | Retraso en la entrega de productos por parte del contratista | Incumplimiento del cronograma contractual | Media | Alto | Alto | Moderado | Interventor | Seguimiento permanente al plan de trabajo y cronograma | Baja | Medio | Bajo | Aceptable | Sí | Interventor | Durante la ejecución del contrato | Informes de avance y seguimiento de supervisión | Quincenal |
| 5 | Operacional | Externa | Ejecución | Social | Inconformidad de la comunidad durante las actividades de campo | Dificultades para acceso y toma de información | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Compartido | Socialización y adecuada comunicación con comunidad y líderes del sector | Baja | Bajo | Bajo | Aceptable | No | Interventor y Entidad | Durante visitas técnicas | Actas e informes de campo | Cuando aplique |
| 6 | Técnico | Interna | Ejecución | Calidad | Información insuficiente o inconsistente en levantamientos y diagnósticos | Deficiencias en los diseños y necesidad de ajustes posteriores | Media | Alto | Alto | Moderado | Contratista | Validación y verificación permanente de información recolectada | Baja | Medio | Bajo | Aceptable | Sí | Interventor | Durante ejecución de estudios | Revisión técnica y supervisión | Quincenal |
| 87 | Operacional | Interna | Ejecución | Seguridad y Salud | Accidentes laborales durante demolición, excavación o manejo de equipos. | Lesiones al personal y suspensión de actividades. | Media | Alto | Alto | Moderado | Compartido | Implementación SG-SST y uso obligatorio de EPP. | Medio | Medio | Medio | Aceptable | Si | Contratista e Interventor | Durante la ejecución del contrato | Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo | Semanal |
| 8 | Corrupción | Interna | Precontractual/Ejecución | Legal/Reputacional | Posibles prácticas indebidas en ejecución contractual o suministro. | Sanciones legales y afectación reputacional. | Baja | Alto | Medio | Moderado | Compartido | Supervisión permanente, trazabilidad y cumplimiento normativo. | Bajo | Bajo | Bajo | Aceptable | Si | Contratista, interventor y Entidad | Precontractual/Ejecución | Seguimiento de avance en mesas Técnicas | Quincenal |