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Matriz de Riesgos

	
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCION
	FINANCIERO
	Imprecisiones cometidas por el contratista
	Presentación de ofertas con precios muy bajos o sin contemplar todos los ítems o productos contractuales o sin analizar reconocimientos económicos durante la ejecución del contrato 
	IMPROBABLE
	MODERADO
	5
	RIESGO MEDIO 
	PROPONENTE 100%
	El riesgo es asumido por el proponente lo que implica que al momento de estructurar su oferta debe considerar calidad y costos asociados m
	IMPROBABLE
	MENOR
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	PROPONENTE
	Aviso de convocatoria
	Hasta la presentación de la oferta
	Control presupuestal 
	permanente

	2

	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACION
	OPERACIONAL
	Demora en la suscripción del contrato o en la constitución de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato
	Retraso en el indicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta
	IMPROBABLE
	MAYOR
	6
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA 100%
	Se determinan plazos estrictos para la celebración y cumplimiento del contrato
	IMPROBABLE
	MODERADO
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	CONTRATISTA Y SUPERVISOR 
	Al momento de proyección de  un contrato
	Cuando se da inicio al contrato 
	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato
	Al momento de proyección de  un contrato

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCION
	TECNOLOGICOS
	Indisponibilidad del sistema de contratación pública SECOP
	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos derivados de los procesos de selección
	IMPROBABLE
	MENOR
	4
	RIESGO BAJO
	ENTIDAD 50% PROPONENTE 50%
	Se realizará el seguimiento y la verificación del proceso a través del SECOP, estableciendo procedimientos con el fin de coordinar las acciones subsiguientes
	RARO
	INSIGNIFICANTE
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	ENTIDAD Y PROPONENTE
	 Publicación del proyecto de pliego de condiciones 
	Cuando entra en ejecución el proceso 
	Seguir las guías de Colombia compra eficiente y mantener contacto con la mesa de servicio de SECOP   para determinar las rutas a seguir
	Permanente 

	4
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	FINANCIERO
	No pago oportuno, por parte del contratista de sus empleados o personal utilizado para la ejecución del contrato en relación con: salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales.
	El contratista podrá verse expuesto a reclamaciones, demandas laborales o sanciones administrativas. Adicionalmente, se podrá generar la suspensión de la ejecución del contrato, la imposición de multas, la ejecución de garantías, la retención de pagos al contratista
	IMPROBABLE
	MODERADO
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA 100%
	Exigir al contratista, como requisito previo a cada pago, la presentación de certificaciones y soportes de pago de salarios, aportes a seguridad social y demás obligaciones laborales del personal vinculado al contrato
	IMPROBABLE
	MENOR
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA Y SUPERVISOR 
	Desde el inicio del contrato 
	Hasta la terminación del contrato 
	Seguimiento a la ejecución 
	Permanente 

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Cese de actividades de sus empleados o personal utilizado para la ejecución del contrato en relación con las obligaciones derivados de la relación laboral del Contratista. 
	se pone en riesgo la correcta ejecución del objeto contractual, comprometiendo la calidad, seguridad o el cumplimiento de los plazos establecidos
	IMPROBABLE
	MODERADO
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA 100%
	El contratista se deberá asegurar que el personal conozca claramente las especificaciones y procedimientos.
	IMPROBABLE
	MENOR
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	Desde el inicio del contrato 
	Hasta la terminación del contrato 
	Seguimiento a la ejecución 
	Permanente 

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONALES
	Daños a terceros por responsabilidad civil contractual y extracontractual por parte del contratistas o de sus empleados o del personal utilizado para la ejecución del contrato
	Generación de reclamaciones, demandas judiciales o extrajudiciales por parte de terceros, imposición de indemnizaciones y sanciones, y eventuales retrasos o suspensión en la ejecución del contrato
	RARO
	CATASTROFICO
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA 100%
	Exigir al contratista la constitución y mantenimiento vigente de pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual con coberturas y montos suficientes, Adicionalmente, incluir cláusulas contractuales de indemnidad a favor del contratante, realizar supervisión periódica de las actividades.
	RARO
	MAYOR
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	ENTIDAD
	Cuando se presente el evento 
	Según planificación de solución del problema
	Seguimiento permanente a la ejecución de trabajos 
	Diario 

	7
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	REGULATORIO
	Modificaciones del régimen tributario que contrato
	Cambios

 normativos o de legislación tributaria que pueden generan nuevas cargas
	IMPROBABLE
	MENOR 
	4
	RIESGO BAJO 
	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%
	Las partes de mutuo acuerdo establecerán acuerdos , planes de contingencia para evitar sobrecostos 
	RARO
	INSIGNIFICANTE 
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	DESDE EL INCIIO DEL CONTRATO
	HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO 
	SEGUIMIENTO PERMANENTE 
	PERMANENTE 

	8
	GENERAL 
	INTERNO 
	POSCONTRACTUALES
	OPERACIONAL 
	Incumplimiento del plazo de liquidación
	Atraso en la liquidación 
	IMPROBABLE
	MENOR
	4
	RIESGO BAJO 
	CONTARTISTA 50% ENTIDAD 50%
	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la Entidad
	IMPROBABLE 
	INSIGNIFICANTE 
	3
	RIESGO BAJO 
	NO
	SUPERVISOR
	DESDE EL INCIO DEL CONTRATO 
	HASTA LA TERMIANCION DEL CONTRATO 
	SEGUIMEINTO PERMANENTE 
	MENSUAL 

	9
	GENERAL 
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL 
	Riesgo la falta o retrasos en el pago de los salarios,

prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado por el

Contratista
	Afectación en la ejecuión del contrato.

Posibles reclamaciones y demandas.
	IMPROBABLE
	MODERADO
	5
	RIESGO MEDIO 
	CONTRATISTA 100%
	Para garantizar el pago de los salarios,

prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado por el CONTRATISTA, el valor a asegurar es el equivalente al diez  por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término del contrato y tres (3) años más contados a partir de la expedición de la garantía.
	RARO
	MENOR
	3
	RIESGO BAJO 
	SI
	SUPERVISOR Y CONTRATANTE 
	DESDE EL INCIO DEL CONTRATO 
	HASTA LA TERMIANCION DEL CONTRATO 
	Verificando el cumplimiento de la expedición de pólizas 
	Previo al acta de inicio 

	10
	GENERAL 
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONALES
	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales
	No lograr la satisfacción de la necesidad en virtud de la cual nació el contrato a la vida jurídica.

Procesos sancionatorios

Hallazgos por parte de entes de control.
	POSIBLE
	CATASTROFICO
	8
	RIESGO EXTREMO
	CONTRATISTA 100%
	La entidad exigirá garantía de cumplimiento del contrato. 

La entidad solo pagará la contraprestación a los servicios contratados una vez reciba a entera satisfacción el cumplimiento de la prestación del servicio  para el cual fue contratado de manera periódica y de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
	POSIBLE
	MAYOR
	7
	RIESGO ALTO
	SI
	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	Previo al acta de Inicio: acto administrativo

Conforme a los plazos de pago pactados
	Hasta liquidar el contrato 
	Acto administrativo de aprobación de póliza

Verificación y Control registradas mediante actas de supervisión
	Previo al acta de Inicio: acto administrativo
Permanente 

	11
	GENERAL 
	INTERNO 
	EJECUCION
	FINANCIEROS
	Iliquidez para el pago
	Posibles demandas
	IMPROBABLE
	MAYOR
	6
	RIESGO ALTO
	ENTIDAD 100%
	Para evitar este riesgo la Entidad tiene un presupuesto elaborado a partir de sus ingresos reales. En virtud de lo anterior, los compromisos que adquiere pueden cumplirse.
	IMPROBABLE
	MODERADO
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	TESORERIA/ CONTRATANTE/SUPERVISOR
	Previo a realizar el contrato 
	Hasta finalizar el contrato y los pagos 
	Disponibilidad presupuestal/ Liquidez en caja 
	Permanente
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