MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

RIESGOS JURIDICOS

	[bookmark: _Hlk72358475]Nº
	1
	2
	3
	4
	5

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	PLANEACIÓN
	SELECCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	RIESGOS SOCIALES O POLITÍCOS
	RIESGO OPERACIONAL
	RIESGOS DE LA NATURALEZA
	RIESGOS OPERACIONAL
	RIESGOS OPERACIONAL

	DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)
	CAMBIO DE NORMATIVIDAD
	LA NO PRESENTACIÓN DE OFERENTES Y/O INHABILIDAD EN LOS OFERENTES QUE SE PRESENTEN
	RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES.
	PRESENCIA DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS EN LOS PLAZOS DE EJECUCION OCASIONADO POR LA NUEVA PANDEMIA COVID-19 Y/U OTROS FACTORES EXTERNOS QUE ALTEREN LA REALIZACION DE LOS MANTENIMIENTOS
	DEMORA EN EL MANTENIMIENTO: TENIENDO EN CUENTA QUE EL ADJUDICATARIO DEBERÁ RELIAZARLOS  EN LA UBICACIÓN DESIGNADA, SE PUEDEN PRESENTAR CIERTOS INCONVENIENTES (PAROS, PROTESTAS, MANIFESTACIONES) Y/O SITUACIONES ESPECIALES QUE PODRÍAN LLEGAR A AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	LA IMPOSIBILIDAD DE PUBLICAR EL PROCESO
	DECLARATORIA DE DESIERTA
	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO O PRORROGA DEL MISMO
	INCUMPLIMIENTO O SUSPENSION DEL CONTRATO
	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	PROBABILIDAD
	3
	3
	3
	3
	2

	IMPACTO
	1
	2
	3
	3
	2

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	4
	5
	6
	6
	4

	CATEGORÍA
	RIESGO BAJO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO
	RIESGO MEDIO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	COMITÉ JURÍDICO ESTRUCTURADOR
	COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR
	LAS PARTES
	CONTRATANTE, CONTRATISTA, A UN TERCERO
	CONTRATANTE, CONTRATISTA, A UN TERCERO

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	LA ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD EN EL ESTUDIO PREVIO
	SOLICITAR POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
	ADOPTAR MEDIDAS PARA LOGRAR EL MANTENIMIENTO SUMINISTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO
	SUPERVISION EFECTIVA Y OPORTUNA, SEGUIMIIENTO CRONOGRAMA
	SUPERVISION EFECTIVA Y OPORTUNA, SEGUIMIIENTO CRONOGRAMA

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	3
	3
	2
	2
	1

	
	IMPACTO
	1
	1
	2
	2
	2

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	4
	4
	4
	4
	1

	
	CATEGORÍA
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	NO
	SI
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	COMITÉ JURÍDICO ESTRUCTURADOR
	ENTIDAD
	SUPERVISOR Y CONTRATISTA
	SUPERVISOR Y CONTRATISTA
	SUPERVISOR Y CONTRATISTA

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	EN EL ESTUDIO PREVIO
	EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN
	EJECUCION DEL CONTRATO
	EJECUCION DEL CONTRATO
	EJECUCION DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA PUBLICACION DEL ESTUDIO PREVIO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
	CON EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
	UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD PO R PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO
	UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD PO R PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	CON LA REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD
	CON LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO
	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO

	
	PERIODICIDAD
¿CUANDO?
	PERIODICOS
	PERIÓDICOS
	PERIODICOS
	EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 


 
RIESGO TECNICOS 

	Nº
	1
	2
	3
	4

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	INTERNO
	INTERNO
	INTERNO
	INTERNO

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	CONTRATACION
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	OPERACIONALES
	OPERACIONALES
	OPERACIONAL ES
	OPERACIONAL ES

	DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)
	LA NO DETECCIÓN DE ALGÚN DEFECTO DURANTE LA VERIFICACIÓN DEL MATERIAL A SUMINISTRAR DENTRO DE LOS MANTENIMIENTOS
	PARTICIPACIÓN DE OFERENTES SIN EXPERIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.
	LA NO PREVISIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LA LOS MANTENIIMIENTOS
	LA PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN, DETERIORO O ROBO DE LOS  ELEMENTOS SUMINISTRADOS HASTA Y DURANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	DEVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS E INICIO DE UNA NUEVA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
	PARÁLISIS O PRORROGA EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO
	INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO

	PROBABILIDAD
	0
	2
	2
	2

	IMPACTO
	4
	4
	4
	5

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	7
	6
	6
	7

	CATEGORÍA
	Riesgo alto
	Riesgo alto
	Riesgo alto
	Riesgo alto

	¿A QUIEN SE LE AGINA?
	100% AL CONTRATISTA
	100% A LA ENTIDAD
	100% AL CONTRATISTA
	100% AL CONTRATISTA

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA OFERTA
	LA ADMINISTRACIÓN EXIGE DE LAS NORMAS TECNICAS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL BAJO LA SUPERVISION DE LOS COMITES ESTRUCTURADO RES
	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- DEBIDO PROCESO
	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- DEBIDO PROCESO

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIEN TO
	PROBABILIDAD
	1
	1
	1
	1

	
	IMPACTO
	1
	1
	1
	1

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	2
	2
	2
	2

	
	CATEGORÍA
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO

	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	GERENTE DEL PROYECTO
	GERENTE DEL PROYECTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	FECHA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICOS
	CRONOGRAMA PRECONTRACTUAL
	FECHA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICOS
	FECHA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICOS

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

	MONITORE O Y REVISIÓN
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN PO R PARTE DEL SUPERVISOR DE L CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN P OR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN P OR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

	
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
	MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA
	MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA
	MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA
	MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA

	Nº
	5
	6
	7
	8

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	INTERNO
	INTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	PRECONTRACTUAL
	CONTRATACION
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	OPERACIONALES
	OPERACIONALES
	OPERACIONAL ES
	OPERACIONAL ES

	DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)
	GARANTIAS SOLICITADAS AL CONTRATISTA NO BRINDAN CUBRIMIENTO SUFICIENTE SEGÚN LA NATURALEZA DEL CONTRATO.
	LOS MANTENIMIENTOS NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, ARREGLOS MAL REALIZADOS, DAÑOS EN INMUEBLES POR MALA CALIDAD DE MATERIALES UTILIZADOS
	NO CONTAR CON EL PERSONAL IDONEO PARA DESARROLLAR EL CONTRATO, NO CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA, NO AVISO CAMBIO DE PERSONAL, NO PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO.
	NO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES. 

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PERDIDA POR PARTE DE LA ENTIDAD AL MOMENTO DE HACER EFECTIVA LA POLIZA
	DEMORA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
	NO SE PUEDE DESARROLLAR EL OBJETO DEL CONTRATO, POSIBLES DEMANDAS AL CONTRATISTA Y ENTIDAD.
	SUSPESION DEL CONTRATO

	PROBABILIDAD
	1
	2
	2
	2

	IMPACTO
	2
	3
	4
	3

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	3
	5
	6
	6

	CATEGORÍA
	Riesgo Bajo
	Riesgo Medio
	Riesgo alto
	Riesgo alto

	¿A QUIEN SE LE AGINA?
	ENTIDAD
	ENTIDAD
	CONTRATISTA Y ENTIDAD
	100% AL CONTRATISTA

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	EL COMITE JURIDICO ESTRUCTURADOR DEBE REVISAR LA GARANTIAS Y CUBIRMIENTOS A SOLICITAR PARA EL PROCESO 
	REVISAR QUE LOS BIENES RECIBIDOS SEAN LOS SOLICITADOS EN EL PROCESO
	REVISAR EN LA SUPERVISION EL PERSONAL MINIMO REQERIDO Y PAGOS 
	CUMPLIR CON LA OFERTA PRESENTADA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y QUE HACE PARTE DEL CONTRATO

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIEN TO
	PROBABILIDAD
	1
	1
	1
	1

	
	IMPACTO
	2
	3
	4
	4

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	3
	4
	3
	3

	
	CATEGORÍA
	RIESGO BAJO
	RESIGO MEDIO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO

	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	NO
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	COMITE ESTRUCTURADOR
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	COMITE ESTRUCTURADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	PRECONTRACTURAL DE LOS SERVICIOS
	DESDE EL COMIENZO DE LA EJECUCION
	DESDE EL COMIENZO DE LA EJECUCION
	ETAPA PRECONTRACTUAL Y EJECUCION 

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	ANTES DE LA PULBICACIÓN DEL PROCESO
	FINALIZACION DEL CONTRATO
	FINALIZACION DEL CONTRATO
	FINALIZACION DEL CONTRATO

	MONITORE O Y REVISIÓN
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	REVISION DE NORMATIVDAD 
	CORROBORANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PLAN DE CONTIGENCIA
	CONTROL PERMANENTE DE VERIFICACION 

	
	PERIODICIDAD ¿CUAN DO?
	UNA VEZ 
	CADA QUE SE REQUIERA
	A NECESIDAD
	A NECESIDAD




RIESGOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	ECONÓMICO
	SOBRECOSTOS EN
SERVICIOS Y ELEMENTOS A SUMINISTRAR
	LOS ELEMENTOS OBJETO
DEL FUTURO CONTRATO
NO SE ENCUENTRAN
ACORDES A LOS
PRECIOS DEL
MERCADO
	2
	2
	4
	BAJO
	ENTIDAD
	LA ADMINISTRACIÓN
REALIZA UN ANÁLISIS
DE MERCADO QUE
PERMITE DETERMINAR
QUE LOS ELEMENTOS
SE ENCUENTRAN DE
ACUERDO CON LOS
PRECIOS DEL
MERCADO.
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	COMITÉ ESTRUCTURADOR/COMITÉ EVALUADOR
	ETAPA DE ESTRUCUTRACIÓN Y TERMINO DE EVALUACIÓN
	TERMINO DE ADJUDICACIÓN
	ESTUDIO PREVIO/ EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	ECONÓMICO
	QUE EL
OFERENTE PRESENTE
SU OFERTA ECONÓMIC
A CON PRECIOS
ARTIFICALMENTE
BAJOS
	LA NO
GARANTÍA
O
DEFICIENTE CALIDAD
DE LOS ELEMENTOS

	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	SOLICITAR EN LA
ETAPA DE EVALUACIÓ
N LA JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS ARTIFICIALMENTE
BAJOS
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	ENTIDAD
	ETAPA
EVALUACI
ÓN
ECONÓMI
CA
	TERMINO DE ADJUDICACIÓN
	VERIFICACI
ÓN
EN LA
PRESTACIÓN
DE LOS
SERVICIOS
SU
CALIDAD Y
PRECIO
CONCUER
DEN CON
LA
PROPUEST
A
PRESENTA
DA
	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	FINANCIERO
	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.
	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	2
	2
	2
	BAJO
	CONTRATISTA
	VERIFICAR
EN LA
ETAPA DE
EVALUACIÓ
N LA
PROYECCIÓN DE COSTOS DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE, PARA IDENTIFICAR QUE LOS PRECIOS SEAN COMPETITIVOS Y SEAN SOSTENIBLES 
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	ENTIDAD
	ETAPA
EVALUACI
ÓN
ECONÓMI
CA
	TERMINO DE ADJUDICACIÓN
	VERIFICACI
ÓN
EN LA
PRESTACIÓN
DE LOS
SERVICIOS
SU
CALIDAD Y
PRECIO
CONCUER
DEN CON
LA
PROPUEST
A
PRESENTA
DA
	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	CONSECUENCIA DE LAS
AFECTACIONES DE LA
ECONÓMICA EN EL MUNDO
PUEDEN PRESENTAR
VARIACIONES EN EL
COMPORTAMIENTO DEL
MERCADO Y
DESABASTECIMIENTO DE
MATERIAS PRIMAS
	INCUMPLIMIENTO AL
OBJETO
CONTRACTUAL Y/O
RETRASO EN EL
CRONOGRAMA DE
EJECUCIÓN
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA Y ENTIDAD
	SEGUIMIEN TO EN LA EJECUCION - CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISO R

EXTENSIÓN DE PLAZOS DE ENTREGA
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	ENTIDAD
	UNA VEZ SE CONOCE EL EVENTO
	SUSCRIP CIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFAC CIÓN
	CON LA EXPEDICIÓ N POR PARTE DEL SUPERVIS OR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISI ÓN Y VERIFICAN DO CRONOGR AMA DE EJECUCIÓ N
	MENSUA LES / COMO INDIQUE CRONOG RAMA

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES OBJETO DEL FUTURO CONTRATO CAUSADO POR LAS DIFERENTES VARIABLES ECONOMICAS TALES COMO IPC, TASA DE CAMBIO O SITUACIONES ECONOMICAS GENERADOS POR PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA QUE AFECTEN LA ECONOMIA TANTO A NIVEL NACIONAL COMO A NIVEL MUNDIAL
	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA Y ENTIDAD 
	SEGUIMIEN TO EN LA EJECUCION - CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISO R

EXTENSIÓN DE PLAZOS DE ENTREGA
	2
	2
	2
	BAJO
	SI
	ENTIDAD- SUPERVISOR DEL CONTRATO
	UNA VEZ SE CONOCE EL EVENTO 
	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	ERRORES
EN LA
PROYECCIÓ
N DE LA
PROPUESTA
ECONÓMICA
POR PARTE
DEL
PROPONEN
TE QUE
CONLLEVEN
A PÉRDIDAS
O BAJA
UTILIDAD
EN LA
EJECUCIÓN
DEL
CONTRATO
	INCUMPLIMI
ENTO DEL
CONTRATO
	1
	5
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 


DEBIDO PROCESO
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	ENTIDAD- SUPERVISOR DEL CONTRATO
	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA
	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO

	7
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓ/ EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	LA INSOLVENCIA O ILIQUIDEZ TEMPORAL O
DEFINITIVA DEL
PROPONENTE, QUE IMPIDA
LA COMPLETA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO.
	INSOSTENIBILIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS
TERMINOS DE LA
PROPUESTA ECONÓMICA
DURANTE LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO.
	4
	5
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL 
 
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

DEBIDO PROCESO
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	COMITES ESTRUCUTRADORES Y EVALUADORES Y SUPERVISOR DEL CONTRATO

	ETAPA DE ESTRUCUTRACIÓN Y EVALUACIÓN

UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA
	TERMINO DE ADJUDICACIÓN

CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO



	

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

