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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.



Matriz de Riesgos
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	No
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, cómo ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	[bookmark: _Hlk226463063]1
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo operacional
	Riesgo asociado al cumplimiento del contrato
	No satisfacción de la necesidad de la entidad
	4
	2
	6
	Alto
	Contratista
	Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/ Garantía de cumplí-miento
	3
	2
	6
	Alto
	No
	Supervisor
	Firma acta de inicio
	Acta terminación del contrato
	Acta de supervisión
	Mensualmente 

	2
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo operacional
	Riesgo relacionado con la calidad del servicio prestado
	Hallazgos de entes de control, acciones judiciales
	3
	2
	5
	Medio
	Contratista
	Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/ Garantía de calidad del servicio
	3
	2
	5
	Medio
	No
	Supervisor
	Firma acta de inicio
	Acta terminación del contrato
	Acta de supervisión
	Mensualmente

	3
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo operacional
	Riesgo relacionado con la responsabilidad civil
	Demandas por perjuicios a terceros
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/Garantí a de responsabilidad civil
	1
	2
	3
	Bajo
	No
	Supervisor
	Firma acta de inicio
	Acta terminación del contrato
	Acta de supervisión
	Mensualmente

	4
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo operacional
	Riesgo relacionado con el pago
	Demandas por no pago de los salarios a los empleados
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/Garantí a de pago de salario a los empleados
	1
	2
	3
	Bajo
	No
	Supervisor
	Firma acta de inicio
	Acta terminación del contrato
	Acta de supervisión
	Mensualmente

	5
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo operacional
	Riesgo relacionado al buen manejo del anticipo
	No satisfacción de la necesidad de la entidad
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/Garantí a del buen manejo del anticipo
	1
	2
	3
	Bajo
	No
	Supervisor
	Firma acta de inicio
	Acta terminación del contrato
	Acta de supervisión
	Mensualmente
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