MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Riesgo asociado al cumplimiento del contrato | No satisfacción de la necesidad de la entidad | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista | Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/ Garantía de cumplí-miento | 3 | 2 | 6 | Alto | No | Supervisor | Firma acta de inicio | Acta terminación del contrato | Acta de supervisión | Mensualmente |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Riesgo relacionado con la calidad del servicio prestado | Hallazgos de entes de control, acciones judiciales | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/ Garantía de calidad del servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Supervisor | Firma acta de inicio | Acta terminación del contrato | Acta de supervisión | Mensualmente |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Riesgo relacionado con la responsabilidad civil | Demandas por perjuicios a terceros | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/Garantí a de responsabilidad civil | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor | Firma acta de inicio | Acta terminación del contrato | Acta de supervisión | Mensualmente |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Riesgo relacionado con el pago | Demandas por no pago de los salarios a los empleados | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/Garantí a de pago de salario a los empleados | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor | Firma acta de inicio | Acta terminación del contrato | Acta de supervisión | Mensualmente |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Riesgo relacionado al buen manejo del anticipo | No satisfacción de la necesidad de la entidad | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Transferir el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso/Garantí a del buen manejo del anticipo | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor | Firma acta de inicio | Acta terminación del contrato | Acta de supervisión | Mensualmente |