MATRIZ 1

RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de riesgos

Asignación y tratamiento

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Externo | Precontractual | Económico | Variaciones o incrementos en los precios de servicios y/o elementos | Desmejoramiento de la calidad del servicio y suministros | Posible (3) | Moderado (3) | Moderado (6) | Alto |
| 2 | Especifico | Interno | Planeación | Financiero | Estimación inadecuada de costos y presupuesto de la necesidad a proveer | Desequilibrio Económico del contrato | Raro (1) | Menor (2) | Menor (3) | Bajo |
| 3 | General | Externo | Ejecución | operacional | Deficiencia en la Calidad en la prestación del servicio | Poca o nula mitigación de situaciones de siniestralidad y de prevención | Posible (3) | Moderado (3) | Moderado (6) | Alto |

Formas de Mitigarlo.

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Secretaria General | Estudios previos, condiciones técnicas, obligaciones del contratista | Raro (1) | Menor (2) | Bajo (3) | bajo | No | Dependencia donde surge la necesidad de contratación | Rigurosidad en el estudio de mercado | Cuando se requiera en cualquier etapa del proceso |
| 2 | Secretaria General | Adecuada Elaboración de un estudio de mercado | Raro (1) | Menor (2) | Bajo (3) | Bajo | No | Dependencia en donde surge la necesidad | Realizar un análisis del sector verificando los valores del mercado y así realizar un buen fundamento de lo que se pretende contratar. | Cuando se presente la necesidad |
| 3 | Secretaria General | Proceder con póliza de cumplimiento por calidad | Raro (1) | Insignificante (1) | Bajo (2) | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Verificación de evidencias presentadas en la supervisión | De acuerdo a lo estipulado en la supervisión. |