| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complementa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | PLANEACION | Operacional | Que la modalidad de contratación no se adecue al objeto contractual | El proceso de contratación se adelanta contraviniendo las normas contractuales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Revisión de la programación contractual por la Oficina de Contratos y la Oficina Jurídica | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | NO | Dueño de la necesidad | Escogencia de la modalidad | En la aprobación del estudio previo | Por proceso | Mensual |
| 2 | General | Interno | PLANEACION | Operacional | Deficiente determinación de las especificaciones técnicas de los servicios a adquirir | Los servicios a adquirir no satisfagan las necesidades de la entidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Las especificaciones técnicas deben ser elaboradas por el personal idóneo, solicitando el apoyo técnico de las unidades especializadas en caso de requerirse | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | no | Dueño de la necesidad | Elaboración del estudio previo | Aprobación del estudio previo | Una vez aprobado el estudio previo | En la suscripción del formato de revisión de estudio previo |
| 3 | General | Interno | PLANEACION | Operacional | El valor estimado del proceso de contratación no es acorde a los precios del mercado | Declaratoria de desierto del proceso | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Verificación de los estudios de mercado realizados | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | SI | Estructurador del proceso | Aprobación de estudio previo | Acto administrativo de adjudicación | Una vez aprobado el estudio previo | Acto administrativo declaratoria de o adjudicación del proceso |
| 4 | General | Interno | EJECUCIÓN | Operacional | Falta de control y supervisión al cumplimiento del objeto contractual | El contratista no cumpla las condiciones pactadas en el contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | contratista | Requerir a los supervisores para que ejerzan la correcta y oportuna actividad de control | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | no | Supervisor del contrato | Minuta del contrato | Acta liquidación del contrato | Informe de supervisión | mensual |
| 5 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Negocio | Que el contratista se retire antes del plazo de ejecución del contrato | Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia/informara contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias de no cumplimiento de las obligaciones de las partes | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | No | Supervisor del contrato | Firma del contrato | Acta liquidación del contrato | Informe de supervisión | mensual |

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones