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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	(Qué puede pasar y como puede ocurrir)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	¿Cuándo?

	1
	GENERAL
	INTERNA
	PLANEACION
	OPERACIONAL
	LAS CONDICIONES TECNICAS PREVISTAS POR MUNICIPIO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO COMO VALOR Y PLAZO NO SON SUFICIENTES
	MODICIFACIONES PRESUPUESTALES PRORROGAS AL CONTRATO SUSCRITO
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA O MUNICIPIO
	REVISION POR SUPERVISION
	2
	DIFICULTA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA DIRECTA
	2
	MENOR
	NO
	SUPERVISOR
	AL INICIO DEL PROCESO
	
	PERMANENTE

	2
	GENERAL
	INTERNA
	
	
	CUANDO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEBA REVOCARSE EL MISMO POR NO SER CONVENIENTE SU ADJUDICACION
	REVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
	1
	1
	2
	BAJA
	MUNICIPIO
	OFICINA ASESORA JURIDICA
	2
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA
	2
	MENOR
	SI
	OFICINA ASESORA JURIDICA
	DURANTE EL PROCESO
	
	PERMANENTE

	3
	GENERAL
	EXTERNA
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	CUANDO POR MOTIVOS QUE IMPIDAN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, POR NO CUMPLIR LOS OFERENTES CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
	DECLARATORIA DESIERTA
	2
	1
	3
	BAJA
	OFERENTE
	COMITÉ EVALUADOR
	1
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS
	2
	MENOR
	SI
	
	
	
	PERMANENTE

	4
	GENERAL
	EXTERNA
	
	
	NO FIRMARSE EL CONTRATO POR EL HECHO DE SOBREVENIR INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES DEL CONTRATISTA
	SELECCIÓN DE NUEVO CONTRATISTA
	1
	1
	2
	BAJA
	OFERENTE
	OFICINA ASESORA JURIDICA
	1
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO SIN ALTERAR
	2
	MENOR
	SI
	
	
	
	PERMANENTE

	5
	GENERAL
	EXTERNA
	CONTRATACION
	OPERACIONAL
	EL CONTRATISTA NO PRESENTE O PRESENTE TARDIAMENTE LAS GARANTIAS REQUERIDAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO
	REQUERIR AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
	2
	2
	4
	BAJA
	CONTRATISTA
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	1
	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	2
	MENOR
	SI
	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	EN LA FIRMA DEL CONTRATO
	
	PERMANENTE

	6
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	FLUCTUACION DE LOS PRECIOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTOS Y ESPECULACION DE PRECIOS
	RETRASOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y POSIBLE VARIACION DEL VALOR MISMO
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	1
	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE
	2
	MENOR
	SI
	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	EN LA EJECICION
	
	PERMANENTE

	7
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	PARA HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS Y HECHOS SIMILARES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
	RETRASOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	1
	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	2
	MENOR
	SI
	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	EN LA EJECUCION
	
	PERMANENTE

	8
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	CONDICIONES TECNICAS QUE PUEDEN AFECTAR LA EJECUCION CONTRACTUAL (PUNTO CRITICO CURAZAO)
	RETRASOS EN LA EJECUCION, SOBRECOSTOS
	4
	4
	5
	ALTA
	CONTRATISTA-MUNICPIO 
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	5
	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE
	5
	ALTA
	SI
	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	EN LA EJECUCION
	
	PERMANENTE
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Dado en el Municipio de Pacora - Caldas, en el mes de julio del año 2026.



VICTOR HUGO BERNAL ESCUDERO
Secretario de Infraestructura 

	
	Funcionario o contratista
	Firma
	Fecha

	Proyectó:
	VICTOR HUGO BERNAL ESCUDERO
	
	28/07/2026

	Revisó componente jurídico:
	BEATRIZ HELENA MEJIA GARCES
	
	28/07/2026

	Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.
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