MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Qué puede pasar y como puede ocurrir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | INTERNA | PLANEACION | OPERACIONAL | LAS CONDICIONES TECNICAS PREVISTAS POR MUNICIPIO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO COMO VALOR Y PLAZO NO SON SUFICIENTES | MODICIFACIONES PRESUPUESTALES PRORROGAS AL CONTRATO SUSCRITO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA O MUNICIPIO | REVISION POR SUPERVISION | 2 | DIFICULTA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA DIRECTA | 2 | MENOR | NO | SUPERVISOR | AL INICIO DEL PROCESO |  | PERMANENTE |
| 2 | GENERAL | INTERNA |  |  | CUANDO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEBA REVOCARSE EL MISMO POR NO SER CONVENIENTE SU ADJUDICACION | REVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | 1 | 1 | 2 | BAJA | MUNICIPIO | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2 | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA | 2 | MENOR | SI | OFICINA ASESORA JURIDICA | DURANTE EL PROCESO |  | PERMANENTE |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | CUANDO POR MOTIVOS QUE IMPIDAN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, POR NO CUMPLIR LOS OFERENTES CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES | DECLARATORIA DESIERTA | 2 | 1 | 3 | BAJA | OFERENTE | COMITÉ EVALUADOR | 1 | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS | 2 | MENOR | SI |  |  |  | PERMANENTE |
| 4 | GENERAL | EXTERNA |  |  | NO FIRMARSE EL CONTRATO POR EL HECHO DE SOBREVENIR INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES DEL CONTRATISTA | SELECCIÓN DE NUEVO CONTRATISTA | 1 | 1 | 2 | BAJA | OFERENTE | OFICINA ASESORA JURIDICA | 1 | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO SIN ALTERAR | 2 | MENOR | SI |  |  |  | PERMANENTE |
| 5 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACION | OPERACIONAL | EL CONTRATISTA NO PRESENTE O PRESENTE TARDIAMENTE LAS GARANTIAS REQUERIDAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO | REQUERIR AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES | 2 | 2 | 4 | BAJA | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO | 2 | MENOR | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EN LA FIRMA DEL CONTRATO |  | PERMANENTE |
| 6 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | FLUCTUACION DE LOS PRECIOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTOS Y ESPECULACION DE PRECIOS | RETRASOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y POSIBLE VARIACION DEL VALOR MISMO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE | 2 | MENOR | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EN LA EJECICION |  | PERMANENTE |
| 7 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | PARA HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS Y HECHOS SIMILARES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | RETRASOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO | 2 | MENOR | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EN LA EJECUCION |  | PERMANENTE |
| 8 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | CONDICIONES TECNICAS QUE PUEDEN AFECTAR LA EJECUCION CONTRACTUAL (PUNTO CRITICO CURAZAO) | RETRASOS EN LA EJECUCION, SOBRECOSTOS | 4 | 4 | 5 | ALTA | CONTRATISTA-MUNICPIO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | 5 | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE | 5 | ALTA | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EN LA EJECUCION |  | PERMANENTE |

Dado en el Municipio de Pacora - Caldas, en el mes de julio del año 2026.

VICTOR HUGO BERNAL ESCUDERO

Secretario de Infraestructura

|  | Funcionario o contratista | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectó: | VICTOR HUGO BERNAL ESCUDERO |  | 28/07/2026 |
| Revisó componente jurídico: | BEATRIZ HELENA MEJIA GARCES |  | 28/07/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. |  |  |  |