	ANEXO 1 – Especificaciones técnicas
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS 

	Código
	CCE-EICP-IDI-47
	Página
	55 de 55

	Versión No.
	1



0

	[image: ]
	REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALAMINA - CALDAS 
NIT. 890.801.131-3
	PÁGINA   1 DE 6
CÓDIGO:
	[image: ]

	
	
	Versión: 1
	

	
	
	FECHA: Julio 11 DE 2013
	

	
	PROCESO: Especificaciones Técnicas 
	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
	




ANEXO 1— ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONVENIO SOLIDARIO 

GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

El Municipio de Salamina, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de las competencias asignadas por la Constitución Política y la legislación vigente, desarrolla acciones orientadas al fortalecimiento del desarrollo económico, social, cultural y comunitario de los centros poblados rurales que integran su territorio.

Dentro de estos territorios se encuentra el corregimiento de San Félix, reconocido históricamente por su vocación ganadera, su importante producción lechera y por albergar uno de los eventos agropecuarios más representativos del departamento de Caldas: la Exposición de Ganado Normando, actividad que durante varios años ha promovido el intercambio comercial, el fortalecimiento del sector pecuario, el turismo rural y la integración comunitaria.

La Exposición de Ganado Normando constituye un escenario estratégico para la promoción de la actividad ganadera especializada, permitiendo la participación de productores, asociaciones, comerciantes, visitantes y entidades públicas y privadas interesadas en el fortalecimiento del sector agropecuario.

Su realización genera importantes beneficios económicos para el corregimiento, favoreciendo el comercio local, la prestación de servicios, el transporte, la gastronomía, el alojamiento rural y múltiples actividades complementarias que dinamizan la economía del municipio.

No obstante, para garantizar el adecuado desarrollo del evento resulta indispensable desarrollar previamente actividades de organización, preparación, logística, limpieza, acondicionamiento y apoyo operativo necesarias para la adecuada realización del evento.

Estas actividades requieren una amplia participación comunitaria, mano de obra local y un conocimiento permanente de las condiciones físicas y sociales del territorio, circunstancias que justifican plenamente la celebración de un Convenio Solidario con la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix.

1.2. Justificación Técnica

La adecuada realización de la XVII Exposición de Ganado Normando requiere la ejecución oportuna y coordinada de diversas actividades comunitarias de apoyo, indispensables para garantizar el correcto desarrollo del evento y brindar condiciones adecuadas de organización, logística, salubridad y atención a los expositores, visitantes y demás participantes.

En este contexto, se hace necesario desarrollar jornadas comunitarias destinadas a la preparación y organización de las áreas destinadas a los corrales; la instalación de los módulos para el alojamiento temporal del ganado bovino; la limpieza y desinfección de las áreas destinadas al evento; el apoyo logístico y la atención al público durante el desarrollo de la exposición; así como el desmonte de los módulos, la recolección de residuos y la limpieza final de los espacios utilizados.

La ejecución oportuna de estas actividades contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales del Municipio de Salamina, favorece el adecuado desarrollo de la Exposición de Ganado Normando, fortalece la participación comunitaria y dinamiza la economía del corregimiento de San Félix, promoviendo el sector ganadero, el turismo y el desarrollo social y económico de la comunidad.

1.3. Justificación Social

La celebración del presente Convenio Solidario fortalece la participación ciudadana como uno de los principios que orientan la función administrativa y el desarrollo comunitario, al propiciar la articulación de esfuerzos entre el Municipio de Salamina y la Junta de Acción Comunal de la Cabecera Corregimental de San Félix para la realización de actividades de interés general en beneficio de la comunidad.

La participación activa de la organización comunal y de los habitantes del corregimiento en el desarrollo de las actividades objeto del convenio promueve la corresponsabilidad, la solidaridad y la apropiación comunitaria, fortaleciendo el tejido social y el compromiso de la comunidad con la adecuada realización de la XVII Exposición de Ganado Normando.

Así mismo, el convenio contribuye a la dinamización de la economía local mediante la vinculación de mano de obra del corregimiento para la ejecución de las jornadas comunitarias previstas, generando ingresos temporales para las familias participantes y promoviendo la circulación de recursos dentro de la comunidad.

Finalmente, la participación de la comunidad en la organización, apoyo logístico y desarrollo del evento fortalece el sentido de pertenencia frente a las actividades que promueven el desarrollo agropecuario, turístico y económico del corregimiento de San Félix, consolidando este espacio como un escenario de integración comunitaria y de promoción de las potencialidades productivas del Municipio de Salamina.

1.4. Justificación Económica

Desde la perspectiva económica, la celebración del presente convenio solidario permite complementar esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales, promoviendo el uso eficiente de los recursos públicos y la participación de la comunidad en el desarrollo de las actividades objeto del convenio.

Así mismo, la vinculación de mano de obra local contribuye a dinamizar la economía del corregimiento de San Félix mediante la generación de ingresos temporales para sus habitantes y el fortalecimiento de las actividades comerciales y de servicios asociadas a la realización de la XVII Exposición de Ganado Normando.

1.5. Justificación Jurídica

La celebración del presente convenio solidario encuentra fundamento en las disposiciones constitucionales y legales que promueven la participación ciudadana, la colaboración entre las entidades territoriales y los organismos de acción comunal, y el desarrollo de programas y actividades de interés comunitario.

En este sentido, el numeral 16 y el parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificados por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, facultan a los municipios para celebrar convenios solidarios con los organismos de acción comunal como mecanismo de complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de las comunidades.

Así mismo, el artículo 63 de la Ley 2166 de 2021 establece que los organismos de acción comunal podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal mediante la celebración de convenios con las entidades territoriales, de conformidad con el régimen jurídico aplicable a estas organizaciones.

De igual manera, el Decreto 142 de 2023, mediante el cual se adicionó el Título 15 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, reglamenta la celebración de convenios solidarios con los organismos de acción comunal, estableciendo las condiciones para su suscripción, ejecución, seguimiento y liquidación.

En consecuencia, el presente convenio constituye un instrumento jurídicamente procedente para complementar esfuerzos entre el Municipio de Salamina y la Junta de Acción Comunal de la Cabecera Corregimental de San Félix, con el fin de desarrollar las actividades comunitarias previstas para la realización de la XVII Exposición de Ganado Normando, en cumplimiento de los fines de interés general y de las competencias asignadas a la entidad territorial.
1.6. Objetivo General

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y económicos entre el Municipio de Salamina y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix para desarrollar las actividades necesarias que garanticen la adecuada organización, preparación, ejecución y cierre de la XVII Exposición de Ganado Normando, promoviendo el fortalecimiento del sector ganadero, la participación comunitaria, el desarrollo económico local y el aprovechamiento de las capacidades organizacionales de la comunidad.

1.7. Objetivos Específicos

· Ejecutar oportunamente las actividades logísticas necesarias para la realización del evento. 
· Garantizar condiciones adecuadas de seguridad, limpieza y organización de los espacios destinados a la exposición. 
· Fortalecer la participación de la Junta de Acción Comunal como ejecutora de proyectos de interés colectivo. 
· Generar empleo temporal mediante la contratación de mano de obra local. 
· Promover el desarrollo económico del corregimiento de San Félix. 
· Fortalecer la actividad ganadera especializada del municipio. 
· Optimizar la inversión de los recursos públicos mediante mecanismos de economía solidaria. 
· Contribuir al fortalecimiento institucional entre la Administración Municipal y la comunidad organizada. 

1.8. Alcance del Proyecto

El presente Convenio Solidario comprende todas las actividades técnicas, operativas, logísticas y administrativas necesarias para garantizar la adecuada preparación, ejecución y finalización de la XVII Exposición de Ganado Normando.

El alcance incluye, entre otras, las siguientes acciones:

· Preparación, organización y limpieza de los espacios destinados al evento. 
· Montaje de módulos temporales.
· Organización de corrales. 
· Organización y acondicionamiento de las zonas de circulación. 
· Apoyo logístico durante el evento. 
· Atención a expositores y visitantes. 
· Desmonte de módulos temporales. 
· Limpieza final y entrega de los espacios intervenidos. 

La Junta de Acción Comunal será responsable de ejecutar dichas actividades conforme al cronograma aprobado, bajo la supervisión permanente del Municipio de Salamina y con observancia de las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.

1.9. Resultado esperado

Con la ejecución del Convenio Solidario se espera disponer de los espacios destinados al evento en condiciones adecuadas para su desarrollo, seguros y funcionales para el desarrollo de la XVII Exposición de Ganado Normando, garantizando el cumplimiento del cronograma del evento, la satisfacción de los asistentes y el fortalecimiento de la economía local, mediante un proceso participativo que promueva la corresponsabilidad entre la Administración Municipal y la comunidad organizada.

2. Generalidades

2.1. Descripción general del proyecto

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar las actividades técnicas, operativas, logísticas y comunitarias necesarias para garantizar la adecuada organización y realización de la XVII Exposición de Ganado Normando, evento que se llevará a cabo en el Corregimiento de San Félix, jurisdicción del Municipio de Salamina, departamento de Caldas.

La Exposición de Ganado Normando constituye uno de los eventos agropecuarios más representativos del municipio y de la región, convirtiéndose en un escenario para la promoción del mejoramiento genético bovino, el fortalecimiento del sector ganadero, la dinamización del comercio rural y la promoción turística del corregimiento.

Con el fin de garantizar el éxito del evento, el Municipio de Salamina requiere ejecutar previamente una serie de actividades orientadas al montaje de módulos temporales y preparación de las áreas destinadas al evento, organización de espacios, preparación de corrales, mejoramiento de áreas de circulación, apoyo logístico, limpieza, atención de visitantes y recuperación de los escenarios utilizados.
La ejecución de estas actividades se realizará mediante un Convenio Solidario con la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix, aprovechando la capacidad organizativa de la comunidad y promoviendo la participación ciudadana en la gestión pública.

2.2. Objeto del proyecto

El proyecto tiene por objeto ejecutar todas las actividades necesarias para la preparación, organización, desarrollo y cierre de la XVII Exposición de Ganado Normando, mediante la articulación de esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos y comunitarios entre el Municipio de Salamina y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix.
Su ejecución permitirá disponer de los espacios destinados al evento en condiciones adecuadas para su desarrollo, funcionales y seguros para el desarrollo de las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales del Municipio y el fortalecimiento de la economía rural.

2.3. Localización del proyecto

El proyecto se desarrollará en el Corregimiento de San Félix, localizado en la zona rural del Municipio de Salamina, departamento de Caldas.

Las actividades se ejecutarán principalmente en:

· Recinto ferial destinado a la Exposición de Ganado Normando. 
· Corrales para exposición bovina. 
· Áreas de circulación peatonal. 
· Espacios destinados a expositores. 
· Áreas de carga y descarga. 
· Zonas comunes del evento. 
· Sectores destinados para actividades culturales y comerciales. 

La totalidad del proyecto se ejecutará dentro de la jurisdicción territorial de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix.

2.4. Características del sitio de intervención

El área destinada para el desarrollo de la Exposición de Ganado Normando corresponde a un espacio de uso comunitario donde anualmente se realizan actividades pecuarias, comerciales y culturales.

Las principales características del sitio son:

· Infraestructura destinada para actividades agropecuarias. 
· Corrales para exposición bovina. 
· Espacios abiertos para circulación de visitantes. 
· Áreas destinadas para actividades comerciales. 
· Zonas verdes. 
· Vías internas de acceso. 
· Áreas de parqueo. 
· Espacios destinados para servicios logísticos. 

Debido al alto flujo de personas y animales durante la realización del evento, resulta indispensable ejecutar previamente actividades de preparación, organización, limpieza y apoyo logístico que garanticen condiciones apropiadas de seguridad, higiene y funcionalidad.

2.5. Alcance físico del proyecto

El alcance físico comprende todas las áreas requeridas para el adecuado funcionamiento de la Exposición de Ganado Normando.

Dentro del proyecto se incluyen, entre otras, las siguientes intervenciones:

· Limpieza general de escenarios. 
· Preparación y organización de corrales. 
· Montaje de módulos temporales.
· Organización de módulos para expositores. 
· Organización de las áreas de circulación. 
· Instalación de elementos de apoyo logístico. 
· Señalización temporal. 
· Recolección permanente de residuos. 
· Limpieza final de los espacios utilizados. 
· Desmonte de módulos temporales. 

Las actividades deberán ejecutarse respetando las condiciones existentes del lugar y procurando la conservación de la infraestructura permanente.

2.6. Beneficiarios del proyecto

Los beneficiarios directos del proyecto corresponden a:

· Productores ganaderos. 
· Expositores participantes. 
· Comerciantes locales. 
· Habitantes del corregimiento. 
· Integrantes de la Junta de Acción Comunal. 
· Visitantes de la Exposición de Ganado Normando. 
· Administración Municipal. 

Como beneficiarios indirectos se identifican:
· Sector hotelero. 
· Transporte rural. 
· Comercio del municipio. 
· Restaurantes. 
· Prestadores de servicios turísticos. 
· Sector agropecuario regional. 

2.7.  Impacto esperado del proyecto

La ejecución del presente proyecto permitirá generar impactos positivos en diferentes dimensiones del desarrollo territorial.

Impacto económico

· Incremento del comercio local. 
· Fortalecimiento del sector ganadero. 
· Generación de empleo temporal. 
· Dinamización de la economía rural. 
· Promoción del turismo. 

Impacto social

· Fortalecimiento de la organización comunitaria. 
· Mayor participación ciudadana. 
· Integración de la comunidad. 
· Fortalecimiento del sentido de pertenencia. 

Impacto institucional

· Consolidación del trabajo conjunto entre el Municipio y la Junta de Acción Comunal. 
· Fortalecimiento de la gobernanza territorial. 
· Mayor confianza institucional. 

Impacto cultural

· Conservación de una tradición representativa del corregimiento. 
· Promoción de la identidad campesina. 
· Fortalecimiento del patrimonio cultural asociado a la actividad ganadera. 
2.8. Principios técnicos para la ejecución

La ejecución del proyecto deberá desarrollarse bajo los siguientes principios:

· Planeación. 
· Economía. 
· Calidad. 
· Eficiencia. 
· Seguridad. 
· Participación comunitaria. 
· Responsabilidad ambiental. 
· Transparencia. 
· Coordinación institucional. 
· Mejora continua. 

2.9. Consideraciones para la ejecución

Durante la ejecución del proyecto deberán observarse, entre otras, las siguientes consideraciones:

· Mantener permanentemente condiciones adecuadas de limpieza e higiene. 
· Garantizar la seguridad de trabajadores, visitantes y animales. 
· Coordinar oportunamente las actividades con la Administración Municipal. 
· Proteger la infraestructura existente. 
· Evitar afectaciones ambientales. 
· Realizar una adecuada disposición de residuos. 
· Optimizar el uso de los recursos asignados. 
· Garantizar la participación de mano de obra local. 

El proyecto constituye una intervención de carácter comunitario orientada a fortalecer el desarrollo económico, agropecuario, turístico y social del corregimiento de San Félix mediante la adecuada organización de la XVII Exposición de Ganado Normando.

Su ejecución mediante un Convenio Solidario permitirá integrar esfuerzos entre la Administración Municipal y la Junta de Acción Comunal, optimizando la utilización de los recursos públicos, fortaleciendo la participación ciudadana y promoviendo el desarrollo sostenible del territorio.

3. Descripción del proyecto
3.1 Estado actual de la zona de intervención

El presente Convenio Solidario comprende la intervención de los espacios destinados para el desarrollo de la XVII Exposición de Ganado Normando, ubicados en el Corregimiento de San Félix, municipio de Salamina, departamento de Caldas.

Las áreas objeto de intervención corresponden a escenarios de uso comunitario destinados al desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales y culturales, los cuales son utilizados periódicamente para la realización de eventos que congregan productores, comerciantes, visitantes y comunidad en general.

Como consecuencia del uso permanente de estas instalaciones y de las condiciones propias del clima de la región, los espacios requieren actividades periódicas de preparación, organización, limpieza y apoyo operativo, con el fin de garantizar condiciones apropiadas para el desarrollo del evento.

La inspección realizada por la Administración Municipal permitió identificar la necesidad de ejecutar actividades preventivas y correctivas de carácter menor, orientadas a mejorar la funcionalidad de los espacios sin modificar las condiciones estructurales de la infraestructura existente.

3.2 Diagnóstico de la infraestructura existente

Durante la visita técnica realizada al sitio de intervención se evidenció que la infraestructura destinada para la realización de la Exposición de Ganado Normando presenta condiciones adecuadas para su utilización; sin embargo, requiere labores previas de adecuación que permitan garantizar el correcto desarrollo de las actividades programadas.

Entre las principales necesidades identificadas se encuentran:

· Limpieza general de las áreas destinadas al evento. 
· Adecuación y organización de corrales para exposición bovina. 
· Instalación de elementos temporales de apoyo. 
· organización y acondicionamiento de las áreas de circulación. 
· Organización de espacios destinados a expositores. 
· Limpieza de cunetas y zonas de drenaje superficial. 
· Recolección de residuos y materiales sobrantes. 
· Organización de las zonas de acceso para visitantes y expositores. 
· Organización logística de las áreas destinadas a actividades culturales y comerciales. 

Las actividades anteriormente descritas buscan optimizar las condiciones funcionales del recinto ferial sin alterar la infraestructura permanente existente.

3.3 Características físicas del área

La zona de intervención corresponde a un espacio de uso público localizado en el corregimiento de San Félix, caracterizado por presentar condiciones apropiadas para el desarrollo de actividades pecuarias y comunitarias.
Las principales características del área son las siguientes:

· Topografía predominantemente ondulada con sectores planos destinados a las actividades feriales. 
· Accesos vehiculares y peatonales consolidados. 
· Corrales permanentes para manejo de ganado. 
· Áreas verdes destinadas al tránsito y permanencia de visitantes. 
· Espacios para montaje de módulos temporales.
· Disponibilidad de servicios públicos básicos para el funcionamiento del evento. 

Estas condiciones permiten la ejecución del proyecto sin requerir intervenciones estructurales de gran magnitud.

3.4 Necesidades identificadas
Con base en la inspección realizada y en los estudios previos, se identificaron las siguientes necesidades:

Preparación y organización de los espacios.

Preparación de los escenarios destinados para la exhibición del ganado y el desarrollo de las actividades culturales y comerciales. Organización logística

Distribución adecuada de áreas para expositores, visitantes, circulación peatonal y manejo de animales.

Limpieza general

Retiro de residuos, materiales sobrantes, maleza y elementos que puedan afectar la seguridad o funcionalidad de los espacios.

Mejoramiento de la movilidad interna

Organización de corredores peatonales y zonas de acceso que permitan una circulación segura durante el evento.

Recuperación y limpieza de los espacios utilizados

Al finalizar la exposición se deberán desmontar las estructuras temporales, retirar los residuos generados y entregar las áreas intervenidas en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento. 

3.5 Alcance de la intervención.

Las actividades previstas comprenden exclusivamente intervenciones de preparación, organización, limpieza, montaje de módulos, apoyo logístico y recuperación de los espacios utilizados.

En ningún caso el presente Convenio Solidario contempla:

· Construcción de nuevas edificaciones. 
· Ampliaciones estructurales. 
· Modificación de elementos permanentes. 
· Intervenciones que requieran licencia urbanística. 
· Obras de ingeniería de alta complejidad. 

Las actividades corresponden a labores de apoyo necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del recinto durante el desarrollo de la XVII Exposición de Ganado Normando.

3.6 Localización

El proyecto se ejecutará en el Corregimiento de San Félix, jurisdicción del Municipio de Salamina, departamento de Caldas.
Departamento
Caldas.
Municipio
Salamina.
Corregimiento
San Félix.
Zona
Rural.
Lugar específico

Recinto ferial y áreas destinadas para la realización de la XVII Exposición de Ganado Normando.


3.7 Condiciones de acceso

El acceso al área de intervención se realiza mediante la red vial que comunica la cabecera municipal de Salamina con el corregimiento de San Félix.

Las condiciones de accesibilidad permiten el ingreso de vehículos de transporte de materiales, herramientas y equipos menores, así como el desplazamiento del personal requerido para la ejecución de las actividades.

No se identifican restricciones significativas que impidan el normal desarrollo del proyecto.

3.8 Condiciones ambientales

Durante la ejecución del Convenio Solidario deberán implementarse medidas orientadas a minimizar los impactos ambientales derivados de las actividades programadas.

Entre ellas se destacan:

· Recolección permanente de residuos sólidos. 
· Disposición adecuada de materiales sobrantes. 
· Protección de zonas verdes existentes. 
· Uso racional del agua. 
· Prevención de derrames de combustibles y lubricantes. 
· Control del material particulado cuando resulte necesario. 
· Limpieza permanente del área intervenida. 

Las actividades deberán desarrollarse procurando la conservación del entorno natural y evitando afectaciones a los recursos ambientales presentes en el sector.

3.9 Estado esperado de la zona intervenida

Al finalizar la ejecución del Convenio Solidario, las áreas objeto de intervención deberán presentar las siguientes condiciones:

· Escenarios completamente adecuados para el desarrollo del evento. 
· Corrales organizados y en condiciones óptimas de funcionamiento. 
· Áreas de circulación limpias y seguras. 
· Infraestructura temporal con corrección instalada y posteriormente desmontada. 
· Espacios libres de residuos. 
· Entorno recuperado y en condiciones similares o mejores a las existentes antes del inicio de las actividades. 

La entrega final será verificada por el supervisor del convenio mediante acta de recibo y registro fotográfico.

El diagnóstico técnico realizado evidencia que la infraestructura existente no requiere intervenciones estructurales; sin embargo, sí demanda actividades de mantenimiento, adecuación, organización y apoyo logístico que permitan garantizar la realización de la XVII Exposición de Ganado Normando en condiciones de seguridad, funcionalidad y eficiencia.

Las intervenciones previstas son coherentes con el objeto del Convenio Solidario, responden a las necesidades identificadas en los estudios previos y contribuyen al fortalecimiento del desarrollo económico, agropecuario y comunitario del corregimiento de San Félix.

4. INFORMACIÓN SOBRE LOS APORTES DE LAS PARTES

La ejecución del presente Convenio Solidario se desarrollará mediante la concurrencia de aportes financieros, técnicos, administrativos, logísticos y comunitarios realizados por el Municipio de Salamina y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix. Estos aportes se destinan exclusivamente al cumplimiento del objeto contractual y responden al principio de corresponsabilidad previsto para los convenios solidarios. 

A. Aportes de la Entidad Estatal

El Municipio de Salamina realizará los siguientes aportes:

1. Aporte económico

La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero por valor de VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.000), respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 639, con cargo al rubro 2.3.2.02.02.009.2.05.03 – Protección del Patrimonio Cultural. Estos recursos se destinarán exclusivamente a la ejecución de las actividades previstas en el Convenio Solidario. 

2. Aporte técnico

El Municipio designará un supervisor del convenio, quien brindará acompañamiento técnico durante toda la ejecución y verificará el cumplimiento del objeto contractual, el avance de las actividades, la calidad de los trabajos, el cumplimiento del cronograma y la adecuada inversión de los recursos públicos. 

3. Aporte administrativo y contable

La Administración Municipal prestará apoyo administrativo, jurídico, presupuestal y contable, orientando a la Junta de Acción Comunal en los procesos de ejecución, presentación de informes, legalización de recursos y liquidación del convenio, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable y el adecuado desarrollo del proceso contractual. 

4. Destinación de los aportes de la Entidad Estatal

Los recursos aportados por el Municipio estarán destinados a financiar, entre otras, las siguientes actividades:

· Pago de los jornales para la preparación y organización del área destinada a los corrales de la feria. 
· Pago de los jornales para la instalación de módulos destinados al alojamiento del ganado bovino. 
· Pago de los jornales para la limpieza y desinfección de las áreas de alojamiento del ganado. 
· Pago de los jornales para el desmonte de módulos, recolección de residuos y desinfección final. 
· Pago de los jornales correspondientes a la atención al público y apoyo logístico durante la realización de la XVII Exposición de Ganado Normando. Estas actividades están previstas en los estudios previos con un valor unitario de $90.000 por jornal. 

b. Aportes del Organismo de Acción Comunal

La Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix realizará los siguientes aportes en especie y de carácter organizacional:

1. Mano de obra comunitaria

El ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL realizará un aporte en especie correspondiente a la prestación de servicios de 15 PERSONAS QUE APOYARÁN LAS LABORES PACTADAS, ADICIONAL A LOS JORNALES PAGADOS POR LA ENTIDAD el cual se cuantifica monetariamente en la suma de un MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TE. ($1.350.000) MONEDA CORRIENTE. 

Este aporte constituye una contribución en especie y fortalece el principio de solidaridad y participación comunitaria. 

2. Organización y coordinación comunitaria

La Junta asumirá la coordinación de las actividades comunitarias necesarias para la correcta ejecución del convenio, incluyendo la programación de jornadas, organización de cuadrillas, distribución de actividades, coordinación del personal participante y comunicación permanente con la comunidad y con el supervisor designado por el Municipio.

3. Aporte institucional

La Junta pondrá a disposición del proyecto su estructura organizacional, integrada por la Junta Directiva y las comisiones de trabajo, garantizando la administración y coordinación de las actividades previstas, así como el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio.

4. Conocimiento del territorio

Como aporte en especie, la Junta contribuirá con el conocimiento técnico y social del territorio, facilitando la identificación de necesidades, la coordinación logística, la movilización de la comunidad y la ejecución eficiente de las actividades programadas.

5. Destinación de los aportes del Organismo de Acción Comunal

Los aportes de la Junta de Acción Comunal estarán destinados a:
· Coordinar la ejecución de las actividades objeto del convenio. 
· Vincular prioritariamente habitantes del corregimiento para la ejecución de los trabajos. 
· Garantizar la participación comunitaria durante todas las etapas del proyecto. 
· Apoyar la logística requerida para la XVII Exposición de Ganado Normando. 
· Facilitar el control social y la articulación entre la comunidad y la Administración Municipal. 
· Presentar los informes, soportes y evidencias de ejecución exigidos por el supervisor del convenio. 

4.3 Cuadro consolidado de aportes


	Parte
	Tipo de aporte
	Valor
	Destinación

	Municipio de Salamina
	Aporte en dinero
	$26.000.000
	Financiar los jornales y las actividades necesarias para la adecuación, montaje, logística, atención al público, desmontaje y recuperación de los escenarios de la XVII Exposición de Ganado Normando.

	Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix
	Aporte en especie
	15 personas de apoyo comunitario, organización comunal, coordinación logística y conocimiento del territorio
	Apoyo a la ejecución de las actividades del convenio, fortalecimiento de la participación comunitaria y acompañamiento operativo.




ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades objeto del presente Convenio Solidario corresponden a las labores de apoyo necesarias para la preparación, desarrollo y finalización de la XVII Exposición de Ganado Normando del Corregimiento de San Félix. Estas actividades serán ejecutadas por la Junta de Acción Comunal bajo la supervisión del Municipio de Salamina y deberán desarrollarse con criterios de eficiencia, calidad, oportunidad y participación comunitaria.

La ejecución comprenderá la utilización de mano de obra local, la organización de cuadrillas de trabajo, el cumplimiento del cronograma aprobado y la observancia de las especificaciones técnicas contenidas en este anexo.

5.1  PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DESTINADA A LOS CORRALES DE LA FERIA

La Junta de Acción Comunal ejecutará las actividades necesarias para preparar el terreno destinado a la instalación y funcionamiento de los corrales de la feria ganadera.

Las labores comprenderán, entre otras:

· Limpieza general del área. 
· Retiro de residuos, maleza y materiales que interfieran con el uso del espacio. 
· Acondicionamiento manual del área cuando resulte necesario. 
· Organización del terreno para la instalación de módulos. 
· Organización y acondicionamiento de las zonas de circulación. 

Esta actividad se ejecutará mediante cuarenta (40) jornales, conforme a lo establecido en los estudios previos. 

5.2 Instalación de módulos para alojamiento del ganado bovino

La Junta realizará el montaje de los módulos destinados al alojamiento temporal del ganado participante en la exposición.

Las actividades comprenderán:

· Transporte interno de los elementos. 
· Armado de módulos. 
· Instalación de divisiones y cerramientos. 
· Verificación de estabilidad y funcionamiento. 
· Organización de las áreas destinadas a cada expositor. 

Para esta actividad se prevé la ejecución de sesenta y cinco (65) jornales. 

5.3 Limpieza y desinfección de las áreas de alojamiento del ganado

Con el propósito de garantizar condiciones sanitarias adecuadas para la exposición, la Junta desarrollará actividades de limpieza y desinfección de los espacios destinados al alojamiento del ganado bovino.

Estas actividades incluyen:
· Barrido general. 
· Lavado de superficies. 
· Aplicación de desinfectantes autorizados. 
· Recolección y disposición de residuos. 
· Verificación de condiciones de higiene. 

Esta actividad comprende cuarenta y cinco (45) jornales. 

5.4 Desmonte de módulos, recolección de residuos y desinfección final

Una vez concluido el evento, la Junta ejecutará las labores necesarias para devolver las áreas intervenidas en adecuadas condiciones de limpieza y funcionamiento.

Las actividades comprenden:

· Desmonte de módulos. 
· Recolección de residuos sólidos. 
· Retiro del material de cama (sisco) utilizado en los corrales. 
· Limpieza general. 
· Desinfección final. 
· Organización del área intervenida. 

Para esta actividad se ejecutarán sesenta y cinco (65) jornales. 

5.5 Atención al público y logística general del evento

Durante los días de realización de la XVII Exposición de Ganado Normando, la Junta brindará apoyo logístico para garantizar el adecuado funcionamiento del evento.

Las actividades comprenden:

· Orientación a visitantes. 
· Apoyo a expositores. 
· Organización de zonas de circulación. 
· Control básico de acceso a las áreas definidas por la organización. 
· Apoyo en la atención de actividades programadas. 
· Coordinación logística durante las jornadas de viernes, sábado y domingo. 

Para esta actividad se desarrollarán setenta y cuatro (74) jornales, conforme a los estudios previos. 

5.6 Alcance técnico de las actividades

La ejecución del convenio comprende todas las labores necesarias para garantizar que las áreas destinadas a la Exposición de Ganado Normando se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento antes, durante y después del evento.

La Junta de Acción Comunal deberá suministrar la organización necesaria para ejecutar las actividades dentro del plazo contractual, utilizando prioritariamente mano de obra perteneciente al corregimiento de San Félix, utilizando prioritariamente mano de obra del corregimiento de San Félix, conforme a las condiciones establecidas en el presente convenio y en la normatividad aplicable.

a. PLAN DE TRABAJO

La Junta de Acción Comunal deberá presentar al supervisor del convenio, antes de la suscripción del Acta de Inicio, un Plan de Trabajo que permita verificar la adecuada programación y organización de las actividades.
Como mínimo, dicho plan deberá contener:

1. Cronograma de ejecución

Se presentará un cronograma detallado que incluya:

· Actividades por ejecutar. 
· Fechas de inicio y terminación. 
· Duración de cada actividad. 
· Dependencia entre actividades. 
· Responsable de ejecución. 

2. Organización del personal

La Junta deberá indicar:

· Número de personas vinculadas. 
· Distribución de cuadrillas. 
· Responsable de cada actividad. 
· Jornales asignados por actividad. 
· Identificación del personal de apoyo. 

3. Programación de los recursos

El Plan de Trabajo deberá establecer la programación para el uso de herramientas, equipos menores, materiales de apoyo e insumos requeridos para cada actividad.

4. Medidas de seguridad

La Junta incorporará medidas orientadas a proteger la integridad de los trabajadores, visitantes y terceros durante la ejecución del convenio, incluyendo el uso de elementos de protección personal cuando las actividades lo requieran.

5. Manejo ambiental

El Plan de Trabajo incluirá acciones para:

· Recolección permanente de residuos. 
· Disposición adecuada del sisco y demás materiales. 
· Protección de las zonas verdes. 
· Uso racional del agua. 
· Limpieza continua de los espacios intervenidos. 

6. Sistema de seguimiento

La Junta implementará mecanismos internos de control para verificar el cumplimiento diario de las actividades, registrando el avance mediante:

· Actas. 
· Registros fotográficos. 
· Listas de asistencia. 
· Informes periódicos. 
· Evidencias de ejecución. 



7. Informes al supervisor

La Junta presentará informes de avance cuando sean requeridos por la supervisión y un informe final que contenga como mínimo:

· Relación de actividades ejecutadas. 
· Jornales ejecutados. 
· Evidencias fotográficas. 
· Relación del personal vinculado. 
· Soportes documentales. 
· Balance general de la ejecución. 

5.7 Resultado esperado

Con la ejecución de las actividades previstas, se espera disponer de un recinto ferial debidamente preparado, organizado y en condiciones adecuadas para el desarrollo del evento XVII Exposición de Ganado Normando, garantizando condiciones de seguridad, orden, limpieza, funcionalidad y atención logística, así como la adecuada recuperación de los espacios una vez finalizado el evento.

Las actividades definidas responden directamente a las necesidades identificadas en los estudios previos y constituyen el alcance técnico del Convenio Solidario. Su correcta ejecución permitirá cumplir el objeto contractual, fortalecer la participación de la Junta de Acción Comunal y asegurar el desarrollo exitoso de la XVII Exposición de Ganado Normando, mediante la utilización eficiente de los recursos públicos y la vinculación prioritaria de mano de obra local.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
6.1 Generalidades

La Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix ejecutará las actividades objeto del Convenio Solidario conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, observando los principios de calidad, eficiencia, economía, seguridad, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal.

Todas las actividades deberán desarrollarse bajo la supervisión permanente del Municipio de Salamina y en estricto cumplimiento del cronograma aprobado, garantizando que las labores ejecutadas respondan a las necesidades identificadas en los estudios previos y al objeto del convenio.

La Junta será responsable de organizar, coordinar y dirigir las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, procurando el uso racional de los recursos públicos y la participación activa de la comunidad.6.2 Condiciones para la ejecución de las actividades

La ejecución del Convenio Solidario deberá desarrollarse bajo las siguientes condiciones:

· Cumplir estrictamente el cronograma aprobado por el supervisor. 
· Ejecutar las actividades con personal suficiente y capacitado. 
· Garantizar la disponibilidad de herramientas menores y equipos requeridos. 
· Mantener comunicación permanente con la supervisión. 
· Cumplir las instrucciones impartidas por el Municipio. 
· Ejecutar únicamente las actividades autorizadas dentro del convenio. 
· Evitar cualquier intervención que modifique la infraestructura permanente del recinto ferial. 
· Conservar el orden y la limpieza durante toda la ejecución. 

6.3 calidad de las actividades ejecutadas

Todas las actividades deberán ejecutarse aplicando criterios de calidad que permitan garantizar el adecuado funcionamiento de las áreas intervenidas.

En consecuencia:
· Los espacios deberán permanecer limpios durante toda la ejecución. 
· Los módulos deberán instalarse correctamente. 
· Los corrales deberán quedar organizados y funcionales. 
· Las áreas de circulación deberán permanecer libres de obstáculos. 
· La infraestructura temporal deberá desmontarse completamente al finalizar el evento. 
· No deberán quedar residuos sólidos ni materiales sobrantes. 

El supervisor verificará permanentemente la calidad de las actividades ejecutadas.

6.4 Herramientas y equipos menores

La Junta de Acción Comunal garantizará la disponibilidad de las herramientas menores necesarias para la ejecución de las actividades.

Entre ellas podrán utilizarse:
· Palas. 
· Picas. 
· Azadones. 
· Carretillas. 
· Escobas. 
· Rastrillos. 
· Baldes. 
· Mangueras. 
· Cepillos. 
· Elementos de limpieza. 
· Herramientas manuales necesarias para el montaje y desmontaje de módulos. 

Las herramientas deberán mantenerse en adecuadas condiciones de funcionamiento durante toda la ejecución del convenio.

6.5 Materiales e insumos

Los materiales e insumos utilizados deberán ser apropiados para las actividades objeto del convenio y cumplir condiciones mínimas de calidad.

Entre ellos podrán emplearse:
· Desinfectantes autorizados. 
· Bolsas para residuos. 
· Elementos de aseo. 
· Cinta de señalización. 
· Cuerdas. 
· Elementos de fijación temporal. 
· Material de limpieza. 

No podrán utilizarse materiales que representen riesgo para las personas, los animales o el medio ambiente.

6.6 Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante toda la ejecución del convenio deberán observarse las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Junta deberá garantizar que el personal vinculado:
· utilice los elementos de protección personal requeridos según la actividad; 
· conozca las medidas básicas de prevención de accidentes; 
· mantenga condiciones seguras durante la ejecución de los trabajos; 
· reporte oportunamente cualquier incidente o accidente ocurrido. 
Cuando la actividad lo requiera, se utilizarán como mínimo:
· guantes de trabajo; 
· botas de seguridad o de caucho; 
· chaleco reflectivo en labores de circulación vehicular; 
· protección ocular cuando exista riesgo de proyección de partículas. 

La Junta deberá verificar igualmente que las áreas de trabajo permanezcan debidamente organizadas para prevenir accidentes.

6.7 Protección del medio ambiente

La ejecución del convenio deberá minimizar cualquier impacto ambiental derivado de las actividades programadas.
Para ello se deberán implementar las siguientes medidas:
· Recolección permanente de residuos sólidos. 
· Disposición adecuada del material orgánico generado durante la exposición. 
· Protección de las zonas verdes. 
· Uso racional del recurso hídrico. 
· Limpieza permanente de los espacios intervenidos. 
· Prohibición de arrojar residuos en sitios no autorizados. 

El área intervenida deberá entregarse completamente limpia una vez finalicen las actividades.

6.8 Manejo de residuos

Los residuos generados durante la ejecución del convenio deberán clasificarse y disponerse adecuadamente.
La Junta garantizará:
· recolección permanente de residuos; 
· almacenamiento temporal en sitios adecuados; 
· transporte interno hasta el punto de acopio definido por el Municipio; 
· limpieza diaria de los espacios intervenidos. 

El material orgánico proveniente de los corrales deberá retirarse oportunamente para evitar afectaciones sanitarias.

6.9 Control de calidad

El supervisor verificará permanentemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas mediante:

· visitas de inspección; 
· registro fotográfico; 
· revisión del cronograma; 
· verificación física de las actividades; 
· revisión de informes de avance; 
· elaboración de actas de seguimiento. 

Cuando se identifiquen actividades ejecutadas de manera deficiente, la Junta deberá corregirlas sin costo adicional para el Municipio.

6.10 Coordinación con la supervisión

La Junta de Acción Comunal mantendrá comunicación permanente con el supervisor designado por el Municipio.
Toda modificación en la programación de actividades deberá contar con autorización previa de la supervisión.
El supervisor podrá impartir instrucciones técnicas orientadas a garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, siempre que no modifiquen el alcance del convenio.
6.11 Recepción de las actividades

La recepción de las actividades se realizará mediante inspección conjunta entre el supervisor y el representante de la Junta de Acción Comunal.

Para el recibo final deberán verificarse, entre otros, los siguientes aspectos:
· cumplimiento del objeto contractual; 
· ejecución total de las actividades programadas; 
· limpieza de las áreas intervenidas; 
· retiro completo de infraestructura temporal; 
· disposición adecuada de residuos; 
· entrega de informes y soportes documentales. 

La recepción se formalizará mediante la correspondiente Acta de Recibo Final.

6.12 Condiciones para el recibo final

El convenio únicamente podrá darse por recibido cuando se acredite:
· cumplimiento total del cronograma; 
· ejecución completa de los jornales contratados; 
· presentación de soportes documentales; 
· aprobación del supervisor; 
· entrega de las áreas intervenidas en condiciones adecuadas de funcionamiento; 
· cumplimiento de las obligaciones ambientales, administrativas y técnicas previstas en el convenio. 

Las condiciones particulares aquí establecidas constituyen los criterios mínimos que deberán observarse durante la ejecución del Convenio Solidario y tienen como finalidad garantizar que las actividades se desarrollen con criterios de calidad, eficiencia, seguridad y transparencia.

Su cumplimiento permitirá asegurar la adecuada preparación, desarrollo y cierre de la XVII Exposición de Ganado Normando, garantizando la correcta inversión de los recursos públicos, la protección de los bienes del Municipio y el fortalecimiento de la participación comunitaria mediante la actuación de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix.

7. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
7.1 Generalidades

La Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix será responsable de garantizar la disponibilidad del personal necesario para la ejecución de las actividades objeto del Convenio Solidario.

El personal vinculado deberá ser suficiente para atender oportunamente las actividades previstas en el cronograma de ejecución, procurando en todo momento la vinculación prioritaria de habitantes del corregimiento, en cumplimiento de los principios de participación comunitaria, economía popular y fortalecimiento de la organización comunal.

La organización del personal deberá permitir el desarrollo simultáneo de las diferentes actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los tiempos establecidos y la calidad de las actividades ejecutadas.

7.2 Coordinador del Convenio
La Junta de Acción Comunal designará un Coordinador del Convenio, quien actuará como enlace permanente entre la organización comunal y el supervisor designado por el Municipio de Salamina.

El Coordinador tendrá las siguientes responsabilidades:
· Planificar la ejecución de las actividades. 
· Coordinar las cuadrillas de trabajo. 
· Verificar diariamente el cumplimiento del cronograma. 
· Atender las instrucciones impartidas por el supervisor. 
· Coordinar la distribución de herramientas y materiales. 
· Elaborar los informes de avance. 
· Gestionar la solución de situaciones operativas que puedan presentarse durante la ejecución. 
· Garantizar la adecuada comunicación con la comunidad participante. 

El Coordinador deberá permanecer disponible durante toda la ejecución del convenio.

7.3 Cuadrillas de trabajo

La Junta organizará el personal en cuadrillas de trabajo, de acuerdo con las actividades previstas en el cronograma.

Cada cuadrilla tendrá un responsable encargado de:
· Distribuir las actividades. 
· Verificar la asistencia del personal. 
· Coordinar el uso de herramientas. 
· Reportar novedades al Coordinador del Convenio. 
· Supervisar el cumplimiento de las actividades asignadas. 

La conformación de las cuadrillas podrá ajustarse de acuerdo con la etapa de ejecución del proyecto y las necesidades operativas identificadas.

7.4 Mano de obra comunitaria

La Junta priorizará la participación de habitantes del corregimiento de San Félix para la ejecución de las actividades previstas en el convenio.

La vinculación de mano de obra local tiene como finalidad:
· Fortalecer la economía del corregimiento. 
· Generar empleo temporal. 
· Promover la participación comunitaria. 
· Aprovechar el conocimiento del territorio. 
· Incrementar el sentido de pertenencia frente al proyecto. 

Esta participación constituye uno de los principales objetivos sociales del Convenio Solidario.

7.5 Perfil del personal operativo

El personal que participe en la ejecución del convenio deberá reunir condiciones básicas para desarrollar las actividades asignadas.

Se recomienda que los participantes:
· Sean mayores de edad. 
· Tengan capacidad física para desarrollar labores manuales. 
· Conozcan las condiciones del territorio. 
· Atiendan las instrucciones impartidas por la Junta y la supervisión. 
· Cumplan las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo. 

No se requiere formación técnica especializada, dado que las actividades corresponden a labores de apoyo logístico, organización, limpieza, montaje y desmonte de módulos y demás actividades comunitarias previstas en el convenio
.
7.6 Funciones del personal operativo

El personal comunitario ejecutará, entre otras, las siguientes funciones:

· Adecuación de los corrales. 
· Instalación y desmonte de módulos. 
· Limpieza y desinfección de áreas. 
· Organización de zonas de circulación. 
· Recolección y disposición de residuos. 
· Apoyo logístico durante el evento. 
· Atención básica a expositores y visitantes. 
· Recuperación de los espacios intervenidos al finalizar la exposición. 

Todas las actividades deberán desarrollarse conforme a las instrucciones impartidas por el Coordinador del Convenio y el Supervisor.

7.7 Organización de los jornales

Los jornales se ejecutarán de acuerdo con las actividades previstas en los estudios previos y en el cronograma aprobado.

La Junta llevará un control diario de:
· Personal vinculado. 
· Asistencia. 
· Actividades ejecutadas. 
· Horas trabajadas cuando corresponda. 
· Firmas de los participantes. 
· Evidencias fotográficas. 

Estos registros harán parte de los soportes para la supervisión y la liquidación del convenio.

7.8 Seguridad y bienestar del personal

La Junta garantizará que el personal cuente con condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.
Para ello deberá:
· Informar previamente sobre las labores a ejecutar. 
· Verificar el uso de elementos de protección personal cuando la actividad lo requiera. 
· Mantener las áreas de trabajo organizadas. 
· Promover prácticas seguras durante toda la ejecución. 
· Reportar oportunamente cualquier incidente o accidente. 

Asimismo, deberá verificarse la afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral, cuando sea exigible conforme a la normatividad vigente y a la modalidad de vinculación del personal.

7.9 Control de asistencia

La Junta implementará mecanismos para registrar diariamente la participación del personal.
Como mínimo deberán conservarse:
· Listas de asistencia. 
· Registro de ingreso y salida. 
· Identificación del trabajador. 
· Actividad ejecutada. 
· Firma del participante. 
· Firma del responsable de la cuadrilla. 
Estos documentos constituirán soporte para la supervisión y para la legalización de los recursos.

7.10 Capacitación e inducción

Antes del inicio de las actividades, la Junta realizará una jornada de inducción dirigida al personal participante.
La inducción comprenderá como mínimo:

· Objeto del Convenio Solidario. 
· Cronograma de ejecución. 
· Distribución de funciones. 
· Medidas de seguridad. 
· Manejo adecuado de herramientas. 
· Disposición de residuos. 
· Responsabilidades frente al supervisor. 
· Normas de comportamiento durante la ejecución. 

La finalidad de esta actividad será garantizar una adecuada coordinación entre todos los participantes.

7.11 Responsabilidad del personal

Todo el personal vinculado deberá cumplir las instrucciones impartidas por el Coordinador del Convenio y por el Supervisor designado por el Municipio.

El incumplimiento de las obligaciones asignadas podrá dar lugar a la reorganización de las cuadrillas o a la sustitución del personal cuando ello resulte necesario para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

La adecuada organización del personal constituye un elemento fundamental para el éxito del Convenio Solidario.

La participación de mano de obra local, coordinada por la Junta de Acción Comunal y supervisada por el Municipio de Salamina, permitirá ejecutar las actividades previstas con criterios de eficiencia, calidad, responsabilidad y participación comunitaria, fortaleciendo el desarrollo económico y social del corregimiento de San Félix y garantizando el cumplimiento del objeto contractual.

8. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS
8.1 Generalidades

Las actividades objeto del presente Convenio Solidario corresponden principalmente a labores de adecuación, organización logística, limpieza, instalación y desmonte de módulos temporales, razón por la cual no requieren maquinaria pesada ni equipos especializados de construcción.

No obstante, la Junta de Acción Comunal deberá garantizar la disponibilidad permanente de herramientas manuales, equipos menores y elementos auxiliares suficientes para ejecutar las actividades previstas en el cronograma, asegurando la continuidad de los trabajos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Todos los equipos y herramientas deberán encontrarse en adecuadas condiciones de funcionamiento, conservación y seguridad.

8. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS
8.1 Generalidades

Las actividades objeto del presente Convenio Solidario corresponden principalmente a labores de adecuación, organización logística, limpieza, instalación y desmonte de módulos temporales, razón por la cual no requieren maquinaria pesada ni equipos especializados de construcción.

No obstante, la Junta de Acción Comunal deberá garantizar la disponibilidad permanente de herramientas manuales, equipos menores y elementos auxiliares suficientes para ejecutar las actividades previstas en el cronograma, asegurando la continuidad de los trabajos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Todos los equipos y herramientas deberán encontrarse en adecuadas condiciones de funcionamiento, conservación y seguridad.

8.2 Herramientas mínimas requeridas
La Junta de Acción Comunal dispondrá, como mínimo, de las siguientes herramientas manuales:

	Herramienta
	Uso principal

	Palas
	Limpieza, cargue y adecuación de terrenos

	Picas
	Remoción y acondicionamiento del terreno

	Azadones
	Nivelación y adecuación superficial

	Rastrillos
	Organización y limpieza del terreno

	Escobas industriales
	Limpieza de áreas comunes

	Cepillos de piso
	Lavado y desinfección de corrales

	Baldes
	Transporte de agua y soluciones de limpieza

	Mangueras
	Lavado y desinfección

	Carretillas
	Transporte interno de materiales y residuos

	Martillos
	Armado y desmonte de módulos

	Alicates
	Ajuste de amarres y elementos de fijación

	Llaves y destornilladores
	Ajuste de estructuras temporales

	Cuchillas y navajas de seguridad
	Corte de cuerdas y materiales de empaque



8.3 Equipos menores

Para garantizar una adecuada ejecución de las actividades, la Junta deberá disponer de los siguientes equipos menores, según las necesidades operativas del proyecto:

· Hidrolavadora o equipo de lavado a presión (cuando se requiera para la limpieza y desinfección de corrales). 
· Fumigadora manual o de espalda para la aplicación de desinfectantes autorizados. 
· Extensiones eléctricas y multitomas certificadas, cuando sean necesarias para actividades de apoyo logístico. 
· Linternas portátiles para actividades realizadas en horarios de baja iluminación. 
· Contenedores temporales para almacenamiento de residuos. 
· Canecas para clasificación de residuos sólidos. 

Los equipos deberán utilizarse conforme a las recomendaciones del fabricante y bajo condiciones seguras de operación.

8.4 Elementos de Protección Personal (EPP)

La Junta de Acción Comunal garantizará que el personal cuente con los elementos de protección personal adecuados para las labores asignadas.

Como mínimo, cuando la actividad lo requiera, se dispondrá de:
· Guantes de trabajo. 
· Botas de caucho o de seguridad. 
· Chalecos reflectivos para actividades en zonas de circulación. 
· Gafas de protección para labores con riesgo de proyección de partículas. 
· Tapabocas cuando se realicen actividades de limpieza o manejo de desinfectantes. 
· Impermeables para trabajos durante condiciones de lluvia. 

El uso de los EPP será obligatorio en aquellas actividades que impliquen riesgo para la integridad física de los trabajadores.

8.5 Materiales de apoyo

La Junta deberá disponer de materiales de apoyo suficientes para el desarrollo de las actividades, tales como:
· Bolsas para recolección de residuos. 
· Cintas de señalización. 
· Cuerdas. 
· Amarres plásticos. 
· Productos desinfectantes autorizados. 
· Escobillones. 
· Traperos. 
· Jabones y detergentes biodegradables. 
· Material absorbente para el control de derrames, cuando sea necesario. 

Estos materiales deberán utilizarse racionalmente y reponerse cuando su consumo afecte el normal desarrollo de las actividades.

8.6 Mantenimiento de herramientas y equipos

Durante la ejecución del convenio, la Junta será responsable del mantenimiento preventivo de las herramientas y equipos utilizados.

En caso de daño o deterioro que impida su funcionamiento, deberán ser reemplazados de manera inmediata para evitar retrasos en la ejecución del cronograma.

No se permitirá la utilización de herramientas que representen riesgo para la seguridad de los trabajadores o de los asistentes al evento.

8.7 Disponibilidad permanente

La Junta garantizará que las herramientas, equipos menores y materiales de apoyo permanezcan disponibles durante toda la ejecución del convenio.

El Coordinador del Convenio verificará diariamente su estado y disponibilidad, dejando registro de las novedades que puedan afectar el desarrollo de las actividades.

8.8 Control e inventario

Antes del inicio de las actividades, la Junta elaborará un inventario de las herramientas y equipos disponibles, el cual contendrá como mínimo:
· Nombre del equipo o herramienta. 
· Cantidad. 
· Estado de conservación. 
· Responsable de su utilización. 
· Fecha de entrega y devolución, cuando corresponda. 

Este inventario podrá ser solicitado por el supervisor como mecanismo de seguimiento y control.


8.9 Reposición de herramientas

Cuando durante la ejecución del convenio se presente pérdida, daño o deterioro de alguna herramienta indispensable para el desarrollo de las actividades, la Junta deberá reemplazarla oportunamente, sin generar retrasos en el cronograma ni costos adicionales para el Municipio.

8.10 Prohibiciones

Durante la ejecución del convenio no se permitirá:
· Utilizar herramientas en mal estado. 
· Emplear equipos sin las condiciones mínimas de seguridad. 
· Modificar equipos o herramientas de manera improvisada. 
· Utilizar maquinaria pesada no prevista en el objeto del convenio sin autorización escrita del supervisor. 
· Destinar las herramientas del convenio a actividades ajenas al objeto contractual. 
· 
8.11 Supervisión de herramientas y equipos

El supervisor del convenio verificará periódicamente que las herramientas y equipos utilizados sean suficientes y adecuados para la correcta ejecución de las actividades.

Cuando se evidencie insuficiencia o deficiencias que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, el supervisor podrá requerir a la Junta para que adopte las medidas correctivas correspondientes.

El adecuado suministro, mantenimiento y utilización de las herramientas, equipos menores y elementos de protección personal constituye un requisito indispensable para garantizar la correcta ejecución del Convenio Solidario.

La disponibilidad permanente de estos recursos permitirá desarrollar las actividades previstas con criterios de eficiencia, seguridad, calidad y oportunidad, asegurando el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada preparación de los escenarios para la XVII Exposición de Ganado Normando.

9. FUENTES DE MATERIALES
9.1 Generalidades

Las actividades previstas en el presente Convenio Solidario demandan el suministro de materiales e insumos de apoyo para la adecuada preparación, desarrollo y finalización de la XVII Exposición de Ganado Normando del Corregimiento de San Félix.

Dado que el objeto del convenio no contempla la construcción de infraestructura permanente ni la ejecución de obras civiles de gran magnitud, los materiales requeridos corresponden principalmente a insumos para labores de limpieza, desinfección, señalización, organización logística y montaje de infraestructura temporal.

La Junta de Acción Comunal será responsable de garantizar que los materiales utilizados sean de buena calidad, suficientes para el desarrollo de las actividades y adquiridos conforme a las disposiciones legales aplicables.

9.2 Criterios para la adquisición de materiales

Los materiales e insumos deberán cumplir los siguientes criterios:
· Ser adecuados para el uso previsto. 
· Encontrarse en buen estado de conservación. 
· Cumplir con las especificaciones del fabricante. 
· Estar disponibles oportunamente para evitar retrasos en la ejecución. 
· No representar riesgos para la salud de las personas, los animales o el medio ambiente. 
· Provenir de establecimientos legalmente constituidos. 

La Junta de Acción Comunal deberá conservar los documentos que acrediten la adquisición de los materiales cuando estos hagan parte de la ejecución financiera del convenio.

9.3 Fuentes de abastecimiento

Con el propósito de fortalecer la economía local, la Junta de Acción Comunal priorizará la adquisición de materiales e insumos en establecimientos comerciales ubicados en el Municipio de Salamina o en el Corregimiento de San Félix, siempre que estos ofrezcan productos con las características técnicas y de calidad requeridas.
Cuando no exista disponibilidad en el mercado local, podrán adquirirse en municipios cercanos, garantizando siempre condiciones de calidad, oportunidad y precios razonables.
La selección de proveedores deberá observar los principios de economía, transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

9.4 Materiales previstos

Entre los principales materiales e insumos que podrán emplearse durante la ejecución del convenio se encuentran:
· Productos desinfectantes autorizados. 
· Detergentes biodegradables. 
· Bolsas para recolección de residuos. 
· Cintas de señalización. 
· Cuerdas y amarres. 
· Elementos de limpieza. 
· Escobillones y cepillos. 
· Traperos. 
· Material absorbente para limpieza de derrames. 
· Guantes desechables para actividades de higiene. 
· Insumos menores necesarios para el montaje y desmontaje de módulos. 

La utilización de materiales diferentes deberá contar con la aprobación previa del supervisor cuando ello implique una modificación de las condiciones inicialmente previstas.

9.5 Calidad de los materiales

Todos los materiales deberán presentar condiciones adecuadas de calidad y funcionamiento.
No se permitirá la utilización de:
· Materiales deteriorados. 
· Productos vencidos. 
· Elementos contaminados. 
· Insumos que no sean aptos para el manejo de animales o para actividades de limpieza. 
· Materiales que puedan afectar la seguridad de trabajadores o visitantes. 

Cuando el supervisor identifique materiales que no cumplan las condiciones mínimas de calidad, podrá ordenar su reemplazo inmediato.

9.6 Almacenamiento

La Junta de Acción Comunal garantizará el almacenamiento adecuado de los materiales e insumos, evitando su deterioro o pérdida.

Los productos de limpieza y desinfección deberán mantenerse en lugares seguros, protegidos de la lluvia y de la exposición directa al sol, así como fuera del alcance de personas no autorizadas.

Los materiales deberán organizarse de manera que faciliten su identificación, control y utilización durante la ejecución del convenio.

9.7 Transporte interno

El transporte de materiales dentro del recinto ferial será responsabilidad de la Junta de Acción Comunal.
Las labores de movilización deberán ejecutarse de manera ordenada y segura, evitando obstrucciones en las zonas de circulación y minimizando el riesgo de accidentes.
Cuando el transporte implique el manejo de sustancias químicas para limpieza o desinfección, deberán observarse las recomendaciones del fabricante y las normas básicas de seguridad.

9.8 Manejo ambiental de los materiales

La utilización de materiales deberá desarrollarse procurando la protección del medio ambiente.
Para tal efecto, la Junta implementará las siguientes medidas:
· Uso racional de productos de limpieza. 
· Evitar desperdicios de materiales. 
· Disposición adecuada de envases vacíos. 
· Separación de residuos aprovechables y no aprovechables. 
· Prevención de derrames. 
· Limpieza inmediata de cualquier material que pueda generar contaminación. 

Estas medidas contribuirán a mantener condiciones adecuadas de higiene y conservación del recinto ferial.

9.9 Control de materiales

Durante la ejecución del convenio, la Junta llevará un control básico de los materiales utilizados, registrando cuando sea pertinente:
· Tipo de material. 
· Cantidad adquirida. 
· Fecha de adquisición. 
· Proveedor. 
· Destinación. 
· Consumo aproximado. 

Este control facilitará la supervisión y permitirá verificar la adecuada utilización de los recursos.

9.10 Supervisión

El supervisor del convenio verificará que los materiales utilizados correspondan a los previstos en las especificaciones técnicas y que cumplan con los criterios mínimos de calidad.

Cuando se detecten inconsistencias, materiales inadecuados o incumplimientos en las condiciones de almacenamiento o utilización, el supervisor requerirá a la Junta para que adopte las acciones correctivas necesarias.

Las fuentes de materiales previstas para el presente Convenio Solidario garantizan la disponibilidad de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas, privilegiando la adquisición en el comercio local y asegurando que los productos utilizados cumplan con criterios de calidad, seguridad y sostenibilidad ambiental.
La correcta selección, almacenamiento, utilización y control de los materiales contribuirá al cumplimiento del objeto contractual y al desarrollo exitoso de la XVII Exposición de Ganado Normando, fortaleciendo al mismo tiempo la economía del municipio de Salamina y del corregimiento de San Félix.

10. SEÑALIZACIÓN
10.1 Generalidades

Durante la ejecución del presente Convenio Solidario, la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix deberá implementar las medidas de señalización necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, expositores, visitantes, productores ganaderos y demás personas que ingresen al recinto donde se desarrollará la XVII Exposición de Ganado Normando.

La señalización tendrá como finalidad prevenir accidentes, orientar adecuadamente a los usuarios, delimitar las áreas de trabajo y facilitar la movilidad dentro del recinto ferial durante las etapas de adecuación, ejecución del evento y desmonte de la infraestructura temporal.

Todas las medidas de señalización deberán mantenerse visibles, en buen estado de conservación y ubicadas en sitios estratégicos mientras permanezcan las condiciones que dieron origen a su instalación.

10.2 Objetivos de la señalización

La señalización implementada deberá permitir:

· Proteger la integridad de trabajadores y visitantes. 
· Delimitar las zonas donde se desarrollen actividades de adecuación o desmontaje. 
· Facilitar la circulación peatonal dentro del recinto. 
· Orientar el ingreso y salida de visitantes. 
· Informar sobre restricciones temporales de acceso. 
· Prevenir riesgos asociados al tránsito de animales. 
· Promover condiciones adecuadas de orden y seguridad durante el desarrollo del evento. 
10.3 Tipos de señalización

Durante la ejecución del convenio podrán utilizarse los siguientes tipos de señalización:

Señalización preventiva
Destinada a advertir sobre situaciones que puedan representar algún riesgo para trabajadores o visitantes.
Entre ellas:
· Área en adecuación. 
· Precaución: tránsito de animales. 
· Piso húmedo. 
· Trabajo en ejecución. 
· Paso restringido. 

Señalización informativa

Su finalidad será orientar a los asistentes respecto de la ubicación de las diferentes áreas del recinto.
Podrá incluir:
· Ingreso principal. 
· Salida. 
· Corrales. 
· Zona de expositores. 
· Área administrativa. 
· Servicios sanitarios. 
· Punto de primeros auxilios. 
· Punto de información. 
· Zona de parqueo. 

Señalización restrictiva

Permitirá controlar el acceso a determinadas zonas.
Ejemplos:
· Prohibido el ingreso a personal no autorizado. 
· No ingresar a los corrales. 
· Área exclusiva para expositores. 
· Prohibido fumar en zonas de almacenamiento. 
· Mantenga cerradas las puertas de los corrales. 
Señalización de emergencia

Se instalará cuando resulte necesario para facilitar la atención de cualquier eventualidad.
Podrá incluir:
· Ruta de evacuación. 
· Salida de emergencia. 
· Punto de encuentro. 
· Ubicación del botiquín. 
· Ubicación del extintor. 

10.4 Delimitación de áreas de trabajo

Durante las actividades de adecuación y desmonte, la Junta deberá delimitar claramente las zonas donde se desarrollen trabajos que puedan representar algún riesgo para terceros.

Para ello podrán emplearse:
· Cinta de señalización. 
· Conos. 
· Barreras móviles. 
· Avisos preventivos. 
· Vallas temporales cuando sean necesarias. 

Las delimitaciones deberán retirarse una vez desaparezca el riesgo que motivó su instalación.

10.5 Señalización para la circulación de visitantes

La Junta organizará recorridos peatonales que permitan la circulación segura de los asistentes durante la realización de la Exposición de Ganado Normando.

La señalización procurará:
· Evitar cruces innecesarios con las áreas de manejo del ganado. 
· Facilitar el acceso a los diferentes espacios del evento. 
· Reducir aglomeraciones. 
· Mantener despejadas las rutas de evacuación. 

10.6 Señalización para el manejo de animales
Considerando que el evento contempla la presencia de ejemplares bovinos, deberán instalarse avisos visibles que adviertan sobre:
· Tránsito de animales. 
· Acceso restringido a corrales. 
· Prohibición de alimentar los animales sin autorización. 
· Mantener distancia prudente. 
· Seguir las instrucciones del personal organizador. 
Estas medidas contribuirán a disminuir riesgos para visitantes y expositores.

10.7 Responsabilidad de la Junta de Acción Comunal

La Junta será responsable de:
· Instalar oportunamente la señalización requerida. 
· Verificar diariamente su estado. 
· Reemplazar los elementos deteriorados. 
· Retirar la señalización cuando deje de ser necesaria. 
· Garantizar que los avisos permanezcan visibles durante toda la ejecución. 

10.8 Supervisión de la señalización

El supervisor del convenio verificará que la señalización instalada sea suficiente para garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

Cuando se evidencien deficiencias, la Junta deberá adoptar inmediatamente las acciones correctivas necesarias.
La supervisión podrá solicitar la instalación de señalización adicional cuando las condiciones del evento así lo requieran.

10.9 Medidas complementarias de seguridad
Además de la señalización, la Junta implementará las siguientes medidas preventivas:
· Mantener despejadas las áreas de circulación. 
· Evitar el almacenamiento de materiales en zonas de tránsito. 
· Coordinar el movimiento de animales con personal responsable. 
· Mantener comunicación permanente entre las cuadrillas de trabajo. 
· Informar oportunamente cualquier situación que represente riesgo para los asistentes. 
Estas medidas complementarán la señalización y fortalecerán la seguridad general del evento.

10.10 Retiro de la señalización
Una vez concluyan las actividades de desmontaje y limpieza final, la Junta retirará toda la señalización temporal utilizada durante la ejecución del convenio.
El retiro deberá realizarse sin generar daños a la infraestructura existente y garantizando que el recinto quede libre de elementos temporales.
La adecuada implementación de la señalización constituye una medida preventiva fundamental para garantizar la seguridad de trabajadores, expositores, visitantes y comunidad en general durante la ejecución del Convenio Solidario y el desarrollo de la XVII Exposición de Ganado Normando.
La utilización de señalización preventiva, informativa, restrictiva y de emergencia permitirá minimizar los riesgos asociados a las actividades de adecuación, montaje, operación y desmontaje del evento, contribuyendo al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y a la correcta organización del recinto ferial.

11. PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
11.1 Generalidades
La ejecución del presente Convenio Solidario comprende actividades de adecuación, organización logística, limpieza, instalación y desmonte de módulos temporales para la realización de la XVII Exposición de Ganado Normando del Corregimiento de San Félix.

Las actividades previstas no constituyen obras civiles nuevas ni implican modificaciones permanentes sobre la infraestructura existente, razón por la cual no requieren licencias urbanísticas, licencias de construcción ni permisos de intervención del espacio público diferentes a las autorizaciones propias para el desarrollo del evento.

No obstante, la Junta de Acción Comunal deberá cumplir integralmente la normativa vigente aplicable a la ejecución del convenio, así como las instrucciones impartidas por la Administración Municipal y las demás autoridades competentes.

11.2 Licencias urbanísticas
De conformidad con la naturaleza del objeto contractual, las actividades contempladas en el presente Convenio Solidario corresponden a labores de adecuación, organización logística y mantenimiento menor de escenarios existentes.
En consecuencia:
· No se construirán edificaciones permanentes. 
· No se realizarán ampliaciones de infraestructura. 
· No se modificarán elementos estructurales existentes. 
· No se ejecutarán obras que alteren el uso del suelo. 
Por lo anterior, no se requiere licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que resulten necesarias para el desarrollo de la Exposición de Ganado Normando.
11.3 Permisos ambientales
Las actividades previstas presentan un impacto ambiental mínimo y de carácter temporal.
No obstante, durante la ejecución deberán observarse las medidas orientadas a prevenir afectaciones ambientales, especialmente en relación con:
· manejo adecuado de residuos sólidos; 
· uso racional del agua; 
· disposición final de materiales provenientes de la limpieza de corrales; 
· protección de las zonas verdes; 
· prevención de contaminación del suelo y de las fuentes hídricas. 
En caso de que durante la ejecución se requiera un permiso ambiental específico, este deberá tramitarse previamente ante la autoridad competente.
11.4 Permisos sanitarios
Las actividades relacionadas con la limpieza, desinfección y organización de los espacios destinados al alojamiento del ganado deberán ejecutarse atendiendo las disposiciones sanitarias vigentes.
La Junta de Acción Comunal deberá cumplir las instrucciones impartidas por las autoridades sanitarias y por las entidades encargadas de la organización de la exposición, garantizando condiciones adecuadas de higiene y bioseguridad.
11.5 Coordinación con las autoridades competentes
Durante la ejecución del convenio, la Junta de Acción Comunal deberá mantener coordinación permanente con las entidades que intervengan en la organización y desarrollo de la XVII Exposición de Ganado Normando.
Cuando resulte procedente, dicha coordinación comprenderá:
· Administración Municipal. 
· Supervisor del Convenio. 
· Organismos de socorro. 
· Fuerza Pública. 
· Autoridades de tránsito, si se requieren medidas de movilidad. 
· Autoridades sanitarias y agropecuarias. 
Esta articulación permitirá atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo del evento.
11.6 Seguridad y Salud en el Trabajo
La Junta deberá garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante toda la ejecución del convenio.
En desarrollo de esta obligación deberá:
· implementar medidas preventivas para evitar accidentes; 
· verificar el uso de elementos de protección personal cuando las actividades lo requieran; 
· mantener organizadas las áreas de trabajo; 
· reportar oportunamente cualquier incidente o accidente; 
· promover condiciones seguras para trabajadores, visitantes y expositores. 
11.7 Seguridad Social
La Junta de Acción Comunal garantizará el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social Integral respecto del personal que participe en la ejecución del convenio, cuando ello resulte exigible conforme a la modalidad de vinculación y a la normatividad vigente.
El supervisor podrá solicitar los soportes correspondientes como parte del seguimiento al convenio.
11.8 Normativa aplicable
La ejecución del presente Convenio Solidario se sujetará, entre otras, a las siguientes disposiciones:
· Constitución Política de Colombia. 
· Ley 80 de 1993. 
· Ley 1150 de 2007. 
· Ley 2166 de 2021. 
· Ley 136 de 1994. 
· Ley 1551 de 2012. 
· Decreto 1082 de 2015. 
· Decreto 142 de 2023. 
· Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
· Normativa ambiental aplicable. 
· Manual y Minuta Tipo para Convenios Solidarios expedidos por Colombia Compra Eficiente. 
· Demás normas que regulen la ejecución del objeto contractual. 
11.9 Obligación de cumplimiento normativo
La Junta de Acción Comunal será responsable de desarrollar las actividades del convenio en estricto cumplimiento de la normativa vigente, las especificaciones técnicas, las obligaciones contractuales y las instrucciones impartidas por el supervisor.
El incumplimiento de las disposiciones legales podrá dar lugar a la adopción de las medidas contractuales previstas en el convenio y en la legislación aplicable.
11.10 Supervisión del cumplimiento normativo
Corresponderá al supervisor verificar durante toda la ejecución:
· el cumplimiento de las obligaciones legales; 
· la observancia de las especificaciones técnicas; 
· el cumplimiento de las medidas ambientales; 
· la correcta implementación de las medidas de seguridad; 
· la conservación de los soportes documentales exigidos para la ejecución y liquidación del convenio. 
Cuando se identifiquen incumplimientos, el supervisor requerirá a la Junta para que adopte las acciones correctivas correspondientes.
Del análisis realizado se concluye que la ejecución del presente Convenio Solidario no requiere licencias urbanísticas ni permisos propios de proyectos de infraestructura permanente, por cuanto las actividades previstas corresponden a labores temporales de adecuación, organización logística, limpieza y desmontaje para la realización de la XVII Exposición de Ganado Normando.
No obstante, la Junta de Acción Comunal deberá cumplir integralmente la normativa aplicable en materia contractual, ambiental, sanitaria, laboral y de seguridad y salud en el trabajo, garantizando que la ejecución del convenio se desarrolle dentro del marco legal vigente y bajo la supervisión permanente del Municipio de Salamina.

5. 11. PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
11.1 Generalidades
La ejecución del presente Convenio Solidario comprende actividades de adecuación, organización logística, limpieza, instalación y desmonte de módulos temporales para la realización de la XVII Exposición de Ganado Normando del Corregimiento de San Félix.
Las actividades previstas no constituyen obras civiles nuevas ni implican modificaciones permanentes sobre la infraestructura existente, razón por la cual no requieren licencias urbanísticas, licencias de construcción ni permisos de intervención del espacio público diferentes a las autorizaciones propias para el desarrollo del evento.
No obstante, la Junta de Acción Comunal deberá cumplir integralmente la normativa vigente aplicable a la ejecución del convenio, así como las instrucciones impartidas por la Administración Municipal y las demás autoridades competentes.
2 Licencias urbanísticas
De conformidad con la naturaleza del objeto contractual, las actividades contempladas en el presente Convenio Solidario corresponden a labores de adecuación, organización logística y mantenimiento menor de escenarios existentes.
En consecuencia:
· No se construirán edificaciones permanentes. 
· No se realizarán ampliaciones de infraestructura. 
· No se modificarán elementos estructurales existentes. 
· No se ejecutarán obras que alteren el uso del suelo. 
Por lo anterior, no se requiere licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que resulten necesarias para el desarrollo de la Exposición de Ganado Normando.
3 Permisos ambientales
Las actividades previstas presentan un impacto ambiental mínimo y de carácter temporal.
No obstante, durante la ejecución deberán observarse las medidas orientadas a prevenir afectaciones ambientales, especialmente en relación con:
· manejo adecuado de residuos sólidos; 
· uso racional del agua; 
· disposición final de materiales provenientes de la limpieza de corrales; 
· protección de las zonas verdes; 
· prevención de contaminación del suelo y de las fuentes hídricas. 
En caso de que durante la ejecución se requiera un permiso ambiental específico, este deberá tramitarse previamente ante la autoridad competente.
4 Permisos sanitarios
Las actividades relacionadas con la limpieza, desinfección y organización de los espacios destinados al alojamiento del ganado deberán ejecutarse atendiendo las disposiciones sanitarias vigentes.
La Junta de Acción Comunal deberá cumplir las instrucciones impartidas por las autoridades sanitarias y por las entidades encargadas de la organización de la exposición, garantizando condiciones adecuadas de higiene y bioseguridad.
5 Coordinación con las autoridades competentes
Durante la ejecución del convenio, la Junta de Acción Comunal deberá mantener coordinación permanente con las entidades que intervengan en la organización y desarrollo de la XVII Exposición de Ganado Normando.
Cuando resulte procedente, dicha coordinación comprenderá:
· Administración Municipal. 
· Supervisor del Convenio. 
· Organismos de socorro. 
· Fuerza Pública. 
· Autoridades de tránsito, si se requieren medidas de movilidad. 
· Autoridades sanitarias y agropecuarias. 
Esta articulación permitirá atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo del evento.
6 Seguridad y Salud en el Trabajo
La Junta deberá garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante toda la ejecución del convenio.
En desarrollo de esta obligación deberá:
· implementar medidas preventivas para evitar accidentes; 
· verificar el uso de elementos de protección personal cuando las actividades lo requieran; 
· mantener organizadas las áreas de trabajo; 
· reportar oportunamente cualquier incidente o accidente; 
· promover condiciones seguras para trabajadores, visitantes y expositores. 
7 Seguridad Social
La Junta de Acción Comunal garantizará el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social Integral respecto del personal que participe en la ejecución del convenio, cuando ello resulte exigible conforme a la modalidad de vinculación y a la normatividad vigente.
El supervisor podrá solicitar los soportes correspondientes como parte del seguimiento al convenio.
8 Normativa aplicable
La ejecución del presente Convenio Solidario se sujetará, entre otras, a las siguientes disposiciones:
· Constitución Política de Colombia. 
· Ley 80 de 1993. 
· Ley 1150 de 2007. 
· Ley 2166 de 2021. 
· Ley 136 de 1994. 
· Ley 1551 de 2012. 
· Decreto 1082 de 2015. 
· Decreto 142 de 2023. 
· Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
· Normativa ambiental aplicable. 
· Manual y Minuta Tipo para Convenios Solidarios expedidos por Colombia Compra Eficiente. 
· Demás normas que regulen la ejecución del objeto contractual. 
9 Obligación de cumplimiento normativo
La Junta de Acción Comunal será responsable de desarrollar las actividades del convenio en estricto cumplimiento de la normativa vigente, las especificaciones técnicas, las obligaciones contractuales y las instrucciones impartidas por el supervisor.
El incumplimiento de las disposiciones legales podrá dar lugar a la adopción de las medidas contractuales previstas en el convenio y en la legislación aplicable.
10 Supervisión del cumplimiento normativo
Corresponderá al supervisor verificar durante toda la ejecución:
· el cumplimiento de las obligaciones legales; 
· la observancia de las especificaciones técnicas; 
· el cumplimiento de las medidas ambientales; 
· la correcta implementación de las medidas de seguridad; 
· la conservación de los soportes documentales exigidos para la ejecución y liquidación del convenio. 
Cuando se identifiquen incumplimientos, el supervisor requerirá a la Junta para que adopte las acciones correctivas correspondientes.
Del análisis realizado se concluye que la ejecución del presente Convenio Solidario no requiere licencias urbanísticas ni permisos propios de proyectos de infraestructura permanente, por cuanto las actividades previstas corresponden a labores temporales de adecuación, organización logística, limpieza y desmontaje para la realización de la XVII Exposición de Ganado Normando.
No obstante, la Junta de Acción Comunal deberá cumplir integralmente la normativa aplicable en materia contractual, ambiental, sanitaria, laboral y de seguridad y salud en el trabajo, garantizando que la ejecución del convenio se desarrolle dentro del marco legal vigente y bajo la supervisión permanente del Municipio de Salamina.
Concepto técnico y jurídico
Carlos, con este capítulo ya hemos desarrollado 11 de los 13 numerales del Anexo 1. Los dos últimos serán los más importantes desde el punto de vista contractual:
· Numeral 12. Notas Técnicas Específicas, donde estableceremos todas las obligaciones técnicas, criterios de calidad, recibo, modificaciones, suspensión y demás reglas de ejecución. 
· Numeral 13. Documentos Técnicos Anexos, donde relacionaremos los estudios previos, presupuesto, cronograma, análisis del sector, matriz de riesgos, registros fotográficos y demás documentos que hacen parte integral del Convenio Solidario. 
 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
1 Generalidades
Las presentes Notas Técnicas Específicas hacen parte integral del Convenio Solidario y tienen como finalidad establecer las condiciones técnicas, operativas, administrativas y de calidad que deberán observarse durante la ejecución del objeto contractual.
La Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Félix ejecutará las actividades conforme a las presentes especificaciones, al cronograma aprobado, a los estudios previos, al presupuesto oficial, a la minuta del convenio y a las instrucciones impartidas por el supervisor designado por el Municipio de Salamina.
Todas las actividades deberán ejecutarse bajo criterios de eficiencia, economía, calidad, seguridad, participación comunitaria y protección del interés público.
2 Interpretación de las especificaciones técnicas
Las presentes especificaciones deberán interpretarse de manera integral con los demás documentos que hacen parte del expediente contractual.
En caso de presentarse diferencias entre documentos, prevalecerán, en su orden:
1. El Convenio Solidario suscrito por las partes. 
2. Los estudios previos. 
3. Las presentes especificaciones técnicas. 
4. El presupuesto oficial. 
5. El cronograma de ejecución aprobado. 
6. Las instrucciones impartidas por el supervisor, siempre que no modifiquen el objeto contractual. 
3 Obligación de calidad
La Junta de Acción Comunal será responsable de ejecutar todas las actividades con criterios de calidad, garantizando que los trabajos desarrollados permitan el adecuado funcionamiento del recinto destinado a la XVII Exposición de Ganado Normando.
Las actividades deberán ejecutarse de manera ordenada, completa y dentro de los plazos establecidos, evitando trabajos incompletos o que no satisfagan las condiciones mínimas exigidas por el presente anexo.
Cuando el supervisor evidencie deficiencias en la calidad de las actividades ejecutadas, podrá ordenar su corrección sin que ello genere costos adicionales para el Municipio.
4 Cumplimiento del cronograma
La Junta deberá ejecutar todas las actividades conforme al cronograma aprobado por el supervisor.
Cualquier modificación del cronograma deberá justificarse técnicamente y contar con autorización previa y escrita del supervisor del convenio.
Los retrasos injustificados podrán dar lugar a la adopción de las medidas contractuales previstas en el convenio.
5 Coordinación permanente con la supervisión
Durante toda la ejecución existirá comunicación permanente entre la Junta de Acción Comunal y el supervisor designado por el Municipio.
El supervisor podrá:
· solicitar información adicional; 
· realizar visitas técnicas; 
· impartir instrucciones operativas; 
· verificar la ejecución física; 
· revisar los soportes documentales; 
· requerir la adopción de acciones correctivas. 
La Junta atenderá oportunamente dichos requerimientos.
6 Protección de la infraestructura existente
Durante la ejecución del convenio deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger la infraestructura permanente del recinto ferial.
La Junta evitará ocasionar daños a:
· corrales permanentes; 
· cerramientos; 
· pisos; 
· vías internas; 
· zonas verdes; 
· redes de servicios públicos; 
· demás elementos existentes. 
En caso de producirse daños atribuibles a la ejecución del convenio, la Junta deberá informar inmediatamente al supervisor y adoptar las medidas necesarias para su reparación, cuando corresponda.
7 Orden y limpieza
Durante toda la ejecución se mantendrán condiciones adecuadas de orden y limpieza.
La Junta garantizará:
· recolección permanente de residuos; 
· organización de herramientas; 
· retiro de materiales sobrantes; 
· limpieza diaria de las áreas intervenidas; 
· adecuada disposición de residuos sólidos. 
El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a requerimientos por parte del supervisor.
8 Manejo documental
La Junta deberá conservar toda la documentación relacionada con la ejecución del convenio.
Entre otros documentos deberá mantener:
· listas de asistencia; 
· registros de jornales; 
· informes de ejecución; 
· registro fotográfico; 
· actas de reuniones; 
· soportes financieros; 
· cuentas de cobro; 
· comprobantes de pago; 
· demás documentos que respalden la ejecución. 
Toda esta información deberá estar disponible para la supervisión cuando sea requerida.
9 Registro fotográfico
Con el fin de documentar adecuadamente la ejecución del convenio, la Junta realizará registro fotográfico de:
· estado inicial de las áreas intervenidas; 
· desarrollo de las actividades; 
· instalación de módulos; 
· limpieza y desinfección; 
· atención logística; 
· desmontaje de infraestructura; 
· estado final de las áreas intervenidas. 
Las fotografías deberán contener fecha y corresponder efectivamente a las actividades ejecutadas.
10 Atención de observaciones
Cuando durante la supervisión se identifiquen observaciones técnicas, administrativas o documentales, la Junta deberá atenderlas dentro del término establecido por el supervisor.
Las acciones correctivas deberán ejecutarse oportunamente, procurando no afectar el cronograma del convenio.
11 Modificaciones durante la ejecución
Cualquier modificación que implique cambios en las actividades inicialmente previstas deberá contar con autorización previa y escrita del Municipio de Salamina.
La Junta no podrá ejecutar actividades diferentes a las contempladas en el objeto del convenio sin la correspondiente autorización.
12 Suspensión temporal de actividades
Cuando circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o situaciones debidamente justificadas impidan la ejecución normal del convenio, el supervisor podrá recomendar la suspensión temporal de las actividades.
La suspensión deberá formalizarse mediante el acta correspondiente, indicando:
· causas de la suspensión; 
· fecha de inicio; 
· actividades suspendidas; 
· condiciones para el reinicio. 
13 Reanudación
Una vez desaparezcan las causas que originaron la suspensión, las partes suscribirán el acta de reinicio y se continuará la ejecución conforme al cronograma ajustado.
14 Recibo de las actividades
Las actividades serán objeto de verificación permanente por parte del supervisor.
El recibo final únicamente procederá cuando se verifique:
· ejecución total del objeto contractual; 
· cumplimiento del cronograma; 
· entrega de soportes documentales; 
· limpieza final del recinto; 
· retiro de infraestructura temporal; 
· cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
15 Liquidación del convenio
Finalizada la ejecución, las partes adelantarán la liquidación del convenio conforme a la normativa vigente.
La Junta entregará al supervisor:
· informe final; 
· soportes financieros; 
· relación de jornales ejecutados; 
· registro fotográfico; 
· acta de entrega de las áreas intervenidas; 
· demás documentos requeridos para la liquidación. 
16 Solución de situaciones no previstas
Las situaciones técnicas no contempladas expresamente en el presente anexo serán resueltas por el supervisor del convenio, en coordinación con la Secretaría competente del Municipio de Salamina, siempre respetando el objeto contractual, la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal.
Las presentes Notas Técnicas Específicas constituyen el marco de referencia para la correcta ejecución del Convenio Solidario y deberán ser observadas por la Junta de Acción Comunal, el supervisor y los demás actores involucrados en el proyecto.
Su cumplimiento garantizará que las actividades se desarrollen con criterios de calidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad, permitiendo alcanzar los objetivos institucionales del Municipio de Salamina y fortalecer la organización comunitaria del corregimiento de San Félix mediante la adecuada preparación, desarrollo y cierre de la XVII Exposición de Ganado Normando.
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS
13.1 Generalidades
Los documentos relacionados en el presente numeral hacen parte integral del Convenio Solidario y constituyen el soporte técnico, jurídico, financiero y administrativo para la adecuada ejecución del objeto contractual.
Todos los documentos deberán interpretarse de manera armónica y complementaria, de tal forma que permitan garantizar el cumplimiento de los principios de planeación, transparencia, responsabilidad, economía y eficiencia previstos en la contratación estatal.
La Junta de Acción Comunal, el Supervisor del Convenio y las demás personas que intervengan en la ejecución deberán conocer y aplicar el contenido de los documentos relacionados a continuación.
13.2 Documentos que hacen parte integral del Convenio
Constituyen documentos integrantes del Convenio Solidario los siguientes:
Documentos de Planeación
· Estudios Previos. 
· Análisis del Sector. 
· Matriz de Riesgos. 
· Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). 
· Registro Presupuestal (RP). 
· Certificado de Inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones, cuando aplique. 
Documentos Contractuales
· Convenio Solidario suscrito por las partes. 
· Minuta Tipo de Convenio Solidario. 
· Acta de Inicio. 
· Actas de Suspensión, cuando existan. 
· Actas de Reinicio, cuando existan. 
· Actas de Seguimiento. 
· Acta de Recibo Final. 
· Acta de Liquidación. 
Documentos Técnicos
· Especificaciones Técnicas (presente documento). 
· Cronograma de ejecución. 
· Plan de Trabajo aprobado. 
· Registro fotográfico inicial. 
· Registro fotográfico durante la ejecución. 
· Registro fotográfico final. 
· Informes técnicos presentados por la Junta. 
· Informes de supervisión. 
Documentos Financieros
· Presupuesto oficial. 
· Relación de jornales. 
· Cuentas de cobro. 
· Comprobantes de pago. 
· Soportes de ejecución financiera. 
· Certificaciones requeridas para los desembolsos. 
Documentos Administrativos
· Listados de asistencia. 
· Relación del personal participante. 
· Inventario de herramientas cuando aplique. 
· Informes periódicos. 
· Comunicaciones oficiales. 
· Requerimientos del supervisor. 
· Respuestas de la Junta de Acción Comunal. 
3 Orden de prevalencia documental
En caso de presentarse diferencias entre los documentos del proceso, prevalecerán en el siguiente orden:
1. Convenio Solidario suscrito por las partes. 
2. Estudios Previos. 
3. Especificaciones Técnicas. 
4. Presupuesto Oficial. 
5. Cronograma aprobado. 
6. Plan de Trabajo. 
7. Actas de seguimiento. 
8. Instrucciones escritas impartidas por el Supervisor. 
Cuando exista alguna inconsistencia, deberá resolverse atendiendo el objeto contractual y los principios de la contratación estatal.
13.5 Archivo de evidencias
Durante toda la ejecución del convenio se conformará un expediente técnico que contendrá como mínimo:
Evidencias Administrativas
· Actas. 
· Comunicaciones. 
· Informes. 
Evidencias Técnicas
· Registro fotográfico. 
· Cronograma actualizado. 
· Plan de Trabajo. 
· Informes de avance. 
Evidencias Financieras
· Soportes de pago. 
· Cuentas de cobro. 
· Relación de jornales. 
· Soportes de legalización. 
Evidencias Comunitarias
· Listas de asistencia. 
· Registro de participación comunitaria. 
· Relación de personal vinculado. 
· Actividades desarrolladas. 
13.6 Seguimiento documental
El Supervisor verificará periódicamente que el expediente contractual permanezca completo y actualizado.
Para ello podrá solicitar en cualquier momento:
· Información adicional. 
· Copias de documentos. 
· Evidencias fotográficas. 
· Registros de ejecución. 
· Soportes financieros. 
· Informes complementarios. 
La Junta deberá suministrar oportunamente la información requerida.
13.7 Conservación de los documentos
Todos los documentos derivados de la ejecución del Convenio Solidario deberán conservarse conforme a las disposiciones sobre gestión documental, archivo público y transparencia administrativa.
La información deberá mantenerse organizada y disponible para efectos de supervisión, control fiscal, control disciplinario y eventuales auditorías.

13.8 Publicidad y transparencia

Los documentos que, conforme a la normativa vigente, deban publicarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) serán remitidos oportunamente por la dependencia competente del Municipio de Salamina.

La Junta de Acción Comunal suministrará la información necesaria para garantizar la transparencia del proceso y la adecuada publicidad de las actuaciones contractuales.

13.9 Cierre documental

Finalizada la ejecución del convenio y suscrita el Acta de Liquidación, el expediente contractual deberá contener, como mínimo:
· Convenio Solidario. 
· Estudios Previos. 
· Análisis del Sector. 
· Especificaciones Técnicas. 
· Matriz de Riesgos. 
· Presupuesto. 
· Acta de Inicio. 
· Informes de Supervisión. 
· Informes Finales. 
· Registro Fotográfico. 
· Acta de Recibo Final. 
· Acta de Liquidación. 
· Soportes financieros. 
· Demás documentos que acrediten la correcta ejecución del objeto contractual. 

Los documentos técnicos relacionados en el presente numeral constituyen el soporte integral del Convenio Solidario y garantizan la adecuada trazabilidad del proceso contractual desde su etapa de planeación hasta la liquidación.

Su organización, conservación y consulta permiten demostrar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, facilitan la labor de supervisión y control y aseguran que la inversión pública realizada por el Municipio de Salamina responda a los principios de legalidad, eficiencia, transparencia, economía y responsabilidad.
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