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	A) INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.
	CONTI-019-2025

	OBJETO DEL CONVENIO:
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN EL PERÍMETRO URBANO, PARQUES, EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

	Nombre del CONTRATISTA:
	CORPORACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA, CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SANTA ANA - CORPOSANTANA
Representada legalmente por: JULIAN DARIO JARAMILLO MORALES.

	NIT:
	800.001.378-5   /   C.C. 1.054.917.066 de Anserma.

	Correo electrónico:
	corposantana1970@gmail.com

	Celular/Fijo:
	3183518136

	VALOR DEL CONTRATO:
	El valor estimado del contrato asciende a la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/C ($90.000.000)

	DURACIÓN DEL CONTRATO:
	El plazo máximo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2026. No obstante, el mismo se terminará por cualquiera de las siguientes causales: por vencimiento del plazo pactado o por entrega anticipada de los bienes y servicios contratados, la que se presente primero.

	FECHA DE INICIACIÓN:
	05 de DICIEMBRE de 2025.

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	30 de ABRIL de 2026.

	PRORROGA:
	31 DE JULIO DE 2026.

	FECHA PERIODO DE ACTIVIDADES REPORTADAS:
	Del 01 de junio al 30 de junio de 2026.

	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
	PAULA ANDREA ESCOBAR SOLARTE
C.C. 1.088.323.579 de Pereira.
CARGO: Secretaria de Desarrollo Económico y Agropecuario.



En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. CONTI-019-2025, CORPOSANTANA presenta el Sexto Informe de Actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026.
	1.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Ítem: Realizar las podas de las zonas verdes del municipio.
Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, se realizaron actividades de poda de césped, guadañado, limpieza general, recolección de residuos sólidos y recuperación de espacios públicos en distintos sectores del municipio, entre ellos la zona deportiva municipal, el barrio Galicia, el separador del parador Santana, el sector del hospital, el Parque Simón Bolívar, Cristo Rey y el sector de Las Playas, entre otros.
Estas labores incluyeron:
Guadañado en diferentes sectores (barrancos, parques, canchas y separadores).
Recolección de maleza y residuos.
Limpieza de andenes, escaleras y zonas peatonales.
Recuperación de espacios cubiertos por tierra.
Apoyo con herramientas manuales como machete y rastrillo.
Las actividades se ejecutaron con personal operativo capacitado, cumpliendo con protocolos de seguridad y utilizando equipos adecuados. A continuación, se detallan las fechas, lugares intervenidos, áreas podadas, valores ejecutados (a razón de $417 por m²) y las evidencias fotográficas correspondientes.
	Fecha
	Lugar intervenido
	Área podada (m²)
	Valor ejecutado

	04/06/2026
	Zona deportiva
	12.759,48
	$ 5.320.703,16

	04/06/2026
	Parque iglesia Galicia
	91,52
	$ 38.163,84

	04/06/2026
	Cancha de Galicia
	895,62
	$ 373.473,54

	05/06/2026 - 08/06/2026
	Separador del parador Santana
	1.173,75
	$ 489.453,75

	09/06/2026
	Calle 9, parque Los Naranjos
	80,88
	$ 33.726,96

	09/06/2026
	Calle 12, escuela César Agudelo
	241,17
	$ 100.567,89

	09/06/2026
	Curva Arepa de Chócolo (continuación parador Santana, sector La Cadena)
	175,16
	$ 73.041,72

	10/06/2026
	Barranco Parque Arango Zea
	1.455,21
	$ 606.822,57

	10/06/2026
	Zona Parque Simón Bolívar
	686,30
	$ 286.187,10

	10/06/2026
	Sector Hospital
	930,87
	$ 388.172,79

	11/06/2026
	Carrera 3ra
	321,62
	$ 134.115,54

	12/06/2026
	Parque Jorge Robledo
	502,28
	$ 209.450,76

	12/06/2026
	Cristo Rey
	472,15
	$ 196.886,55

	14/06/2026
	Parque Los Naranjos, parte baja
	1.440,09
	$ 600.517,53

	25/06/2026
	Sector Las Playas
	563,91
	$ 235.150,47

	27/06/2026
	Sector San Isidro
	497,50
	$ 207.457,50

	TOTAL INTERVENIDO
	22.287,51 m²
	$ 9.293.891,67



VALOR EJECUTADO POR ESTE ÍTEM: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($9.293.891,67)
Evidencias: A continuación, se presentan las evidencias fotográficas que documentan el cumplimiento de las actividades descritas.
04/06/2026 — Zona deportiva (12.759,48 m²)
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04/06/2026 — Parque iglesia Galicia (91,52 m²)
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04/06/2026 — Cancha de Galicia (895,62 m²)
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05/06/2026 - 08/06/2026 — Separador del parador Santana (1.173,75 m²)
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09/06/2026 — Calle 9, parque Los Naranjos (80,88 m²)
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09/06/2026 — Calle 12, escuela César Agudelo (241,17 m²)
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09/06/2026 — Curva Arepa de Chócolo (continuación parador Santana, sector La Cadena) (175,16 m²)
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10/06/2026 — Barranco Parque Arango Zea (1.455,21 m²)
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10/06/2026 — Zona Parque Simón Bolívar (686,30 m²)
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10/06/2026 — Sector Hospital (930,87 m²)
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11/06/2026 — Carrera 3ra (321,62 m²)
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12/06/2026 — Parque Jorge Robledo (502,28 m²)
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[image: ]12/06/2026 — Cristo Rey (472,15 m²)
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14/06/2026 — Parque Los Naranjos, parte baja (1.440,09 m²)
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25/06/2026 — Sector Las Playas (563,91 m²)
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	
	



27/06/2026 — Sector San Isidro (497,50 m²)
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	2.  PODA Y/O TALA DE ÁRBOLES INDICADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL


Durante el periodo se atendieron solicitudes puntuales de poda y/o tala de árboles indicados por la administración municipal, incluyendo el picado de troncos y ramas y la disposición de los mismos, en los siguientes sectores:
	Fecha
	Lugar intervenido
	Cantidad

	08/06/2026
	Parque Los Naranjos — corte de guadua caída
	12 un

	19/06/2026
	Entrada del estadio
	4 un

	25/06/2026
	Corte de árboles, sector Las Playas
	5 un

	TOTAL
	21 un



Nota: esta actividad fue ejecutada durante el periodo reportado; sin embargo, su valor no se encuentra incluido dentro de la facturación proyectada de este informe y quedará pendiente de facturar en un periodo posterior.
Evidencias: A continuación, se presentan las evidencias fotográficas que documentan el cumplimiento de las actividades descritas.
VALOR EJECUTADO POR ESTE ÍTEM: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C ($1.000.000)

08/06/2026 — Parque Los Naranjos — corte de guadua caída (12 un)
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19/06/2026 — Entrada del estadio (4 un)
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25/06/2026 — Corte de árboles, sector Las Playas (5 un)
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	3.  FUMIGACIÓN


Actividad orientada al control fitosanitario y a la erradicación de plagas, malezas y vectores que puedan afectar el adecuado mantenimiento y conservación de las zonas verdes del municipio de Anserma. Consiste en la aplicación controlada de productos autorizados por la autoridad ambiental y sanitaria competente y en la aplicación de abonos, mediante técnicas que garanticen una cobertura uniforme sobre la superficie intervenida.
	Fecha
	Lugar intervenido
	Área (m²)

	18/06/2026
	Zonas deportivas y estadio
	2.446,43

	27/06/2026
	Sector Las Playas
	563,91

	27/06/2026
	Piedra del Taijara
	642,01

	28/06/2026
	Cancha del estadio (aplicación de abono)
	9.473,53

	TOTAL INTERVENIDO
	13.125,88 m²



VALOR EJECUTADO POR ESTE ÍTEM: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C ($450.000)
Evidencias: A continuación, se presentan las evidencias fotográficas que documentan el cumplimiento de las actividades descritas.
18/06/2026 — Zonas deportivas y estadio (2.446,43 m²)
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27/06/2026 — Sector Las Playas (563,91 m²)
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27/06/2026 — Piedra del Taijara (642,01 m²)
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28/06/2026 — Cancha del estadio (aplicación de abono) (9.473,53 m²)
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	4.  SUMINISTRO E INSUMOS PARA LA OPERACIÓN


El día 30 de junio de 2026 se efectuó el suministro de abonos, venenos (herbicidas) y herramientas necesarias para el desarrollo de las labores de mantenimiento y conservación de las zonas verdes del municipio, garantizando la continuidad y calidad de las jornadas de trabajo. Adicionalmente, se realizó el transporte y suministro de material vegetal ornamental (especies como cauchenillas e hibiscos) para el embellecimiento paisajístico de los espacios públicos intervenidos.
Insumos y herramientas suministrados:
Carnaval Panamá #10 x 200 mts — 22 unidades
Lima Nikolson con cabo #8 — 1 unidad
Roundup x litro — 2 unidades
Rastrillo de 14 dientes — 1 unidad
Triple 15 x 50 kg, Martín Restrepo Quintero — 1 unidad
Urea 50 kg, Martín Restrepo Quintero — 2 unidades
Nuvan x 120 ml — 1 unidad
Margaritas- 240 un
Mani-20 un
Diplademia- 10 un
Veranera- 30 un
Guayaba feijoa-4 un
Guayacan Amarillo- 4 un
Copa de oro- 190 un
Bulto gallinaza-10
Lantana- 190 un




	Fecha
	Valor ejecutado

	30/06/2026
	$ 9.884.038



VALOR EJECUTADO POR ESTE ÍTEM: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/C ($9.884.038)
Evidencias: A continuación se presentan las evidencias fotográficas que documentan el cumplimiento de la actividad.
[image: ]30/06/2026 — Suministro de abonos, herbicidas, herramientas y material vegetal ornamental
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	5.  RESUMEN DE EJECUCIÓN Y FACTURACIÓN — JUNIO 2026


	Ítem
	Valor facturado

	Servicio de poda de zonas verdes del municipio
	$ 9.293.892

	Servicio de tala de árboles indicados por el municipio
	$ 1.000.000

	Fumigación
	$ 450.000

	Suministro e insumos para la operación
	$ 9.884.038

	TOTAL EJECUTADO JUNIO 2026
	$ 20.627.930



Total, ejecutado por este concepto: conforme a los ítems presupuestales contemplados en el contrato, el total ejecutado y proyectado a facturar durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2026 es la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/C ($20.627.930), pendiente de asignación del número de factura electrónica correspondiente.
La ejecución de las actividades se desarrolló conforme a lo estipulado en el contrato, respetando los lineamientos técnicos, administrativos y financieros. Los siguientes documentos se anexan al presente informe:
	ANEXOS:


Factura electrónica de venta FE-191
Sexto informe de actividades (junio 2026).
Registro fotográfico de cada ítem ejecutado.
Reporte de trazabilidad de zonas intervenidas.
Aportes parafiscales.
RUT de la entidad.
Certificado bancario de la entidad.

CORPOSANTANA continúa comprometida con el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por el Municipio de Anserma, garantizando la sostenibilidad del espacio público y el embellecimiento del entorno urbano.

Atentamente,

[image: ]
JULIÁN DARÍO JARAMILLO MORALES
C.C. 1.054.917.066 de Anserma.
Gerente
Corporación Social, Cultural y Deportiva, Centro de Bienestar del Anciano Santa Ana – CORPOSANTANA. NIT: 800.001.378-5
Teléfono: 3007400741 - 3183518136
Correo electrónico: corposantana1970@gmail.com
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