MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS



Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el manual de aplicación que sobre este respecto emitió Colombia compra Eficiente, se deberán incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 

Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo.

Para el caso de la licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, se debe tener en cuenta lo preceptuado en el documento CONPES 3714 así como el aludido Manual.

En tal sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con este propósito se estableció.

Adicionalmente, las matrices de riesgo fueron elaboradas con base en la guía de la función pública para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Congruente con lo anterior, la probabilidad y el impacto de los riesgos fueron estructurados con base en las siguientes tablas:

Matriz de Riesgos
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	IMPACTO DEL RIESGO (Probabilidad Categoría Valoración)

	PROBABILIDAD
	Categoría
	Valoración
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Improbablemente (puede ocurrir ocasionalmente)
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Posiblemente (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Probable (probablemente va ocurrir)
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
	5
	6
	7
	8
	9
	10



	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA

	8 - 9 y 10
	Riesgo externo

	6 y 7
	Riesgo alto

	5
	Riesgo medio

	2 - 3 y 4
	Riesgo bajo


RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

	No.
	1
	2
	3
	4

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	INTERNO-EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	INTERNO-EXTERNO

	ETAPA
	PLANEACION-EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	CONTRATACIÓN-EJECUCIÓN

	
TIPO
	RIEGOS SOCIALES O POLITÍCOS
	RIESGOS REGULATORIOS
	RIESGOS DE LA NATURALEZA
	RIEGOS SOCIALES O POLITÍCOS

	


DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	


CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO
	
OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS, BLOQUEOS, HUELGAS O RESTRICCIONES DE MOVILIDAD QUE DIFICULTEN EL INGRESO DEL PERSONAL, MATERIALES O EQUIPOS AL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	EXPEDICIÓN, MODIFICACIÓN O ADOPCIÓN DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE INCIDAN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.
	CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, ESPECIALMENTE LLUVIAS INTENSAS PROPIAS DE LA REGIÓN, QUE DIFICULTEN O IMPIDAN TEMPORALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN CUBIERTAS, CANALES Y DEMÁS TRABAJOS EXTERIORES.
	ESTADOS DE EMERGENCIA DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PRODUCTO DE
PANDEMIAS Y/O EMERGENCIAS SANITARIAS QUE PUEDA DECRETAR EL GOBIERNO NACIONAL

	

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES
	PARÁLISIS O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES
	RETRASOS, SUSPENSIÓN TEMPORAL O REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.
	INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO

	PROBABILIDAD
	1
	3
	1
	3
	3

	IMPACTO
	1
	4
	3
	3
	4

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	2
	7
	4
	6
	7

	CATEGORÍA
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	LA ENTIDAD
	CONTRATISTA
	LA ENTIDAD
	CONTRATISTA
	ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

	


TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS
	EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR INFORMADO DE LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO
	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS
	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- DEBIDO PROCESO
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTAS Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

	
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIE NTO
	PROBABILIDAD
	1
	3
	1
	4
	3

	
	IMPACTO
	1
	4
	1
	2
	3

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	2
	7
	2
	6
	6

	
	CATEGORÍA
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO

	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL
¿CONTRATO?
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	COMITÉS ESTRUCTURADO
RES Y GERENTE DE PROYECTO
	
COMITÉS ESTRUCTURADORE
S Y GERENTE DE PROYECTO
	
COMITÉS ESTRUCTURADORE
S Y GERENTE DE PROYECTO
	COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO
	GERENTE DEL PROYECTO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE
INICIE EL TRATAMIENTO
	PLANEACIÓN
	PLANEACIÓN
	PLANEACIÓN-
EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

	
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	
CON EL CIERRE DEL PROCESO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO
DE SATISFACCIÓN
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO
DE SATISFACCIÓN
	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA
DE LIQUIDACIÓN
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO
DE SATISFACCIÓN

	



MONITORE O Y REVISIÓN
	

¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	

MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD
	


MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD
	

CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR AL RÉGIMEN POLITOS

	
	PERIODICIDAD
¿CUÁNDO?
	
MENSUAL
	
MENSUAL
	MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA
	MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA
	
SEMANAL




RIESGOS REGULATORIOS

	Nº
	1

	CLASE
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO

	ETAPA
	PLANEACION- SELECCIÓN- CONTRATACION- EJECUCION

	TIPO
	REGULATORIO

	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	CAMBIOS EN LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE RESULTEN APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL O A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y QUE PUEDAN INCIDIR EN LAS CONDICIONES INICIALMENTE PREVISTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	NECESIDAD DE AJUSTAR PROCEDIMIENTOS, DOCUMENTACIÓN O ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NUEVAS DISPOSICIONES, PUDIENDO GENERAR RETRASOS O REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CUANDO RESULTE NECESARIO.

	
	

	PROBABILIDAD 
	VALORACION Y CATEGORIA
	4
PROBABLEMENTE

	
	
	

	IMPACTO
	CALIFICACION CUALITATIVA
	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

	
	CALIFICACION CUANTITATIVA
	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%

	
	VALORACION Y CATEGORIA
	4
MAYOR

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	8

	CATEGORÍA
	RIESGO EXTREMO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	50% AL CONTRATANTE
50% AL CONTRATISTA

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	LA ENTIDAD REALIZARÁ SEGUIMIENTO A LAS NORMAS, DISPOSICIONES Y DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO Y, CUANDO SE PRESENTEN CAMBIOS QUE INCIDAN EN LA CONTRATACIÓN, ADOPTARÁ LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES. EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y TÉCNICAS VIGENTES APLICABLES A LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	4

	
	IMPACTO
	3

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	7

	
	CATEGORÍA
	RIESGO ALTO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	PLANEACION

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

	MONITOREO Y REVISIÓN
	CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL GERENTE DE PROYECTO AL REGIMEN POLITICO 
	CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS

	
	DIARIOS
	DIARIOS





RIESGOS OPERACIONALES:

	[bookmark: _Hlk69160011]Nº
	1
	2
	3
	4
	5

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	IINTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	INTERNO
	INTERNO

	ETAPA
	CONTRATACIÓN – EJECUCIÓN
	EJECUCION
	EJECUCION
	PLANEACION- CONTRACTUAL-EJECUCION- LIQUIDACION
	EJECUCION

	TIPO
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL

	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	QUE EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA REQUERIDO PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO SEA ADJUDICADO, PERFECCIONADO O SE ENCUENTRE DISPONIBLE PARA INICIAR SU EJECUCIÓN EN LA OPORTUNIDAD REQUERIDA, COMO CONSECUENCIA DE SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE SU PROCESO DE SELECCIÓN O CONTRATACIÓN, IMPIDIENDO CONTAR OPORTUNAMENTE CON LA INTERVENTORÍA NECESARIA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.
	RETRASO EN EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS O HERRAMIENTAS requeridos para la ejecución de las actividades, debido a dificultades logísticas, disponibilidad de proveedores o condiciones de acceso al lugar de ejecución.
	QUE LOS MATERIALES, ELEMENTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD establecidas por la Entidad, generando la necesidad de realizar correcciones, reposiciones o actividades adicionales..
	INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD O INADECUADA COORDINACIÓN DEL PERSONAL, EQUIPOS Y RECURSOS requeridos para ejecutar oportunamente las diferentes actividades y especialidades que comprende el mantenimiento de la edificación.
	EJECUCIÓN INADECUADA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ocasionada por deficiencias en la planeación, coordinación, supervisión o metodología de trabajo del contratista, que puedan afectar la funcionalidad, seguridad o calidad de la intervención.

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y NECESIDAD DE REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA CONTRACTUAL, GENERANDO AFECTACIÓN EN LA OPORTUNIDAD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y HACIENDO NECESARIA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES.
	Retraso en la ejecución de las actividades, afectando el cumplimiento del cronograma y el plazo contractual establecido.
	Necesidad de realizar correcciones, reposiciones o actividades adicionales, generando mayores tiempos de ejecución y posibles sobrecostos.
	Disminución del rendimiento y retraso en la ejecución de las actividades, afectando la adecuada coordinación de los diferentes frentes de trabajo.
	Afectación de la calidad, funcionalidad y seguridad de la infraestructura intervenida, pudiendo generar la necesidad de reparaciones o retrabajos.

	PROBABILIDAD
	VALORACION Y CATEGORIA
	2
IMPROBABLE
	2
IMPROBABLE
	1
 RARO
	1
RARO
	1
RARO

	IMPACTO
	CALIFICACION CUALITATIVA
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE, PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR
	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR
	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR

	
	CALIFICACION CUANTITATIVA
	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15%
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%

	
	VALORACION Y CATEGORIA
	4
	3
	5
	5
	5

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	4
	5
	6
	6
	6

	CATEGORÍA
	MEDIO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	100% ENTIDAD
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% ENTIDAD
	100% ENTIDAD

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	LA ENTIDAD REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN PERMANENTE DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, PROCURANDO QUE SU ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SE REALICEN DE MANERA ARTICULADA Y OPORTUNA. SE VERIFICARÁ QUE EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SE ENCUENTRE PERFECCIONADO Y EN CONDICIONES DE INICIAR SUS ACTIVIDADES ANTES DE AUTORIZAR EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO. EN CASO DE PRESENTARSE SITUACIONES QUE AFECTEN LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE LA INTERVENTORÍA, LA ENTIDAD ADOPTARÁ LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES.
	Programar oportunamente el suministro y transporte de materiales, equipos y herramientas, verificando previamente las condiciones de acceso y los tiempos requeridos para su traslado al lugar de ejecución.
	Verificar que los materiales, elementos y actividades ejecutadas cumplan las especificaciones técnicas y condiciones de calidad establecidas, mediante seguimiento y recibo por parte de la supervisión.
	Realizar seguimiento a la disponibilidad y permanencia del personal, equipos y recursos requeridos, verificando el cumplimiento de la programación y la adecuada coordinación de las actividades.
	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de las actividades de mantenimiento, verificando su calidad, correcta terminación y cumplimiento de las condiciones técnicas antes de su recibo.

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	1
	1
	1
	1
	1

	
	IMPACTO
	4
	3
	5
	3
	5

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	4
	4
	6
	4
	6

	
	CATEGORÍA
	RIESGO MEDIO
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	COMITÉS ESTRUCTURADORES, COMITÉS EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO
	SUPERVISOR
	GERENTE DE PROYECTO
	GERENTE DE PROYECTO
	GERENTE DE PROYECTO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	CON LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO
	CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
	CON EL INICIO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA
	CON LA ELABORACION DEL PLAN DE COMPRAS
	CON LA RESOLUCION DE APERTURA

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN
	CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
	CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
	CON EL ACTA DE LIQUIDACION
	CON EL ACTA DE LIQUIDACION

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, VERIFICANDO SU AVANCE, ADJUDICACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y CONDICIONES PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN.
	INFORMES DE SUPERVISION
	INFORMES DE SUPERVISION
	INFORMES DE GERENTE DE PROYECTO
	INFORMES DE GERENTE DE PROYECTO

	
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
	SEMANAL :DURANTE LAS ETAPAS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN Y MENSUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	MENSUAL
	MENSUAL
	MENSUAL
	MENSUAL



RIESGOS FINANCIEROS

	Nº
	1
	2
	3

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	R. FINANCIERO
	R. FINANCIERO
	R FINANCIEROS

	DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir)
	Incremento de los precios de materiales, elementos, equipos o insumos requeridos para la ejecución del mantenimiento durante la vigencia del contrato.
	Situaciones de insolvencia o falta de liquidez del contratista que limiten su capacidad para adquirir materiales, disponer de personal, equipos y demás recursos necesarios para ejecutar el contrato.
	Circunstancias presupuestales, administrativas o financieras que puedan generar retrasos en el pago de las obligaciones a cargo de la Entidad, de acuerdo con las condiciones establecidas contractualmente.

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO
	INSOSTENIBILIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO.

	PROBABILIDAD(1-5)
	1
	1
	2

	IMPACTO (1-5)
	4
	4
	2

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	5
	5
	4

	CATEGORÍA
	RIESGO MEDIO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO BAJO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	100% AL CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA

	TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  / DEBIDO PROCESO
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  / DEBIDO PROCESO
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	1
	1
	2

	
	IMPACTO
	4
	4
	2

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO (1-5)
	5
	5
	4

	
	CATEGORÍA
	RIESGO MEDIO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO BAJO

	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	SUPERVISOR
	SUPERVISOR
	SUPERVISOR

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	CON EL INFORME DE SUPERVISION, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA
	UNA VEZ SE CONOZCA LA SITUACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO  DE SATISFACCIÓN
	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMA DE SUPERVICION
	UNA VEZ SE REALICE EL PAGO

	MONITOREO Y REVISIÓN
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR  DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	SOLICITUD CUPO PAC Y RECURSOS DISPONIBLES

	
	PERIODICIDAD  ¿CUANDO?
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO



RIESGOS ECONÓMICOS 

	Nº
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL 
	GENERAL 
	GENERAL 

	FUENTE
	INTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	PRECONTRACTUAL
	PLANEACION Y EJECUCION
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	R. ECONOMICO
	R. ECONOMICO
	R. ECONÓMICO
	R. ECONÓMICO
	R. ECONÓMICO
	R. ECONÓMICO
	R. ECONÓMICO

	DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir)
	DESEQUILIBRIO
ECONÓMICO POR LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS
	ARANCELES O IMPUESTOS QUE SE PUEDAN IMPONER POR OTROS PAISES O POR EL ESTADO COLOMBIANO A LOS INSUMOS, MANO DE OBRA, TRANSPORTE O MAQUINARIA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y LO CUAL GENERARIA COSTOS ADICIONALES.
	INCREMENTO EN LOS COSTOS DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS MATERIALES Y MANO DE OBRA DEBIDO A FACTORES EXTERNOS COMO VARIACIONES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, INFLACIÓN, AUMENTO EN LOS COSTOS DE TRANSPORTE, ESCASEZ DE OFERTA, O TENSIONES GEOPOLÍTICAS.
	LOS EFECTOS CONTEMPLADOS POR LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO (DEVALUACION DEL PESO COLOMBIANO)  QUE AFECTE EL PRECIO FINAL DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION
	LOS EFECTOS
DESFAVORABLES QUE
ALTEREN LAS
CONDICIONES DE TRANSPORTE O
ALMACENAMIENTO
DE LOS MATERIALES, Y POR TANTO GENERE GASTOS EXTRAS.
	TERMINACIÓN O MODIFICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES DE COLOMBIA QUE PUEDAN IMPACTAR EL COSTO DE LOS BIENES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	LOS EFECTOS
DESFAVORABLES GENERADOS POR EL CLIMA O LAS CONDICIONES AMBIENTALES QUE PUEDAN GENERAR CIERRES VIALES Y POR LO TANTO, GENERANDO COSTOS ADICIONALES.

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO POR EL INCREMENTO DE LOS COSTOS
	NO GARANTIZAR LA CALIDAD Y/O POSIBLE INCUMPLIMEINTO DEL CONTRATO
	QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO POR EL INCREMENTO DE LOS COSTOS
	QUE NO SE CUMPLA  CON LA EJECUCION DEL CONTRATO POR EL INCREMENTO DE PRECIOS DE LOS BIENES
	QUE NO SE CUMPLA  CON LA EJECUCION DEL CONTRATO POR EL INCREMENTO DE LOS COSTOS 
	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO.
	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO.

	PROBABILIDAD(1-5)
	1
	3
	1
	1
	2
	2
	3

	IMPACTO (1-5)
	3
	4
	2
	4
	2
	3
	3

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	4
	7
	4
	5
	4
	5
	6

	CATEGORÍA
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO

	¿A QUIEN SE LE ASIGINA?
	100% AL CONTRATISTA
	100% AL CONTRATISTA
	100% AL CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA

	TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  / DEBIDO PROCESO
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  / DEBIDO PROCESO
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  / DEBIDO PROCESO
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  / DEBIDO PROCESO
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  / DEBIDO PROCESO

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD (1-5)
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2

	
	IMPACTO (1-5)
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	2
	2
	2
	2
	4
	6
	4

	
	CATEGORÍA
	RIESGO BAJA
	RIESGO BAJA
	RIESGO BAJA
	RIESGO BAJA
	RIESGO MEDIO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO

	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	SUPERVISOR
	SUPERVISOR
	SUPERVISOR
	SUPERVISOR
	SUPERVISOR
	SUPERVISOR
	SUPERVISOR

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	CON EL INFORME DE SUPERVISION, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, 
	CON EL INFORME DE SUPERVISION, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, 
	CON EL INFORME DE SUPERVISION, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, 
	CON EL INFORME DE SUPERVISION, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, 

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO  DE SATISFACCIÓN
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO  DE SATISFACCIÓN
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO  DE SATISFACCIÓN
	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMA DE SUPERVICION
	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMA DE SUPERVICION
	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMA DE SUPERVICION
	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMA DE SUPERVICION

	MONITOREO Y REVISIÓN
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 

	
	PERIODICIDAD  ¿CUANDO?
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO



RIESGOS TÉCNICOS

	Nº
	1
	2
	3

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	INTERNO
	INTERNO
	INTERNO

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	TÉCNICO 
	TÉCNICO 
	TÉCNICO 

	DESCRIPCIÓN
	LA MANIPULACIÓN INADECUADADE LAS HERRAMIENTAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS, OCASIONANDO DAÑOS EN LAS INSTALACIONES INTERVENIDAS 

	LA NO PREVISIÓN DE ALGUN DEFECTO DE LOS SERVICIOS (MANO DE OBRA) REALIZADOS POR EL PERSONAL DURANTE EL RECIBO DE LOS MANTENIMIETOS E INSPECCIÓN VISUAL

	QUE LA MANO DE OBRA O LOS BIENES UTILIZADOS NO SEAN DE BUENA CALIDAD IMPIDIENDO LA NORMAL FUNCIONALIDAD DE LAS INSTALACIONES INTERVENIDAS

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL, NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL, NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO


	PROBABILIDAD
	2
	2
	3

	IMPACTO
	4
	4
	3

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	4
	3
	5

	CATEGORÍA
	RIESGO ALTO
	RIESGO MEDIO 
	RIESGO ALTO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	CONTRATISTA 
	CONTRATISTA 
	CONTRATISTA 

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL  SUPERVISOR
	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL  SUPERVISOR
	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL  SUPERVISOR

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	2
	2
	2

	
	IMPACTO
	1
	1
	2

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	2
	2
	3

	
	CATEGORÍA
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	UNA VEZ SE IDENTIFIQUE
	UNA VEZ SE IDENTIFIQUE
	

UNA VEZ SE IDENTIFIQUE

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN

	
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
	MENSUAL
	MENSUAL
	MENSUAL



RIESGOS JURIDICOS 

	Nº
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	CLASE
	ESPECIFICO
	ESPECIFICO
	GENERAL
	GENERAL
	ESPECIFICO
	ESPECIFICO

	FUENTE
	INTERNO
	INTERNA
	EXTERNO
	EXTERNO
	INTERNO
	INTERNO

	ETAPA
	PLAENACION-EJECUCION
	EJECUCION
	PLANEACIÓN- EJECUCION
	EJECUCIÓN-LIQUIDACIÓN
	EJECUCION
	EJECUCION-LIQUIDACIÓN 

	TIPO
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	REGULATORIOS
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL

	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	OCURRENCIA DE PAROS O HUELGAS
	








INHABILIDAD SOBREVINIENTE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
	EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES EXPEDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO
	OCURRENCIA DE UN CONFLICTO ARMADO DE CARÁCTER REGULAR ENTRE DOS O MÁS NACIONES DIFERENTES A LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, QUE PUEDA CAUSAR DESABASTECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL O LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DEL DÓLAR CAPAZ DE AFECTAR EL DESARROLLO DE ESTE.
	








LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO
	






LA NO PRESENTACION DE LAS GARANTIAS EN EL PROCESO DE SU CONTRATACION O SU PRESENTACIÓN ES TARDÍA

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	SUSPENSIÓN O REPROGRAMACIÓ N DE LAS ACTIVIDADES O EVENTOS / DISMINUCIÓN DE LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES
	

SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN INMEDIATA DEL CONTRATO
	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES
	NO EJECUCION DEL CONTRATO-NCUMPLIMIENTO O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
	

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INPUTABLE AL CONTRATISTA
	

RETRASO EN LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NO SATISFACCIÓN OPORTUNA DE LA NECESIDAD

	PROBABILIDAD
	VALORACION Y CATEGORIA
	4
POSIBLE
	1
 RARO
	1
 RARO
	2
RARA VEZ
	1
 RARO
	 2 
RARA VEZ

	CATEGORÍA
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO/ORDENADOR DEL GASTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO/ ORDENADOR DEL GASTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO/ ORDENADOR DEL GASTO
	ORDENADOR DEL GASTO/COMITÉ EVALUADOR
	SUPERVISOR DEL CONTRATO/ ORDENADOR DEL GASTO

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	DURANTE LA EJECUCIÓN
	DURANTE LA EJECUCIÓN
	MENSUAL / COMO INDIQUE CRONOGRAMA
	DURANTE LA EJECUCIÓN Y HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.
	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO ESTATAL
	DURANTE LA EJECUCIÓN Y HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	IMPACTO
	3
	5
	5
	5
	5
	5

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	4
	6
	6
	6
	6
	6

	
	CATEGORÍA
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO/ ORDENADOR DEL GASTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO/ ORDENADOR DEL GASTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO/ ORDENADOR DEL GASTO
	COMITÉ EVALUADOR/ ORDENADOR DEL GASTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO/ORDENADOR DEL GASTO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	EN EL MOMENTO EN QUE SE ORIGINE LA AFECTACION
	
EN EL MOMENTO EN QUE SE ORIGINE LA AFECTACION
	CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO- EJECUCION
	CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE EL MOMENTO EN QUE LO MANIFIESTE EL CONTRATISTA
	CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO- EJECUCION

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	INVITACIÓN PUBLICA DURANTE LA EJECUCIONDEL CONTRATO CON LA SUSCRIPCIÓN DELACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN A LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION
	INVITACIÓN PUBLICA DURANTE LA EJECUCIONDEL CONTRATO CON LA SUSCRIPCIÓN DELACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN A LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION
	INVITACIÓN PUBLICA DURANTE LA EJECUCIONDEL CONTRATO CON LA SUSCRIPCIÓN DELACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN A LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION
	INVITACIÓN PUBLICA DURANTE LA EJECUCIONDEL CONTRATO CON LA SUSCRIPCIÓN DELACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN A LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION
	INVITACIÓN PUBLICA, SUSCRIPCION DEL CONTRATO
	INVITACIÓN PUBLICA DURANTE LA EJECUCIONDEL CONTRATO CON LA SUSCRIPCIÓN DELACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN A LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	INFORMES DE SUPERVISION
	INFORMES DE SUPERVISION
	INFORMES DE SUPERVISION
	INFORMES DE SUPERVISION
	ACEPTACION DE OFERTA/CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISION

	
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
	MENSUAL
	MENSUAL
	MENSUAL
	MENSUAL
	COMO INDIQUE CRONOGRAMA
	MENSUAL



RIESGOS TECNOLÓGICOS: 

Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. Clasificado a través del documento CONPES 3714 de 2011 (NO APLICA) 

RIESGOS AMBIENTALES:

	Nº
	1
	2
	3

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO 
	EXTERNO 
	EXTERNO 

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	AMBIENTAL 
	AMBIENTAL Y SANCIONATORIO
	AMBIENTAL Y SANCIONATORIO

	DESCRIPCIÓN
	INADECUADO MANEJO DE
SUSTANCIAS POTENCIALMENTE
CONTAMINANTES. 
	DISPOSICIÓN INCORRECTA O
ABANDONO DE RESIDUOS
PELIGROSOS
	DISPOSICIÓN INCORRECTA O
ABANDONO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(RCD).

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y
FUENTES HÍDRICAS
SUPERFICIALES Y/O
SUBTERRRANEAS, LO CUAL
CONLLEVA SANCIONES
AMBIENTALES.
	CONTAMINACIÓN DE SUELO,
CUERPOS DE AGUA Y AFECTACIÓN
DE FLORA Y FAUNA, IGUALMENTE
PUEDE AFECTAR LA SALUD DE LAS
PERSONAS QUE TIENEN CONTACTO
CON LOS MISMOS.
ADICIONALMENTE, AL NO CUMPLIR
CON LAS NORMAS DE MANEJO Y
DISPOCISÓN DE RCD SE INICIARÁ
UN PROCESO SANCIONATORIO QUE
CORRESPONDERA A LA GRAVEDAD
DE LA SITUACIÓN.
	CONTAMINACIÓN DE SUELO,
CUERPOS DE AGUA Y AFECTACIÓN
DE FLORA Y FAUNA.
ADICIONALMENTE, AL NO CUMPLIR
CON LAS NORMAS DE MANEJO Y
DISPOCISÓN DE RCD SE INICIARÁ
UN PROCESO SANCIONATORIO QUE
CORRESPONDERA A LA GRAVEDAD
DE LA SITUACIÓN.
 

	PROBABILIDAD
	1
	2
	3

	IMPACTO
	2
	4
	3

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	2
	3
	5

	CATEGORÍA
	RIESGO BAJO
	RIESGO MEDIO 
	RIESGO ALTO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	CONTRATISTA E SUPERVISOR
	CONTRATISTA E SUPERVISOR
	CONTRATISTA E SUPERVISOR

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	IMPLEMETAR PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO
DE LOS DIFERENTES TIPOS DE
RESIDUOS QUE SE GENERAN
EN CADA ACTIVIDAD.
	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL  SUPERVISOR
	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	2
	2
	2

	
	IMPACTO
	1
	1
	2

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	2
	2
	3

	
	CATEGORÍA
	RIESGO BAJO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO BAJO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	NO
	NO
	NO

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	UNA VEZ SE IDENTIFIQUE
	UNA VEZ SE IDENTIFIQUE
	

UNA VEZ SE IDENTIFIQUE

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISOR DEL CONTRATO
	CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE  SUPERVISOR DEL CONTRATO
	CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISOR DEL CONTRATO

	
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
	MENSUAL
	MENSUAL
	MENSUAL
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DESCRIPTOR NIVEL DESCRIPCION

Si el hecho llegara a presentarse, tendria

Insignificante 1 consecuencias o efectos minimos sobre la
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Si el hecho llegara a presentarse, tendria bajo
e 2 impacto o efecto sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendria
Moderado 3 medianas consecuencias o efectos sobre la
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Mayor 4
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E PROBABILI

DESCRIPTOR | NIVEL DESCRIPCION FRECUENCIA

El evento puede ocurrir soloen  No se ha presentado en
circunstancias excepcionales. los dltimos 5 afos.

Rara vez

el 2 El evento puede ocurrir en algiin Al menos 1 vez en los

momento. ultimos 5 afios.
X El evento podria ocurrir en Al menos 1 vez en los
Posible 3 , P -
algin momento. ultimos 2 aros.

El evento probablemente
Probable 4 ocurrird en la mayoria de las
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Al menos 1 vez en el
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Casi seguro 5 en la mayoria de las Mas de 1 vez al afio.
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