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ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO SOLIDARIO
En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley
80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se presenta el siguiente ESTUDIO PREVIO, requerido para la presente contratación directa.
CLASE DE CONVENIO: SOLIDARIO DE COOPERACIÓN DE APORTES CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO.
OBJETO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CULTURA Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, MEDIANTE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA BALCONES DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ.
VALOR DEL PROYECTO: treinta y un millones noventa y cinco mil novecientos veintitrés pesos ($31.095.923), discriminados de la siguiente manera:
El aporte del Municipio (en especie) es de cuatro millones de pesos ($4.000.000), representados en asistencia técnica.
Aporte de Municipio (en dinero) veintitrés millones novecientos noventa y cinco mil novecientos veintitrés pesos ($23.995.923)
Aporte de la Junta de Acción Comunal tres millones cien mil pesos ($3.100.000), representados en la coordinación logística (apoyo administrativo de la ejecución, transporte comunitario interno, convocatoria de actividades, uso de salón comunal, elemento de apoyo para talleres, equipo de sonido y material didáctico).
MODALIDAD CONTRACTUAL: CONVENIO SOLIDARIO CON COOPERACIÓN - ARTÍCULO 209, 355 DE LA C.N. LEY 489 DE 1998 Y 1551 DE 2012, LEY 2166
DE 2021, DECRETO 0142 DE 2023.
PLAZO: Es tres de (3) meses sin superar el 31 de diciembre de 2026.

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con los numerales 7 y 12 (modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 399 de 2021, las entidades estatales deben realizar estudios y elaborar documentos previos que justifiquen la necesidad de contratar un bien, servicio, obra o labor, garantizando que dichos
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procesos estén articulados con el Plan de Desarrollo, el Plan de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones.

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos deben orientarse al cumplimiento de los fines del Estado, entre ellos la prestación eficiente de servicios, la garantía de derechos y la promoción del bienestar general. Estos propósitos encuentran respaldo en el artículo 2 de la Constitución Política de 1991, que consagra como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar derechos, facilitar la participación ciudadana y asegurar la convivencia pacífica bajo un orden justo.

Asimismo, de conformidad con la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, corresponde al Alcalde dirigir la gestión administrativa, velar por los intereses del municipio y promover su desarrollo bajo principios de sostenibilidad, eficiencia y transparencia.

La vereda Balcones se encuentra ubicada aproximadamente a 35 kilómetros del casco urbano del municipio de Cocorná, con un tiempo estimado de desplazamiento de 60 minutos a través del corredor vial de la Autopista Medellín–Bogotá.
La comunidad está conformada por cerca de 210 habitantes, distribuidos en aproximadamente 100 mujeres y 110 hombres. Su ubicación estratégica, cercana a la autopista, favorece el desarrollo de actividades turísticas y el acceso a diferentes servicios, convirtiéndola en un territorio con importante potencial para el ecoturismo y la conservación ambiental.
La vereda se caracteriza por su riqueza en recursos hídricos y por albergar una significativa diversidad de fauna silvestre, elementos que contribuyen al equilibrio ecológico y al bienestar de la comunidad. Asimismo, presenta una topografía predominantemente montañosa, con altitudes que oscilan entre los 1.300 y 1.600 metros sobre el nivel del mar, condiciones que favorecen la presencia de ecosistemas estratégicos y una amplia variedad de especies de flora y fauna.
Problemáticas Ambientales Directas:
- Riesgo de represamiento de la quebrada Balcones:
La quebrada Balcones constituye una fuente hídrica de gran importancia para la comunidad de la vereda Balcones, ya que abastece de agua a aproximadamente seis familias del sector para actividades domésticas y productivas. Este recurso natural desempeña un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas locales, favoreciendo la biodiversidad, la regulación hídrica y la estabilidad ambiental del territorio.
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Actualmente, se identifica un riesgo potencial de represamiento asociado a la acumulación de material vegetal, sedimentos y posibles movimientos de masa en algunos tramos del cauce. Esta situación podría afectar el flujo natural del agua, generando riesgos de desbordamiento, erosión de las márgenes y disminución en la disponibilidad y calidad del recurso hídrico para las familias beneficiarias.
Desde el componente social, la quebrada representa un elemento esencial para el bienestar y la calidad de vida de los habitantes, quienes dependen de ella para el abastecimiento de agua. Por lo tanto, se hace necesario promover acciones de protección, conservación y monitoreo permanente del cauce y de las áreas aledañas, con el fin de prevenir afectaciones ambientales y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico a largo plazo.
Como medida de mitigación frente a esta problemática, se contempla la realización de jornadas de limpieza y mantenimiento en la parte baja de la vereda, específicamente en los sectores de la quebrada Balcones donde se ha identificado una mayor acumulación de material vegetal, sedimentos y otros elementos que podrían obstaculizar el flujo natural del agua.
-Problemas de suelos por prácticas agropecuarias inadecuadas:
La explotación intensiva del suelo para actividades agrícolas y ganaderas, sin técnicas de conservación ni rotación de cultivos, ha llevado a una degradación progresiva del suelo. Esto incluye erosión hídrica y eólica, pérdida de capa fértil, compactación del terreno y contaminación por uso excesivo de agroquímicos. La consecuencia es una menor productividad agrícola y mayor vulnerabilidad a eventos climáticos extremos.
- Deforestación:
La remoción indiscriminada de la cobertura vegetal natural ya sea para ampliación de fronteras agrícolas, extracción de madera o desarrollo urbano no planificado ocasiona la pérdida de hábitats, afecta la biodiversidad local, reduce la capacidad de captura de carbono y altera los ciclos hidrológicos. En ecosistemas como el de Balcones, la deforestación puede tener efectos devastadores en especies endémicas y en la resiliencia ambiental del territorio.
-Mal manejo de residuos sólidos:
La disposición inadecuada de los residuos sólidos, tanto domésticos como agrícolas, genera contaminación visual, del suelo y del agua. La quema de residuos sólidos, la disposición en cuerpos de agua o en espacios públicos deteriora el entorno natural y representa un riesgo sanitario para la población. La
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ausencia de un sistema eficiente de recolección y educación ambiental agrava el problema.
-Falta de conciencia y participación comunitaria:
La escasa sensibilización ambiental entre los habitantes de Balcones limita su implicación activa en acciones de conservación. La falta de educación ambiental impide que la comunidad reconozca su papel como actor clave en el cuidado de los recursos naturales. Esto se traduce en prácticas cotidianas poco sostenibles y en una baja disposición para participar en proyectos ambientales.
Problemáticas Ambientales Indirectas
- Falta de capacitación sobre manejo de suelos y aguas:
La ausencia de programas de formación técnica limita el conocimiento local sobre prácticas agroecológicas, manejo sostenible del suelo, técnicas de conservación de agua y restauración de ecosistemas. Esto contribuye a que se mantengan prácticas tradicionales que, aunque culturalmente aceptadas, son perjudiciales para el medio ambiente.

Como resultado del diagnóstico ambiental participativo realizado en la vereda, se evidenciaron las siguientes problemáticas ambientales, las cuales requieren la implementación de acciones orientadas a su atención, mitigación y prevención:

1- Falta de cultura y conciencia ambiental sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
2- Obstrucción del flujo natural de las fuentes hídricas debido a la acumulación de material vegetal y empalizadas en los cauces.
3- Degradación de los suelos y de los recursos naturales ocasionada por procesos de deforestación, establecimiento de sistemas agropecuarios sin enfoque ambiental y prácticas de quema.
La continua degradación de los recursos naturales, incluyendo agua, suelos, flora, fauna y coberturas vegetales, se origina principalmente por prácticas agropecuarias inadecuadas que generan erosión, pérdida de fertilidad y contaminación de las fuentes hídricas. A esto se suma el manejo inadecuado de residuos sólidos y aguas residuales, incrementando la carga contaminante en quebradas y demás cuerpos de agua de la región.
Asimismo, los procesos de deforestación y el cambio en el uso del suelo han reducido la biodiversidad y afectado la capacidad de regulación hídrica del territorio. Esta situación se ve agravada por la limitada articulación institucional y la
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baja sensibilización comunitaria frente a la protección ambiental, dificultando la adopción de prácticas sostenibles y la participación activa en los procesos de conservación.

El proyecto “IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CULTURA Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, MEDIANTE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA  BALCONES  DEL  MUNICIPIO  DE  COCORNÁ.”  busca  promover
acciones orientadas a la conservación de los recursos naturales, el fortalecimiento de la participación comunitaria y el mejoramiento de las condiciones ambientales del territorio, mediante la implementación de estrategias integrales que incluyen:

Dentro de las actividades previstas para dar respuesta a las problemáticas ambientales y sociales identificadas en el área de intervención, se contemplan acciones de educación ambiental, fortalecimiento comunitario, seguridad alimentaria y recuperación de áreas mediante prácticas de restauración y revegetalización. Estas actividades buscan promover la participación activa de la comunidad y fortalecer las capacidades locales para el manejo sostenible de los recursos naturales.

Las actividades a desarrollar son las siguientes:

1. Taller de socialización del proyecto.
2. Taller con enfoque PRISER – Fortalecimiento comunitario.
3. Taller temático: Implementación y manejo de huertas de agricultura biológica para la seguridad alimentaria y la conservación ambiental.
4. Revegetalización con pastos.
5. Restauración funcional.
6. Limpieza y recuperación de quebradas.
7. Encuentro de cierre PRISER.
8. Suministro, transporte y siembra de huerta

A continuación, se describen las actividades que serán desarrolladas en el marco del proyecto PRISER, junto con las especificaciones y condiciones técnicas requeridas para su adecuada ejecución, en concordancia con los objetivos, metas y resultados previstos en el proyecto.

Talleres

Se propone la realización de tres (3) talleres formativos dirigidos a la comunidad, con el propósito de fortalecer y ampliar sus conocimientos en temas relacionados con la conservación y protección del medio ambiente. Estos espacios de capacitación permitirán brindar herramientas prácticas que puedan ser implementadas posteriormente en las actividades cotidianas de los participantes,
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promoviendo hábitos responsables y contribuyendo al cuidado y conservación de los recursos naturales de la vereda.

1. [bookmark: bookmark=id.2w77f5gzy9pj]Taller de Socialización
El taller de socialización tendrá como propósito presentar a la comunidad las características generales del proyecto, sus objetivos, actividades, cronograma de ejecución, costos, beneficios y compromisos de los diferentes actores involucrados.
La jornada se desarrollará mediante una metodología participativa que permita fortalecer el conocimiento de la comunidad sobre el proyecto y promover su vinculación activa durante las diferentes etapas de ejecución.
Desarrollo del taller:

· Sensibilización: Bienvenida, presentación de los participantes y socialización del objetivo del taller, resaltando la importancia de la participación comunitaria en el desarrollo y sostenibilidad del proyecto.
· Socialización del proyecto: Presentación de los facilitadores y explicación general del proyecto, incluyendo objetivos, actividades, cronograma, costos, población beneficiaria y beneficios esperados.
· Capacitación: Presentación de los principios de la metodología PRISER y de los PROCEDA relacionados con las actividades que serán desarrolladas, utilizando material didáctico y herramientas participativas.
· Participación comunitaria: Espacio destinado a la formulación de preguntas, inquietudes, sugerencias y compromisos por parte de los asistentes frente a la ejecución del proyecto.
· Cierre: Presentación de las próximas actividades, evaluación de la jornada y reconocimiento a la participación de la comunidad.

Soportes: Lista de asistencia, registro fotográfico y encuestas de satisfacción.
2. [bookmark: bookmark=id.w9qh2tywlaiy]Taller de Enfoque PRISER – Fortalecimiento Comunitario
El taller de enfoque PRISER tendrá como finalidad fortalecer las capacidades de organización, participación y liderazgo de la comunidad, promoviendo el trabajo colectivo y la apropiación de las acciones contempladas en el proyecto.
La actividad se desarrollará mediante una metodología participativa, que incluya dinámicas de integración, trabajo en equipo, liderazgo y construcción colectiva de propuestas orientadas a la sostenibilidad ambiental y comunitaria.
Desarrollo del taller:

· Presentación del tallerista, objetivos y metodología de la actividad.
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· Realización de dinámicas de integración y fortalecimiento del trabajo en equipo.
· Socialización de los principios y enfoque de la metodología PRISER.
· Conformación de grupos de trabajo para identificar necesidades, propuestas y acciones relacionadas con la conservación de los recursos naturales.
· Construcción participativa de propuestas de sostenibilidad y planes de acción comunitarios.
· Definición de compromisos individuales y colectivos para contribuir al desarrollo y sostenibilidad del proyecto.

Cierre y compromisos: Se consolidará un plan de trabajo comunitario y se establecerán compromisos orientados al fortalecimiento de la organización comunitaria, la participación ciudadana y la protección de los recursos naturales.
Soportes: Lista de asistencia, registro fotográfico y encuestas de satisfacción.
3. [bookmark: bookmark=id.dnwcr4tv3g1o]Taller Temático: implementación y manejo de huertas de agricultura biológica para la seguridad alimentaria y la conservación ambiental

El taller tiene como finalidad fortalecer las capacidades de las familias beneficiarias de la vereda Balcones mediante la implementación y manejo de huertas de agricultura biológica, promoviendo la producción sostenible de alimentos para el autoconsumo, la conservación de los recursos naturales y la protección del entorno ambiental.
La vereda Balcones cuenta con importantes recursos naturales, entre ellos fuentes hídricas que abastecen a las familias del sector y áreas que requieren acciones de conservación y restauración ambiental. En este contexto, las huertas de agricultura biológica se constituyen en una estrategia que contribuye a la seguridad alimentaria de las familias, al tiempo que promueve prácticas amigables con el ambiente mediante el uso de abonos orgánicos, la reducción de agroquímicos y la protección de los suelos y las fuentes de agua.
Temas a desarrollar
· Importancia de la agricultura biológica para la salud y el ambiente.
· Seguridad alimentaria y producción de alimentos para el autoconsumo familiar.
· Preparación, conservación y mejoramiento de los suelos.
· Elaboración y uso de abonos orgánicos.
· Manejo eficiente del agua en las huertas.
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· Control biológico de plagas y enfermedades.
· Asociación y rotación de cultivos.
· Relación entre las huertas biológicas, la protección de las fuentes hídricas y la conservación de la biodiversidad.
· Compromisos ambientales para la sostenibilidad de las huertas y los recursos naturales de la vereda.
Soportes: Lista de asistencia, registro fotográfico y encuestas de satisfacción.
[bookmark: bookmark=id.o6rjrgr6j7n4]Restauración funcional

[bookmark: bookmark=id.aadtp7q3g2y][bookmark: bookmark=id.1xzg1dfgri6x]Área a intervenir
La actividad de restauración funcional se desarrollará en un área de una (1) hectárea ubicada en el predio del señor José Raúl Posso, localizado en la vereda Balcones del municipio de Cocorná, Antioquia, en las coordenadas de referencia Latitud 6.003194 y Longitud -75.103344.
El área seleccionada corresponde actualmente a un terreno destinado a potrero, que será objeto de acciones de reforestación y recuperación de la cobertura vegetal mediante el establecimiento de especies forestales maderables, especies nativas de conservación y especies frutales. La intervención busca transformar progresivamente el área de uso pecuario en un espacio con cobertura vegetal permanente, contribuyendo a la recuperación de las condiciones ecológicas y ambientales del predio.
Para el establecimiento de la restauración funcional se implementará una densidad de 600 árboles por hectárea, distribuidos en 60 núcleos de restauración, conformados por 10 individuos cada uno, para un total de 600 individuos. La distribución será la siguiente:

· 300 árboles de especies maderables, equivalentes al 50 % del total.
· 180 árboles de especies nativas para conservación, equivalentes al 30 % del total.
· 120 árboles de especies frutales, equivalentes al 20 % del total.

Las especies contempladas para el establecimiento son: Guamo, Guayacán, Chingalé, Tambor o Perillo, Pisquín, Balso, Chachafruto, Mortiño, Nigüito, Guayabo, Laurel, Chagualo y Arrayán.
La intervención contribuirá a la recuperación de la cobertura vegetal, protección del suelo, disminución de procesos erosivos, mejoramiento de la infiltración y regulación hídrica y generación de hábitat para la fauna y flora local. De igual
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manera, la reforestación permitirá fortalecer las condiciones ambientales del sector y contribuir a la protección de los recursos naturales asociados al territorio.
[bookmark: bookmark=id.1futzyua6is6]Mantenimiento
El área reforestada será objeto de mantenimiento periódico durante el proceso de establecimiento y desarrollo de los individuos, con el propósito de garantizar su supervivencia, adecuado desarrollo y buen estado fitosanitario.
Las actividades de mantenimiento podrán comprender limpieza y control de vegetación competidora, plateo, manejo de afectaciones fitosanitarias, verificación del estado general de los individuos y reposición de aquellos que no sobrevivan, de acuerdo con las necesidades identificadas durante las visitas de seguimiento técnico.
[bookmark: bookmark=id.e453s5h1wgns]Criterios de recibo
El recibo de la actividad se realizará mediante verificación técnica en campo, comprobando que el área intervenida corresponda a una (1) hectárea y que se hayan establecido los 600 individuos programados, de acuerdo con la distribución definida entre especies maderables, de conservación y frutales.
Se verificará igualmente que los individuos se encuentren correctamente establecidos, presenten condiciones adecuadas de desarrollo y estado fitosanitario, y que las actividades de mantenimiento previstas hayan sido ejecutadas.
[bookmark: bookmark=id.m9r688vpjw9m]Porcentaje mínimo de prendimiento
Se establece como criterio mínimo de aceptación un porcentaje de prendimiento del cien por ciento (100 %) del total de individuos establecidos.
En consecuencia, de los 600 árboles sembrados, la totalidad de los 600 individuos deberán encontrarse vivos, correctamente establecidos y en condiciones adecuadas de desarrollo y estado fitosanitario al momento de la verificación correspondiente.
Los individuos que no sobrevivan o que presenten condiciones que comprometan su establecimiento deberán ser identificados durante las visitas de seguimiento y objeto de reposición, hasta garantizar el cumplimiento del 100 % de prendimiento, es decir, la permanencia de los 600 individuos establecidos.

La intervención busca, de esta manera, recuperar ambientalmente un área actualmente destinada a potrero mediante el establecimiento de cobertura vegetal permanente, contribuyendo a la restauración de las condiciones ecológicas del predio y al fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales en la vereda Balcones del municipio de Cocorná.
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Como medios de verificación se podrán utilizar registro fotográfico, georreferenciación del área intervenida, actas o formatos de seguimiento y demás soportes técnicos que permitan evidenciar el establecimiento y mantenimiento de la reforestación.

Revegetalización con pasto

La actividad de revegetalización tiene como propósito recuperar la cobertura vegetal, proteger la ronda de la fuente hídrica y contribuir a la estabilización del suelo en un área afectada por procesos erosivos y movimientos de tierra.

Para su ejecución se realizará la adecuación manual del terreno, retirando material suelto y elementos que puedan afectar la estabilidad del área. Posteriormente, se aplicarán 200 kg de cal agrícola y 100 bultos de materia orgánica por hectárea, de acuerdo con las proporciones establecidas para el mejoramiento del suelo.

En los sectores con pendientes pronunciadas se implementará la siembra mediante el sistema de tres bolillos, en cajuelas de 0,10 x 0,10 x 0,10 m y con una separación aproximada de 0,50 m entre hoyos. Se utilizarán semillas de Vetiver o Brachiaria, incorporadas al suelo con materia orgánica y compactadas manualmente. En sectores con pendientes moderadas se podrá emplear el sistema de siembra en chorrillo continuo, manteniendo las cantidades de insumos y semillas establecidas.

Durante la ejecución se deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, se realizará el mantenimiento de la revegetalización, incluyendo riego cuando sea necesario y control de arrieras, con el fin de garantizar el establecimiento de la cobertura vegetal. El cumplimiento del ítem estará sujeto a un prendimiento mínimo del 80 % de la vegetación establecida.

Las autorizaciones requeridas para la intervención del predio se encuentran debidamente cargadas en la plataforma WEBPIA de CORNARE, como soporte del consentimiento otorgado por el propietario del predio.
En dichas autorizaciones, el propietario manifiesta expresamente su consentimiento para el ingreso al predio y para el establecimiento y siembra del material vegetal contemplado dentro de las actividades de restauración funcional, permitiendo la ejecución de las acciones previstas en el área objeto de intervención

La revegetalización se realizará en predios del señor José Raúl Posso, ubicados en las siguientes coordenadas Latitud: 6° 00' 17.64" y Longitud: 75° 06' 17.64"
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Soportes: Registro fotográfico de las actividades realizadas.

Estas acciones permiten avanzar hacia una gestión ambiental sostenible, fortalecer el tejido social alrededor de la conservación y promover una relación armónica entre la comunidad y el entorno natural. El proyecto, además de cumplir con la normativa vigente, se alinea con los fines de CORNARE y las metas del Plan de Desarrollo Municipal, consolidándose como una estrategia que articula la participación ciudadana, la protección de los recursos naturales y la promoción del bienestar colectivo.

Suministro, transporte y siembra de huertas de agricultura biológica

Se implementarán seis (6) huertas de agricultura biológica, una por cada familia beneficiaria de la vereda Balcones, orientadas al autoconsumo, la seguridad alimentaria y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles que contribuyan a la conservación de los recursos naturales.
Las huertas serán establecidas bajo el modelo de “Parcelas Familiares Agroforestales”, en un área de referencia de hasta mil metros cuadrados (1.000 m²) por unidad productiva, de acuerdo con las condiciones biofísicas, socioeconómicas y culturales de cada predio y con lo establecido en el respectivo APU.
El establecimiento contemplará el suministro, transporte y siembra del material vegetal e insumos definidos para cada huerta, incorporando especies de importancia alimentaria, medicinal, aromática y alelopática, así como las demás especies contempladas en el modelo técnico.
La selección de especies tendrá en cuenta las condiciones climáticas y productivas de la zona, priorizando materiales locales y adaptados a las condiciones del territorio, con el propósito de favorecer su establecimiento, manejo, propagación y permanencia en el tiempo.
[bookmark: bookmark=id.nhowas8ob8xw]Actividades de establecimiento
Para cada una de las seis (6) huertas se desarrollarán, según las condiciones particulares de cada predio, las siguientes actividades:

1. Preparación del terreno: adecuación manual del área, nivelación cuando sea necesaria y control de malezas.
2. Selección y establecimiento de semillas y material vegetal: priorizando variedades locales o adaptadas a las condiciones climáticas y físicas del territorio.
3. Manejo preventivo de plagas y enfermedades: mediante prácticas de control biológico y cultural, procurando reducir el uso de productos químicos.
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4. Mantenimiento: realización de labores de deshierbe, fertilización orgánica y demás prácticas necesarias para favorecer el desarrollo y productividad de los cultivos.
5. Cosecha y poscosecha: implementación de prácticas adecuadas de recolección, selección y manejo de los productos, con el propósito de minimizar pérdidas.
6. Acompañamiento técnico: orientación a las familias beneficiarias para la implementación, manejo, mantenimiento y sostenibilidad de las huertas.

[bookmark: bookmark=id.rx8lppx5j0ub]Ubicación georreferenciada
Las seis (6) huertas de agricultura biológica serán establecidas en los predios de los beneficiarios previamente seleccionados. Para efectos de identificación, seguimiento y verificación en campo, cada unidad productiva cuenta con las siguientes coordenadas geográficas:

	N.º
	Nombre del beneficiario
	Latitud
	Longitud

	1
	José Miguel Ciro Marulanda
	6° 00' 4.979" N
	75° 06' 35.218" O

	2
	María Yolanda Guarín
	5° 59' 57.786" N
	75° 06' 41.788" O

	3
	Ramón Elías Restrepo Díaz
	6° 00' 23.641" N
	75° 06' 15.173" O

	4
	Jaime de Jesús Marín Vásquez
	5° 59' 40.3" N
	75° 06' 03.0" O

	5
	José Raúl Posso Sánchez
	6° 00' 8.622" N
	75° 06' 13.953" O

	6
	Neider Yulian Ciro Escobar
	6° 00' 09.079" N
	75° 06' 36.057" O


Las coordenadas relacionadas corresponden a puntos de referencia de ubicación de cada huerta y serán utilizadas como soporte para las actividades de seguimiento, verificación y control de la ejecución. La ubicación podrá ser corroborada mediante visita técnica en campo y registro fotográfico.
[bookmark: bookmark=id.t2gr5xfkwo1g]Entregables verificables
El cumplimiento de la actividad se verificará mediante los siguientes productos y soportes:

· Cantidad ejecutada: seis (6) huertas de agricultura biológica establecidas y en funcionamiento.
· Beneficiarios: seis (6) familias rurales beneficiarias, una por cada huerta.
· Área: hasta 1.000 m² por huerta, de acuerdo con las condiciones del predio y el modelo establecido en el APU.
[image: ]
· Suministro: entrega de las semillas, material vegetal e insumos establecidos para cada huerta, de acuerdo con las cantidades y especificaciones definidas en el APU.
· Transporte: traslado de los insumos y material vegetal hasta los predios de los seis (6) beneficiarios.
· Siembra: establecimiento efectivo del material vegetal en las seis (6) unidades productivas.
· Ubicación georreferenciada: coordenadas de cada una de las seis (6) huertas, relacionadas anteriormente.
· Registro fotográfico: evidencia del estado inicial del terreno, preparación, suministro, transporte, establecimiento y estado final de cada huerta.
· Actas de entrega y recibo: una (1) por cada beneficiario, debidamente diligenciada y firmada.
· Listado de beneficiarios: relación de las seis (6) familias beneficiarias.
· Informe técnico: documento que consolide las actividades ejecutadas, áreas intervenidas, especies establecidas, cantidades suministradas y sembradas, metodología empleada, ubicación y resultados obtenidos.
· Evidencia de cantidades ejecutadas: soportes que permitan verificar las cantidades de semillas, plántulas, insumos y demás elementos efectivamente suministrados y establecidos.
· Seguimiento técnico: registros de las visitas de acompañamiento realizadas a los beneficiarios para verificar el establecimiento, manejo y desarrollo de las huertas.

[bookmark: bookmark=id.fvr2kcnqb1s9]Criterio de cumplimiento
La actividad se considerará cumplida cuando se verifique el suministro, transporte y establecimiento de las seis (6) huertas de agricultura biológica, de acuerdo con las cantidades y especificaciones establecidas en el APU, y se cuente con los respectivos soportes de entrega, siembra, ubicación georreferenciada, registro fotográfico, actas, listados de beneficiarios, evidencias de cantidades ejecutadas e informe técnico.
La ejecución deberá permitir comprobar de manera objetiva qué se suministró, cuánto se suministró, dónde se estableció, a quién fue entregado y cuál fue el resultado de la implementación, garantizando la trazabilidad y verificación de la actividad.

Limpieza de quebrada

[bookmark: bookmark=id.uf2vmm4vrgdl]Precisión técnica del tramo de intervención
Se realizará la limpieza manual de un tramo aproximado de doscientos (200) metros lineales de la quebrada Balcones, ubicada en la parte baja de la vereda Balcones, municipio de Cocorná, Antioquia. La fuente hídrica fue priorizada debido al riesgo de represamiento generado por la acumulación de material vegetal,
[image: ]
sedimentos, residuos sólidos y empalizadas que pueden generar obstrucciones en el cauce y afectar las condiciones de flujo de la fuente.
Es importante precisar que la quebrada Balcones abastece directamente a seis (6) familias del sector y que la vereda no cuenta con un único acueducto veredal que suministre agua a toda la comunidad. En consecuencia, existen diferentes fuentes hídricas que abastecen de manera independiente a distintos grupos familiares.
El tramo objeto de intervención se encuentra referenciado mediante las siguientes coordenadas geográficas:

· Punto 1: 6° 00' 17.31" N – 75° 06' 14.08" O.
· Punto 2: 6° 00' 19.58" N – 75° 06' 15.41" O.
· Punto 3: 6° 00' 17.15" N – 75° 06' 04.65" O.

Estas coordenadas corresponden a puntos de referencia del tramo de la quebrada priorizado para la intervención y permiten su identificación y seguimiento en campo. La limpieza comprenderá una longitud máxima de 200 metros lineales, delimitada técnicamente durante la ejecución de la actividad.
[bookmark: bookmark=id.qmt2wpz8zmzx]Predios y acceso al tramo
El tramo seleccionado atraviesa predios de tres (3) beneficiarios, quienes han otorgado la respectiva autorización para el ingreso y ejecución de las actividades de limpieza y conservación de la fuente hídrica.
El ingreso al área de intervención se realizará utilizando los accesos existentes en los predios autorizados, procurando minimizar cualquier afectación sobre el suelo, la vegetación y las áreas aledañas a la fuente. El traslado del material retirado se efectuará mediante trasiego manual, desde los puntos de extracción hasta los sitios de acopio previamente definidos.
[bookmark: bookmark=id.21kdx261k5nk]Manejo y disposición de los residuos
Durante la limpieza se realizará la identificación, retiro y clasificación manual de sedimentos, material vegetal, empalizadas y residuos sólidos que puedan generar obstrucciones en el cauce.
El material retirado será trasladado manualmente hasta los puntos de acopio establecidos, donde se realizará la separación entre material orgánico e inorgánico.
El material orgánico será dispuesto fuera de la ronda de protección de la fuente hídrica, en lugares planos, estables y seguros, cuya topografía evite su arrastre nuevamente hacia el cauce por efecto de la escorrentía. Para las fuentes ubicadas en zona rural, la disposición se realizará a una distancia mínima de diez (10) metros de la fuente hídrica, de acuerdo con los lineamientos establecidos para la
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actividad. El material orgánico será compactado y dispuesto de manera que permita su descomposición natural.
Los residuos inorgánicos serán acopiados temporalmente en sitios adecuados y seguros para posteriormente realizar su cargue, transporte y disposición final en un sitio autorizado. El responsable del transporte de estos residuos será el contratista encargado de la ejecución de la actividad, quien deberá garantizar su traslado hasta el sitio autorizado y conservar los respectivos soportes que permitan evidenciar su adecuada disposición final.
Los costales utilizados para el traslado interno del material orgánico serán reutilizados, toda vez que, una vez realizado el trasiego, serán vaciados en los sitios definidos para su disposición y podrán ser empleados nuevamente durante la ejecución de las actividades.
[bookmark: bookmark=id.k73x31n0snxx]Seguimiento y verificación
La ejecución de la actividad será soportada mediante registro fotográfico, georreferenciación de los puntos de intervención y evidencias de la disposición de los residuos, permitiendo verificar la longitud intervenida, las condiciones del área antes y después de la limpieza y el adecuado manejo del material retirado.
De esta manera, la intervención se limita al tramo de aproximadamente 200 metros lineales de la quebrada Balcones, priorizado por su condición de riesgo de represamiento y por su importancia como fuente de abastecimiento para las seis
(6) familias beneficiarias, garantizando que las actividades se desarrollen de manera manual, controlada y bajo criterios de protección de la fuente hídrica y sus áreas aledañas.

El municipio de Cocorná, siguiendo los mandatos superiores y legales y en concordancia con el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “Juntos por Cocorná”, verificó en el Banco de Programas y Proyectos de la Entidad Territorial, identificando que el mismo se encuentra determinado así:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: JUNTOS POR LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD, COMPONENTE 1.3: POTENCIAL AMBIENTAL Y ECOLÓGICO, PROGRAMA: GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, ACTIVIDAD: FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRISER PARA PROCESOS DE PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS.
MANIFESTACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL
1. En la actualidad la alcaldía municipal de Cocorná no dispone de personal suficiente para realizar el objeto del contrato y las actividades requeridas para el cumplimiento del mismo.
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2. En la actualidad no existe personal de planta en la alcaldía municipal de Cocorná que tenga asignadas funciones que pueda realizar el objeto del contrato.
Por ello, es necesario contratar los servicios para apoyar el cumplimiento del propósito de la administración municipal y acompañar a la administración en el desarrollo de actividades específicas.

ANÁLISIS DEL SECTOR
Atendiendo el Decreto 1082 de 2015 - CAPITULO VI Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales, Artículo 15. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.
Según la clasificación del objeto a contratar en el clasificador de bienes y servicios de UNSPSC del objeto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015:
	CODIGO
	ACTIVIDAD

	77000000
	Servicios medioambientales

	77110000
	Protección medioambiental.

	77111600
	Rehabilitación ambiental


http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish
_v14_08 01.pdf

La suscripción del convenio solidario entre la Alcaldía Municipal de Cocorná y la Junta de Acción Comunal de la vereda Balcones, obedece a la necesidad de gestión del servicio a una entidad que tenga la capacidad y la experiencia para llevar a cabo la tarea de manera eficiente y efectiva. Así mismo, es la estrategia más eficaz para agilizar el proceso de ejecución de proyectos AMBIENTALES, y además se incentiva el posicionamiento de la Administración y se promueve estrategias de conservación de los recursos naturales; aportando de manera directa al desarrollo socio ambiental y ecoturístico de la región.

Por otro lado, es importante resaltar que por tratarse de actividades que se ejecutan en el municipio, la parte más idónea para la ejecución del convenio es la Junta de Acción Comunal de la vereda Balcones, ya que esta tiene la experiencia en el manejo de los aspectos particulares que pueden incidir en la contratación.
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En vista de lo anterior, se muestra un histórico de contratos suscritos entre el Municipio de Cocorná y la Junta de Acción Comunal de la vereda Balcones, en los cuales se evidencian una excelente ejecución de actividades y recursos:

	N° convenio
	Objeto
	Valor

	
CA011	DE 2021
	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA VEREDA BALCONES DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ BAJO LA METODOLOGÍA PRISER
	
$ 20.000.000



OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

Obligaciones Generales de las partes:

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del Convenio en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del Convenio incluyendo acta de liquidación.
2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del Convenio;
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del Convenio;
4. Coordinar conjuntamente, la realización de actividades que se consideren necesarias en cumplimiento del objeto.
5. Propender por el logro de los productos pactados
6. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del Convenio.
7. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

· Entregar AL MUNICIPIO, toda la información pertinente, relevante y necesaria que la JAC Balcones posea que sea de importancia para el desarrollo del convenio.
· Celebrar y ejecutar todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto del convenio de asociación
· Destinar los recursos a administrar para la realización del objeto contractual
· Presentar un solo informe de ejecución en los cuales se dé cuenta de la administración de los recursos realizada.
· Decidir oportunamente, los aspectos técnicos jurídicos y económicos que requiera el municipio para la ejecución del convenio.
· Adelantar, los trámites contractuales necesarios para la ejecución de las actividades, objeto del presente convenio.
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· Mantener indemne al municipio de los convenios que se suscriban en desarrollo de este convenio; si se llega a solicitar garantías se debe establecer como beneficiario el municipio de COCORNÁ ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a) El Municipio se compromete a cancelar el costo del presente Convenio, una vez se certifique por parte del supervisor de este Convenio, el recibido a satisfacción de las actividades prestadas en desarrollo del objeto contractual; previa presentación del informe de actividades. Obviamente que dichos valores estarán sujetos a los descuentos que por ley haya lugar.
b) A poner a disposición toda la documentación relacionada con el objeto del presente Convenio.
c). Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del Convenio,
d). El supervisor deberá verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista.
e). Verificar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:
1. Cumplimiento de instrucciones y lineamientos técnicos
· Acatar todas las instrucciones impartidas por el Municipio de Cocorná durante la ejecución del convenio, garantizando que cada actividad se desarrolle conforme a los objetivos de la implementación de estrategias de cultura y protección de los recursos naturales, mediante la metodología PRISER en la vereda Balcones del municipio de Cocorná.

2. Gestión documental y reporte de avances
· Recopilar, organizar y consolidar toda la documentación relacionada con el convenio, incluyendo actas, informes, registros fotográficos y evidencias de ejecución.
· Elaborar y presentar informes periódicos de avance y un informe final, detallando las actividades ejecutadas, impactos alcanzados y dificultades encontradas.
· Garantizar la disponibilidad de los documentos para auditorías y supervisión por parte del Municipio de Cocorná y otras entidades de control.

3. Revegetalización con pasto
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· Se realizará la revegetalización con pasto en un área de (167 m²), colindante con una fuente hídrica. Esta actividad tiene como propósito recuperar la cobertura vegetal, contribuir a la protección de la ronda hídrica, estabilizar el suelo actualmente expuesto y disminuir los procesos erosivos, favoreciendo la conservación de la fuente hídrica.
[bookmark: bookmark=id.ffgdw6dntvje]Entregable verificable
El entregable corresponderá a la revegetalización efectiva de 167 m² de superficie, ejecutada conforme a las condiciones técnicas establecidas para el área de intervención.
El cumplimiento de la actividad será verificado mediante:

· Cantidad ejecutada: 167 m² de área revegetalizada.
· Ubicación georreferenciada: coordenadas del área intervenida.
· Registro fotográfico: evidencia del estado del área antes, durante y después de la ejecución.
· Informe técnico: descripción de las actividades realizadas, metodología empleada y resultados obtenidos.
· Verificación en campo: medición y comprobación de los 167 m² efectivamente revegetalizados.
4. Limpieza manual de fuentes hídricas (quebrada)
Se desarrollarán jornadas comunitarias de limpieza en la quebrada Balcones, en un tramo total de doscientos (200) metros lineales, con el propósito de retirar manualmente residuos sólidos, material vegetal, sedimentos y otros elementos que puedan generar obstrucciones o afectar las condiciones de la fuente hídrica.

La actividad contribuirá a la conservación de la fuente, la prevención de la contaminación, la reducción del riesgo de represamiento y el fortalecimiento del sentido de pertenencia y compromiso de la comunidad frente a la protección de los recursos naturales.

Entregables verificables
· El entregable corresponderá a la ejecución efectiva de la limpieza de 200 metros lineales de la quebrada, mediante jornadas de trabajo comunitario, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas para la actividad.
· El cumplimiento será acreditado mediante los siguientes soportes:
· Cantidad ejecutada: 200 metros lineales de cauce limpiados.
· Número de jornadas: se registrará el número de jornadas comunitarias efectivamente realizadas.
· Participantes: se llevará listado de asistencia, con nombre, identificación y firma de los participantes.
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· Registro fotográfico: fotografías del estado inicial, desarrollo de las jornadas y estado final del tramo intervenido.
· Informe técnico: descripción de las labores ejecutadas, tramo intervenido, metodología utilizada, cantidades de material retirado y manejo dado a los residuos.
· Ubicación georreferenciada: registro de las coordenadas correspondientes al tramo intervenido, identificando los puntos de referencia de inicio, recorrido y finalización.
· Manejo de residuos: evidencia del acopio, clasificación y disposición de los residuos orgánicos e inorgánicos retirados durante la limpieza.
· Evidencia de disposición final: soportes que permitan verificar el traslado y disposición final de los residuos inorgánicos en los sitios autorizados, cuando aplique.

5. Suministro, transporte y siembra de huerta

La actividad tiene como finalidad contribuir a la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias, promover la producción de alimentos para el autoconsumo y fomentar prácticas de agricultura biológica orientadas al manejo sostenible y la conservación de los recursos naturales.

Como resultado de la actividad se deberán establecer seis (6) huertas de agricultura biológica, una por cada familia beneficiaria, mediante el suministro, transporte y establecimiento de las semillas, material vegetal e insumos contemplados en el APU y de acuerdo con las condiciones técnicas definidas para cada unidad productiva.

El cumplimiento de la actividad será verificable mediante los siguientes entregables y medios de evidencia:

· Cantidad ejecutada: seis (6) huertas de agricultura biológica establecidas.
· Área: hasta 1.000 m² por huerta, de acuerdo con las condiciones del predio y lo establecido en el APU.
· Beneficiarios: seis (6) familias beneficiarias.
· Ubicación georreferenciada: coordenadas de cada una de las seis (6) huertas.
· Cantidades ejecutadas: relación detallada de las semillas, plántulas, insumos y demás elementos suministrados y establecidos en cada huerta.
· Registro fotográfico: evidencia del estado inicial, preparación del terreno, suministro, transporte, siembra y establecimiento de las huertas.
· Acta de entrega y recibo: una (1) por cada familia beneficiaria, debidamente diligenciada y firmada.
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· Informe técnico: descripción de las actividades realizadas, cantidades ejecutadas, especies establecidas, áreas intervenidas, ubicación y resultados obtenidos.
· Seguimiento técnico: registros de las visitas realizadas para verificar el establecimiento y desarrollo de las huertas.

6. Restauración funcional

La actividad estará orientada a recuperar las funciones ecológicas del área priorizada mediante el establecimiento y manejo de cobertura vegetal, contribuyendo a la protección y recuperación del suelo, la regulación hídrica, el control de procesos erosivos y el mejoramiento de las condiciones para la conservación de la biodiversidad.
Como resultado de la actividad se realizará el establecimiento de cobertura vegetal en el área priorizada, de acuerdo con las cantidades, especies, densidades y especificaciones técnicas establecidas en el APU y demás documentos del proyecto.
El cumplimiento de la actividad será acreditado mediante:

· Cantidad ejecutada: área efectivamente intervenida y reforestada, expresada en hectáreas.
· Material vegetal: cantidad de individuos, plántulas o material vegetal efectivamente establecido, de acuerdo con las especificaciones del APU.
· Especies establecidas: relación de las especies utilizadas, indicando cantidades por especie.
· Ubicación georreferenciada: coordenadas del área o de los puntos de intervención, que permitan su identificación y posterior seguimiento.
· Registro fotográfico: evidencia del estado inicial del área, preparación del terreno, establecimiento de la cobertura vegetal y estado final de la intervención.
· Informe técnico: descripción de las labores ejecutadas, área intervenida, especies utilizadas, cantidades establecidas, metodología empleada, ubicación y resultados obtenidos.
· Seguimiento técnico: registros de las visitas realizadas para verificar el establecimiento, desarrollo y estado fitosanitario de la cobertura vegetal.
· Evidencia de cantidades ejecutadas: soportes que permitan comprobar las cantidades de material vegetal efectivamente suministradas y establecidas.

7. Asistencia técnica
· Brindar	asistencia	técnica continua para la correcta ejecución del convenio.
· Coordinar la logística y el desarrollo de las actividades con las entidades aliadas y la comunidad.
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· Asegurar	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	ambientales	y	de seguridad establecidas en el convenio.

ACTIVIDADES AUXILIARES:
1. Taller de socialización:
Se realizará un (1) taller de socialización dirigido a la comunidad beneficiaria del proyecto PRISER, con el propósito de socializar los objetivos, alcance, actividades, costos y cronograma de ejecución del proyecto, así como promover la participación activa y el compromiso de la comunidad con el desarrollo de las acciones propuestas.
Durante el taller se va a presentar el cronograma de actividades, estableciendo y las fechas tentativas para su ejecución, durante la actividad se contará con la participación del supervisor del proyecto, el acompañante municipal y el representante de la Junta de Acción Comunal (JAC), además de la comunidad en general.
Entregable verificable
El entregable corresponde a la realización de un (1) taller de socialización comunitaria, cuyo cumplimiento será verificado mediante los siguientes soportes:

· Número de talleres: un (1) taller de socialización.
· Duración: se registrará en el acta y lista de asistencia el tiempo efectivo de duración de la jornada.
· Asistentes: participación de la comunidad beneficiaria y de los actores institucionales y comunitarios convocados.
· Lista de asistencia: debidamente diligenciada con nombres, identificación, entidad u organización y firma de los participantes.
· Registro fotográfico: evidencia del desarrollo del taller y de la participación de la comunidad.
· Encuesta de satisfacción: aplicada a los participantes como mecanismo para valorar el desarrollo y pertinencia de la jornada.
· Informe técnico: consolidación de la actividad realizada, temas socializados, participantes, compromisos y resultados obtenidos.


2. Taller Enfoque:

Se realizará un (1) taller de enfoque PRISER sobre fortalecimiento comunitario, dirigido a los habitantes beneficiarios del proyecto PRISER, en la escuela rural de la vereda Balcones.

La jornada iniciará con la presentación del tallerista y la socialización de los objetivos del taller.
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El propósito será generar espacios de integración, participación activa, diálogo y construcción colectiva de conocimientos, fortaleciendo el trabajo comunitario y el sentido de pertenencia de los beneficiarios frente a las actividades y objetivos del proyecto.

La metodología será participativa y promoverá el diálogo horizontal y el intercambio de experiencias entre los asistentes. Para ello, se dispondrá a los participantes en círculo, facilitando la interacción, la participación activa y la construcción colectiva de conocimientos.

Entregable verificable

· El entregable corresponderá a la realización de un (1) taller de enfoque
PRISER – Fortalecimiento comunitario, el cual será verificado mediante los siguientes productos y soportes:
· Número de talleres: un (1) taller.
· Lugar: escuela rural de la vereda Balcones.
· Duración: se registrará el tiempo efectivo de desarrollo de la jornada en el acta e informe técnico.
· Asistentes: participación de los beneficiarios convocados.
· Lista de asistencia: debidamente diligenciada con nombres, identificación y firma de los participantes.
· Encuesta de satisfacción: será aplicada a los asistentes al finalizar la jornada.
· Registro fotográfico: evidencia del desarrollo del taller, participación de los asistentes y metodología implementada.
· Informe técnico: descripción de la actividad, metodología utilizada, participación comunitaria, resultados y compromisos establecidos.

3. Taller Temático: Implementación y manejo de huertas de agricultura biológica para la seguridad alimentaria y la conservación ambiental.

Se realizará un (1) taller temático sobre implementación y manejo de huertas de agricultura biológica para la seguridad alimentaria y la conservación ambiental, dirigido a las familias beneficiarias del proyecto en la vereda Balcones.

El taller tendrá como propósito fortalecer los conocimientos de los beneficiarios para la implementación, manejo y sostenibilidad de las huertas de agricultura biológica, como estrategia para mejorar la seguridad alimentaria mediante la producción de alimentos para el autoconsumo.

Durante la jornada se abordarán prácticas orientadas al uso adecuado y conservación del suelo, aprovechamiento de residuos orgánicos para la
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elaboración de abonos, manejo sostenible de los cultivos, reducción del uso de agroquímicos, manejo preventivo de plagas y enfermedades y conservación de los recursos naturales.

Entregable verificable

· El entregable corresponderá a la realización de un (1) taller temático, cuyo cumplimiento será verificado mediante los siguientes productos y soportes:
· Número de talleres: un (1) taller temático.
· Lugar: vereda Balcones, en el sitio definido para el desarrollo de la jornada.
· Duración: se registrará el tiempo efectivo de duración en el acta e informe técnico.
· Asistentes: participación de los beneficiarios convocados.
· Lista de asistencia: debidamente diligenciada con nombres, identificación y firma de los participantes.
· Encuesta de satisfacción: será aplicada a los participantes al finalizar el taller.
· Registro fotográfico: evidencia del desarrollo de la jornada, participación de los asistentes y actividades realizadas.
· Informe técnico: descripción de la metodología empleada, contenidos desarrollados, participación y resultados obtenidos.

4. Encuentro de cierre PRISER - evaluación de impactos
Al finalizar la ejecución del proyecto, se realizará un (1) encuentro de cierre PRISER con la comunidad beneficiaria, con el propósito de socializar los resultados alcanzados, evaluar los impactos generados por las actividades desarrolladas y recoger las experiencias y aprendizajes obtenidos durante la ejecución del proyecto.
Este espacio permitirá valorar el nivel de apropiación de las prácticas implementadas por parte de los beneficiarios, identificar los principales resultados obtenidos y establecer compromisos y estrategias orientadas a garantizar la continuidad y sostenibilidad de las acciones desarrolladas.
Entregable verificable
El entregable corresponderá a la realización de un (1) encuentro comunitario de cierre y evaluación de impactos, cuyo cumplimiento será verificado mediante los siguientes productos y soportes:

· Número de encuentros: un (1) encuentro de cierre PRISER.
· Lugar: sitio definido para el desarrollo de la actividad en la vereda Balcones.
· Duración: se registrará el tiempo efectivo de desarrollo de la jornada en el acta y el informe técnico.
[image: ]
· Asistentes: participación de los beneficiarios y actores comunitarios convocados.
· Lista de asistencia: debidamente diligenciada con nombres, identificación y firma de los participantes.
· Encuesta de satisfacción: aplicada a los participantes para conocer su percepción sobre las actividades desarrolladas y los resultados del proyecto.
· Registro fotográfico: evidencia del desarrollo del encuentro, participación de la comunidad y socialización de resultados.
· Acta de cierre: documento que registre la fecha, lugar, participantes, temas abordados, resultados socializados, aprendizajes y compromisos establecidos.
· Informe técnico: consolidación de los resultados de la evaluación, impactos identificados, nivel de apropiación de las prácticas y estrategias de sostenibilidad propuestas.
· Ubicación georreferenciada: registro de las coordenadas correspondientes al lugar donde se realizará el encuentro.
· Evidencia: soportes documentales, fotográficos y técnicos que permitan verificar la realización de la actividad.

Análisis económico[image: ]





Nota: El consolidado de las actividades descritas refleja el presupuesto que se utilizará para la ejecución del proyecto, el cual fue elaborado con base en los APU’s y en los proyectos tipo PRISER 2026 de la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare – CORNARE, , los cuales hacen parte integral de documento.

VALOR:
El valor total del convenio será de TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS. ($31.095.923), de los cuales
el municipio aportará en especie CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000), CORNARE aportará en dinero VEINTITRÉS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS. ($23.995.923) y la Junta de Acción
Comunal TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000), representados en la coordinación logística y adecuación para la realización de actividades señaladas.
El valor en dinero está amparado en los certificados de disponibilidad presupuestal No. 836 del 31 de agosto del 2026.
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FORMA DE PAGO. La forma de pago del convenio se realizará en un único desembolso, condicionado a la presentación y aprobación del informe final que certifique la culminación satisfactoria del objeto contractual. El supervisor del contrato será el encargado de revisar y avalar dicho informe para proceder con el pago.

Informe Final:

Descripción: El contratista deberá presentar un informe detallado que incluya la ejecución completa de todas las actividades relacionadas.
Condiciones: El desembolso se efectuará una vez el supervisor haya verificado y aprobado el informe final, y el contratista haya presentado todos los documentos requeridos, incluyendo:
· Certificado de paz y salvo de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, conforme a la legislación vigente.
· Entrega de todos los productos requeridos según el objeto del contrato.

Observaciones: El pago único está sujeto a la entrega oportuna del informe final, cumpliendo con los requisitos técnicos y legales estipulados en el contrato. La aprobación del supervisor es indispensable para proceder con el desembolso, y deberá constatarse que todas las actividades planificadas se han ejecutado satisfactoriamente y conforme a lo establecido en el contrato.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO

El municipio es una entidad fundamental de la visión político- administrativa del Estado, cuyas funciones, en este campo están dirigidas a promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural y del habitante, que por su puesto incluye la movilidad de toda la población Cocornense.

La Ley establece que, además de las establecidas en la Constitución y entre otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal.

El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 establece que las entidades estatales, cualquiera que sea su naturaleza y orden administrativo, podrán con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de Convenios, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigne a aquellas la Ley.

El Artículo 355 de la Constitución Política establece que el gobierno en los niveles departamentales y municipales entre otros, podrán con recursos de los respectivos
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presupuestos, celebrar contratos o convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acorde con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo. 4. Que la Ley 1551 de 2012, en su Artículo 6°. El artículo 3 de la Ley
136 de 1994 quedará así: Parágrafo 3°. Convenios Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la prestación de servicios y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades.

Por su parte la ley 2166 de 2021

“ARTÍCULO 63. Conforme con el Artículo 141 de la Ley 136 de 1994, los organismos comunales podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal, mediante su participación en el ejercicio de sus funciones, la prestación de bienes y servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada. Los contratos o convenios que celebren con los organismos comunales se realizarán de acuerdo con la ley y sus objetivos, se regularán por el régimen vigente de contratación para organizaciones solidarias.

PARÁGRAFO 1. Los organismos de Acción Comunal podrán contratar con las entidades territoriales hasta por la menor cuantía de dicha entidad de conformidad con la ley.

En reglamentación a lo anterior El decreto 0142 del 01 de febrero de 2023, dispone:

“Artículo 2.2.15.1.2. Convenios solidarios para la ejecución de obras. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, solo podrán celebrar de manera directa convenios solidarios para la ejecución de obras los entes territoriales del orden nacional, departamental, distrital y municipal con los organismos de acción comunal. El valor de tales convenios no podrá exceder la menor cuantía de la entidad estatal involucrada.

Estos convenios solidarios sólo podrán tener por objeto la ejecución de obras. Para la ejecución de estas obras los Organismos de Acción Comunal deberán procurar vincular a los habitantes de la comunidad”

El Municipio de Cocorná, fundamenta el presente CONVENIO SOLIDARIO, en el Artículo 209 de la C.N. y artículo 96 de la ley 489 de 1998 y demás normas concordantes, la modalidad será convenio solidario. ¨Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de solidarios
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o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas, la ley.

Los convenios solidarios a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes¨.

LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BALCONES , NIT. 811017276-2 es
una entidad sin ánimo de lucro, a quien la Gobernación de Antioquia reconoció personería jurídica mediante resolución N° 432 del 18 de septiembre de 1990, su representante legal es Jame De Jesus Marín Vasquez , identificado con cédula de ciudadanía No. 70.465.978. Que dentro de sus objetivos se tiene Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia participativa; Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia; Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad; Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus actividades; Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario; Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo; Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario para lo cual podrán celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o internacionales; Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de las diferentes manifestaciones culturales, recreativas y deportivas, que fortalezcan la identidad comunal y nacional; Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas, dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia; Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el desarrollo de los hechos, políticas, programas y servicios del Estado y de las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo; Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento, como mecanismos previstos por la Constitución y la ley, para el respeto de los derechos de los asociados; Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, fundamentales y del medio ambiente consagrados en la Constitución y la ley; Generar y promover procesos de organización y mecanismos de interacción con las diferentes expresiones de la sociedad civil, en procura del cumplimiento de los objetivos de la acción comunal; Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en especial de las mujeres y los jóvenes, en los organismos directivos de la acción comunal; Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, buscar el acceso de la comunidad a la seguridad social y generar una
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mejor calidad de vida en su jurisdicción; Los demás que se den los organismos de acción comunal respectivos en el marco de sus derechos, naturaleza y autonomía.

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR El instrumento jurídico que se suscribirá para el desarrollo del presente proyecto será un Convenio Solidario con el Organismo de Acción Comunal de la vereda Balcones, de conformidad con el régimen jurídico aplicable y las condiciones establecidas en los documentos previos y contractuales.

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO
La supervisión del contrato resultante de este proceso estará a cargo de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, la cual será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de los bienes suministrados, y la correcta ejecución de todas las actividades contempladas en el objeto del contrato. La Secretaría realizará un seguimiento riguroso y continuo, asegurando que se cumplan los estándares establecidos y que el contratista entregue los informes y documentos requeridos en los plazos estipulados.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE Por tratarse
de una contratación directa (convenio solidario), de conformidad con la normativa vigente, no se aplicará la definición de los factores de escogencia y la favorabilidad del ofrecimiento, ni ponderación de las ofertas, siendo en este caso, la verificación y comprobación, del cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos, la base para la aprobación de la oferta presentada. La verificación del cumplimiento de la capacidad jurídica, financiera, técnica y de experiencia del proponente para la ejecución del objeto contractual, no dará derecho a la asignación de puntaje, solo conducirá a determinar si la propuesta es hábil para ser evaluada

GARANTÍAS
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en particular en su artículo 2.2.1.2.1.4.5, si bien en la contratación directa no es obligatoria la exigencia de garantías, estas pueden ser requeridas cuando los estudios previos y documentos contractuales justifiquen su necesidad. Considerando la naturaleza del convenio y la forma de pago, no se exigirá al contratista la constitución de las garantías.

ANÁLISIS TÉCNICO
Para determinar el perfil del conveniente se tuvo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, las obligaciones vinculadas con el convenio, los resultados finales y la necesidad que se pretende satisfacer.
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Para determinar la idoneidad técnica de la Junta de Acción Comunal de la vereda Balcones, se tuvo en cuenta la naturaleza del objeto del convenio, las características y condiciones particulares del territorio, las actividades previstas, los resultados esperados y la necesidad de garantizar una adecuada ejecución de las acciones contempladas en el proyecto “IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CULTURA Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, MEDIANTE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA BALCONES DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ”.

La ejecución del proyecto requiere de un conocimiento directo del territorio, de sus condiciones ambientales, sociales y comunitarias, así como de la capacidad de articulación con los habitantes de la vereda para el desarrollo de las diferentes actividades programadas.

En este sentido, la Junta de Acción Comunal de la vereda Balcones constituye un actor comunitario con presencia permanente en el territorio y conocimiento de las condiciones particulares de la comunidad, las fuentes hídricas, los predios objeto de intervención y las dinámicas sociales existentes, lo cual facilita la coordinación, convocatoria, participación y seguimiento de las actividades contempladas en el proyecto.

La idoneidad técnica para la ejecución del convenio se encuentra relacionada con la capacidad de la organización comunitaria para:

1. Coordinar y facilitar la participación de la comunidad en los talleres de socialización, fortalecimiento comunitario, educación ambiental y demás actividades previstas.
2. Apoyar la ejecución de las actividades ambientales, especialmente las relacionadas con la limpieza y recuperación de fuentes hídricas, revegetalización, restauración funcional y establecimiento de huertas de agricultura biológica.
3. Facilitar la articulación comunitaria y logística necesaria para el desarrollo de las actividades, incluyendo convocatoria de beneficiarios, disposición de espacios comunitarios y coordinación del transporte interno cuando sea requerido.
4. Apoyar el seguimiento de las intervenciones realizadas en el territorio, contribuyendo a la conservación y sostenibilidad de las acciones implementadas.
5. Promover la apropiación comunitaria de las acciones ambientales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la responsabilidad colectiva frente a la protección de los recursos naturales.
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6. Coordinar con el Municipio de Cocorná y las entidades que participen en el proyecto las actividades técnicas, ambientales y comunitarias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

De igual manera, se considera que la ejecución mediante un convenio solidario con la Junta de Acción Comunal permite fortalecer la participación ciudadana y la corresponsabilidad comunitaria en la protección de los recursos naturales, en concordancia con el enfoque de la metodología PRISER, que busca promover procesos participativos de conservación, restauración y apropiación social del territorio.

La capacidad de la Junta de Acción Comunal deberá acreditarse mediante la documentación jurídica y técnica correspondiente, incluyendo, según aplique, personería jurídica, representación legal vigente, estatutos, certificaciones, experiencia o soportes de actividades comunitarias y demás documentos requeridos por el Municipio de Cocorná.

En consecuencia, desde el punto de vista técnico, se considera viable la celebración del convenio solidario con la Junta de Acción Comunal de la vereda Balcones, en razón de su presencia y conocimiento del territorio, capacidad de convocatoria y articulación comunitaria, y su relación directa con la población beneficiaria de las actividades objeto del proyecto, sin perjuicio de la verificación jurídica, financiera y documental que corresponda.

ANÁLISIS DE RIESGOS
Ver anexo.

ANEXOS
CDP
Matriz de Riesgos Quien elabora,


MONICA ANDREA VILLEGAS TORO SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

	Proyecto:

Clara Isabel Giraldo Técnico de apoyo
	Revisó



Dany Mauricio Valencia Flórez Asesor Jurídico.
	Aprobó:



Mónica Andrea Villegas.
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente
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ACTIVIDAD VALOR UNITARIO |CANTIDAD VALOR TOTAL
Taller de socializacién. 492,000 1 492,000
Taller de enfoque PRISER - fortalecimiento comunitario.
492,000 1 492,000

Taller tematico. 492,000 1 492,000
Encuentro de cierre PRISER - evaluacién impacto del proyecto. 603,500 1 603,500
Restauracién funcional. 9,409,041 1 9,409,041
suministro,transporte y siembra de huerta 1,196,494 6 7,178,964
Revegetalizacién con pasto. 15,254 167 2,547,418
Mantenimiento manual de fuentes hidricas incluye extraccion, separacion en la
fuente, empacado, transporte interno (trasiego) y disposicién del material 13,905
extraido. Ancho promedio del cauce entre 0.00 y 5.00 metros. 200 2,781,000

TOTAL APORTE DE CORNARE EN DINERO $ 23,995,923
Aporte J.A.C en especie 3,100,000 1 3,100,000
Aporte municipio en especie 4,000,000 1 4,000,000

TOTAL VALOR PRISER CON APORTE EN DINERO Y EN ESPECIE MUNICIPIO- J.A.C

$ 31,095,923
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