| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Posibilidad de que el oferente suministre la documentación requerida de manera incompleta, , incorrecta, desactualizada, por fuera de los tiempos establecidos, por situaciones de fuerza mayor no atribuibles a este | Retraso en la satisfacción de la necesidad para la entidad lo cual genera retraso en la ejecución y cumplimiento de las metas del plan operativo de la entidad y reprocesos. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista y Entidad | Revisar y analizar la información y documentos presentados por parte del contratista durante el proceso de selección, contratación, ejecución y liquidación, en caso de evidenciar situaciones irregulares informar al área de gestión contractual con el fin de que se proceda de conformidad con la normativa vigente aplicable. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Riesgo Bajo | SI | Los profesionales designados para la elaboración revisión de los documentos precontractuales y el supervisor del contrato una vez que se haya legalizado la respectiva contratación | Desde el proceso de selección y contratación | Hasta la liquidación del contrato | Verificando las cualidades y especificidades de la información allegada | De acuerdo con la ejecución del contrato y la presentación de documentos e informes |
| 2 | General | Externo | Contratación | Operacional | Posibilidad de que el oferente no suscriba el contrato o se retrase en la suscripción por motivos de fuerza mayor | Retraso en la satisfacción de la necesidad para la entidad lo cual genera retraso en la ejecución y cumplimiento de las metas del plan operativo de la entidad y reprocesos. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Entidad | El contratista deberá advertir al supevisor del contrato como este riesgo lo puede afectar en el corto plazo por su parte el supervisor conminará al contratista a suscribir el contrato, De no ser posible se deberá realizar un estudio técnico jurídico por parte del competente contractual. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo Bajo | SI | OAJ y el contratista | En el proceso de selección y contratación | Hasta la legalización del contrato | Estableciendo comunicación directa y/o por medio escrito con el oferente seleccionado | De acuerdo con el cronograma establecido |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Posibilidad de que se presenten cambios en la legislación contractual, presupuestal y/o tributaria durante la vigencia del contrato | Posible modificación a las condiciones iniciales del contrato. Desequilibrio económico | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Riesgo alto | Contratista y entidad | Los cambios deberán ser adoptados por el contratista y la entidad, cuando la norma así lo indique. Por lo cual se deberá estar atento a la emisión de dicha normativa e informar al ggc, con el fin de que se indique e instruya sobre los tramites contractuales que sean procedentes de conformidad con la normativa aplicable, | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisor del contrato y contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del contrato | Consultando y verificando de manera permanente la normativa emitida | Durante la ejecución del contrato. |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Posible pago de servicios no prestados a satisfacción de conformidad con los requisitos técnicos establecidos en el contrato | Posible detrimento patrimonial e en la ejecución del contrato por parte del contratista, lo cual impacta en el cumplimiento de las metas de la entidad, y genera reprocesos para su consecución. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista y entidad | EL contratista y el supervisor deberán realizar la verificación detallada y oportuna de los servicios facturados, deberán mantener una comunicación constante en la cual se informen las incidencias identificadas. En caso de presentarse un incumplimiento se procederá de conformidad con la normativa vigente aplicable. | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Riesgo Medio | SI | El contratista y el supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución contractual | Verificando los servicios requeridos vs lo facturado, | Permanentemente |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero Regulatorio | Posibilidad de que se presente modificación de las condiciones iniciales del contrato generado por disposiciones emitidas por las autoridades competentes. | . Posible desequilibrio económico | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | Contratista y Entidad | Los cambios deberán ser adoptados por el contratista y la entidad, cuando la norma así lo indique, por lo cual se deberá estar atento a la emisión de dicha normativa y aplicar los procedimientos internos establecidos por la entidad. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato y Contratista | En el momento en el que ocurra una modificación de las condiciones contractuales establecidas. | Hasta la finalización del contrato | Consultando y verificando de manera permanente la normativa aplicable vigente | Durante la ejecución del contrato. |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional -Regulatorio | Posibilidad de que se presenten deficiencias en la ejecución de la supervisión del contrato. | Posibles sanciones al supervisor. Posibilidad de incumplimiento en la ejecución del objeto contractual | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo alto | Supervisor designado | Desarrollar la supervisión de conformidad con la normativa aplicable y de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Riesgo medio | SI | El Supervisor del contrato | Desde el inicio de la etapa ejecución | Hasta la terminación de la etapa de ejecución | Mediante la emisión de los informes de supervisión los cuales serán presentados para cada pago y otros según se considere pertinente por el supervisor designado | De manera permanente durante la ejecución del contrato |