Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | RIESGO CONTRATACIÓN | RIESGO FINANCIERO | El contratista puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Poner en conocimiento de los proponentes las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). Exigir manifestación de interés o conocimiento y póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | NO | ENTIDAD CONTRATANTE | Firma el contrato | Se revisa la documentación presentada por el contratista, se exige la póliza de seriedad de la oferta y de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones se procede a firmar el contrato | CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | RIESGO CONTRATACIÓN | RIESGO FINANCIERO | Que no presente la garantía exigida en los pliegos de condiciones (cumplimiento, calidad, salarios prestaciones sociales e indemn., responsabilidad civil extracont.) o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Poner en conocimiento de los proponentes las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). Exigir manifestación de interés o conocimiento. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD CONTRATANTE E INTERVENTORÍA | Aprobación de las garantías | Se revisa la documentación una vez realizada la presentación de las garantías o el cumplimiento de las condiciones exigidas en el contrato | CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO FINANCIERO | Riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato. Quiebra de la empresa. | Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación del mismo y sanciones | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Se debe verificar los indicadores financieros de la empresa y realizar un adecuado seguimiento al suministro de materiales, equipos, el pago de salarios y prestaciones. Exigir el pago y verificar la vigencia de las garantías del contrato. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | ENTIDAD CONTRATANTE, INTERVENTORÍA Y ASEGURAORA | Hasta la suscripción del acta de terminación del contrato | Seguimiento a los procesos y verificar el adecuado suministro de materiales, pago de salarios | DIARIO |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Ejecución de mayores cantidades no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución del mantenimiento. | Demora en la ejecución por correctivos necesarios | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Interventoría y/o supervisor permanente en la ejecución del mantenimiento, para controlar cantidades autorizadas, materiales, procedimientos, ajustados a lo requerido | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISOR | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor y/o supervisor | DIARIO |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Falta de idoneidad del personal técnico o profesional | Mala calidad de las actividades ejecutadas y se pone en riesgo la oportuna entrega del contrato | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Se debe verificar la experiencia e idoneidad de las personas que se contratan para ejecutar las actividades del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Hasta la suscripción del acta de terminación del contrato | Seguimiento a los procesos de mantenimiento | DIARIO |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | CALIDAD. Presencia eventual de deterioro prematuro de algunos materiales durante el proceso de desarrollo del mantenimiento | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Recopilación de fichas técnicas de materiales para evidenciar la calidad de los mismos a la fecha de desarrollo del mantenimiento, de igual manera para salvaguardar el producto final exigir la garantía de calidad. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | QUINCENAL |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Extensión en plazo de ejecución del contrato. | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento diario al cronograma de ejecución | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA, INTERVENTORÍA | Hasta la suscripción del acta de terminación del contrato | Seguimiento al cronograma de ejecución de actividades | DIARIO |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores. | Retrasos de la programación, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | El contratista durante la planeación de su oferta, deberá disponer y garantizar las fuentes de suministros como también diseñar un plan alterno que mitigue la posible falta de insumos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Inventario de Insumos Disponible de manera permanente | QUINCENAL |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean modificados con alzas previsibles. | Afectación al equilibrio económico del contrato. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | El contratista deberá realizar un costo real de los insumos, materias primas, materiales y demás a valor presente y proyectar las cifras de tal forma que Puedan absolver las alzas previsibles. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ocurrencia del evento | Verificación de precios ofrecidos en la propuesta vs precios reales de compra | Cada vez que se efectué una compra o alquiler |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Salarios Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el contratista no reconozca o demore los pagos de salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato. | Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | El contratista deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con EL DEPARTAMENTO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión. | Con cada acta de pago |
| 11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en los sitios a intervenir, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA. | Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios y trabajadores, Inconformidad con el mantenimiento por parte de la entidad | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | El Contratista deberá disponer de un Plan de Señalizaciones que controlen y mitiguen la posibilidad de accidentes de tránsito. Deberá exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal, y seguridad industrial, Verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias del Interventor. Comités técnicos, seguimiento a informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | DIARIO |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO DE LA NATURALEZA | Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de EL DEPARTAMENTO. | Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato |  | DIARIO |
| 13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Variación de cantidades debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incremente no disminuyan las Cantidades previstas para la ejecución del mantenimiento. EL DEPARTAMENTO asume las variaciones de las cantidades técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades en las variaciones que sean necesarias. | Genera variación de las cantidades previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades, para ceñirse al presupuesto contractual. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | DEPARTAMENTO - CONTRATISTA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de cantidades. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Análisis y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. | MENSUAL |
| 14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO DE LA SALUD | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la normatividad vigente. Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución del contrato, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Cada vez que haya novedad es de cambio de personal |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores, Interventorías y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores, o solicitar a la ARL que los suministre | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores | DIARIO |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO DE CORRUPCION. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista sea incitado a entregar dineros para propiciar la corrupción y beneficios individuales | Desequilibrio contractual y afectación en materiales por desequilibrios económicos | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | DEPARTAMENTO - CONTRATISTA | Se debe vigilar y reportar si por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Vigilancia permanente en la distribución de los recursos | DIARIO |