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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	G
	E
	E
	O
	INCONVENINETES EN LA LICITACION DE LA OBRA PARA EJECUCION  
	




INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO.
	











3
	3
	ALTO
	ALTO
	









CONTRATISTA
	



REALIZAR CONTROL SOBRE A LA  INTERVENTORIA QUE ESTARA A CARGO DEL SEGUIMIENTO   DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA. 
	3
	3
	7
	ALTO
	












SI
	CONTRATISTA INTERVENTORÍA
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
	MEDIANTE EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LOS SOPORTES DE SEGUIMEINTO DEL AVANCE DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA  
	CADA 15 DIAS

	2
	G
	E
	E
	O
	RETRASOS EN EL ACCESO A INFORMACIÓN IN SITU Y EX SITU DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUJETO A INTERVENTORÍA
	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	3
	3
	ALTO
	ALTO
	CONTRATISTA
	GARANTIZAR Y ADOPTAR LAS MEDIDASNECESARIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO; PARA REALIZAR LE DEBIDO SEGUIMIENTO.
	3
	3
	7
	ALTO
	SI 
	CONTRATISTA INTERVENTORÍA
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE AVANCE AL CONTRATISTA
	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	3
	G
	E
	E
	O
	NO CONTRA CON LAS CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUION DE LA OBRA A LA CUAOL SE LE HARA SEGUIMIENTO 
	INCUMPLIMIENT O A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
	3
	3
	ALTO
	ALTO
	MUNICIPIO
	DESIGNAR AL CONTRATISTA LAS CONDICIONES TECNICAS NECESARIAS PARA QUE SE RELAICE EL SEGUIMIENTO EN DEBIDA FORMA 
	3
	3
	7
	ALTO
	SI
	





MUNICIPIO
	


LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO. 
	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
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