MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS


[Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir Garantías en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide exigir Garantías como consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación y del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes deberá incluir la presente Matriz]

[bookmark: _Hlk161126696][bookmark: _Hlk37842243][bookmark: _Hlk236232416][bookmark: _Hlk236232016]Teniendo presente que dentro del presente proceso la Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO – CENACPASTO, SI solicito garantías se permite presentar la presente matriz de riesgo que forma parte del  PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA POR DOCUMENTOS TIPO  No. MC-050-CENACPAS-2026 CUYO OBJETO ES “EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO”

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.


Matriz de Riesgos

6.1. REGULATORIOS

	Nº
	
	1
	2

	CLASE
	ESPECIFICO (OBRA)
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	PLANEACION- SELECCIÓN- CONTRATACION- EJECUCION
	EJECUCIÓN

	TIPO
	REGULATORIO
	REGULATORIO
	RIESGOS DE LA NATURALEZA

	DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS (RETIE: ES EL REGLAMENTO QUE REGULA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN COLOMBIA APLICA A DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN, O LA NORMATIVIDAD QUE SE ENCUENTRE VIGENTE, ETC.)
	MODIFICACIÓN, DEROGATORIA O EXPEDICIÓN DE NUEVA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CONTRATACIÓN ESTATAL, QUE AFECTE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DURANTE SU VIGENCIA.
	RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO (ACEPTACIÓN DE OFERTA) POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES Y PANDEMIAS

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	
SANCIONES Y RE PROCESOS
	DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 
	INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO

	PROBABILIDAD
	VALORACION Y CATEGORIA (TABLA 2)
	3
POSIBLE 
	3
POSIBLE 
	3
POSIBLE 

	IMPACTO
	CALIFICACION CUALITATIVA
	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL 
	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL 
	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR

	
	CALIFICACION CUANTITATIVA
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE 5% Y 15% 
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE 5% Y 15% 
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%

	
	VALORACION Y CATEGORIA (IMPACTO TABLA 3)
	2
MENOR
	2
MENOR
	5
MAYOR

	VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD E IMPACTO)
	5
	5
	8

	 CAT EGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) (TABLA 5)
	RIESGO MEDIO
	RIEGO MEDIO
	RIESGO EXTREMO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	
100% AL CONTRATISTA
	50% CONTRATISTA
50% CONTRATANTE
	50% CONTRATISTA
50% CONTRATANTE

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS
	
CHECKLISTS TÉCNICOS NORMATIVOS Y SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO
	LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS  CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA
	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA PARA DETERMINAR  SUSPENSIÓN Y/O REPROGRAMACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRA CTUAL

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	1
RARO
	3
POSIBLE
	3
POSIBLE

	
	IMPACTO
	2
MENOR

	2
MENOR
	4
MAYOR

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD E IMPACTO)
	
3
	5
	7

	
	CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5)
	RIESGO BAJO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO ALTO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	 SUPERVISOR
	GERENTE DE PROYECTO, SUPERVISOR
	GERENTE DE PROYECTO, SUPERVISOR

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
	EN EL MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
	EN EL MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	
CON EL ACTA DE LIQUIDACION
	CON EL ACTA DE LIQUIDACION 
	CON EL ACTA DE LIQUIDACION

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	
INSPECCIONES TECNICAD
	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	EN LA PLANEACIÓN, ESTRUCTURACION YEVALUACIÓN DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	
	PERIODICIDAD  ¿CUANDO?
	MENSUAL O CUANDO SEA NECESARIO
	CUANDO SEA NECESARIO
	CUANDO SEA NECESARIO



6.2. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

	Nº
	1
	2
	3

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	PLANEACION- SELECCIÓN- CONTRATACION- EJECUCION
	CONTRATACION- EJECUCION
	CONTRATACION-EJECUCION

	TIPO
	SOCIALES O POLITICOS
	SOCIALES O POLITICOS
	SOCIALES O POLITICOS

	DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO
	OCURRENCIA DE PAROS O HUELGAS
	INESTABILIDAD DEL ORDEN SOCIAL Y GRAVE ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	CAMBIO CONJUNTO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS POR MEDIO DE LAS CUALES EL ESTADO ORGANIZA LA MANERA DE EJERCER EL PODER SOBRE LA SOCIEDAD.

	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO.
	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO.

	
	
	
	

	PROBABILIDAD
	VALORACION Y CATEGORIA (TABLA 2)
	1
RARO
	2
IMPROBABLE
	1
RARO

	IMPACTO
	CALIFICACION CUALITATIVA
	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES
	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

	
	CALIFICACION CUANTITATIVA
	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO.
	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15%
	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%

	
	VALORACION Y CATEGORIA DEL (IMPACTO) TABLA 3
	2
MENOR 
	3
MODERADO
	4
MAYOR

	VALORACIÓN DEL RIESGO
(SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO)
	3
	5
	5

	CATEGORÍA DEL RIESGO  (TABLA 5)
	RIESGO BAJO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO MEDIO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	100% AL CONTRATANTE
	100% AL CONTRATANTE
	100% AL CONTRATANTE

	TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS
	LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, EL GERENTE DE PROYECTO Y EL SUPERVISOR DEBEN MONITOREAR EL REGIMEN POLITICO VIGENTE CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	1
	2
	1

	
	IMPACTO
	2
	2
	3

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD E IMPACTO)
	3
	4
	4

	
	CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5)
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	PLANEACION
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO  DE SATISFACCIÓN

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR AL REGIMEN POLITICO
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES COANFLICTOS
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS

	
	PERIODICIDAD  ¿CUANDO?
	DIARIOS O CUANDO SEA NECESARIO
	SEMANALES O CUANDO SEA NECESARIO
	SEMANALES O CUANDO SEA NECESARIO



6.3. RIESGOS OPERACIONALES  

	[bookmark: _Hlk221181912]Nº
	
	
	1
	2
	3
	
	

	CLASE
	ESPECIFICA
	ESPECIFICA 
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	ESPECIFICA

	FUENTE
	INTERNA
	INTERNA
	EXTERNO
	INTERNO
	INTERNO
	INTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	PLANEACIÓN Y EJECUCION 
	 EJECUCION 
	EJECUCION
	PLANEACIÓN-CONTRACTUAL-EJECUCION- LIQUIDACION
	EJECUCION
	PLANEACIÓN-CONTRACTUAL-EJECUCION- LIQUIDACION
	EJECUCION

	TIPO
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL

	DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	
DEFICIENTE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS INMUEBLES
	
FALTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONTRATO
	SE PRESENTA LA EXTENSIÓN DEL PLAZO, CUANDO EL CONTRATO SE REALIZA EN TIEMPOS DISTINTOS A LOS INICIALMENTE PROGRAMADOS 
	DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EJECUTARÁ EL CONTRATO.
	INADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	 RIESGO DE PÉRDIDA O INDISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN:
ACCESO RESTRINGIDO, CAÍDA O PÉRDIDA DE DATOS EN SISTEMAS OFICIALES O DE TERCEROS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
	INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE “RESPUESTA DE LAS GARANTÍAS TECNICAS” ESTABLECIDAS. EN EL PROCESO Y CONTRATO


	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	ACTIVIDADES MAL DEFINIDAS O INSUFICIENTES
	DETERIORO PREMATURO DE INFRAESTRUCTURA Y MALA CALIDAD
	EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS.
POSIBLE AFECTACIÓN A HITOS, ENTREGABLES Y FECHAS DE CIERRE.
EVENTUALES IMPACTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, COMO AJUSTES EN SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN.
	NO EJECUCION DEL CONTRATO
	NO EJECUCION DEL CONTRATO
	IMPOSIBILIDAD TEMPORAL DE EJECUTAR ACTIVIDADES CONTRACTUALES.
RETRASOS EN ENTREGABLES O HITOS DEL CRONOGRAMA.
NECESIDAD DE REPROCESAR INFORMACIÓN.
PARALIZACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO.
PÉRDIDA DE TRAZABILIDAD DE ACTUACIONES REALIZADAS.
	DILACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

	PROBABILIDAD
	VALORACION Y CATEGORIA (TABLA 2)
	3
POSIBLE

	3
POSIBLE

	3
POSIBLE
	1
RARO
	1
RARO
	2
IMPROBABLE 
	3
POSIBLE

	IMPACTO
	CALIFICACION CUALITATIVA
	AFECTA LA EJECUIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES
	AFECTA LA EJECUIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES
	AFECTA LA EJEC UCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES

	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR
	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR 

	AFECTA LA EJEC UCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES

	AFECTA LA EJEC UCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES


	
	CALIFICACION CUANTITATIVA
	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5 Y 15 %
	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5 Y 15 %
	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15%
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%
	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15% 
	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15%

	
	VALORACION Y CATEGORIA) (IMPACTO) TABLA 3
	3
MODERADO
	3
MODERADO
	3
MODERADO 
	5

CATASTROFICO


	5

CATASTROFICO
	3
MODERADO
	3
MODERADO

	VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN + PROBABILIDAD E IMPACTO) TABLA 4
	
6
	
6
	6

	6

	6

	5

	
6


	CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5)
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO
	RIEGO ALTO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO
	RIEGO MEDIO
	RIESGO ALTO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	
100% AL CONTRATANTE
	100% AL CONTRATANTE  A TRAVES DEL SUPERVISOR DE CONTRATO
	100 % CONTRATISTA

	100% CONTRATANTE
	100% CONTRATANTE
	100% CONTRATANTE
	100% CONTRATISTA

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS
	
DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO Y REVISIÓN DE LOS INMUEBLES A LOS QUE SE LES VA A HACER EL MANTENIMIENTO.
	
INFORMES TÉCNICOS Y VISITAS PERIÓDICAS

QUE EL SUPERVISOR ASIGNADO TENGA CONOCIMIENTO TECNICO Y/O IDONEIDAD
	SOLICITAR Y GESTIONAR AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDAMENTE SUSTENTADAS, CONFORME A LA NORMATIVA Y A LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES VIGENTES.
REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, AJUSTANDO HITOS Y ENTREGABLES PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO.
DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES QUE ORIGINAN EL DESFASE (INFORMES TÉCNICOS, ACTAS, COMUNICACIONES).
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA MINIMIZAR NUEVOS RETRASOS.
COORDINAR DE MANERA PERMANENTE ENTRE LAS PARTES PARA ANTICIPAR IMPACTOS Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS OPORTUNAS.
	VERIFICACION EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR UN VALOR EQUIVALENTE A LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO Y/O PRESTACION DEL SERVICIO
EXPEDICIÓN OPORTUNA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO O CUALQUIER ADICION AL MISMO
	VERIFICAR QUE SE REALICE EL REGISTRO PRESUPUESTAL EN CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO O CUALQUIER ADICION AL MISMO
Y VERIFICACION DE EJECUCIÓN DE VALORES ASIGNADOS POR RUBRO A CADA UNIDAD MILITAR.
	
GARANTIZAR RECURSOS HUMANOS, TECNOLOGICOS, REDES DE CONEXIÓN, PLATAFORMAS VIRTUAL OPTIMAS, PARA EL DESARROLLO CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS.
	SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN, PLASMADA EN INFORMES.
 AJUSTAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE  HITOS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO.


	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	1
	1
	3
	1
	1
	2
	3

	
	IMPACTO
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	2

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD E IMPACTO) 
	
2
	
2
	5
	2
	2
	
4
	5

	
	CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5)
	
RIESGO BAJO
	
RIESGO BAJO 
	RIESGO MEDIO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO  MEDIO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	
EN ETAPA DE PLANEACIÓN: PERSONAL ENCARGADO DE PLANEACION DE LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES BENEFICIADAS Y EN LA ETAPA FDE EJECUCION DEL CONTRATO EL SUPERVISOR 
	
SUPERVISOR DEL CONTRATO
	SUPERVISOR
	GERENTE DE PROYECTO, JEFE DE PLANES Y JEFE DE PRESUPUESTO
	GERENTE DE PROYECTO,  JEFE DE PRESUPUESTO Y SUPERVISOR
	GERENTE DE PROYECTO, SUPERVISOR Y JEFE DE CONTRATACIÓN
	
SUPERVISOR

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	
EN EL MOMENTO DE REALIZAR LOS PLANES DE NECESIDADES DE LAS UNIDADES BENEFICIDAS IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES REALES 
	

CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
	EN EL MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
	CON LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
	CON LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL 
Y 
EL PRIMER INFORME DE SUPERVISION 
	
CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
	EL MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN
	CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN
	CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
	CON EL ACTA DE LIQUIDACION
	CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN
	CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN
	CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	
REVISIÓN TECNICA MENSUAL, INFORMES DE SUPERVISIÓN
	SEGUIMIENTO Y CONTRO DE EJECUCIÓN, REVISIÓN TECNICA MENSUAL, INFORMES DE SUPERVISIÓN
	INFORMES DE SUPERVISION
	CON EL REGISTRO DE COMPROMISO
	INFORMES DE SUPERVISOR Y VERIFICACION DE SECCIÓN DE REVISIÓN DE FACTURACION 
	INFORME DE PERSONAL ASIGNADO PARA  MANEJO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN TICS
	INFORMES DE SUPERVISION

	
	PERIODICIDAD  ¿CUANDO?
	
MENSUAL O CUANDO SEA NECESARIO
	
MENSUAL O CUANDO SEA NECESARIO
	SEMANAL O CUANDO SEA NECESARIO
	AL MOMENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO Y ADJUDICACIÓN O CUANDO SEA NECESARIO
	PERMANENTE O CUANDO SEA NECESARIO 
	DIARIA O CUANDO SEA NECESARIO 
	SEMANAL O CUANDO SEA NECESARIO



6.4. RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

	Nº
	1
	2
	3
	4
	5

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	INTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	SELECCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	R. ECONÓMICO
	R. ECONÓMICO
	R. ECONÓMICO
	R. ECONÓMICOS
	R. FINANCIERO

	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	ENCARECIMIENTO DE LOS PRECIOS, DERIVADO DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO, COMO LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS U OBRA
	RIESGO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.
	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	NO REALIZAR LOS PAGOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEFINIDOS, POR PARTE DE LA ENTIDAD.
	FALTA DE LIQUIDEZ O INSUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA PARA ASUMIR LOS COSTOS ASOCIADOS AL SUMINISTRO DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO U OBRA

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	INCREMENTO EN LOS COSTOS Y AFECTACIÓN AL PRECIO FINAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS U OBRA CONTRATADOS
	DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O UNA ADJUDICACIÓN CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO SIEMPRE Y CUNADO UNA VEZ REQUERIDO POR LA ENTIDAD, EL PROPONENTE JUSTIFIQUE DE MANERA SATISFACTORIA Y CONFORME A LA GUÍA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
	QUE NO SEA SOSTENIBLE LA PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	RETRASO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAGOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA INVITACIÓN.
	INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, RETRASOS EN EL ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS U OBRA, AFECTACIÓN A LA CONTINUIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS U OBRA Y POSIBLE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO O PROCESO DE INCUMPLIENDO.

	PROBABILIDAD
	VALORACIÓN Y CATEGORÍA        ( TABLA 2) 
	3
POSIBLE
	4
PROBABLE
	1
RARO
	1
RARO
	3
POSIBLE

	IMPACTO 
 
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	AFECTA LA AEJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES
	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL
	PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITAN O LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.
	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
	PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITAN O LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.

	
	CALIFICACIÓN CUANTITATIVA
	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15%
	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO EN MÁS DEL 30%
	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30 %
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO EN MÁS DEL 30%

	
	VALORACIÓN Y CATEGORIA (IMPACTO) TABLA 3)
	3
MODERADO
	2
MENOR
	4
MAYOR
	4
MAYOR
	4 
MENOR

	VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO)
	6
	6
	5
	5
	7

	CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5)
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO ALTO

	¿A QUIÉN SE LE AGINA?
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATANTE
	100% CONTRATISTA

	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	DE ACUERDO AL ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR SE DEBEN EVALUAR LAS VARIABLES QUE AFECTAN EL PRECIO FINAL, PARA LO CUAL SE DEBEN REALIZAR PROYECCIONES DEL PRECIO DE MERCADO EN ADQUISICIONES ANTERIORES Y PRECIO DE MERCADO EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN.
	POR PARTE DEL PROPONENTE, REALIZAR UNA REAL PROYECCIÓN DE PRECIOS, ANALIZANDO COSTOS, GASTOS, UTILIDAD RAZONABLE Y DEMÁS VARIABLES.  POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE LOS PROPONENTES Y EN CASO DE DETECTARSE UN PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO HACER EL REQUERIMIENTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO  EN  LA LEGISLACIÓN CONTRACTUAL Y GUÍAS DE COLOMBIA COMPRA EFEICIENTE VIGENTES.
	CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
 ALERTAS TEMPRANAS SOBRE DESVIACIONES MEDIANTE INFORMES OBLIGATORIOS, POR PARTE DEL SUPERVISOR 
REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SIN DESMEJORAR LAS CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS ELEMENTOS BIENES Y/O SERVICIOS  U OBRA CONTRATADOS.
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.
DEBIDO PROCESO, PARA DECLARATORIA DE INCUMPLIIENTO.
	AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS PARA LOS PAGOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN SUJETOS POR A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
	

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE FLUJO DE CAJA Y CAPACIDAD DE AUTOENDEUDAMIENTO, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

POR PARTE DE LA ENTIDAD EXIGIR GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO ADECUADAS. 

REALIZAR SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO CONTRACTUAL


	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	2
	4
	1
	1
	2

	
	IMPACTO
	1
	1
	4
	2
	4

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO)
	3
	5
	5
	3
	6

	
	CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5)
	RIESGO BAJO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	COMITÉ ECONOMICO ESTRUCTURADOR
	PROPONENTE Y COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR
	GERENTE DEL PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO/
	SECCIÓN DE FACTURACIÓN Y TESOTERIA
	
EL CONTRATISTA

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	ESTRUCTURACIÓN ECONOMICA Y ESTUDIOS DE MERCEDO
	DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA Y LA EVALUACIÓN DE LA MISMA
	UNA VEZ SE CONOCE EL RIESGO POR PARTE DEL  SUPERVISOR DEL CONTRATO
	INMEDIATO A LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS
	
ESTRUCTURACION DE OFERTA O PROPUESTA ECONÓMICA

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	ADJUDICACIÓN
	AL TERMINO DE LAS EVALUACIONES
	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN O LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
	CON EL INFORME FINAL DE SUPERVISOR
	
ACTA DE ENTREA RECIBO A SATISFACCION FINAL

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	DURANTE LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR
	UNA VEZ SE CONOCE LA DIFICULTAD
DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA OFERTA POR PARTE DEL PROPONENTE.
MEDIANTE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA REALIZADA POR EL COMITÉ.
 
	CON EL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN 
	BAJO LOS PAGOS MENSUALES Y LOS MÍNIMOS ENTREGABLES
	SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS, PLAZOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
EL CONTRATISTA DEBE 

	
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
	ETAPA PRECONTRACTUAL O CUANDO SEA NECESARIO
	TRASCURSO DE LAS EVALUACIONES O CUANDO SEA NECESARIO
	PERIODICAMENTE DE ACUARDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O O CUANDO SEA NECESARIO
	PERIODICAMENTE DE ACUARDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO Y/O O CUANDO SEA NECESARIO
	
MENSUALES O CUANDO SEA NECESARIO



7.1. RIESGOS DE LA NATURALEZA

	Nº
	1

	CLASE
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCION

	TIPO
	NATURALEZA

	DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES y PANDEMIAS



	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO.

	
	

	PROBABILIDAD
	VALORACION Y CATEGORIA ( TABLA 2)
	4
PROBABLE

	
	
	

	IMPACTO
	CALIFICACION CUALITATIVA
	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

	
	CALIFICACION CUANTITATIVA
	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%

	
	VALORACION Y CATEGORIA ( DEL IMPACTO TABLA 3)
	4
MAYOR

	VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO)
	8

	CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5)
	RIESGO EXTREMO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	50% AL CONTRATISTA
50% A LA ENTIDAD CONTRATANTE

	TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD 
	4
PROBABLE

	
	IMPACTO
	3
MODERADO

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO) 
	7
MAYOR

	
	CATEGORÍA CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5)
	RIESGO ALTO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS

	
	PERIODICIDAD  ¿CUANDO?
	SEMANAL O CUANDO RESULTE NECESARIO



7.2. RIESGOS AMBIENTALES

	Nº
	1
	

	CLASE
	ESPECIFICO
	ESPECIFICO

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCION
	EJECUCION

	TIPO
	AMBIENTAL
	AMBIENTAL

	DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	
INOBSERVANCIA DE NORMATIVAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DISPOSICIONES FINALES DE ESCOMBROS Y OTROS, APLICABLES. 
LAS O0BRAS SUELEN ESTAR CLASIFICADOS COMO ACTIVIDADES QUE REQUIEREN MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ESCOMBROS BAJO ESTÁNDARES ESPECÍFICOS, QUE SE ENCUENTREN VIGENTES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL SEÑALADAS EN PROCESO DE SELECCION, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS, ASI COMO TAMBIEN DE NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES EN VIRTUD DEL CUAL “SE PROHÍBE DESCARGAR, SIN AUTORIZACIÓN, LOS RESIDUOS, BASURAS Y DESPERDICIOS Y, EN GENERAL, DESECHOS QUE DETERIOREN LOS SUELOS O CAUSEN DAÑO O MOLESTIA A INDIVIDUOS O NÚCLEOS HUMANOS”, A LOS PRINCIPIOS AMBIENTALES ENUNCIADOS EN LA LEY Y NORMATIVIDAD VIGENTE FRENTE A  LA RESPONSABILIDAD DE LOS PRODUCTORES DE ESCOMBROS EN LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN LAS ESCOMBRERAS AUTORIZADAS.
MULTAS Y SANCIONES POR ENTES REGULADORES EN MATERIA AMBIENTAL

	
CONTAMINACION AUDITIVA 

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DAÑOS AL ECOSISTEMA Y MEDIOAMBIENTE, DAÑOS A TERCEROS.  
SANCIONES ECONÓMICAS Y MULTAS POR AUTORIDADES REGULATORIAS.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS.

DAÑOS AMBIENTALES (CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y FUENTES HÍDRICAS).

AFECTACIONES A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.

DAÑO REPUTACIONAL PARA LA ENTIDAD.
	
AFECTACIÓN A COMUNIDAD

	PROBABILIDAD
	VALORACION Y CATEGORIA ( TABLA 2)
	3
POSIBLE
	3
POSIBLE

	IMPACTO
	CALIFICACION CUALITATIVA
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES 

	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL


	
	CALIFICACION CUANTITATIVA
	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15%
	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO

	
	VALORACION Y CATEGORIA (TABLA 3)
	3
MODERADO
	2
MENOR

	VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO) 
	6
	5

	CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5)
	RIESGO ALTO
	RIESGO MEDIO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	100% AL CONTRATISTA

	100% AL CONTRATISTA


	TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A SOLICITAR AL CONTRATISTA LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION, A FIN DE VALORARLAS.
IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS
CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL
USO DE MATERIALES ECOAMIGABLES
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE DERRAMES Y DISPOSICION DE RESIDUOS
CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL LOCAL
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A SOLICITAR AL CONTRATISTA LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION, A FIN DE VALORARLAS.

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	3
POSIBLE
	3
POSIBLE

	
	IMPACTO
	2
MENOR
	1
INSIGNIFICANTE

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO)
	5
	
4

	
	CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5)
	RIESGO MEDIO
	
ROESGO BAJO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y EJECUCION
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y EJECUCION

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN Y ACTA DE LIQUIDACION
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN Y ACTA DE LIQUIDACION

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN  LA VALORACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS , ADEMAS CON LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PROCESOS ALTERNOS CON TERCEROS
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN  LA VALORACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS , ADEMAS CON LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PROCESOS ALTERNOS CON TERCEROS

	
	PERIODICIDAD  ¿CUANDO?
	MENSUALES O CUANDO RESULTE NECESARIO
	MENSUALES O CUANDO RESULTE NECESARIO
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