[Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir Garantías en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide exigir Garantías como consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación y del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes deberá incluir la presente Matriz]

Teniendo presente que dentro del presente proceso la Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO – CENACPASTO, SI solicito garantías se permite presentar la presente matriz de riesgo que forma parte del  PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA POR DOCUMENTOS TIPO  No. MC-050-CENACPAS-2026 CUYO OBJETO ES “EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO”

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

  - REGULATORIOS

| Nº |  |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | ESPECIFICO (OBRA) | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | PLANEACION- SELECCIÓN- CONTRATACION- EJECUCION | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | REGULATORIO | REGULATORIO | RIESGOS DE LA NATURALEZA |
| DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS (RETIE: ES EL REGLAMENTO QUE REGULA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN COLOMBIA APLICA A DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN, O LA NORMATIVIDAD QUE SE ENCUENTRE VIGENTE, ETC.) | MODIFICACIÓN, DEROGATORIA O EXPEDICIÓN DE NUEVA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CONTRATACIÓN ESTATAL, QUE AFECTE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DURANTE SU VIGENCIA. | RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO (ACEPTACIÓN DE OFERTA) POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES Y PANDEMIAS |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | SANCIONES Y RE PROCESOS | DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES | INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO |
| PROBABILIDAD | VALORACION Y CATEGORIA (TABLA 2) | 3 POSIBLE | 3 POSIBLE | 3 POSIBLE |
| IMPACTO | CALIFICACION CUALITATIVA | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR |
|  | CALIFICACION CUANTITATIVA | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE 5% Y 15% | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE 5% Y 15% | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30% |
|  | VALORACION Y CATEGORIA (IMPACTO TABLA 3) | 2 MENOR | 2 MENOR | 5 MAYOR |
| VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD E IMPACTO) |  | 5 | 5 | 8 |
| CAT EGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) (TABLA 5) |  | RIESGO MEDIO | RIEGO MEDIO | RIESGO EXTREMO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | 100% AL CONTRATISTA | 50% CONTRATISTA 50% CONTRATANTE | 50% CONTRATISTA 50% CONTRATANTE |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | CHECKLISTS TÉCNICOS NORMATIVOS Y SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO | LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA PARA DETERMINAR SUSPENSIÓN Y/O REPROGRAMACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRA CTUAL |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 RARO | 3 POSIBLE | 3 POSIBLE |
|  | IMPACTO | 2 MENOR | 2 MENOR | 4 MAYOR |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD E IMPACTO) | 3 | 5 | 7 |
|  | CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO ALTO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR | GERENTE DE PROYECTO, SUPERVISOR | GERENTE DE PROYECTO, SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | EN EL MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | EN EL MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON EL ACTA DE LIQUIDACION | CON EL ACTA DE LIQUIDACION | CON EL ACTA DE LIQUIDACION |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | INSPECCIONES TECNICAD | EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EN LA PLANEACIÓN, ESTRUCTURACION YEVALUACIÓN DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MENSUAL O CUANDO SEA NECESARIO | CUANDO SEA NECESARIO | CUANDO SEA NECESARIO |

  - RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

| Nº |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | PLANEACION- SELECCIÓN- CONTRATACION- EJECUCION | CONTRATACION- EJECUCION | CONTRATACION-EJECUCION |
| TIPO |  | SOCIALES O POLITICOS | SOCIALES O POLITICOS | SOCIALES O POLITICOS |
| DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO | OCURRENCIA DE PAROS O HUELGAS | INESTABILIDAD DEL ORDEN SOCIAL Y GRAVE ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | CAMBIO CONJUNTO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS POR MEDIO DE LAS CUALES EL ESTADO ORGANIZA LA MANERA DE EJERCER EL PODER SOBRE LA SOCIEDAD. | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. |
| PROBABILIDAD | VALORACION Y CATEGORIA (TABLA 2) | 1 RARO | 2 IMPROBABLE | 1 RARO |
| IMPACTO | CALIFICACION CUALITATIVA | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL |
|  | CALIFICACION CUANTITATIVA | LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO. | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15% | INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% |
|  | VALORACION Y CATEGORIA DEL (IMPACTO) TABLA 3 | 2 MENOR | 3 MODERADO | 4 MAYOR |
| VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO) |  | 3 | 5 | 5 |
| CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) |  | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | 100% AL CONTRATANTE | 100% AL CONTRATANTE | 100% AL CONTRATANTE |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, EL GERENTE DE PROYECTO Y EL SUPERVISOR DEBEN MONITOREAR EL REGIMEN POLITICO VIGENTE CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 1 |
|  | IMPACTO | 2 | 2 | 3 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD E IMPACTO) | 3 | 4 | 4 |
|  | CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | PLANEACION | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR AL REGIMEN POLITICO | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES COANFLICTOS | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | DIARIOS O CUANDO SEA NECESARIO | SEMANALES O CUANDO SEA NECESARIO | SEMANALES O CUANDO SEA NECESARIO |

  - RIESGOS OPERACIONALES

| Nº |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | ESPECIFICA | ESPECIFICA | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICA |
| FUENTE |  | INTERNA | INTERNA | EXTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | PLANEACIÓN Y EJECUCION | EJECUCION | EJECUCION | PLANEACIÓN-CONTRACTUAL-EJECUCION- LIQUIDACION | EJECUCION | PLANEACIÓN-CONTRACTUAL-EJECUCION- LIQUIDACION | EJECUCION |
| TIPO |  | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | DEFICIENTE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS INMUEBLES | FALTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONTRATO | SE PRESENTA LA EXTENSIÓN DEL PLAZO, CUANDO EL CONTRATO SE REALIZA EN TIEMPOS DISTINTOS A LOS INICIALMENTE PROGRAMADOS | DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EJECUTARÁ EL CONTRATO. | INADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RIESGO DE PÉRDIDA O INDISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN: ACCESO RESTRINGIDO, CAÍDA O PÉRDIDA DE DATOS EN SISTEMAS OFICIALES O DE TERCEROS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE “RESPUESTA DE LAS GARANTÍAS TECNICAS” ESTABLECIDAS. EN EL PROCESO Y CONTRATO |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | ACTIVIDADES MAL DEFINIDAS O INSUFICIENTES | DETERIORO PREMATURO DE INFRAESTRUCTURA Y MALA CALIDAD | EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS. POSIBLE AFECTACIÓN A HITOS, ENTREGABLES Y FECHAS DE CIERRE. EVENTUALES IMPACTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, COMO AJUSTES EN SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN. | NO EJECUCION DEL CONTRATO | NO EJECUCION DEL CONTRATO | IMPOSIBILIDAD TEMPORAL DE EJECUTAR ACTIVIDADES CONTRACTUALES. RETRASOS EN ENTREGABLES O HITOS DEL CRONOGRAMA. NECESIDAD DE REPROCESAR INFORMACIÓN. PARALIZACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO. PÉRDIDA DE TRAZABILIDAD DE ACTUACIONES REALIZADAS. | DILACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO |
| PROBABILIDAD | VALORACION Y CATEGORIA (TABLA 2) | 3 POSIBLE | 3 POSIBLE | 3 POSIBLE | 1 RARO | 1 RARO | 2 IMPROBABLE | 3 POSIBLE |
| IMPACTO | CALIFICACION CUALITATIVA | AFECTA LA EJECUIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | AFECTA LA EJECUIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | AFECTA LA EJEC UCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR | PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR | AFECTA LA EJEC UCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | AFECTA LA EJEC UCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES |
|  | CALIFICACION CUANTITATIVA | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5 Y 15 % | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5 Y 15 % | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15% | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30% | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30% | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15% | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15% |
|  | VALORACION Y CATEGORIA) (IMPACTO) TABLA 3 | 3 MODERADO | 3 MODERADO | 3 MODERADO | 5 CATASTROFICO | 5 CATASTROFICO | 3 MODERADO | 3 MODERADO |
| VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN + PROBABILIDAD E IMPACTO) TABLA 4 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) |  | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIEGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIEGO MEDIO | RIESGO ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | 100% AL CONTRATANTE | 100% AL CONTRATANTE A TRAVES DEL SUPERVISOR DE CONTRATO | 100 % CONTRATISTA | 100% CONTRATANTE | 100% CONTRATANTE | 100% CONTRATANTE | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO Y REVISIÓN DE LOS INMUEBLES A LOS QUE SE LES VA A HACER EL MANTENIMIENTO. | INFORMES TÉCNICOS Y VISITAS PERIÓDICAS QUE EL SUPERVISOR ASIGNADO TENGA CONOCIMIENTO TECNICO Y/O IDONEIDAD | SOLICITAR Y GESTIONAR AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDAMENTE SUSTENTADAS, CONFORME A LA NORMATIVA Y A LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES VIGENTES. REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, AJUSTANDO HITOS Y ENTREGABLES PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO. DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES QUE ORIGINAN EL DESFASE (INFORMES TÉCNICOS, ACTAS, COMUNICACIONES). IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA MINIMIZAR NUEVOS RETRASOS. COORDINAR DE MANERA PERMANENTE ENTRE LAS PARTES PARA ANTICIPAR IMPACTOS Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS OPORTUNAS. | VERIFICACION EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR UN VALOR EQUIVALENTE A LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO Y/O PRESTACION DEL SERVICIO EXPEDICIÓN OPORTUNA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO O CUALQUIER ADICION AL MISMO | VERIFICAR QUE SE REALICE EL REGISTRO PRESUPUESTAL EN CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO O CUALQUIER ADICION AL MISMO Y VERIFICACION DE EJECUCIÓN DE VALORES ASIGNADOS POR RUBRO A CADA UNIDAD MILITAR. | GARANTIZAR RECURSOS HUMANOS, TECNOLOGICOS, REDES DE CONEXIÓN, PLATAFORMAS VIRTUAL OPTIMAS, PARA EL DESARROLLO CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS. | SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN, PLASMADA EN INFORMES. AJUSTAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE HITOS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO. |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | IMPACTO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD E IMPACTO) | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
|  | CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | EN ETAPA DE PLANEACIÓN: PERSONAL ENCARGADO DE PLANEACION DE LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES BENEFICIADAS Y EN LA ETAPA FDE EJECUCION DEL CONTRATO EL SUPERVISOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR | GERENTE DE PROYECTO, JEFE DE PLANES Y JEFE DE PRESUPUESTO | GERENTE DE PROYECTO, JEFE DE PRESUPUESTO Y SUPERVISOR | GERENTE DE PROYECTO, SUPERVISOR Y JEFE DE CONTRATACIÓN | SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | EN EL MOMENTO DE REALIZAR LOS PLANES DE NECESIDADES DE LAS UNIDADES BENEFICIDAS IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES REALES | CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | EN EL MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | CON LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | CON LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PRIMER INFORME DE SUPERVISION | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | EL MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION | CON EL ACTA DE LIQUIDACION | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | REVISIÓN TECNICA MENSUAL, INFORMES DE SUPERVISIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTRO DE EJECUCIÓN, REVISIÓN TECNICA MENSUAL, INFORMES DE SUPERVISIÓN | INFORMES DE SUPERVISION | CON EL REGISTRO DE COMPROMISO | INFORMES DE SUPERVISOR Y VERIFICACION DE SECCIÓN DE REVISIÓN DE FACTURACION | INFORME DE PERSONAL ASIGNADO PARA MANEJO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN TICS | INFORMES DE SUPERVISION |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MENSUAL O CUANDO SEA NECESARIO | MENSUAL O CUANDO SEA NECESARIO | SEMANAL O CUANDO SEA NECESARIO | AL MOMENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO Y ADJUDICACIÓN O CUANDO SEA NECESARIO | PERMANENTE O CUANDO SEA NECESARIO | DIARIA O CUANDO SEA NECESARIO | SEMANAL O CUANDO SEA NECESARIO |

  - RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

| Nº |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN | SELECCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICOS | R. FINANCIERO |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | ENCARECIMIENTO DE LOS PRECIOS, DERIVADO DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO, COMO LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS U OBRA | RIESGO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS. | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | NO REALIZAR LOS PAGOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEFINIDOS, POR PARTE DE LA ENTIDAD. | FALTA DE LIQUIDEZ O INSUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA PARA ASUMIR LOS COSTOS ASOCIADOS AL SUMINISTRO DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO U OBRA |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | INCREMENTO EN LOS COSTOS Y AFECTACIÓN AL PRECIO FINAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS U OBRA CONTRATADOS | DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O UNA ADJUDICACIÓN CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO SIEMPRE Y CUNADO UNA VEZ REQUERIDO POR LA ENTIDAD, EL PROPONENTE JUSTIFIQUE DE MANERA SATISFACTORIA Y CONFORME A LA GUÍA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. | QUE NO SEA SOSTENIBLE LA PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RETRASO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAGOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA INVITACIÓN. | INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, RETRASOS EN EL ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS U OBRA, AFECTACIÓN A LA CONTINUIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS U OBRA Y POSIBLE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO O PROCESO DE INCUMPLIENDO. |
| PROBABILIDAD |  | VALORACIÓN Y CATEGORÍA ( TABLA 2) | 3 POSIBLE | 4 PROBABLE | 1 RARO | 1 RARO | 3 POSIBLE |
| IMPACTO |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA | AFECTA LA AEJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITAN O LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITAN O LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. |
|  |  | CALIFICACIÓN CUANTITATIVA | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15% | LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO EN MÁS DEL 30% | INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30 % | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO EN MÁS DEL 30% |
|  |  | VALORACIÓN Y CATEGORIA (IMPACTO) TABLA 3) | 3 MODERADO | 2 MENOR | 4 MAYOR | 4 MAYOR | 4 MENOR |
| VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO) |  |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) |  |  | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO ALTO |
| ¿A QUIÉN SE LE AGINA? |  |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATANTE | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | DE ACUERDO AL ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR SE DEBEN EVALUAR LAS VARIABLES QUE AFECTAN EL PRECIO FINAL, PARA LO CUAL SE DEBEN REALIZAR PROYECCIONES DEL PRECIO DE MERCADO EN ADQUISICIONES ANTERIORES Y PRECIO DE MERCADO EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN. | POR PARTE DEL PROPONENTE, REALIZAR UNA REAL PROYECCIÓN DE PRECIOS, ANALIZANDO COSTOS, GASTOS, UTILIDAD RAZONABLE Y DEMÁS VARIABLES. POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE LOS PROPONENTES Y EN CASO DE DETECTARSE UN PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO HACER EL REQUERIMIENTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN CONTRACTUAL Y GUÍAS DE COLOMBIA COMPRA EFEICIENTE VIGENTES. | CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. ALERTAS TEMPRANAS SOBRE DESVIACIONES MEDIANTE INFORMES OBLIGATORIOS, POR PARTE DEL SUPERVISOR REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SIN DESMEJORAR LAS CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS ELEMENTOS BIENES Y/O SERVICIOS U OBRA CONTRATADOS. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. DEBIDO PROCESO, PARA DECLARATORIA DE INCUMPLIIENTO. | AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS PARA LOS PAGOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN SUJETOS POR A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE FLUJO DE CAJA Y CAPACIDAD DE AUTOENDEUDAMIENTO, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL POR PARTE DE LA ENTIDAD EXIGIR GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO ADECUADAS. REALIZAR SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO CONTRACTUAL |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD |  | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|  | IMPACTO |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO) |  | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
|  | CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) |  | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | COMITÉ ECONOMICO ESTRUCTURADOR | PROPONENTE Y COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR | GERENTE DEL PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO/ | SECCIÓN DE FACTURACIÓN Y TESOTERIA | EL CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  |  | ESTRUCTURACIÓN ECONOMICA Y ESTUDIOS DE MERCEDO | DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA Y LA EVALUACIÓN DE LA MISMA | UNA VEZ SE CONOCE EL RIESGO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | INMEDIATO A LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS | ESTRUCTURACION DE OFERTA O PROPUESTA ECONÓMICA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ADJUDICACIÓN | AL TERMINO DE LAS EVALUACIONES | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN O LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | CON EL INFORME FINAL DE SUPERVISOR | ACTA DE ENTREA RECIBO A SATISFACCION FINAL |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  | DURANTE LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR | UNA VEZ SE CONOCE LA DIFICULTAD DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA OFERTA POR PARTE DEL PROPONENTE. MEDIANTE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA REALIZADA POR EL COMITÉ. | CON EL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN | BAJO LOS PAGOS MENSUALES Y LOS MÍNIMOS ENTREGABLES | SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS, PLAZOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EL CONTRATISTA DEBE |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |  | ETAPA PRECONTRACTUAL O CUANDO SEA NECESARIO | TRASCURSO DE LAS EVALUACIONES O CUANDO SEA NECESARIO | PERIODICAMENTE DE ACUARDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O O CUANDO SEA NECESARIO | PERIODICAMENTE DE ACUARDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO Y/O O CUANDO SEA NECESARIO | MENSUALES O CUANDO SEA NECESARIO |

  - RIESGOS DE LA NATURALEZA

| Nº |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCION |
| TIPO |  | NATURALEZA |
| DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES y PANDEMIAS |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. |
| PROBABILIDAD | VALORACION Y CATEGORIA ( TABLA 2) | 4 PROBABLE |
| IMPACTO | CALIFICACION CUALITATIVA | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL |
|  | CALIFICACION CUANTITATIVA | INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% |
|  | VALORACION Y CATEGORIA ( DEL IMPACTO TABLA 3) | 4 MAYOR |
| VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO) |  | 8 |
| CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) |  | RIESGO EXTREMO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | 50% AL CONTRATISTA 50% A LA ENTIDAD CONTRATANTE |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 4 PROBABLE |
|  | IMPACTO | 3 MODERADO |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO) | 7 MAYOR |
|  | CATEGORÍA CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) | RIESGO ALTO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | SEMANAL O CUANDO RESULTE NECESARIO |

  - RIESGOS AMBIENTALES

| Nº |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | ESPECIFICO | ESPECIFICO |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCION | EJECUCION |
| TIPO |  | AMBIENTAL | AMBIENTAL |
| DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | INOBSERVANCIA DE NORMATIVAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DISPOSICIONES FINALES DE ESCOMBROS Y OTROS, APLICABLES. LAS O0BRAS SUELEN ESTAR CLASIFICADOS COMO ACTIVIDADES QUE REQUIEREN MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ESCOMBROS BAJO ESTÁNDARES ESPECÍFICOS, QUE SE ENCUENTREN VIGENTES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL SEÑALADAS EN PROCESO DE SELECCION, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS, ASI COMO TAMBIEN DE NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES EN VIRTUD DEL CUAL “SE PROHÍBE DESCARGAR, SIN AUTORIZACIÓN, LOS RESIDUOS, BASURAS Y DESPERDICIOS Y, EN GENERAL, DESECHOS QUE DETERIOREN LOS SUELOS O CAUSEN DAÑO O MOLESTIA A INDIVIDUOS O NÚCLEOS HUMANOS”, A LOS PRINCIPIOS AMBIENTALES ENUNCIADOS EN LA LEY Y NORMATIVIDAD VIGENTE FRENTE A LA RESPONSABILIDAD DE LOS PRODUCTORES DE ESCOMBROS EN LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN LAS ESCOMBRERAS AUTORIZADAS. MULTAS Y SANCIONES POR ENTES REGULADORES EN MATERIA AMBIENTAL | CONTAMINACION AUDITIVA |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DAÑOS AL ECOSISTEMA Y MEDIOAMBIENTE, DAÑOS A TERCEROS. SANCIONES ECONÓMICAS Y MULTAS POR AUTORIDADES REGULATORIAS. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS. DAÑOS AMBIENTALES (CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y FUENTES HÍDRICAS). AFECTACIONES A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. DAÑO REPUTACIONAL PARA LA ENTIDAD. | AFECTACIÓN A COMUNIDAD |
| PROBABILIDAD | VALORACION Y CATEGORIA ( TABLA 2) | 3 POSIBLE | 3 POSIBLE |
| IMPACTO | CALIFICACION CUALITATIVA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL |
|  | CALIFICACION CUANTITATIVA | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15% | LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO |
|  | VALORACION Y CATEGORIA (TABLA 3) | 3 MODERADO | 2 MENOR |
| VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO) |  | 6 | 5 |
| CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) |  | RIESGO ALTO | RIESGO MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A SOLICITAR AL CONTRATISTA LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION, A FIN DE VALORARLAS. IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL USO DE MATERIALES ECOAMIGABLES SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE DERRAMES Y DISPOSICION DE RESIDUOS CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL LOCAL | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A SOLICITAR AL CONTRATISTA LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION, A FIN DE VALORARLAS. |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 3 POSIBLE | 3 POSIBLE |
|  | IMPACTO | 2 MENOR | 1 INSIGNIFICANTE |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACIÓN PROBABILIDAD + IMPACTO) | 5 | 4 |
|  | CATEGORÍA DEL RIESGO (TABLA 5) | RIESGO MEDIO | ROESGO BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y EJECUCION | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y EJECUCION |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN Y ACTA DE LIQUIDACION | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN Y ACTA DE LIQUIDACION |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN LA VALORACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS , ADEMAS CON LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PROCESOS ALTERNOS CON TERCEROS | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN LA VALORACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS , ADEMAS CON LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PROCESOS ALTERNOS CON TERCEROS |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MENSUALES O CUANDO RESULTE NECESARIO | MENSUALES O CUANDO RESULTE NECESARIO |