Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

- PROBABILIDAD DEL RIESGO

|  | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
| --- | --- | --- |
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 |

- IMPACTO DE RIESGO

|  |  | IMPACTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobre-costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato |
| CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

VALORACIÓN DEL RIESGO

|  |  |  | IMPACTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
|  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobre-costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato |
|  | CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- CATEGORÍA DEL RIESGO

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
| --- | --- |
| 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |  |
| 6 y 7 | Riesgo alto |  |
| 5 | Riesgo medio |  |
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |  |

ASIGNACIÓN DEL RIESGO:

|  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliego de condiciones, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | No participación de oferentes en el proceso de licitación | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal |
| 2 | General | Interno | Planeación | Administrativo | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Detrimento patrimonial del erario público o posible incumplimiento del contrato por rompimiento del equilibrio económico | 1 | 3 | 4 | bajo | Entidad Estatal |
| 3 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo de colusión. | Distorsión del Proceso de selección cuando varios oferentes conforman alianzas con el fin de aumentar las posibilidades de lograr la adjudicación de un contrato, lo que implica que dicha adjudicación no es el resultado de propuestas basadas en el libre juego de la oferta y la demanda, sino, por el contrario, la consecuencia de acuerdos ilegales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Proponentes |
| 4 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas: Es el caso en el que la oferta económica que se encuentra por debajo del promedio de Precios de mercado, pero que ha superado el punto de no pérdida | Se pone en riesgo la calidad del objeto contratado cuando, al ejecutarse el contrato, el contratista, para no perder como consecuencia de una oferta artificial, pretenda colocar bienes de menor calidad de la ofrecida con el fin de evitar la pérdida en su patrimonio. | 3 | 3 | 6 | Alto | Proponentes |
| 5 | General | Externo | Contratación | Jurídico | La no suscripción oportuna del contrato por parte del adjudicatario. | Retraso en la ejecución del Contrato o declaratorio de desierto del proceso | 1 | 5 | 6 | Alto | Proponentes |
| 6 | General | Externo | Planeación y ejecución | Financiero | Problemas de liquidez del contratista por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato, ocasionando Posibles reclamaciones por parte del personal contratado por el contratista para la ejecución del objeto poniendo en riesgo la imagen de la entidad. | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, en la entrega de los servicios | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Efectos económicos desfavorables derivados de la demora en los trámites para la legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. | Retraso en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Entrega tardía de los bienes | Se retrasa el cronograma general y especifico de la totalidad del proceso contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista |
| 9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Variación de cantidades de obra | Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausencia de persona clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos | Riesgo de lesiones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Los bienes y servicios no cumplan con la calidad exigida por la entidad y el cumplimiento del objetivo del contrato. | Afectación en el resultado positivo del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos. | Se pueden presentar fallas operacionales de distinta índole dentro de la ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista |
| 13 | General | Externo | Todas | Económico | Fluctuación del mercado de divisas internacionales que afecte económicamente la ejecución del contrato | Afecta el equilibrio contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista |
| 14 | Especifico | Interno | Ejecución | Económico | Falta en la calidad y estabilidad de Obra y/o mantenimiento | Si las fallas se presentan después de haber liquidado el contrato se presentan afectaciones económicas al Municipio de Tenjo y afectación a la Población | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Que no se mantenga el personal requerido el contrato con la dedicación pactada y con la experiencia y la formación | Puede afectar la calidad de la consultoría e indirectamente afecta r la calidad de la obra y/o mantenimiento | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista |

PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO:

| Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Planeación, revisión ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Publicación del pliego de proyectos | Adjudicación del contrato | Revisión de los documentos por parte del comité evaluador integrado por un equipo multidisciplinario | En la etapa precontractual |  |
| Revisión y ajuste del presupuesto oficial, acorde a los estudios de mercado | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Inicio de contrato | Fin de contrato | Revisión y ajuste del presupuesto oficial | Mensual |  |
| La Entidad debe propender que las ofertas sean valoradas a partir de mecanismos de selección justos, en donde la oferta escogida sea la más adecuada a sus necesidades, y no aquel fruto de un acuerdo entre los proponentes. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Inicio de la evaluación de propuestas | Fin de la evaluación de la propuesta | Revisión del proceso de selección, acorde a la normatividad vigente | Semanal |  |
| Solicitarle al oferente aclaración a los precios ofrecidos, para determinar si están debajo de los precios del mercado. Y la aplicación de la metodología de precios artificialmente bajos del pliego tipo | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Fin de la evaluación de la propuesta | Adjudicación del proceso | Revisión del proceso de selección, acorde a la normatividad vigente | Diariamente |  |
| Hacer efectiva la póliza de seriedad | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Adjudicación del proceso | Firma de contrato | Requerir al adjudicatario Para la firma del contrato | Diariamente |  |
| Revisión de índices financieros en la etapa precontractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Publicación del pliego de proyectos | Adjudicación del contrato | Revisión de los documentos por parte del comité evaluador integrado por un equipo multidisciplinario | En la etapa precontractual |  |
| Requerir oportunamente al contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Inicio de contrato | Fin de contrato | Respuestas dadas por el contratista | Semanalmente |  |
| Revisar cronograma de trabajo y subsanar errores. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal / interventor | Inicio de contrato | Fin de contrato | A través de la supervisión | Mensual |  |
| Aumento del valor total de la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Entidad Estatal / interventor | Inicio de contrato | Fin de contrato | Comprobación de supervisor o interventor del avance del contrato y las cantidades de obra ejecutadas y por ejecutar | Semanal |  |
| Requerir oportunamente al contratista para que adelante las acciones necesarias para reducir este riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal / interventor | Inicio de contrato | Fin de contrato | Control y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra | Diariamente |  |
| El apoyo a la supervisión recibirá los bienes con el fin de dar su recibido a satisfacción, de lo contrario se regresa los bienes al contratista para que cumpla con la calidad exigida por la entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Inicio de contrato | Fin de contrato | A través de la supervisión | Durante la ejecución del contrato |  |
| Supervisar de manera correcta los mantenimientos para no presentar procesos o procedimientos inadecuados/ contratar personal idóneo para cumplir con el objeto del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Inicio de contrato | Fin de contrato | A través de la supervisión | Mensual |  |
| Monitoreo de la fluctuación, siempre y cuando los repuestos sean importados internacionalmente | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad Estatal/Contratista | Inicio de contrato | Liquidación del contrato | Verificación de la fluctuación de las divisas antes y durante el requerimiento del evento | Cuando ocurra el evento |  |
| Exigir y revisar cuidadosamente las garantías de estabilidad de obra y/o mantenimiento por parte de la oficina jurídica. Verificar la cobertura de estas pólizas s i se presentan ampliaciones en el plazo. Exigir garantías de salarios y prestaciones sociales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista aseguradora | Inicio de contrato | Fecha de la garantía de estabilidad | Seguimiento y control a contratista de interventoría y a contratista de obra | Permanente desde la apertura de la licitación y la audiencia de adjudicación |  |
| Revisar cuidadosamente las hojas de vida presentadas en la propuesta y verificar la asistencia en la ejecución de es te personal ofrecido así como verificar el tiempo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Inicio de contrato | Liquidación del contrato | Revisar cuidadosamente las hojas de vida presentadas en la propuesta y verificar la asistencia en la ejecución de es te personal ofrecido as í como verificar el tiempo | Permanente durante la ejecución y hasta la liquidación |  |