Secretaría de Tránsito

y Transporte

MATRIZ 3

RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de riesgos

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | ASIGNACIÓN |  | MITIGACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | CONTRATISTA | MUNICIPIO |  |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | información incompleta o ambigua contenida en los pliegos | inconsistencia de la información que lleva al impedimento del normal desarrollo del proceso |  | 100% | información completa y sin ambigüedades contenida en los pliegos |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | escasez de mano de obra para la ejecución de los trabajos debido a la topografía del terreno (área de difícil acceso) | demoras y atrasos en la ejecución de las obras | 100% |  | hacer convocatoria laboral y ofrecer buenas condiciones para los empleados |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | accidentalidad presentada por deficiente señalización en el frente de trabajo | demandas y sobrecostos | 100% |  | señalizar las áreas de la obra y contar con las pólizas y afiliaciones requeridas |
| 4 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | abandono de la obra por parte del contratista por razones financieras o de orden público debido al conflicto armado interno del país | parálisis en la ejecución de las obras | 50% | 50% | realizar correctamente los estudios de presupuesto y orden público para garantizar un normal desarrollo del contrato En caso de presentarse una suspensión de la obra de carácter definitivo por alteración de orden público se pactará de común acuerdo los pagos por las obras realizadas a la fecha de suspensión. |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Daños ambientales por inadecuadas prácticas en las labores de ejecución del contrato | Demandas y afectaciones ambientales | 50% | 50% | Realizar una supervisión minuciosa y estricta para garantizar la adecuada disposición de materiales y minimizar daños ambientales |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Paros sociales ocasionados alteración de orden público | Demoras en la ejecución del contrato | 50% | 50% | Optimizar recursos y agilizar las labores para optimizar tiempo |
| 7 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Daños a terceros por inadecuadas prácticas durante las labores de ejecución del contrato | Conflictos con terceros y demandas | 100% |  | Contar con personal idóneo que ejerza control de los trabajadores y evite practicas inadecuadas en la obra |
| 8 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Daños a terceros por responsabilidad civil | Demandas | 100% |  | Contar con la debida póliza de responsabilidad civil para los ejecutores |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Retrasos en la obra por cambios climáticos (Época de lluvias). | Demoras en la ejecución del contrato | 50% | 50% | Realizar una planeación minuciosa y estricta para garantizar la adecuada ejecución de las actividades propuestas en temporadas adversas. |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | SELECCION | OPERACIONAL | Falsificación de documentos | No legalización del contrato, dar aviso a la fiscalía, posibles sanciones para el ente ejecutor | 100% |  | Estrictos controles. Realizar verificaciones |
| 10 | GENERAL | EJXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento de los plazos Falta de Idoneidad del personal utilizado. Modificaciones en las especificaciones técnicas. Recurso humano insuficiente. | Incumplimiento del objeto del contrato, posibles sanciones para el ente ejecutor y administrador de los recursos, perjuicios a la comunidad por deficiencia en la ejecución del contrato, perdidas económicas. | 100% |  | Estricta labor de supervisión. Revisiones de las muestras solicitadas Revisiones de materiales solicitados Verificar los implementos y elementos para la ejecución del evento |
| 11 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACION | OPERACIONAL | No aporte de la garantía de cumplimiento y garantías requeridas. | No legalización del contrato, perjuicio a la comunidad y por la demora en la ejecución del contrato | 100% |  | Prevenir al ejecutor, contratista de las sanciones a las que se somete. Exigencia de aporte de la garantía de cumplimiento y garantías requeridas antes del acta de inicio |
| 12 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento de las obligaciones laborales | Incumplimiento del contrato derivado; violación de los derechos laborales por parte del ente ejecutor. | 100% |  | Con la supervisión del contrato se verifica el cumplimiento de las obligaciones laborales. Hacer efectiva las pólizas requeridas. |

JONH MAURICIO PIEDRAHITA QUINTERO

Secretario de Tránsito y Transporte