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MATRIZ 1 
RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de riesgos

Asignación y tratamiento

	No. 
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia de la evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría

	1
	General
	Externo
	Precontractual
	Económico
	Variaciones o incrementos en los precios de servicios y/o elementos 
	Desmejoramiento de la calidad del servicio y suministros
	Posible (3)
	Moderado (3)
	Moderado (6)
	Alto

	2
	Especifico
	Interno
	Planeación
	Financiero
	Estimación inadecuada de costos y presupuesto de la necesidad a proveer
	Desequilibrio Económico del contrato
	Raro (1)
	Menor (2)
	Menor (3)
	Bajo

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	operacional
	Deficiencia en la Calidad en la prestación del servicio
	Poca o nula mitigación de situaciones de siniestralidad y de prevención
	Posible (3)
	Moderado (3)
	Moderado (6)
	Alto




Formas de Mitigarlo.


	No. 
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad 
¿Cuándo?

	1
	Secretaria General
	Estudios previos, condiciones técnicas, obligaciones del contratista 
	Raro (1)
	Menor (2)
	Bajo (3)
	bajo
	No
	Dependencia donde surge la necesidad de contratación
	Rigurosidad en el estudio de mercado 
	Cuando se requiera en cualquier etapa del proceso

	2
	Secretaria General
	Adecuada Elaboración de un estudio de mercado
	Raro (1)
	Menor (2)
	Bajo (3)
	Bajo
	No
	Dependencia en donde surge la necesidad
	Realizar un análisis del sector verificando los valores del mercado y así realizar un buen fundamento de lo que se pretende contratar.
	Cuando se presente la necesidad

	3
	Secretaria General
	Proceder con póliza de cumplimiento por calidad 
	Raro (1) 
	Insignificante (1)
	Bajo (2)
	Bajo
	SI
	Supervisor del contrato
	Verificación de evidencias presentadas en la supervisión
	De acuerdo a lo estipulado en la supervisión.
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