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	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO
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	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MAS A PARTIR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA
	AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.
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	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS BIENES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL TIEMPO QUE CUBRE LA GARANTÍA TÉCNICA. LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DE LOS BIENES LO QUE CUBRIRÍA EL PERJUICIO ADMINISTRATIVO POR LA POSIBLE PÉRDIDA DE LOS RECURSOS, LOS GASTOS OCASIONADOS POR EL PROCESO Y LA NO ENTREGA DE LOS BIENES.
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	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
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	No. 
	Clase 
	Fuente 
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir
	Consecuencias de la ocurrencia del evento 
	Probabilidad
	Impacto
	¿Valoración del riesgo?
	Categoría

	1
	General
	Externa
	Ejecución
	Operacional
	El contratista no cumple con las descripciones y especificaciones técnicas requeridas.
	Impacto negativo en el normal funcionamiento de las actividades desarrolladas por COEST, o daño de los equipos por no cumplir con las calidades de los insumos. 
	2
	3
	5
	Alto


	2
	Especifico 
	Externa
	Ejecución 
	Operacional
	Incumplimiento y mora por parte del contratista
	
 
	2
	3
	5
	Alto






	No.
	A quien se le asigna
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la Ejecución del Contrato
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	
Monitoreo y Revisión


	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	Como se realiza el monitoreo
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Jefe COEST ECSAN – Contratista  
	Realizar un proceso de selección riguroso (verificando que cumplan con todas las especificaciones técnicas y de calidad
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Jefe COEST ECSAN
	Desde que inicia el proceso contractual 
	Hasta la adjudicación del proceso
	Que el responsable de la elaboración de los estudios previos establezca unas buenas especificaciones técnicas y velar por su estricto y efectivo cumplimiento  
	Desde la selección y hasta la adjudicación del proceso

	2
	Jefe COEST ECSAN – Contratista  
	Verificación permanente de la ejecución del contrato y las obligaciones del contratista 
	1
	4
	5
	Medio 
	Supervisor del Contrato 
	Jefe COEST ECSAN
	Desde inicio del contrato 
	Hasta la terminación del contrato 
	Verificación de fechas de entregas y seguimiento de metas y comunicación constante con el contratista 
	Durante la ejecución del contrato 
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