Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afectación de la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad d | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Contratación | Regulatorio | Cambios en el régimen de contratación | Afectación de las condiciones pactadas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Toda norma de obligatorio cumplimiento para INFIMANIZALES que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones al contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que INFIMANIZALES no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Dirección Técnica/ Supervisión | Una vez se conozca la normativa | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato | Mensual |
| 2 | Específico | Externo | Contratación | Social o Político | Dificultades para el trámite de las autorizaciones internas de Infimanizales para la suscripción del contrato. | Retraso en cronograma de ejecución del proyecto. | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartida | Prevenir: Establecimiento de ruta de aprobación del contrato y tiempos de suscripción de éste, preparación y presentación oportuna de la información requerida y trámite oportuno de actos administrativos. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Infimanizales y contratista. | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción del contrato. | Presentación de informe y documentos relacionados a Gerencia Infimanizales. | Diaria |
| 3 | General | Interno | Contratación | Financiero | Retraso o errores en las disponibilidades, registros y trámites presupuestales requeridos para el contrato. | Afectación del cronograma de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Infimanizales | Prevenir: Definición de plan de trabajo detallado con la ruta especifica para llevar a cabo los registros y trámites presupuestales del contrato y comunicar oportunamente a los responsables. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Infimanizales | Fecha de elaboración de estudios previos. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Cuadro control de trámites presupuestales programados. | Quincenal |
| 4 | General | Interno | Contratación | Financiero | Riesgo por suspensión del contrato | Retraso en la entrega de las actividades contratadas a la entidad contratante. Mayor tiempo de ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | A INFIMANIZALES cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones u omisiones de la entidad. al contratista cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones del contratista | Cuando la suspensión sea originada por la entidad contratante se notificará al contratista y se procederá a la suscripción por las partes del respectivo documento. Cuando la suspensión sea originada por el contratista se procederá a analizar los motivos de la misma sí como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión. Ambos casos debe analizar el tiempo durante el cual estará suspendido el contrato y las condiciones de reinicio. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Dirección Técnica/ Supervisión o interventoría | Una vez se conozca la necesidad de suspender el contrato | Hasta el momento de reinicio del contrato | Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión o Interventoría | Quincenal |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez. Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario. | Retraso en la entrega de las actividades contratadas a la entidad contratante. Mayor tiempo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | El contratista deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación | Evaluar la necesidad o no de dar suspensión al contrato. De darse la suspensión originada por el contratista se procederá a analizar los motivos de la misma así como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Dirección Técnica/ Supervisión o interventoría | Una vez se conozca la ocurrencia del evento | Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato | Revisión periódica y actas de avance | Mensual |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgo de insuficiente análisis económico. Corresponde a los efectos económicos derivados de un insuficiente análisis de costo en el oferente, toda vez que es una obligación contractual del contratista visualizar todos los gastos en que pueda incurrir en la prestación del servicio, teniendo en cuenta la variable constante en el precio de los materiales y suministros del proyecto. | Variación del presupuesto inicial presentado, por parte del contratista | 3 | 2 | 5 | Medio | Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista | Revisión y evaluación del o las variaciones en los costos presentados por el contratista, que permitan la evaluación, perjuicios y posterior toma de decisiones | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Dirección Técnica/ Supervisión o interventoría | Una vez se conozca la ocurrencia del evento | Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato | Revisiones Periódicas y pago de actas de avance. | Mensual |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgos por variación en los precios de equipos, materiales e insumos. Este riesgo puede presentarse por la variación en los precios de mercado de los equipos, materiales, e insumos utilizados para la ejecución del proyecto. | variación del presupuesto inicial presentado, por parte del contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | El contratista correrá con el 100% de la variación de los precios de mercado de insumos, materiales y equipos utilizados durante la ejecución del proyecto | Revisión y evaluación del o las variaciones en los costos presentados por el contratista, que permitan la evaluación, perjuicios y posterior toma de decisiones como las medidas correctivas | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Dirección Técnica/ Supervisión o interventoría | una vez se conozca la ocurrencia del evento | Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato | Revisión Periódica | Mensual |
| 8 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Posibilidad de Incumplimiento de las obligaciones del Contrato por parte del Contratista debido a ejecuciones y/o controles ineficientes. | Retraso general en el cronograma previsto para la ejecución y puesta en servicio del proyecto y mayores costos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales previstas a cargo del supervisor del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Infimanizales | Con el inicio del Contrato. | Con la liquidación del Contrato. | actas parciales, informes de supervisión. | por evento |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagos parciales a favor del contratista, sujeto al avance de la ejecución del objeto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras por parte del contratista en la presentación de los productos y/o informes para las actas parciales. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Pagos parciales a favor del contratista, sujeto a verificación y aprobación de las actas parciales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Infimanizales | Con el inicio del contrato | Con la liquidación del Contrato. | Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes. | Conforme a los plazos contractuales. |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | naturaleza | Riesgo climatológico. Cuando se produzcan cambios en el clima que afecten la ejecución de las actividades contratadas. Se consideran condiciones climáticas adversas, entre otras: periodos de lluvias con altas precipitaciones en un tiempo prolongado, inundaciones, vientos huracanados, incendios forestales, erupciones volcánicas, entre otros. | Afectación del cronograma de actividades y del plazo de finalización. Reclamaciones por parte del contratista por sobre costos administrativos durante el periodo que no se puedan ejecutar las actividades contratadas . | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si se requiere, la ampliación del tiempo establecido para la ejecución del contrato, el riesgo y sus consecuencias serán evaluados por INFIMANIZALES y el contratista con el fin de verificar la proporción en que debe ser asumido el mismo | Cuando esto se llegare a presentar será causal de ampliación de plazo o suspensión del mismo, posterior a un informe de solicitud del contratista donde mencione el plazo estimado necesario con su respectiva justificación. La suspensión se dará hasta que las condiciones climáticas sean óptimas para continuar con la ejecución del contrato previa aprobación de la Supervisión, pero no de reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico. En los casos donde no se superen las condiciones climáticas adversas y ante la necesidad de ejecutar parcial o totalmente actividades previstas en el contrato, la entidad podrá, de común acuerdo con el contratista, bajo un marco previo de plena justificación técnica, pactar nuevas actividades que permitan llevar a cabo el desarrollo de los trabajos en estas condiciones. Ésta condición generaría un acta de modificación al contrato celebrado firmado por las partes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Dirección Técnica, Oficina jurídica, Supervisión | Cuando se inicie el evento adverso | Hasta la finalización del evento adverso | Verificación documentos contractuales del contrato | Una vez, cuando se cumpla la mitad del plazo contractual |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal funcionamiento de los equipos necesarios para la ejecución de las actividades pactadas. El mal funcionamiento mecánico y eléctrico de los equipos, derivados de las labores propias del proyecto | Se puede ver afectada la calidad de los trabajos, no cumpliendo de esta manera las especificaciones técnicas del proyecto y afectando el cronograma de las actividades por rendimiento inadecuado de los equipos | 3 | 2 | 5 | Medio | Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista | Se incluirá dentro del contrato una cláusula que especifique como obligación del contratista, el garantizar que los equipos que sean requeridos para el desarrollo de las actividades del contrato deben estar en óptimas condiciones técnico mecánicas y a la vez estos equipos deben de ser de última tecnología y de modelo reciente de acuerdo con el tipo de actividades a ejecutar en el contrato. | 2 | 1 | 2 | Bajo | NO | Dirección Técnica, Supervisión o interventoría | Desde la preparación de los pliegos de condiciones | Hasta la adjudicación del contrato | Verificación del cumplimiento de la obligación contractual de acuerdo con los reportes de los informes de supervisión. | Una vez, cuando se cumpla la mitad del plazo contractual |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Social , de la naturaleza o Político | Riesgo por intransitabilidad de las vías | Imposibilidad de ejecutar las actividades propias del proyecto | 3 | 2 | 5 | Medio | El riesgo es compartido por el contratista e INFIMANIZALES | Cuando esto se llegare a presentar será causal de ampliación de plazo o suspensión del mismo hasta que las condiciones sean óptimas para continuar con la ejecución del contrato previa aprobación de la supervisión , pero no de reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Dirección Técnica, Supervisión o interventoría | usando se inicie el evento adverso | Hasta la finalización del evento adverso | Verificación documentos contractuales del contrato | una vez, cuando se cumpla la mitad del plazo contractual |
| 13 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Posibilidad de incumplimiento del Contratista en sus obligaciones con sus empleados asignados al equipo de trabajo del contrato por concepto de pagos de salarios, prestaciones sociales y parafiscales debido a evasión en las obligaciones laborales o por falta de recursos. | Desintegración del equipo de trabajo por renuncia de los profesionales y demandas laborales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Con el cobro mensual que se hace, se deberá incluir certificación del revisor fiscal de encontrarse a paz y salvo la Sociedad por concepto de salarios, pagos a la seguridad social y parafiscales, esta certificación sería adicional a las planillas de pago de la seguridad social que se deberán adjuntar a las facturas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Infimanizales | Con el inicio del Contrato | Con la liquidación del Contrato | 1) Revisión de los soportes de las actas de cobro | Mensual |
| 14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Dificultades de aprobación y realización de desembolsos requeridos para la ejecución del proyecto. | Afectación del cronograma de ejecución del proyecto e incumplimiento a ejecutores y/o subcontratistas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Compartida | Prevenir: Establecimiento de cronograma y condiciones para trámites de desembolsos, validación ágil del cumplimiento de requisitos de desembolsos por parte del supervisor. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato por Infimanizales. Representante legal contratista. | Fecha de suscripción de contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Informes de supervisión. | Mensual y por evento |
| 15 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Posibilidad de fallas y/o deficiencias en la calidad del servicio, es decir, en la realización de las actividades profesionales para la dirección, coordinación y supervisión de la ejecución del proyecto debido a la falta de idoneidad del personal a cargo que afecte la calidad del servicio | Retrasos en el inicio de ejecución que afecta el cronograma del proyecto. | 3 | 3 | 6 | Alto | contratista | Control y seguimiento a la calidad del servicio prestado a través de los diferentes mecanismos de control y seguimiento con los que cuenta el supervisor del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Infimanizales | Con el inicio del Contrato | Con la liquidación del Contrato | Verificación de cumplimiento de planes de suministro mediante informes de los supervisores respectivos. | Mensual |
| 16 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ralentización en la toma de decisiones por diferencia de criterio entre las partes. | Afectación del cronograma de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartida | Prevenir: Vinculación de profesionales o asesores para acompañamiento de las decisiones técnicas y legales durante la ejecución del contrato, generación de informes y conceptos técnicos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Infimanizales y contratista. | Fecha de suscripción de contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Análisis de informes de supervisión y validación de conceptos técnicos. | Mensual y por evento |
| 17 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Diferencias en la liquidación del contrato frente a los saldos, resultados o ejecuciones del mismo. | Afectación de presupuesto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartida | Prevenir: Establecimiento de reportes periódicos y mecanismos de control de información de ejecución del contrato; difusión, revisión y aprobación de informes presentados por el supervisor, definición de mecanismos de solución de controversias. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Infimanizales y contratista. | Fecha de suscripción de contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Revisión y validación de informes de supervisión. | Mensual |
| 18 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por afectación a la infraestructura existente por el desarrollo de los trabajos propios del contrato | Afectación de la infraestructura | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | El supervisor realizará inspecciones constantes a la infraestructura teniendo en cuenta los trabajos descritos en el cronograma de ejecución, constatando que las instalaciones físicas se encuentren en el debido estado y de no ser así notificar al contratista para que realice los arreglos necesarios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Infimanizales y contratista. | Fecha de suscripción de contrato. | Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato. | Revisión y validación de informes de supervisión. | Mensual |