MC 025 DE 2026

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y LOCATIVAS DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor de este. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Contratista | Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales, requerimientos y buenas prácticas por parte del contratista | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Entidad | Inicio y duración del contrato | Seguimiento permanente por parte del contratista y comunicación oportuna a la entidad. | Única |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los requisitos técnicos | Suspensión de la obra causa de afectación de los beneficiarios | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento frecuente por parte del supervisor o interventor a la aplicación de lineamientos técnicos establecidos. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento por parte del supervisor a la aplicación efectiva de lineamientos técnicos. | Única |
| 3 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | El contratista no firma el contrato en el plazo previsto o demora en la expedición de la documentación requerida | Se retrasa el inicio de la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad | Declaración de incumplimiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Poco probable | Supervisor del contrato | Hasta la suscripción del contrato | Revisando los tiempos establecidos para la etapa pre contractual | Única |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Sociales - políticos | Situación imprevisible de nueva pandemia y/o mutación del covid-19 | Declaratorias de emergencia sanitarias, que afecta la forma de entrega de los bienes y/ó servicio | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista – Entidad | La entidad comunicará al contratista las nuevas directrices establecidas por los gobiernos nacional departamental y municipal. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Si | Contratista -entidad | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento por parte del supervisor de los contratos de los operadores y/o interventoría – reuniones con los operadores | Cuando se presente la situación |
| 5 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | El plazo del contrato no se cumpla y se retrase la entrega de la obra por factores internos | Retraso en el cumplimiento del plazo contratado | 2 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Entidad | Determinación de un plazo prudente para la entrega del objeto contratado | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Poco probable | Encargado de definir los estudios previos | Publicación de pliegos definitivos en los cuales ya se ha definido un plazo adecuado | Verificación adecuada de la planificación del estudio previo | Única |
| 6 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento de las obligaciones del contratista | Posible liquidez del contratista que traería consigo el incumplimiento dl contrato | 3 | 10 | 8 | Medio | Proveedor | Revisión del cronograma de actividades, revisión fecha de acta de inicio. Identificar el aspecto y/o problema que impide dar desarrollo al objeto del contrato | 2 | 2 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Una vez iniciadas las actividades | Verificación desde la legalización del contrato – firma del acta de inicio hasta terminar las actividades. | Durante la ejecución del contrato. |