MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS


MC 025 DE 2026
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y LOCATIVAS DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Fluctuación de los precios
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor de este.
	3
	3
	6
	Riesgo Medio
	Contratista
	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales, requerimientos y buenas prácticas por parte del contratista
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Si
	Entidad
	Inicio y duración del contrato
	Seguimiento permanente por parte del contratista y comunicación oportuna a la entidad.
	Única

	2
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de los requisitos técnicos 
	Suspensión de la obra causa de afectación de los beneficiarios
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Seguimiento frecuente por parte del supervisor o interventor a la aplicación de lineamientos técnicos establecidos.
	4
	3
	7
	Riesgo Alto
	Si
	Contratista
	Durante la ejecución del contrato
	Seguimiento por parte del supervisor a la aplicación efectiva de lineamientos técnicos.
	Única

	3
	General
	Externo
	Ejecucion
	Operacional
	El contratista no firma el contrato en el plazo previsto o demora en la expedición de la documentación requerida
	Se retrasa el inicio de la ejecución del contrato
	1
	5
	6
	RIESGO ALTO
	Entidad
	Declaración de incumplimiento
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	Poco probable
	Supervisor del contrato
	Hasta la suscripción del contrato
	Revisando los tiempos establecidos para la etapa pre contractual
	Única

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Sociales - políticos
	Situación imprevisible de nueva pandemia y/o mutación del covid-19
	Declaratorias de emergencia sanitarias, que afecta la forma de entrega de los bienes y/ó servicio
	4
	3
	7
	Riesgo Alto
	Contratista – Entidad
	La entidad comunicará al contratista las nuevas directrices establecidas por los gobiernos nacional departamental y municipal.
	3
	3
	6
	Riesgo alto
	Si
	Contratista -entidad
	Durante la ejecución del contrato
	Seguimiento por parte del supervisor de los contratos de los operadores y/o interventoría – reuniones con los operadores
	Cuando se presente la situación

	5
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	El plazo del contrato no se cumpla y se retrase la entrega de la obra por factores internos
	Retraso en el cumplimiento del plazo contratado
	2
	2
	3
	RIESGO BAJO
	Entidad
	Determinación de un plazo prudente para la entrega del objeto contratado
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	Poco probable
	Encargado de definir los estudios previos
	Publicación de pliegos definitivos en los cuales ya se ha definido un plazo adecuado
	Verificación adecuada de la planificación del estudio previo
	Única

	6
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Incumplimiento de las obligaciones del contratista 
	Posible liquidez del contratista que traería consigo el incumplimiento dl contrato
	3
	10
	8
	Medio
	Proveedor
	Revisión del cronograma de actividades, revisión fecha de acta de inicio. Identificar el aspecto y/o problema que impide dar desarrollo al objeto del contrato
	2
	2
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor
	Una vez iniciadas las actividades
	Verificación desde la legalización del contrato – firma del acta de inicio hasta terminar las actividades.
	Durante la ejecución del contrato.
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