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MATRIZ 3 - RIESGOS


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	General
	Interno
	Selección
	Regulatorio
	Ofertas Artificial-Mente Bajas
	Presentación en de Ofertas Ficticias
	3
	5
	7
	Riesgo Alto
	Entidad
Contratante
	Verificar las Condiciones de la Propuesta, Para
Garantizar que Pueda Cumplirse con el Objeto del 
Contrato
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Secretaria de Planeación e Infraestructura Comité de Evaluación
	Publicación de Proyecto
de Pliego de
Condiciones
	Verificación y
Aprobación por parte del Comité de Evaluaciones
	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en e 
SECOP - Informe de Evaluación de Propuestas

	2
	General
	Externo
	Ejecución 
	Económico Operacional
	Materiales de Mala Calidad
	Incumplimiento del Objeto Contractual - Producto de Mala Calidad y/o Defectuoso
	4
	6
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Verificación de los Protocolos de Calidad de Los Materiales Por Parte del Supervisor del Contrato
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Supervisor del Contrato - Contratista
	Acta de Recibo Final
	Revisión de los Diseños - Protocolos de Calidad de Los Materiales - Toma de Muestras - Ensayos de Laboratorios - Producto
	Ejecución de la Obra – Comités de Obra

	3
	General
	Externo
	Ejecución 
	Operacional
	Escases Mano de Obra Especializa da en La Zona de Ejecución de Los Trabajos
	Incumplimiento o de Las Condiciones Ofertadas Por Parte del Contratista - Demora en el Inicio de Los Trabajos
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	Verificación Hojas de Vida del Personal Ofrecido por Parte del Contratista
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor del Contrato - Contratista
	Acta de Recibo Final
	Verificación Hojas de Vida del Personal Ofrecido por Parte del Contratista Cada Vez que se Requiera Contratar Personal Especializa do
	Ejecución de la Obra - Cada Vez que se Requiera Contratar Personal Especializado

	4
	General
	Externo
	Ejecución 
	Operacional
	Retrasos y/o Demoras en la Ejecución de La Programación Inicial
	Retraso en la Ejecución del Contrato
	4
	3
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Revisión Periódica de la Programación Inicial
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	No
	Supervisor del Contrato - Contratista a
	Acta de Recibo Final
	Revisión y Ajuste Periódica mente de la Programación y Tiempos de Ejecución de las Actividades Realizadas
	Comité de Obra Semanal y/o Quincenal

	5
	General
	Externo
	Ejecución 
	Operacional
	Incumplimiento Por Parte del Contratista de sus Obligaciones con Los Trabajadores
	Demandas Laborales Y/o Retrasos en la Ejecución de Los Trabajos 
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Revisión de los Pagos de Nominas, Seguridad Social, Aportes Parafiscales - Cumplimiento y Aplicación de las Respectivas Normas de Seguridad Industrial
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor del Contrato - Contratista
	Acta de Recibo Final
	Verificación de los Pagos Realizados - Monitoreo de La Obra Durante su Ejecución
	Durante la Ejecución de La Obra - Entrega de Informes y Documentación n Mensual al Supervisor

	6
	Específico
	Externo 
	Ejecución
	Naturaleza
	Cambios 
Climáticos
	Retraso en la Ejecución del Contrato
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratista - Entidad Contratante
	Ejecución de Actividades que no Afecte el Cambio en la Condición Climática
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	SI
	Supervisor del Contrato - Contratista
	Acta de Recibo Final
	Revisión de los Informes Meteorológicos
	Diario

	7
	Específico
	Externo 
	Ejecución
	Operacional 
	Accidentes de Trabajo
	Demandas Laborales
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Cumplimiento y Aplicación de las Respectivas Normas de Seguridad Industrial
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor del Contrato - Contratista
	Acta de Recibo Final
	Monitoreo de la Obra Durante su Ejecución - Revisión de los Equipos y Elementos de Seguridad Utilizados Durante La Realización de las Diferentes Actividades de la Obra
	Diario - Comité de Obra Quincenal

	8
	General
	Externo
	Ejecución 
	Socio-Político
	Alteración del Orden Público
	Retraso en la Ejecución del Contrato
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratista 
	Acompañamiento de la Fuerza Publica
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	No
	Supervisor del Contrato - Contratista
	Acta de Recibo Final
	Revisión Noticias Municipales y/o Departamentales
	Diario

	9
	General
	Externo 
	Ejecución
	Operacional 
	Imprevistos Durante la Ejecución de la Obra
	Retraso en la Ejecución del Contrato
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista - Entidad Contratante
	Adicional en Dinero y Tiempo
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor del Contrato - Contratista
	Acta de Recibo Final
	Revisión y Monitoreo en Obra - Informes
	Diario

	10
	General
	Externo 
	Ejecución
	Operacional 
	Diferencia en las Cantidades s de Obra Proyectad as vs Ejecutadas
	Mayores y Menores Cantidades de Obra -Cambios en el Presupuesto de Obra - Ítems sin Ejecutar
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista - Entidad Contratante
	Adicional en Dinero y Tiempo
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor del Contrato - Contratista
	Acta de Recibo Final
	Revisión y Monitoreo en Obra - Informes
	Diario

	11
	General
	Externo 
	Ejecución
	Operacional 
	Falta de Disponibilidad de Materiales
	 Retraso en la Ejecución del Contrato
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Adicional en Tiempo
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor del Contrato - Contratista
	Acta de Recibo Final
	Revisión y Monitoreo en Obra - Informes
	Diario

	12
	General
	Externo 
	Ejecución
	Operacional 
	Variación de Precios en Los Materiales
	Mayores y Menores Cantidades de Obra -Cambios en el Presupuesto de Obra - Ítems sin Ejecutar
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista - Entidad Contratante
	Adicional en Dinero
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor del Contrato - Contratista
	Acta de Recibo Final
	Revisión y Monitoreo en Obra - Informes
	Diario
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