Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Económico | Aumento de los precios respecto del producto, insumos, materiales o servicio que se requiere | Desequilibrio económico | 2 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | Planeación, revisión, ajuste del estudio del mercado que permitió determinar los costos | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISOR | sept.-26 | Dic-26 | Los documentos del proceso de contratación serán elaborados por la Entidad | Una vez se consoliden los documentos precontractuales |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIO | Cambio de normatividad o regulaciones que afecten el proceso contractual | Riesgos en proceso de ejecución, desequilibrio económico | 3 | 3 | 6 | ALTO | Entidad Estatal / Contratista | Establecimiento de garantías antes cambios normativos | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Entidad Estatal / Contratista | sept.-26 | Dic-26 | Establecer condiciones relativas al cambio de normatividad | Eventual |
| 3 | General | Interno | Contratación | Operacional | La no suscripción del contrato | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | 2 | 3 | 4 | BAJO | Entidad Estatal | La entidad requerir la otra parte para llevar a cabo la suscripción del mismo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor | sept.-26 | Dic-26 | La Entidad procederá a notificar a la parte conviniente | Una vez se consoliden los documentos precontractuales |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de personal idóneo disponible para la prestación del servicio en el tiempo establecido | Afectación en disponibilidad del recurso al personal, afectación del cronograma | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Estudio de demanda del recurso en instalaciones/ disponibilidad anual | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | sept.-26 | Dic-26 | Durante el desarrollo del contrato | Permanente |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en requerimientos técnicos y/o prestación del servicio | Baja calidad en el servicio | 4 | 3 | 7 | ALTO | Entidad Estatal / Contratista | Establecimiento de garantías en el contrato póliza | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | Entidad Estatal | sept.-26 | Dic-26 | En la supervisión | Desde la suscripción a liquidación |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista con sus obligaciones | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | 2 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Realizar la entrega de informe mensual de ejecución del contrato, o cuando el supervisor lo requiera, y un (1) informe final detallado, con la información de resultado de las labores desarrolladas en la ejecución | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor | sept.-26 | Dic-26 | Inspección por parte del supervisor | Mensual |
| 7 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Hechos de la naturaleza (Previsibles) | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | 2 | 5 | 7 | ALTO | Entidad Estatal / Contratista | Informar cualquier tipo de anormalidad frente al desarrollo del objeto contractual | 1 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Entidad Estatal / Contratista | sept.-26 | Dic-26 | Seguimiento por parte del supervisor | Eventual |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Económico | No cumplimiento de las condiciones pactadas del contrato | Incumplimiento que afecta la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad Estatal y Contratista | Verificación por supervisor que se dé cumplimiento a las condiciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor | sept.-26 | Dic-26 | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios o reglamentarios que ofrecen la ejecución del contrato | Cambios de las condiciones inicialmente determinadas | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad Estatal y Contratista | Verificar cambios normativos que afecten el contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor | sept.-26 | Dic-26 | Hasta el fin de la ejecución del contrato | Permanente |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Responsabilidad Civil Extracontractual por daño o lesiones | Afectaciones o daño a terceros | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Aseguramiento por póliza de daños | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad Estatal / Contratista | sept.-26 | Dic-26 | Durante el desarrollo del contrato | Periódico |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | Ejecución | De la naturaleza | Enfermedad, accidentes laborales o suceso geológico natural | Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | Establecimiento de garantías ante eventos de la naturaleza | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | sept.-26 | Dic-26 | Por evento | Eventual |
| 12 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Focos Epidemiológicos | Contagio de epidemias, brotes y virus al personal involucrado en la contratación. | 2 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios. Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor | sept.-26 | Dic-26 | Seguimiento por parte del supervisor | Eventual |
| 13 | Específico | Interno | Planeación | Económico | Actos de corrupción entre funcionarios en adjudicación o ejecución del contrato | Afectación del presupuesto de obra, riesgos penales, desequilibrio económico | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad | Condiciones favorables, libre concurrencia de oferentes, compromiso anticorrupción | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad | sept.-26 | Dic-26 | Durante el desarrollo del contrato | Permanente |
| 14 | Específico | Interno | Contratación | Financiero | Administración inadecuada que suponga riesgos de capacidad financiera | Incapacidad de ejecutar el objeto contractual a cabalidad | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad | Determinación de indicadores financieros de menor riesgo para la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Entidad | sept.-26 | Dic-26 | Revisión de los documentos del proceso de contratación criterio financiero | Una vez |