MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS


Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Interno
	Planeación
	Económico
	Aumento de los precios respecto del producto, insumos, materiales o servicio que se requiere
	Desequilibrio económico
	2
	3
	4
	BAJO
	ENTIDAD ESTATAL
	Planeación, revisión,
ajuste del estudio del mercado que permitió determinar los costos
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR
	sept.-26
	Dic-26
	Los documentos del proceso de contratación serán elaborados por  la Entidad
	Una vez se consoliden los documentos precontractuales

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	PLANEACIÓN
	REGULATORIO
	Cambio de normatividad o regulaciones que afecten el proceso contractual
	Riesgos en proceso de ejecución, desequilibrio económico
	3
	3
	6
	ALTO
	Entidad Estatal / Contratista
	Establecimiento de garantías antes cambios normativos
	3
	2
	5
	MEDIO
	SI
	Entidad Estatal / Contratista
	sept.-26
	Dic-26
	Establecer condiciones relativas al cambio de normatividad
	Eventual

	3
	General
	Interno
	Contratación
	 Operacional
	La no suscripción del contrato 
	Retrasos en la
ejecución
contractual, no
obtención del objeto
contractual,
incumplimientos de
obligaciones
legales
	2
	3
	4
	BAJO
	Entidad Estatal
	La entidad requerir la otra parte para llevar a cabo la suscripción del mismo.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	Supervisor 
	sept.-26
	Dic-26
	La Entidad procederá a notificar a la parte conviniente
	Una vez se consoliden los documentos precontractuales

	4
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Falta de personal idóneo disponible para la prestación del servicio en el tiempo establecido
	Afectación en disponibilidad del recurso al personal, afectación del cronograma
	3
	4
	7
	ALTO
	Contratista 
	Estudio de demanda del recurso en instalaciones/ disponibilidad anual
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	Contratista
	sept.-26
	Dic-26
	Durante el desarrollo del contrato
	Permanente

	5
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento en requerimientos técnicos y/o prestación del servicio
	Baja calidad en el servicio
	4
	3
	7
	ALTO
	Entidad Estatal / Contratista
	Establecimiento de garantías en el contrato póliza 
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	NO
	Entidad Estatal
	sept.-26
	Dic-26
	En la supervisión
	Desde la suscripción a liquidación

	6
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento del contratista con sus obligaciones
	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. 
	2
	3
	4
	BAJO
	Contratista 
	Realizar la entrega de  informe mensual de ejecución del contrato, o cuando el supervisor lo requiera, y un (1) informe final detallado, con la información de resultado de las labores desarrolladas en la ejecución
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	Supervisor 
	sept.-26
	Dic-26
	Inspección por parte del supervisor
	Mensual

	7
	General
	Externo
	Ejecución
	 De la naturaleza
	Hechos de la
naturaleza
(Previsibles)
	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales 
	2
	5
	7
	ALTO
	Entidad Estatal / Contratista
	Informar cualquier tipo de anormalidad frente al desarrollo del objeto contractual
	1
	3
	5
	MEDIO
	SI
	Entidad Estatal / Contratista
	sept.-26
	Dic-26
	Seguimiento por parte del supervisor
	Eventual

	8
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	No cumplimiento de las condiciones pactadas del contrato
	Incumplimiento que afecta la ejecución del contrato
	2
	3
	5
	MEDIO
	Entidad Estatal y Contratista
	Verificación por supervisor que se dé cumplimiento a las condiciones
	2
	3
	5
	MEDIO
	NO
	Supervisor 
	sept.-26
	Dic-26
	Seguimiento por parte del supervisor
	Permanente

	9
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Cambios regulatorios o reglamentarios que ofrecen la ejecución del contrato
	Cambios de las condiciones inicialmente determinadas
	2
	2
	4
	BAJO
	Entidad Estatal y Contratista
	Verificar cambios normativos que afecten el contrato
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	Supervisor 
	sept.-26
	Dic-26
	Hasta el fin de la ejecución del contrato
	Permanente

	10
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Responsabilidad Civil Extracontractual por daño o lesiones
	Afectaciones o daño a terceros
	2
	2
	4
	BAJO
	Contratista 
	Aseguramiento por póliza de daños
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	Entidad Estatal / Contratista
	sept.-26
	Dic-26
	Durante el desarrollo del contrato
	Periódico

	11
	GENERAL
	EXTERNO
	Ejecución
	De la naturaleza
	Enfermedad, accidentes laborales o suceso geológico natural
	Deficiencia, retrasos o  imposibilidad de cumplimiento
	4
	4
	8
	RIESGO EXTREMO
	CONTRATISTA
	Establecimiento de garantías ante eventos de la naturaleza
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	CONTRATISTA
	sept.-26
	Dic-26
	Por evento
	Eventual

	12
	General
	Externo
	Ejecución
	De la naturaleza
	Focos Epidemiológicos
	Contagio de epidemias, brotes y virus al personal involucrado en la contratación.
	2
	3
	4
	BAJO
	Contratista 
	Suspensión de las
actividades para
evitar y prevenir
contagios.
Parálisis o
disminución del
ritmo esperado de
trabajo
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	Supervisor 
	sept.-26
	Dic-26
	Seguimiento por parte del supervisor
	Eventual

	13
	Específico
	Interno
	Planeación
	Económico
	Actos de corrupción entre funcionarios en adjudicación o ejecución del contrato
	Afectación del presupuesto de obra, riesgos penales, desequilibrio económico
	2
	2
	4
	BAJO
	Entidad
	Condiciones favorables, libre concurrencia de oferentes, compromiso anticorrupción
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	Entidad
	sept.-26
	Dic-26
	Durante el desarrollo del contrato
	Permanente

	14
	Específico
	Interno
	Contratación
	Financiero
	Administración inadecuada que suponga riesgos de capacidad financiera
	Incapacidad de ejecutar el objeto contractual a cabalidad
	3
	4
	7
	ALTO
	Entidad
	Determinación de indicadores financieros de menor riesgo para la entidad
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	Entidad
	sept.-26
	Dic-26
	Revisión de los documentos del proceso de contratación criterio financiero
	Una vez
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