GARANTÍAS DEL PROCESO

ETAPA PRECONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA DE SERIEDAD | RIESGO JURÍDICO | LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA | DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL. | PROPONENTE SELECCIONADO | DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MAS. | AMPARA LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MÁS. |
|  | RIESGO JURÍDICO | LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LA INVITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES MESES. |  |  |  |  |
|  | RIESGO JURÍDICO | LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. |  |  |  |  |
|  | RIESGO JURÍDICO | EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. |  |  |  |  |

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO MAS | AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DE LOS BIENES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DOS (2) MESES MÁS | AMPARA EL RIESGO DE LA MALA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL TIEMPO QUE CUBRE LA GARANTÍA TÉCNICA. LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO, LO QUE CUBRIRÍA EL PERJUICIO ADMINISTRATIVO POR LA POSIBLE PÉRDIDA DE LOS RECURSOS, LOS GASTOS OCASIONADOS POR EL PROCESO Y LA NO ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO JURÍDICO | NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO. | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS. | AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURÍDICO | LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UNOS CERO PUNTOS DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DÍAS | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA |
| MULTA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UNOS CERO PUNTOS CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCIÓN SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIO | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CONTRATISTA | EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD |

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complementa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | EL CONTRATISTA SE RETIRA O INCUMPLE ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE USO MANUAL, HERRAMIENTAS, QUÍMICOS Y OTROS MATERIALES PARA EL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE SEMOVIENTES). | 2 | 4 | 8 | MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EXIGIR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INFORME DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE HITOS DE EJECUCIÓN. | MENSUAL |
| 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA. | DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O RECHAZO DE LA OFERTA. | 2 | 4 | 8 | MEDIO | ENTIDAD | EVITAR EL RIESGO MEDIANTE VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR. | 1 | 1 | 1 | BAJO | NO | NO | INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO) | EVALUACIÓN DE LOS COMITÉS | PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, VALIDACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y ACTA DE EVALUACIÓN. | DURANTE LA EVALUACIÓN Y ANTES DE LA ADJUDICACIÓN |
| 3 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE USO MANUAL, HERRAMIENTAS, QUÍMICOS Y OTROS MATERIALES QUE NO SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE SEMOVIENTES DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. | NO MATERIALIZACIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O INADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y QUÍMICOS, AFECTANDO EL CUIDADO, MANEJO Y BIENESTAR DE LOS SEMOVIENTES. | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD | VERIFICACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL SUPERVISOR Y DEL COMITÉ TÉCNICO SOBRE LAS ESPECIFICACIONES, FICHAS TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, QUÍMICOS Y MATERIALES REQUERIDOS, CONFORME A LAS NECESIDADES DEL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE SEMOVIENTES. | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | NO | COMITÉ TÉCNICO / SUPERVISOR DEL CONTRATO | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO | ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES | REVISIÓN TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES, VALIDACIÓN DE NECESIDADES Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA O ANEXO TÉCNICO. | DESDE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO HASTA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. | CARENCIA DE EQUIPOS DE USO MANUAL, HERRAMIENTAS, QUÍMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, CUIDADO Y BIENESTAR DE LOS SEMOVIENTES EN EL TIEMPO REQUERIDO. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | ADQUISICIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE PÓLIZA QUE AMPARE LA MORA O EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | NO | ANALISTA DE CONTRATACIÓN | ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES | ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES | VERIFICACIÓN DE FECHAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR. | AL MOMENTO DE LA ENTREGA |
| 5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | ADQUISICIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE PÓLIZA QUE AMPARE EL INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO | ENTREGA A SATISFACCIÓN EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA | REUNIONES DE SEGUIMIENTO, REQUERIMIENTOS ESCRITOS Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. | QUINCENAL O MENSUAL |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | CALIDAD DEFICIENTE DE LOS EQUIPOS DE USO MANUAL, HERRAMIENTAS, QUÍMICOS U OTROS MATERIALES SUMINISTRADOS. | TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y RIESGO PARA LA SALUD DE LOS SEMOVIENTES Y DEL PERSONAL QUE LOS MANIPULA. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | ADQUISICIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE PÓLIZA QUE AMPARE EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS BIENES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL TIEMPO QUE CUBRE LA GARANTÍA TÉCNICA, Y EXIGENCIA DE FICHAS TÉCNICAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO | ENTREGA A SATISFACCIÓN EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA | INSPECCIÓN FÍSICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. | EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA |
| 7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | NO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y POSIBLES RECLAMACIONES LABORALES CONTRA LA ENTIDAD. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | ADQUISICIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE PÓLIZA QUE AMPARE A LA ENTIDAD POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1 | 2 | 2 | BAJO | NO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN DE PLANILLAS, CERTIFICACIONES DE APORTES Y SOPORTE DE CUMPLIMIENTO LABORAL. | MENSUAL |
| 8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE O DISPOSICIÓN INADECUADA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS SUMINISTRADOS (DESINFECTANTES, PLAGUICIDAS, PRODUCTOS DE USO EXTERNO VETERINARIO, ENTRE OTROS) PARA EL CUIDADO DE LOS SEMOVIENTES. | AFECTACIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL Y DE LOS SEMOVIENTES, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD QUÍMICA VIGENTE. | 2 | 4 | 8 | MEDIO | CONTRATISTA | EXIGIR FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD (HOJAS DE SEGURIDAD) Y REGISTROS O PERMISOS VIGENTES DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS, CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO EN SU MANIPULACIÓN, EXIGIR EMPAQUES Y ROTULADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO / GRUPO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | ENTREGA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN DE FICHAS DE SEGURIDAD, INSPECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS. | MENSUAL |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, QUÍMICOS Y MATERIALES ESPECIALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | POSIBLE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO O DISMINUCIÓN EN LA CALIDAD U OPORTUNIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS. | 1 | 2 | 2 | BAJO | ENTIDAD | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO ACTUALIZADO Y SOPORTADO PREVIO A LA APERTURA DEL PROCESO, CON FUENTES DE COTIZACIÓN VIGENTES Y ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS. | 1 | 1 | 1 | BAJO | NO | SI | ANALISTA DE CONTRATACIÓN | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO | ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO ANTES DE LA APERTURA DEL PROCESO. | DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN |

Nota: para la elaboración de la ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS del presente estudio previo, se tuvo en cuenta las garantías y el análisis de riesgos de los procesos de contratación con objeto similar, celebrados por la Entidad en las vigencias anteriores.