MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |

| 1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de precios y/o reajustes durante la Ejecución del contrato en el costo de laboratorios tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, | Que la Interventoría se desfinancie y su ejecución del contrato se dilate en el tiempo | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Interventor | El Interventor deberá tener un plan de compras de todos los bienes y servicios que, los cuales deberán Adquirirse en la oportunidad debida. Para ello deberá precaver la oportunidad de compra de los mismos y los acuerdos de mantenimiento de precios cuando la ejecución del contrato sobrepase la vigencia fiscal. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Interventor | Suscripción del contrato o Acta de Inicio | Terminación del contrato | Supervisión | Durante la Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Prorrogas del contrato de Interventoría. | Ocasiona retraso en la finalización y entrega del proyecto y desviaciones en los tiempos de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventor | Realizar seguimiento constante al desarrollo de la Interventoría y las actividades del cronograma de Interventoría, adicionalmente se realizan evaluaciones quincenales a los acuerdo al cumplimiento en la ejecución. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Interventor | Suscripción del contrato o Acta de Inicio | Terminación del contrato | Supervisión | permanente |

| 3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Análisis de Precios del presupuesto por debajo del mercado | Mayor inversión de recursos por parte del IInterventor. o cambio de Especificaciones técnicas, sin afectar la calidad del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Interventor | La entidad al realizar el presupuesto oficial, tiene en cuenta los estudios y diseños y a los precios de la región y materiales o insumos de la zona de la Interventoría pero corresponde al Interventor realizar un estudio detallado de precios de mercado al momento de presentar su oferta, en dónde el presupuesto oficial es de referencia. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Interventor | Adjudicación del contrato | Terminación del contrato | Supervisión | permanente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Imposición de nuevos trámites o permisos. | Que la ejecución del contrato se dilate en el tiempo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Interventor | Socializar los eventos con el Interventor a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Contratante | Suscripción del contrato o Acta de Inicio | Terminación del contrato | Supervisión | permanente |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica o de calidad durante la ejecución de la Interventoría | Retraso en la ejecución del contrato, ajustes o al proyecto de acuerdo a la normatividad vigente cuando el cambio lo afecte de manera sustancial. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | En caso de presentarse cambios en especificaciones, la Entidad realizará los cambios necesarios para acatar la nueva normatividad técnica o de calidad que regula ejecución del proyecto | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | Desde la implementación de la nueva normativa | Terminación del contrato | Supervisión | permanente |

| 6 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o impidan la ejecución del contrato | Paralización o Incumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Información oportuna del evento por parte del Interventor. A su Turno la Entidad solicitará colaboración de la fuerza pública y las autoridades competentes a fin de conjurar o mitigar los efectos, y de no lograrse se efectuará la respectiva suspensión del respectivo contrato, hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la misma | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratante | Suscripción del contrato o Acta de Inicio | Terminación del contrato | Con Supervisión permanente. Noticias y en los Consejos de Seguridad. | permanente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ampliación del término de ejecución del contrato por causas ajenas a la Entidad y por causas atribuibles al Interventor | Incumplimiento de los términos establecidos en las plataformas de seguimiento, dispuestas para estos proyectos, en consideración a la fuente de los recursos | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Interventor Supervisor | Información oportuna del evento por parte del Interventor, y seguimiento adecuado por parte de la Interventoría | 1 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventor e Interventor | Suscripción del contrato o Acta de Inicio | Terminación del contrato | Interventoría | Permanente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | General | Externos | Ejecución | Operacional | Ampliación del término de ejecución por causas o situaciones ajenas a la voluntad del Interventor, y atribuibles a la Entidad | Tardanza o Imposibilidad de cumplir con el contrato de la forma establecida | 1 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | La Entidad debe velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones a su cargo | 1 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | No | Interventor | Suscripción del contrato o Acta de Inicio | Terminación del contrato | Con supervisión permanente | Permanente |
| 9 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan al Interventor cumplir el contrato | Tardanza o incumplimiento en la ejecución del contrato e imposibilidad del contratante de lograr sus objetivos | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad y Interventor | Socializar los eventos con el Interventor a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | No | Interventor | Suscripción del contrato o Acta de Inicio | Terminación del contrato | Comunicación permanente con el Interventor | Cuando se presente el evento |

| 10 | Específico | Interno | Selección | Regulatorio | Tráfico de influencias, para favorecer a terceros en el proceso de contratación, desviando el adecuado proceder de la gestión pública en las actuaciones contractuales | Pérdida de credibilidad de la entidad y acciones legales a que haya lugar | 1 1 | 1 | 2 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Aplicación de los lineamientos y conceptos de Colombia Compra Eficiente, para los procesos correspondientes a este objeto contractual y a la modalidad a emplear. Contar con la adecuada asesoría en la materia | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | Proceso de selección | Adjudicación del Proceso de selección | Adecuado seguimiento al proceso | Permanente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | General | Interno | Selección | Económico | Colusión entre dos o más proponentes acuerdan presentar propuestas para apalancar la adjudicación de alguno de ellos en detrimento de los intereses de la administración y/o de terceros, manipulando los precios del mercado o afectando la sana competencia. | Afectación a los principios de objetividad y pluralidad. Manipulación de los precios. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proponentes | Insertar en el pliego reglas que auspicien la sana competencia y causales de rechazo que sancionen estas conductas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Comités estructuradores y evaluadores | Desde la formulación del proyecto de pliego | Hasta la adjudicación | Verificando los informes de evaluación | Durante la selección |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos de Corrupción | Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Interventorías. Se refiere a la posibilidad de que el Interventor de las Interventorías, de la Interventoría y de funcionarios del Municipio, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las Interventorías tanto en las aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y Interventorías sin justificar. | Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, daños sociales y legales y pérdida de recursos financieros. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Proponentes | Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Interventores, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en General) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a l normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al Municipio | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Comités estructuradores y evaluadores, Interventores, Supervisores | Desde la formulación del proyecto de pliego | Hasta la celebración del contrato | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las Interventorías. | Permanente |
| 13 | General | Interno | Operacional | Selección | Medios ilegales. Obtención por parte del proponente la adjudicación por medios ilegales; esto es, falseando información para la habilitación u obtener una mayor ponderación. | Afectación a los principios de objetividad y pluralidad. Manipulación de los precios. Vicios en el contrato. Exposición a demandas. Suspensiones por intervención judicial. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proponentes | Observar las reglas que establece el pliego tipo para sancionar estas conductas. Verificar la veracidad de documentos aportados por los proponentes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Comités estructuradores y evaluadores | Desde la formulación del proyecto de pliego | Hasta la celebración del contrato | Implementando sistemas de verificación de la información documental. Atendiendo observaciones sobre posibles medios ilegales. | Durante la selección |