MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS



Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.


Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	Operacional
	Externa
	Ejecución
	Técnico
	Fallas mecánicas o eléctricas de las motobombas que requieran actividades adicionales.
	Retrasos y mayores tiempos de ejecución.
	Media
	Alto
	Alto
	Alta
	Contratista
	Inspección previa y diagnóstico técnico.
	Baja
	Medio
	Bajo
	Baja
	Sí
	Contratista/Supervisor
	Durante la ejecución
	Informes y actas técnicas
	Semanal

	2
	Operacional
	Externa
	Ejecución
	SST
	Accidentes en espacios confinados, tanques o pozos.
	Lesiones y suspensión de actividades.
	Media
	Alto
	Alto
	Alta
	Contratista
	EPP, permisos y capacitación SST.
	Baja
	Alto
	Medio
	Media
	Sí
	Contratista
	Durante la ejecución
	Verificación SST
	Permanente

	3
	Ambiental
	Externa
	Ejecución
	Ambiental
	Manejo inadecuado de residuos y lodos.
	Sanciones y contaminación.
	Baja
	Alto
	Medio
	Media
	Contratista
	Disposición autorizada y registros.
	Baja
	Medio
	Bajo
	Baja
	Sí
	Contratista
	Durante la ejecución
	Soportes de disposición final
	Por actividad

	4
	Operacional
	Externa
	Ejecución
	Logístico
	Restricciones de acceso a sedes.
	Retrasos en cronograma.
	Media
	Medio
	Medio
	Media
	Compartido
	Coordinación previa con sedes.
	Baja
	Bajo
	Bajo
	Baja
	Sí
	Supervisor/Contratista
	Previo a actividades
	Seguimiento a programación
	Semanal

	5
	Financiero
	Externa
	Ejecución
	Económico
	Incremento de costos de repuestos e insumos.
	Menor utilidad del contratista.
	Media
	Medio
	Medio
	Media
	Contratista
	Estudio de mercado y planeación.
	Baja
	Medio
	Bajo
	Baja
	No
	Contratista
	Durante la ejecución
	Control de costos
	Mensual

	6
	Operacional
	Externa
	Ejecución
	Calidad
	Lavado o desinfección deficiente.
	Reprocesos y afectación de calidad del agua.
	Baja
	Alto
	Medio
	Media
	Contratista
	Protocolos técnicos y supervisión.
	Baja
	Medio
	Bajo
	Baja
	Sí
	Contratista/Supervisor
	Durante la ejecución
	Inspección y actas de recibido
	Por actividad

	7
	Legal
	Interna/Externa
	Ejecución
	Contractual
	Incumplimiento contractual.
	Multas o terminación.
	Baja
	Alto
	Medio
	Media
	Contratista
	Seguimiento al cronograma.
	Baja
	Medio
	Bajo
	Baja
	Sí
	Supervisor
	Durante la ejecución
	Informes de supervisión
	Mensual

	8
	Operacional
	Externa
	Ejecución
	Continuidad del servicio
	Interrupción del suministro de agua.
	Afectación de la operación judicial.
	Media
	Alto
	Alto
	Alta
	Compartido
	Programación y avisos previos.
	Baja
	Medio
	Bajo
	Baja
	Sí
	Supervisor/Contratista
	Durante la ejecución
	Verificación con sedes
	Por intervención

	9
	Reputacional
	Interna/Externa
	Ejecución
	Servicio
	Quejas por deficiencias del servicio.
	Afectación de imagen institucional.
	Baja
	Medio
	Bajo
	Baja
	Compartido
	Atención oportuna y supervisión.
	Baja
	Bajo
	Bajo
	Baja
	No
	Supervisor
	Durante la ejecución
	Seguimiento PQRS
	Mensual
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