Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Operacional | Externa | Ejecución | Técnico | Fallas mecánicas o eléctricas de las motobombas que requieran actividades adicionales. | Retrasos y mayores tiempos de ejecución. | Media | Alto | Alto | Alta | Contratista | Inspección previa y diagnóstico técnico. | Baja | Medio | Bajo | Baja | Sí | Contratista/Supervisor | Durante la ejecución | Informes y actas técnicas | Semanal |
| 2 | Operacional | Externa | Ejecución | SST | Accidentes en espacios confinados, tanques o pozos. | Lesiones y suspensión de actividades. | Media | Alto | Alto | Alta | Contratista | EPP, permisos y capacitación SST. | Baja | Alto | Medio | Media | Sí | Contratista | Durante la ejecución | Verificación SST | Permanente |
| 3 | Ambiental | Externa | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de residuos y lodos. | Sanciones y contaminación. | Baja | Alto | Medio | Media | Contratista | Disposición autorizada y registros. | Baja | Medio | Bajo | Baja | Sí | Contratista | Durante la ejecución | Soportes de disposición final | Por actividad |
| 4 | Operacional | Externa | Ejecución | Logístico | Restricciones de acceso a sedes. | Retrasos en cronograma. | Media | Medio | Medio | Media | Compartido | Coordinación previa con sedes. | Baja | Bajo | Bajo | Baja | Sí | Supervisor/Contratista | Previo a actividades | Seguimiento a programación | Semanal |
| 5 | Financiero | Externa | Ejecución | Económico | Incremento de costos de repuestos e insumos. | Menor utilidad del contratista. | Media | Medio | Medio | Media | Contratista | Estudio de mercado y planeación. | Baja | Medio | Bajo | Baja | No | Contratista | Durante la ejecución | Control de costos | Mensual |
| 6 | Operacional | Externa | Ejecución | Calidad | Lavado o desinfección deficiente. | Reprocesos y afectación de calidad del agua. | Baja | Alto | Medio | Media | Contratista | Protocolos técnicos y supervisión. | Baja | Medio | Bajo | Baja | Sí | Contratista/Supervisor | Durante la ejecución | Inspección y actas de recibido | Por actividad |
| 7 | Legal | Interna/Externa | Ejecución | Contractual | Incumplimiento contractual. | Multas o terminación. | Baja | Alto | Medio | Media | Contratista | Seguimiento al cronograma. | Baja | Medio | Bajo | Baja | Sí | Supervisor | Durante la ejecución | Informes de supervisión | Mensual |
| 8 | Operacional | Externa | Ejecución | Continuidad del servicio | Interrupción del suministro de agua. | Afectación de la operación judicial. | Media | Alto | Alto | Alta | Compartido | Programación y avisos previos. | Baja | Medio | Bajo | Baja | Sí | Supervisor/Contratista | Durante la ejecución | Verificación con sedes | Por intervención |
| 9 | Reputacional | Interna/Externa | Ejecución | Servicio | Quejas por deficiencias del servicio. | Afectación de imagen institucional. | Baja | Medio | Bajo | Baja | Compartido | Atención oportuna y supervisión. | Baja | Bajo | Bajo | Baja | No | Supervisor | Durante la ejecución | Seguimiento PQRS | Mensual |