Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | operacionales | Incumplimiento a programación, por situaciones inherentes al contratista | Incumplimiento en programación | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación de procesos y procedimientos constructivos. Formular e Implementar planes de contingencia | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratita | Inicio | Terminación | A través de comités | Semanal |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento a programación, por otras situaciones ajenas al contratista | Incumplimiento en programación | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista/Entidad | Formular y ejecutar plan de contingencia | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | Inicio | Terminación | A través de comités | Semanal |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mayores y menores cantidades durante la ejecución de las obras que modifiquen el presupuesto | Cumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 3 | Riesgo Alto | Contratista y Entidad | Revisión detallada de las cantidades de obra | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Entidad | Planeación | Planeación | A través de comités | Semanal |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución de obra e incumplimiento a la programación debido a desequilibrio económico | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Verificación de precios del mercado y su comportamiento económico en el tiempo | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Inicio | Terminación | Verificación periódica de cifras económicas en las entidades que corresponda | Mensual |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo ocasionado por falta de calidad en las obras realizadas por el Contratista | Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Solicitud de fichas técnicas del materiales empleados, elaboración de ensayos y pruebas de campo. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Inicio | Terminación | A través de comités e informes | Semanal |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Errores cometidos por los Contratista o Proveedor; en la elaboración de las actas, cuentas de cobro, recibos a satisfacción, que ocasionan demoras en su radicación. | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión de documentos radicados por el Contratista o Proveedor, para solicitar los ajustes correspondien tes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | Inicio | terminación | revisión detallada de cuentas | Cada Cobro |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Demoras del contratista en la radicación de los documentos para el trámite de pagos del objeto del contrato fuera de los tiempos establecidos | Desfinanciamiento del contratista | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento oportuno para el Contratista por parte del supervisor para la radicación a tiempo de las facturas | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Inicio | Terminación | Solicitud con suficiente antelación de presentación de documento para pagos. | Cada cobro |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cuente con los recursos (humanos, herramientas, equipos, materiales, etc.) necesarios que se requiere para la ejecución del contrato | Incumpliendo de la programación de obra | 2 | 3 | 5 | Bajo | Contratista | Requerimiento al contratista para gestión de recursos para cumplimiento | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Inicio | terminación | Visita a frentes de trabajo para inspección de recursos | Semanal |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia o uso inadecuado de equipo de protección personal (EPP) por parte del personal. | Accidentes laborales/Perdida fatal | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Campañas de seguridad industrial y salud ocupacional por parte del personal encargado del contratista | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Inicio | terminación | Visitas a frentes de trabajo | Semanal |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás Señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA. | Situación adversa o fatal (Pérdida de vida o causalidad de incapacidad temporal o permanente) | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Verificar la correcta señalización de la obra con respecto a la normatividad vigente | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Inicio | terminación | Verificación de informes y seguimiento en comités | Semanal |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, permisos y de otras normas vigentes | Procesos legales derivados del incumplimiento | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | revisión periódica de cumplimiento de normas ambientales a través de comités e informes. | 2 | 1 | 3 | bajo | No | Entidad | Inicio | liquidación | Verificación de informes y seguimiento en comités | Semanal |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Daños a la infraestructura existente del DAPRE, debido a procesos constructivos inadecuados. | afectación al patrimonio nacional | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Requerimiento de planes de acción constructiva adecuados y visitas a obra | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Inicio | liquidación | revisión de informes y visitas a obras | Semanal |
| 13 | General | Externa | Ejecución | Salud | Situaciones de salud pública, como la actual emergencia sanitaria que dificulten iniciar o continuar con la ejecución normal del contrato. | Suspensión o retraso en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Media | Contratista/Entidad | Formulación en implementación de planes de contingencia | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Inicio | terminación | Evaluando y analizando las emisiones de noticas de salud pública. | Mensual |
| 14 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Posible ocurrencia de actos de corrupción derivados del ofrecimiento ilegal de dádivas, beneficios, obsequios u otros incentivos indebidos a funcionarios de la Entidad por parte de terceros interesados en influir en el desarrollo del proceso contractual. | Afectación a la transparencia y objetividad del proceso contractual, vulneración de los principios de la función administrativa, riesgos disciplinarios y penales para los funcionarios, pérdida de confianza institucional y reputacional- | 1 | 4 | 5 | Media | Contratista/Entid | Reforzar la divulgación de políticas de integridad, anticorrupción y conflicto de intereses. Implementar controles de trazabilidad y doble verificación en etapas críticas del proceso. Promover canales seguros de denuncia y alertas tempranas. Realizar seguimiento permanente a interacciones con terceros y a cualquier comportamiento atípico. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Inicio | Liquidación | El riesgo se monitorea mediante seguimiento continuo y sistemático a las interacciones entre funcionarios y terceros, verificando que todas las actuaciones se ajusten a los principios de transparencia, integridad y publicidad. Para ello, se revisan periódicamente los registros del proceso contractual, las comunicaciones oficiales, los informes de avance y cualquier comportamiento atípico que pueda evidenciar intentos de influencia indebida. | Semana |