ANEXO 5

MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

- CLÁUSULA 1.		DEFINICIONES

- CLÁUSULA 2. 		OBJETO

- CLÁUSULA 3.		ALCANCE DEL OBJETO

- CLÁUSULA 4.		PLAZO DEL CONTRATO

- CLÁUSULA 5.		VALOR DEL CONTRATO

- CLÁUSULA 6.		ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

- CLÁUSULA 7.		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

- CLÁUSULA 8.		FORMA DE PAGO

- CLÁUSULA 9.		OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- CLÁUSULA 10.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- CLÁUSULA 11.	DERECHOS DEL CONTRATISTA

- CLÁUSULA 12.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

- CLÁUSULA 13.	RESPONSABILIDAD

- CLÁUSULA 14.	INDEMNIDAD

- CLÁUSULA 15.	MULTAS

- CLÁUSULA 16.	CLÁUSULA PENAL

- CLÁUSULA 17.     CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- CLÁUSULA 18.	CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

- CLÁUSULA 19.	GARANTÍAS

- CLÁUSULA 20.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

- CLÁUSULA 21.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

- CLÁUSULA 22.	CESIÓN

- CLÁUSULA 23.	LIQUIDACIÓN

- CLÁUSULA 24.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN

- CLÁUSULA 25.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

- CLÁUSULA 26.	DOCUMENTOS

Entre JONATHAN REINERIO RUBIO PEREZ en representación legal del MUNICIPIO DE PITALITO (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

- Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación]

- Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

OBJETO

El objeto del Contrato es “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO”.

ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. MP-SG-SAMC-OP-003-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 75 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2026, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de QUINIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($509.650.035) M/CTE, equivalentes a 291,08 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:

| OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CENTRO ADMINISTRATIVO "LA CHAPOLERA" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | ITEM | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |
|  |  | GENERAL | PARTICULAR |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1 |  | PARTICULAR | Suministro y aplicación de protección anticorrosiva sobre estructura metálica existente (vigas, columnas y viguetas), incluye preparación y limpieza total de la superficie mediante grateado, aplicación localizada de tratamiento antihongo en áreas afectadas, aplicación de una capa de imprimante anticorrosivo tipo base y dos capas de pintura de acabado, suministro, transporte, instalación, disposición final de residuos y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | ML | 5.467,69 | $ 32.579,00 | $ 178.131.873 |  |
|  | 1,2 |  | PARTICULAR | Mantenimiento de unión pernada viga–columna, incluye inspección, limpieza mecánica de pernos y superficies, ajuste y reapriete con herramienta especializada, reposición parcial de elementos defectuosos (en caso de ser necesario), suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, medios de acceso, disposición final de residuos, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND. | 708,00 | $ 133.880,00 | $ 94.787.040 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 272.918.913,00 |  |
| 2 | CIELO RASO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,1 |  | PARTICULAR | Mantenimiento y reposición parcial de cielo raso en el quinto piso, incluye desmonte de paneles deteriorados, suministro e instalación de nuevos paneles de Drywall, ajuste de estructura existente, nivelación, acabado y limpieza final., disposición final de los residuos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 258,17 | $ 129.000,00 | $ 33.303.930 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 33.303.930,00 |  |
| 3 | FACHADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,1 |  | PARTICULAR | Limpieza de fachada en vidrio de seguridad laminado mediante procedimiento manual controlado con soluciones neutras y elementos no abrasivo. Incluye equipos de acceso para trabajo en alturas, suministro, transporte, instalación, disposición final de residuos y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | m² | 361,23 | $ 15.950,00 | $ 5.761.619 |  |
|  | 3,2 |  | PARTICULAR | Desmonte, suministro e instalación de película de protección solar nanoceramica con control de rayos UV, control de radiación y coeficiente de sombra para fachada en vidrio a todo costo, incluye equipos para trabjo en altura, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | m² | 361,23 | $ 102.891,00 | $ 37.167.316 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 42.928.935,00 |  |
| SUBTOTAL OBRAS |  |  |  |  |  |  |  | $ 349.151.778,00 |  |
| B | CAMPAMENTO MAQUINARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | ITEM | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |
|  |  | GENERAL | PARTICULAR |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,1 |  | PARTICULAR | Trazado localización y replanteo de la unidad sanitaria, incluye trazado de ejes, niveles, alineamientos, referencias topográficas, mano de obra, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m² | 6,40 | $ 3.650,00 | $ 23.360 |  |
|  | 4,2 |  | PARTICULAR | Desmonte y demolición manual de cerramiento y cubierta existente, compuesto por malla eslabonada, postes metálicos, murete de concreto y/o mampostería de soporte, estructura de cubierta en guadua y teja existentes, incluye corte, desmontaje, desensamble, retiro de elementos de fijación, cargue, retiro, transporte interno, disposición final de materiales y escombros, limpieza del área intervenida, mano de obra, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m² | 41,65 | $ 32.132,00 | $ 1.338.298 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.361.658,00 |  |
| 5 | EXCAVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,1 |  | PARTICULAR | Excavación manual para cimentación en material común, incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de material sobrante, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta ejecución. | m³ | 3,67 | $ 41.625,00 | $ 152.764 |  |
|  | 5,2 |  | PARTICULAR | Suministro, extendido y compactación de relleno en recebo seleccionado en espesor de 0.30 m, incluye compactación por capas, mano de obra, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m³ | 2,97 | $ 71.050,00 | $ 211.019 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 363.783,00 |  |
| 6 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,1 |  | PARTICULAR | Suministro y vaciado de concreto de limpieza f'c=1500 psi y e=0.05 m, incluye preparación de la superficie, vaciado, nivelación, curado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 15,10 | $ 40.910,00 | $ 617.741 |  |
|  | 6,2 |  | PARTICULAR | Suministro y vaciado de placa de concreto reforzado de f'c=3000 psi y e=0.10 m, incluye formaleta, colocación, vibrado, nivelación, curado, mano de obra, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye acero. | m² | 6,40 | $ 131.101,00 | $ 839.046 |  |
|  | 6,3 |  | PARTICULAR | Suministro y vaciado de vigas de cimentación de dimensiones 0.2x0.3 m en concreto de f'c=3000 psi, incluye formaleta, colocación, vibrado, nivelación, curado, mano de obra, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye acero. | ML | 15,10 | $ 135.231,00 | $ 2.041.988 |  |
|  | 6,4 |  |  | Suministro y vaciado de zapata de cimentación de dimensiones 0.9x0.9x0.3 m en concreto de f'c=3000 psi, incluye formaleta, colocación, vibrado, nivelación, curado, mano de obra, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye acero. | UND. | 1,00 | $ 300.000,00 | $ 300.000 |  |
|  | 6,5 |  | PARTICULAR | Suministro, corte, figurado, doblado y colocación de acero de refuerzo fy=60.000 psi (4200 kg/cm²), incluye alambre de amarre, separadores, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | KG | 137,53 | $ 10.418,00 | $ 1.432.788 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 5.231.563,00 |  |
| 7 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,1 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de mampostería en bloque divisorio N°5 de arcilla, incluye mortero de pega, plomo, nivel, alineación, juntas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m² | 32,88 | $ 78.995,00 | $ 2.597.356 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 2.597.356,00 |  |
| 8 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,1 |  | PARTICULAR | Construcción de placa maciza elevada de concreto reforzado f'c=3000 psi y e=0.10 m, incluye impermeabilización integral, formaleta, apuntalamiento, vaciado, vibrado, nivelación, curado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye acero. | m² | 5,76 | $ 169.957,00 | $ 978.952 |  |
|  | 8,2 |  | PARTICULAR | Construcción de columnas en concreto reforzado f'c=3000 psi, incluye formaleta, acero de refuerzo, vaciado, vibrado, desencofrado, curado, mano de obra, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye acero. | ML | 3,00 | $ 173.857,00 | $ 521.571 |  |
|  | 8,3 |  | PARTICULAR | Construcción de columneta de dimensiones 0.15x0.2 en concreto f'c=3000 psi, incluye formaleta, acero de refuerzo, vaciado, vibrado, desencofrado, curado, mano de obra, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye acero | ML | 8,10 | $ 120.099,00 | $ 972.802 |  |
|  | 8,4 |  | PARTICULAR | Suministro y vaciado de vigas de de amarre 0.12x0.20 cm en concreto reforzado de f'c=3000 psi, incluye formaleta, colocación, vibrado, nivelación, curado, mano de obra, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye acero | ML | 15,10 | $ 134.876,00 | $ 2.036.628 |  |
|  | 8,5 |  | PARTICULAR | Suministro, corte, figurado, doblado y colocación de acero de refuerzo fy=60.000 psi (4200 kg/cm²), incluye alambre de amarre, separadores, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | KG | 205,88 | $ 10.418,00 | $ 2.144.858 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 6.654.811,00 |  |
| 9 | PISOS Y BASES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,1 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de alistado para piso en mortero impermeabilizado 1:4 e=0.03 m, incluye preparación de la superficie, nivelación, afinado, formación de pendientes, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 6,40 | $ 58.668,00 | $ 375.475 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 375.475,00 |  |
| 10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,1 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble en tubería conduit PVC de 1/2”, incluye caja metálica galvanizada rectangular, tomacorriente doble línea GFCI, conductores de cobre THHN #12, conectores, accesorios, soldadura y limpiador PVC, cinta aislante, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 175.620,00 | $ 175.620 |  |
|  | 10,2 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de salida para luminaria en tubería conduit PVC, incluye caja octagonal o de porcelana, conductores de cobre THHN, portalámpara, bombillo ahorrador o LED, accesorios, conexiones, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, a todo costo. | UND. | 3,00 | $ 142.235,00 | $ 426.705 |  |
|  | 10,3 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo y/o doble en tubería conduit PVC, incluye caja metálica, interruptor, conductores THHN, accesorios, conexiones, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | UND. | 2,00 | $ 135.931,00 | $ 271.862 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 874.187,00 |  |
| 11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,1 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de red hidráulica en tubería PVC presión de 1/2”, incluye accesorios, uniones, codos, tees, válvulas, pegante PVC, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 6,00 | $ 30.829,00 | $ 184.974 |  |
|  | 11,2 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2” para ducha, incluye tubería PVC presión, accesorios, conexiones, salida roscada, pruebas hidráulicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 57.241,00 | $ 57.241 |  |
|  | 11,3 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2” para alimentación de sanitario con tanque, incluye tubería PVC presión, accesorios, válvula de corte, conexiones, pruebas hidráulicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 51.812,00 | $ 51.812 |  |
|  | 11,4 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2” para tanque elevado, incluye tubería PVC presión, accesorios, válvulas, conexiones, pruebas hidráulicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 95.059,00 | $ 95.059 |  |
|  | 11,5 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2” para lavamanos, incluye tubería PVC presión, accesorios, salida roscada, conexiones, pruebas hidráulicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 56.251,00 | $ 56.251 |  |
|  | 11,6 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2” para lavadero, incluye tubería PVC presión, accesorios, conexiones, pruebas hidráulicas, mano de obray todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 56.251,00 | $ 56.251 |  |
|  | 11,7 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de salida sanitaria de 2” para lavamanos, incluye tubería PVC sanitaria, accesorios, sifón, conexiones, pruebas de estanqueidad, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 62.565,00 | $ 62.565 |  |
|  | 11,8 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de salida sanitaria de 6” para sanitario con tanque, incluye tubería PVC sanitaria, brida, accesorios, conexiones, pruebas de estanqueidad, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 178.505,00 | $ 178.505 |  |
|  | 11,9 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de salida sanitaria de 3” para ducha, incluye tubería PVC sanitaria, rejilla, sifón, accesorios, conexiones, pruebas de estanqueidad, mano de obraa y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 85.540,00 | $ 85.540 |  |
|  | 11,10 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de salida sanitaria de 3” para lavadero, incluye tubería PVC sanitaria, sifón, accesorios, conexiones, pruebas de estanqueidad, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 2,00 | $ 85.540,00 | $ 171.080 |  |
|  | 11,11 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6” para conducción de aguas negras y lluvias, incluye excavación, cama de apoyo, accesorios, uniones, relleno, compactación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 3,00 | $ 161.031,00 | $ 483.093 |  |
|  | 11,12 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 3” para conducción de aguas negras y lluvias, incluye excavación, cama de apoyo, accesorios, uniones, relleno, compactación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 6,00 | $ 60.702,00 | $ 364.212 |  |
|  | 11,13 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 2” para conducción de aguas residuales, incluye excavación, cama de apoyo, accesorios, uniones, relleno, compactación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 2,00 | $ 53.793,00 | $ 107.586 |  |
|  | 11,14 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de tanque de almacenamiento en PVC o plástico de 500 litros, incluye base de apoyo, accesorios hidráulicos, válvulas, flotador, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 1.080.573,00 | $ 1.080.573 |  |
|  | 11,15 |  | PARTICULAR | Construcción de caja de distribución e inspección sanitaria de 0.60 x 0.60 x 0.55 m, incluye excavación, concreto de limpieza, muros en mampostería o concreto, pañete impermeabilizado, tuberías de entrada y salida, tapa en concreto reforzado, relleno, compactación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 528.848,00 | $ 528.848 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 3.563.590,00 |  |
| 12 | ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,1 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de piso en porcelanato de 60 x 60 cm o similar, incluye adhesivo, boquilla, nivelación, cortes, desperdicios, limpieza final, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación y acabado. | m² | 3,96 | $ 171.917,00 | $ 680.791 |  |
|  | 12,2 |  | PARTICULAR | Suministro y ejecución de pañete liso interior impermeabilizado en mortero 1:4, incluye preparación de superficie, formación de filos y dilataciones, afinado, curado, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta ejecución. | m² | 65,76 | $ 43.833,00 | $ 2.882.458 |  |
|  | 12,3 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de enchape cerámico para muros de baño de 30.5 x 60 cm o similar, incluye adhesivo, boquilla, nivelación, cortes, remates, limpieza final, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y acabado. | m² | 10,80 | $ 130.996,00 | $ 1.414.757 |  |
|  | 12,4 |  | PARTICULAR | Suministro y aplicación de pintura epóxica sobre superficie de concreto bajo placa, incluye preparación de la superficie, limpieza, aplicación de imprimante y acabado, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación y acabado. | m² | 6,40 | $ 48.166,00 | $ 308.262 |  |
|  | 12,5 |  | PARTICULAR | Suministro y aplicación de pintura en vinilo y estuco para muros interiores y exteriores, incluye preparación de superficie, resanes, lijado, sellador, dos manos de pintura, limpieza final, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y acabado. | m² | 32,40 | $ 111.782,00 | $ 3.621.737 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 8.908.005,00 |  |
| 13 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13,1 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de puerta metálica de 2.10 x 0.80 m con marco metálico, incluye fabricación, soldadura, preparación de superficie, pintura anticorrosiva color negro, bisagras, pasador de cierre, anclajes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | UND. | 1,00 | $ 621.289,00 | $ 621.289 |  |
|  | 13,2 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de luceta metálica de 0.20 x 0.70 m en lámina calibre 18, incluye marco, anclajes, soldadura, pintura anticorrosiva, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y acabado. | UND. | 1,00 | $ 263.654,00 | $ 263.654 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 884.943,00 |  |
| 14 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,1 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de combo sanitario y ducha, incluye sanitario con tanque, asiento, grifería, ducha, accesorios de baño, conexiones hidráulicas y sanitarias, pruebas de funcionamiento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 1.506.854,00 | $ 1.506.854 |  |
|  | 14,2 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de lavadero prefabricado de 85 x 60 x 100 cm con tapa, incluye grifería, sifón, conexiones hidráulicas y sanitarias, anclajes, pruebas de funcionamiento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND. | 1,00 | $ 702.763,00 | $ 702.763 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 2.209.617,00 |  |
| 15 | ACOMETIDA SANITARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15,1 |  | PARTICULAR | Trazado localización y replanteo de la acometida, incluye trazado de ejes, niveles, alineamientos, referencias topográficas, mano de obra, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m² | 4,20 | $ 3.263,00 | $ 13.705 |  |
|  | 15,2 |  | PARTICULAR | Corte y demolición manual y/o mecánica de pavimento existente en concreto hidráulico para la ejecución de acometida sanitaria, incluye corte con disco, demolición, cargue, retiro y disposición final del material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m² | 4,20 | $ 269.188,00 | $ 1.130.590 |  |
|  | 15,3 |  | PARTICULAR | Excavación manual para zanja de acometida sanitaria, incluye perfilado, cargue, retiro, disposición del material sobrante y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m³ | 4,20 | $ 32.825,00 | $ 137.865 |  |
|  | 15,4 |  | PARTICULAR | Suministro e instalación de acometida sanitaria domiciliaria en tubería PVC sanitaria de 6", incluye accesorios, cama de arena, conexión a la red existente, pruebas de funcionamiento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | ML | 10,00 | $ 72.944,00 | $ 729.440 |  |
|  | 15,5 |  | PARTICULAR | Sub base granular tipo B incluye suministro, transporte, cargue, trasiego, instalación,nivelacion, compactación 95% proctor modificado y todo lo necesario para la correcta ejecución. | m³ | 4,20 | $ 232.156,00 | $ 975.055 |  |
|  | 15,6 |  | PARTICULAR | Reposición de pavimento en concreto hidráulico f'c = 3.000 psi en el área intervenida, incluye formaletas, suministro y colocación de concreto, acabado, juntas, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m² | 4,20 | $ 271.929,00 | $ 1.142.102 |  |
|  | 15,7 |  | PARTICULAR | Suministro de Silla Yee 6X24" | UND. | 1,00 | $ 580.000,00 | $ 580.000 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 4.708.757,00 |  |
| SUBTOTAL OBRAS |  |  |  |  |  |  |  | $ 37.733.745,00 |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | $ 386.885.523,00 |  |
|  |  |  |  | AIU |  |  |  | $ 119.934.512,00 |  |
|  |  |  |  | PMT |  |  |  | $ 2.830.000,00 |  |
|  |  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | $ 509.650.035,00 |  |
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE |  |
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 25% |  |
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1% |  |
| NOTA 4: [Determinar por la Entidad] |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5% |  |
| NOTA 5: [Determinar por la Entidad] |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 31% |  |

El proponente debe tener en cuenta que con su oferta incurre en gastos e impuestos que pueden afectar sus precios y que se causen por la ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre, sin son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las deducciones, retenciones y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes. En todo caso el proponente en su propuesta debe incluir el valor de todos los impuestos de orden nacional y municipal vigentes, inherentes al contrato que suscribirá.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago anticipado.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

| Número certificado disponibilidad presupuestal. | Fecha certificado disponibilidad presupuestal. | Valor certificado de disponibilidad presupuestal |
| --- | --- | --- |
| 2026001708 | 03/08/2026 | 510.140.628 |

FORMA DE PAGO

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los 3 días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

- Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

- Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

- Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

- Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

- Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

- Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.

- Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.

- Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

- Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.

- Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

- Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.

- Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

- Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

- Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

- Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

- El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los en los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

- Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes actividades:

- [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.

- [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

- [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

- [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

- El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con lo manifestado en el presente documento y la propuesta presentada por el contratista.

- Consultar en la oficina de Contratación y Secretaría General las inquietudes de orden técnico o legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.

- Elaborar y presentar ante el supervisor el cronograma de obra en donde se establezcan las fechas de inicio y terminación de cada uno de los frentes de trabajo.

- Dar inicio a cada una de las obras de manera simultánea, continua e ininterrumpida garantizando los diferentes frentes de trabajo en obra, con su respectiva programación de obra que indique la ruta crítica.

- Garantizar los estándares de calidad de los materiales, en las cantidades establecidas en el presupuesto de obra que hace parte integral del presente proceso.

- Garantizar que los productos, elementos y/o materiales que se utilicen en la ejecución de la obra sean de buena calidad y que cumplan con las especificaciones de este tipo.

- Garantizar la calidad del servicio relacionado en el objeto del contrato, haciendo que este cumpla con los estándares de calidad y que cumplan con todas las especificaciones técnicas de los elementos requeridos en el contrato.

- El contratista deberá mantener el lugar de la obra ordenando y aseado.

- El contratista está obligado a almacenar los materiales de trabajo en el lugar establecido por las directivas de cada institución para evitar su uso por personal no autorizado.

- Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor y contener, para cada frente de trabajo:

-Avance de cada una de las actividades programadas.

-Cantidades de obra ejecutadas.

-Registros fotográficos.

-Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.

-Fotocopia de la bitácora o libro de obra.

-Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.

-Informe de seguridad industrial.

-Informe de manejo ambiental (sí aplica).

-Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes.

-Informe de gestión social.

-Actualización del programa de ejecución de obra.

-Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

-Resumen de pólizas con información de fecha de expedición y fechas de inicio, reinicio y terminación de la póliza.

-Demás documentos requeridos por el supervisor y/o Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas.

- Presentar informe final anexo al último informe mensual, el cual deberá ser aprobado por el supervisor y deberá contener:

-Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

-Documentación técnica.

-Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.

-Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores, subcontratistas, así como el certificado de paz y salvo que expide el Ministerio del Trabajo.

-Registro fotográfico de cada uno de los ítems contractuales, en cada una de las etapas de construcción, permitiendo evidenciar las actividades de obra ejecutadas.

-Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.

-Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones.

-Registro fotográfico definitivo.

-Demás documentos requeridos por el supervisor y/o Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas.

- Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de la interventoría y/o supervisor, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente, el interventor y/o supervisor. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

- El contratista con la suscripción del acta de inicio declara haber recibido de manera completa e integra los documentos técnicos, especificaciones técnicas y en general todo documento necesario para el inicio de la obra.

- Retirar los materiales sobrantes y disponerlos en sitios legalmente autorizados entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

- Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción.

- EL CONTRATISTA debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente con las redes provisionales de los servicios, garantizando la no interrupción de la prestación de los servicios de las sedes administrativas.

- El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y Ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas (si aplica) requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará al interventor y/o supervisor los resultados de los mismos, para verificar si se ajusta a los requerimientos de las especificaciones. La verificación y recibo de las obras ejecutadas por el contratista, de parte del interventor y/o supervisor, no exonera al contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas. Los laboratorios y ensayos serán realizados por el contratista cuando la entidad lo requiera con fines de verificar circunstancias de calidad, resistencias y en general en el marco de la verificación en el cumplimiento de especificaciones técnicas necesarias.

- El contratista deberá garantizar el personal requerido en el contrato de acuerdo al presupuesto general, de tal forma que las obras sean entregadas en el tiempo estipulado; ningún cambio de personal podrá realizarse unilateralmente por el contratista de obra ya que frente a los mismos debe proceder autorización expresa de la entidad contratante.

- El contratista debe realizar y presentar cronograma de las obras, actividades e hitos, debidamente aprobado por el supervisor, que garantice la ejecución de todas las actividades del contrato en el tiempo estipulado.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

      - Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

            - Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

            - Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.

            - Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

4.	Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales.

5.	Reservar con destino a este contrato el valor total acorde con su presupuesto para la vigencia actual.

6.	Cancelar en la oportunidad y condiciones pactado el valor del contrato.

7.	Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.

8.	Efectuar las recomendaciones y requerimientos necesarios para garantizar el cumplimiento y calidad de los servicios.

9.	Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.

10.	Exigir AL CONTRATISTA a través del supervisor designado, la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.

11.	Exigir la calidad en las especificaciones técnicas del objeto del contrato.

12. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.

RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO DE PITALITO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato.

MULTAS

            - Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 5 % del valor total contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 5% del valor total del contrato.

            - Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

3. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

- Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

- Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.

- Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.

- Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.

- Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

- Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

- Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

- Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

- Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

- CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

[Las entidades estatales determinaran los mecanismos de resolución de los conflictos o controversias contractuales que se llegaren a presentar en el marco de la ejecución del contrato con arreglo a la normatividad vigente y de acuerdo con los principios de la contratación estatal y función administrativa.]

- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

GARANTÍAS

  - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de TRES (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

| Característica |  | Condición |
| --- | --- | --- |
| Clase |  | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. |
| Asegurado/ beneficiario |  | MUNICIPIO DE PITALITO identificada con NIT 891180077-0 |
| Amparos, vigencia y valores asegurados |  | Amparo; Vigencia; Valor Asegurado. Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan; Hasta la liquidación del contrato; 10% del valor del contrato. Buen manejo y correcta inversión del anticipo; Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo; N/A. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato; Plazo del contrato y tres (3) años más.; 20% del valor del contrato. Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción; Término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra.; 30% del valor del contrato. Estabilidad y calidad de las obras de mantenimiento, ejecutadas entregadas a satisfacción; Término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra.; 30% del valor de las obras. |
| Tomador |  | - Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. - No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. - Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| Información necesaria dentro de la póliza |  | - Número y año del contrato - Objeto del contrato - Firma del representante legal del Contratista - En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

  - ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

  - GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

| Característica | Condición |
| --- | --- |
| Clase | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| Asegurados | MUNICIPIO DE PITALITO identificada con NIT 891180077-0 y el Contratista |
| Tomador | - Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. - No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. - Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| Valor | Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior a mil quinientos (1.500) SMMLV. |
| Vigencia | Igual al período de ejecución del contrato. |
| Beneficiarios | Terceros afectados y MUNICIPIO DE PITALITO identificada con NIT 891180077-0. |
| Amparos | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada uno. |
| Información necesaria dentro de la póliza | - Número y año del contrato - Objeto del contrato - Firma del representante legal del Contratista - En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

LIQUIDACIÓN

- [la Entidad podrá usar esta opción de cláusula de liquidación o crearla, en todo caso atendiendo los términos y plazos previstos en la ley.]

- El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de [la Entidad debe indicar el término].

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Pitalito zona urbana y el domicilio contractual es el Municipio de Pitalito,

DOCUMENTOS

- Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

      - Estudios y documentos previos.

      - Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

      - Propuesta presentada por el Contratista.

      - Las garantías debidamente aprobadas.

      - Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.