MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |  | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | G | E | E | O | INCONVENINETES EN LA LICITACION DE LA OBRA PARA EJECUCION | INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO. | 3 | 3 | ALTO | ALTO | CONTRATISTA | REALIZAR CONTROL SOBRE A LA INTERVENTORIA QUE ESTARA A CARGO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA. | 3 | 3 | 7 | ALTO |  | SI |  | CONTRATISTA INTERVENTORÍA | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | MEDIANTE EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LOS SOPORTES DE SEGUIMEINTO DEL AVANCE DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA | CADA 15 DIAS |
| 2 | G | E | E | O | RETRASOS EN EL ACCESO A INFORMACIÓN IN SITU Y EX SITU DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUJETO A INTERVENTORÍA | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 3 | 3 | ALTO | ALTO | CONTRATISTA | GARANTIZAR Y ADOPTAR LAS MEDIDASNECESARIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO; PARA REALIZAR LE DEBIDO SEGUIMIENTO. | 3 | 3 | 7 | ALTO |  | SI |  | CONTRATISTA INTERVENTORÍA | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE AVANCE AL CONTRATISTA | DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| 3 | G | E | E | O | NO CONTRA CON LAS CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUION DE LA OBRA A LA CUAOL SE LE HARA SEGUIMIENTO | INCUMPLIMIENT O A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO | 3 | 3 | ALTO | ALTO | MUNICIPIO | DESIGNAR AL CONTRATISTA LAS CONDICIONES TECNICAS NECESARIAS PARA QUE SE RELAICE EL SEGUIMIENTO EN DEBIDA FORMA | 3 | 3 | 7 | ALTO |  | SI |  | MUNICIPIO | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO. | DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |