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	No. 
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	categoría
	asignación
	Tratamiento

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Actividades realizadas por el contratista no se ajusta a las exigencias dadas por el contrato o el ordenamiento jurídico
	Detrimento económico para la entidad, baja calidad en la prestación del servicio y procedimientos no ajustados al ordenamiento jurídico
	Improbable
	Menor
	Medio
	Medio
	Contratista
	Verificación de los requerimientos técnicos exigidos para la ejecución contractual

	2
	General
	Interno
	Precontractual
	Operacional
	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del contrato
	No cumplimiento de los fines de la contratación, no obtención del objeto contractual
	Raro
	Menor
	Medio
	Bajo
	Entidad
	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual necesarios para el proceso de contratación

	3
	General
	Interno
	Precontractual
	Operacional
	No suscripción del contrato
	Retraso o imposibilidad en la ejecución del contrato
	Improbable
	Mayor
	Alto
	Alto
	Contratista
	Garantizar la presentación oportuna de propuesta del contratista donde se comprometa a la ejecución del objeto

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Financiero
	Retrasos en los pagos al contratista
	Incumplimiento de la obligación de pago del contratante
	Improbable
	Menor
	Medio
	Bajo
	Entidad
	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista

	5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista
	No ejecución adecuada del objeto contractual
	Improbable
	Mayor
	Alto
	Alto
	Contratista
	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas del contrato.

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Riesgo derivado del comportamiento del mercado, como fluctuación de precios de insumos o especulación de desabastecimientos, entre otros
	Retraso o imposibilidad en la ejecución del contrato
	Improbable
	Menor
	Medio
	Bjao
	Entidad 50% y contratista 50%
	Realizar seguimiento periódico al comportamiento del mercado

	7
	General
	Externo
	Todas
	Operacional
	Riesgo derivado de cambios en políticas gubernamentales y cambios en condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
	No ejecución adecuada del objeto contractual
	Raro
	Menor
	Medio
	Bajo
	Entidad
	Revisión periódica de sucesos a nivel nacional

	8
	General
	Externo
	Todas
	Regulatorio
	Riesgo derivado de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la adecuada ejecución del contrato
	Retraso o imposibilidad en la ejecución del contrato
	Raro
	Menor
	Medio
	Bajo
	Entidad
	Realizar seguimiento periódico a las disposiciones normativas

	9
	General
	Externo
	Todas
	
	


Riesgo derivado de eventos naturales en los que no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato



	Retraso o imposibilidad en la ejecución del contrato
	Posible
	Menor
	Medio
	Medio
	Entidad 50% y Contratista 50%
	Realizar seguimiento a las consecuencias del evento y sus repercusiones en las labores del contratista

	10
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual por parte del contratista o sus empleados o el personal utilizado para ejecutar el contrato
	Afectaciones sobre terceros que implica procedimientos administrativos y afectaciones a las garantías que amparan el contrato
	Improbable
	Mayor
	Alto
	Alto
	Contratista
	Revisión de la entrega oportuna de las garantías que amparan el contrato, así como su vigencia, amparos y pago efectivo. 

	11
	General
	Externo
	Ejecución
	Sociales / políticos
	Acciones de hecho como paros, manifestaciones, protestas de la comunidad o grupos indígenas
	Suspensión temporal de las actividades o del contrato o terminación del contrato. 
	Posible
	Menor
	Medio
	Medio
	Entidad 50% y Contratista 50%
	Iniciar y mantener dialogo con la comunidad o grupo de personas cuando sea requerido para efectos de informar sobre la necesidad de la ejecución del contrato. 

	12
	General
	Interno
	Planeación 
	Operacional
	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta
	Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos en la
ejecución del contrato
	Raro
	Menor
	Medio
	Bajo
	Contratista 
	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y
corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato

	13
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Deficiencia de la calidad de los bienes o servicios contratados o fallas en la definición de las especificaciones
	Incumplimientos o deterioro de los elementos instalados
	Posible
	Mayor
	Alto
	Alto
	Contratista
	Exigir por parte del supervisor el reemplazo de los elementos que no correspondan a la calidad y especificaciones exigidas
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