ANEXO IV. MATRIZ DE RIESGO.

| No. | Clase Clase | Fuente Fuente | Etapa Etapa | Tipo Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad Probabilidad |  | Impacto Impacto |  | Valoración del Riesgo Valoración del Riesgo | Categoría Categoría | ¿A quién se le asigna? |  |  | Tratamiento | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato Afecta la ejecución del contrato | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha Estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisió | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SENA SENA | Proponente/ Proponente/ | adjudicatario adjudicatario | Controles para implementar | Probabilidad Probabilidad | Impacto Impacto | Valoración del Riesgo Valoración del Riesgo | Categoría Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General General | Externo Externo | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Social o Político Social o Político | Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción | Imposibilidad de Ejecutar el Contrato |  | 2 |  | 3 | 5 | Medio Medio | 50 % 50 % | 50 % 50 % |  | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 2 | 4 | Bajo Bajo | No | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa Planeación | Fecha de Terminación | Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento. | Constantemente Constantemente |
| 2 | General General | Externo Externo | Planeación y Terminación Planeación y Terminación | Económico, Social, Ambiental y Político Económico, Social, Ambiental y Político | Circunstancias de fuerza mayor o de salud pública - declaración de estado de emergencia | Cierre de establecimientos, escasez de suministros para la prestación del servicio, imposibilidad de ejecutar el servicio en determinada fecha |  | 3 |  | 5 | 8 | Extremo Extremo | 50 % 50 % | 50 % 50 % |  | Higiene constante, no asumir compromisos que no puedan ejecutar, trabajadores en cuarentena, medidas sanitarias al momento de ejecutar el objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio Medio | Si | Organización Mundial de la Salud –OMS, - Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, Entidad y personal que ejecutará el suministro. | Etapa Planeación | Fecha de Terminación | Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento, además de contacto directo con el supervisor del contrato | Etapas Preparatoria y Precontractual Etapas Preparatoria y Precontractual |
| 3 | General General | Interno Interno | Planeación Planeación | Operacional Operacional | Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones | *Reclamos de los Oferentes Reclamos de los Oferentes *Expedición de Adendas |  | 4 |  | 3 | 7 | Alto Alto | 100 % 100 % | 0 % 0 % |  | *Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soporte. y documentos soporte. *Atendiendo inquietudes de oferentes | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | No | Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector | Etapa Preparatoria | Etapa Precontractual | Revisión de los términos (Estudio previo y Anexo al Pliego de Condiciones) por el grupo interdisciplinari o idóneo en el tema | Diario Diario |
| 4 | Especifico Especifico | Interno Interno | Planeación Planeación | Operacional Operacional | Deficiencia en las condiciones técnicas de los servicios requeridos | Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad |  | 1 |  | 2 | 3 | Bajo Bajo | 100 % 100 % | 0 % 0 % |  | Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación. | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | SI | Solicitante o técnico encargado del proceso, en concordancia con la persona que impulsa el proceso. | Etapa Planeación | Etapa de ejecución | Seguimiento y verificación de cotizaciones, páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor. | Diario Diario |
| 5 | Especifico Especifico | Externo Externo | Selección Selección | Económico Económico | Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal |  | 4 |  | 4 | 8 | Extremo Extremo | 0 % 0 % | 100 % 100 % |  | Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | No | Comité Evaluador | Etapa de selección | Etapa de selección | Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación. | Por evento Por evento |
| 6 | Especifico Especifico | Externo Externo | Selección Selección | Económico Económico | Oferta con valor artificialmente bajo | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal |  | 4 |  | 4 | 8 | Extremo Extremo | 0 % 0 % | 100 % 100 % |  | Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo con el estudio de mercado realizado por la entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo Bajo | No | Comité Evaluador | Etapa de selección | Etapa de selección | El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4 | Por evento Por evento |
| 7 | Especifico Especifico | Externo Externo | Ejecución Ejecución | Operacional Operacional | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista | *La no entrega de los bienes en óptimas condiciones. *Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. *Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad y pactadas por el contratista |  | 3 |  | 4 | 7 | Alto Alto | 0 % 0 % | 100 % 100 % |  | Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías) | 2 | 3 | 5 | Medio Medio | Si | Supervisor del contrato en conjunto el área jurídica | Una vez se presente el incumplimiento | Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato | Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones | Durante todo el proceso de ejecución Durante todo el proceso de ejecución |

| 8 | General General | Externo Externo | Contratación Contratación | Operacional Operacional | No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto Alto | 0 % 0 % | 100 % 100 % | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | Si | Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor | Etapa de contratación | Etapa de contratación | seguimiento de los supervisores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Cronograma del proceso Cronograma del proceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | General General | Interno Interno | Selección Selección | Operacional Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 2 | 3 | 5 | Medio Medio | 100 % 100 % | 0 % 0 % | Seguimiento en el requisito de ejecución | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | Si | Personal Contratación y comité evaluador | Etapa Planeación | Etapa Ejecución | Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección | Cronograma del proceso Cronograma del proceso |
| 10 | General General | Externo Externo | Planeación - Ejecución Planeación - Ejecución | Económico Económico | Fluctuación en los precios de los insumos, materiales y/o elementos establecidos para la ejecución del proceso. | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo Bajo | 0 % 0 % | 100 % 100 % | Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda y/o Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniario | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | Si | Personal encargado de la Etapa de Planeación - Supervisor - Área jurídica | Etapa de planeación | Fecha de liquidación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento Por evento |
| 11 | General General | Interno - Externo Interno - Externo | Planeación - Ejecución Planeación - Ejecución | Regulatorio Regulatorio | Variación de la normatividad interna y externa | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad y demás | 2 | 2 | 4 | Bajo Bajo | 0 % 0 % | 100 % 100 % | Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y establecerla en el análisis del sector, como mecanismo para aminorar los efectos del riesgo. | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | Si | Área financiera, jurídica, contratación y compras | Etapa de planeación y ejecución | Etapa Planeación y Etapa de ejecución | Aplicar normatividad vigente | Diario Diario |
| 12 | Especifico Especifico | Externo Externo | Ejecución Ejecución | Operacional Operacional | Que el contrato no se ejecute conforme a las condiciones establecidas en el proceso | Cambio de especificaciones técnicas en cuánto a presentación y/o cantidad y/o calidad y condiciones adicionales. | 2 | 3 | 5 | Medio Medio | 0 % 0 % | 100 % 100 % | Seguimiento por parte del supervisor en la entrega del servicio. | 2 | 2 | 4 | Bajo Bajo | Si | Supervisor del Contrato en conjunto con el área jurídica | Etapa de ejecución | Fecha de liquidación | Revisar los elementos y realizando el informe final de supervisión con las salvedades del proceso, para la aplicación del debido proceso y correspondiente sanción | Cronograma del proceso Cronograma del proceso |
| 13 | General General | Interno - Externo Interno - Externo | planeación planeación | Económico Económico | Sobrecostos en los servicios a contratar en estudios de mercado. | incurrir en error al establecer valores inadecuados en los procesos de contratación por información errónea suministrada por posibles proveedores en las cotizaciones. | 3 | 5 | 8 | Extremo Extremo | 50 % 50 % | 50 % 50 % | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 2 | 2 | 4 | Bajo Bajo | Si | Personal encargado de la Etapa de Planeación o encargado de impulsar el proceso | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación con acompañamiento de los técnicos. | Por evento Por evento |
| 14 | general general | Interno Interno | Selección - Ejecución Selección - Ejecución | Operacional Operacional | Incumplimiento en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo | Afectan al proponente y/o contratista en la ejecución del contrato por el desconocimiento de las normas | 2 | 3 | 5 | Medio Medio | 50 % 50 % | 50 % 50 % | Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad y al Anexo de Verificación Criterios de Contratación- GCCON-AN-001, en las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejos aplicables a cada proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo Bajo | Si | Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Comité Evaluador -supervisor | Etapa de selección | Fecha de Terminación | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable. | Permanente Permanente |
| 15 | general general | Interno Interno | Selección Selección | Económico Económico | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | La adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia | 3 | 3 | 6 | Alto Alto | 100 % 100 % | 0 % 0 % | Redacción de los documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado, además de verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo Bajo | No | Personal de Contratación | Etapa de selección | Etapa de selección | Analizando las Ofertas y observaciones al Proceso de Contratación. | Permanente Permanente |
| 16 | General General | Interno Interno | Ejecución Ejecución | Financiero Financiero | Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato. | Obstruye la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo Bajo | 100 % 100 % | 0 % 0 % | Verificar los pagos al contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | Si | Supervisor y apoyo a supervisión | Desde que se hace el registro SIIF al contratista | Pago de la factura | Realizar seguimiento a los Reportes Presupuestales enviados por el área de presupuesto. | Diario Diario |
| 17 | General General | Externo Externo | Ejecución Ejecución | Financiero Financiero | Insolvencia del contratista | Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | Medio Medio | 0 % 0 % | 100 % 100 % | Transferir el riesgo a un tercero - garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente Permanente |
| 18 | Especifico Especifico | Externo Externo | Ejecución Ejecución | Operacional Operacional | No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso | Realizar solicitud de prorroga o declarar el incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto Alto | 50 % 50 % | 50 % 50 % | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo Bajo | Si | supervisor del contrato y contratista | Fecha Acta de Inicio | Etapa de Liquidación del Contrato | Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato. | Permanente Permanente |
| 19 | General General | Interno/Externo Interno/Externo | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Tecnológico Tecnológico | Fallas Generales o Particulares que interrumpan el normal desarrollo de los Procesos de Contratación en el SECOP II | Las actuaciones que pueden ser afectados por las Fallas son: presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, publicación de informes de evaluación, habilitación y, elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II, y realización de una subasta, entre otros. | 2 | 2 | 4 | Bajo Bajo | 50 % 50 % | 50 % 50 % | Aplicar el protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, el cual hace parte integral de los términos y condiciones del SECOP II por lo tanto es de obligatorio cumplimiento a partir del 19 de noviembre del 2018. | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | No | Entidad -proponentes y contratistas | Etapa de Planeación | Cierre del expediente contractual | Estar atentos a los Medios de Comunicación de Colombia Compra Eficiente y, en caso de Fallas Particulares, se comuniquen oportunamente con la Mesa de Servicio a través del formulario de soporte https://www.colombiacompra .gov.co/sopo rte/formulario- desoporte | Constantemente Constantemente |
| 20 | General General | Externo Externo | Planeación / Selección. Planeación / Selección. | Operacional Operacional | La no adjudicación del proceso por: motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias de la Invitación, No se presenten ofertas, Lo contemple la Ley. | Declaratoria desierta del proceso. | 2 | 3 | 5 | Medio Medio | 50 % 50 % | 50 % 50 % | Dentro del término de adjudicación, mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a tal decisión | 2 | 2 | 4 | Bajo Bajo | Si | Personal encargado de la etapa de planeación, comité evaluador y estructurador del proceso. | Etapa de Planeación y/o Informe de Evaluación | Informe de Evaluación y/o Etapa de selección | Seguimiento al Informe de Evaluación | Constantemente Constantemente |