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MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LA APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE NEIVA”,

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Retraso en la ejecución
	Económica
	Probable
	Mayor
	8
	Extremo
	Contratista
	Establecer cronogramas claros, cláusulas de penalización y póliza de cumplimiento
	Posible
	Moderado
	6
	Alto
	Sí
	Supervisor
	Inicio
	Informes
	Mensual y/o avance

	2
	Específico
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Falta de cumplimiento de especificaciones
	Económica
	Posible
	Mayor
	7
	Alto
	Contratista
	Realizar auditorías periódicas, establecer criterios de calidad, y póliza de cumplimiento con estabilidad y calidad de las obras
	Improbable
	Menor
	5
	Medio
	Sí
	Funcionario
	Inicio
	Informes
	Mensual

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Variaciones en el costo de materiales
	Económica
	Posible
	Moderado
	6
	Alto
	Entidad y contratista
	Incluir cláusulas de ajuste de precios en el contrato.
	Posible
	Menor
	5
	Medio
	Sí
	Supervisor
	Ejecución
	Informes
	Mensual

	4
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de plazos de entrega
	Económica
	Probable
	Mayor
	8
	Extremo
	Contratista
	Monitorear avances con informes semanales y reuniones de seguimiento y póliza de cumplimiento
	Posible
	Moderado
	6
	Alto
	Sí
	Supervisor
	Finalización
	Informes
	Mensual

	5
	Específico
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Problemas de permisos y licencias
	Económica
	Posible
	Menor
	5
	Medio
	Entidad
	Verificar con anticipación la obtención de permisos requeridos.
	Improbable
	Menor
	4
	Bajo
	Sí
	Funcionario
	Inicio
	Informes
	Mensual

	6
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Desviaciones presupuestarias
	Económica
	Posible 
	Moderado
	6
	Medio
	Entidad
	Realizar un análisis financiero detallado y seguimiento del presupuesto.
	Improbable
	Menor
	4
	Bajo
	Sí
	Supervisor
	Ejecución
	Informes
	Mensual

	7
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Cambios en la normatividad
	Económica
	Improbable
	Mayor
	6
	Alto
	Entidad
	Mantenerse actualizado sobre cambios legislativos y ajustar contratos.
	Raro
	Moderado
	4
	Bajo
	Sí
	Supervisor
	Ejecución
	Informes
	Mensual

	8
	Específico
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Falta de competencia en el proceso de selección
	Económica
	Posible
	Moderado
	6
	Alto
	Entidad
	Promover la divulgación amplia de la convocatoria y evaluar varios oferentes.
	Improbable
	Menor
	4
	Bajo
	No
	Funcionario
	Convocatoria
	Observaciones
	Mensual

	9
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incidentes de seguridad en el trabajo o no pago a los trabajadores.
	Económica
	Probable
	Mayor
	8
	Extremo
	Contratista
	Implementar un plan de seguridad, capacitación para el personal y garantía de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales.
	Posible
	Moderado
	6
	Alto
	Sí
	Supervisor
	Ejecución
	Informes
	Mensual

	10
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Problemas de comunicación entre partes
	Económica
	Posible
	Moderado
	6
	Alto
	Entidad y contratista
	Establecer canales de comunicación claros y constantes.
	Improbable
	Menor
	4
	Bajo
	Sí
	Supervisor
	Ejecución
	Informes
	Mensual

	11
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Inversión incorrecta de los recursos destinados para el inicio del contrato (anticipo)
	Económica
	Posible
	Mayor
	7
	Alto
	Contratista
	Seguimiento al plan de inversión por el supervisor y garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo
	Improbable
	Moderado
	5
	Medio
	Sí
	Supervisor
	Ejecución
	Informes
	Mensual

	12
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Daños a terceros durante la ejecución de las actividades
	Económica
	Probable
	Mayor
	8
	Extremo
	Contratista
	Cumplimiento normas de seguridad industrial y póliza de responsabilidad civil extracontractual
	Posible
	Moderado
	6
	Alto
	Sí
	Supervisor
	Ejecución
	Informes
	Mensual

	13
	Específico
	Interno
	Poscontractual
	Operacional
	Defectos constructivos en la señalización horizontal un año luego de recibidas las obras
	Económica
	Posible
	Mayor
	7
	Alto
	Contratista
	Seguimiento a estándares de calidad, materiales, y garantía de estabilidad y calidad de la obra
	Improbable
	Moderado
	5
	Medio
	No
	Supervisor
	Un año luego de recibido
	Informes
	Anual

	14
	Específico
	Interno
	Poscontractual
	Operacional
	Defectos en la señalización vertical cinco años después de recibidas las señales
	Económica
	Posible
	Mayor
	7
	Alto
	Contratista
	Seguimiento a estándares de calidad, materiales, y garantía de estabilidad y calidad de la obra
	Improbable
	Moderado
	5
	Medio
	No
	Supervisor
	Cinco años del recibido
	Informes
	Anual
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