MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser Implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo o | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  |  |  | Monitoreo y revisión |  |
| 1 | General | Extremo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato | La Interventoría no verifica el cumplimiento de los plazos del contrato, las especificaciones del alcance del contrato, el cronograma de trabajo y las órdenes del supervisor | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Interventoría | Se afectan las pólizas que amparan el contrato, adicionalmente los pagos establecidos por actas de alcance de los servicios de consultoría. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Avante | INMEDIATAMENTE SE PRESENTE EL SUCESO | SUPERVISON DE LA OBRA Y FLUJO DE CAJA | SEMANAL |
| 2 | General | Extremo | Ejecución | Operacional | Desacato a las observaciones | La Interventoría no cumple las observaciones o requerimientos del Área de Infraestructura de Avante | 3 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Interventoría | Se imponen multas al contratista según lo establecido en el contrato | 3 | 2 | 4 | Riesgo medio | No | Avante | Inmediatamente se presenta el suceso | Mediante notificaciones por escrito, memorandos | SEMANAL |
| 3 | General | Extremo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento en pago de los salarios , prestaciones sociales de los trabajadores | La Interventoría no cumple con el pago de las acreencias laborales | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Interventoría | Se afectan las pólizas del contrato y se imponen las multas establecidas en el contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Avante | Inmediatamente se presenta el suceso | Supervisión de la obra | Inicio de la obra y mensual |
| 4 | General | Extremo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los servicios contratados | La interventoría no cumple con la calidad y estándares de los pliegos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventoría | Se hace uso de las pólizas del contrato y se imponen las multas establecidas en el contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | No | Avante/Interventoría | Inmediatamente se presenta el suceso | Realizando controles de calidad | SEMANAL |
| 5 | General | Extremo | Ejecución | Operacional | Seguridad | Que al momento de iniciar las actividades y después de firmada el acta de inicio no se pueda empezar la ejecución por problemas de grupos armados al margen de la ley | 1 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Avante/ Interventoría | El supervisor evalúa viabilidad de suscripción de acta de suspensión, hasta tanto sean superadas las dificultades de orden público, se exige ampliación de vigencias de las garantías y se reinicia | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Avante/Interventoría | Inmediatamente se presenta el suceso | La entidad garantiza presencia de la fuerza pública | Diario |
| 6 | General | Extremo | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades no aprobados por el municipio | Reclamación por parte del contratista de obra al municipio | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista/interventoría | Las que no sean aprobadas por el municipio y el contratista las ejecute no serán reconocidas ni pagadas por el | 3 | 1 | 4 | Riesgo Medio | No | Avante/Interventoría | En la ejecución del contrato | Documento donde se deje constancia de las actividades aprobadas | Durante la ejecución del contrato |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se dejará constancia de que actividades aprueba el municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | General | Extremo | Ejecución | Operacional | Riesgo Por diseños deficientes y/o incompletos entregados | Retraso en la ejecución del contrato e incumplimiento de los plazos contractuales | 1 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Avante | AVANTE debe contar con una herramienta de gestión eficiente en la etapa de estudio y diseño y contar con un mecanismo riguroso de recibo a satisfacción de los estudios y diseños. Los estudios y diseños deberán estar acordes a las normas vigentes de acuerdo con lo establecido con especificaciones técnicas, los códigos y/o reglamentos de diseño y construcción Nacionales | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | No | Avante | En la ejecución del contrato | Análisis y revisión periódico de cambios en la normatividad | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor |
| 8 | General | Extremo | Ejecución | Operacional | Suspensión de la ejecución del plazo contractual por causas internas o externas al contrato | Retraso en la ejecución del contrato, ajustes o complementos al proyecto de acuerdo a la normatividad vigente. | 3 | 2 | 4 | Riesgo medio | interventoría | Revisión de la justificación técnica o jurídica que llevaron a la suspensión, procurando disminuir o evitar las suspensión o terminación de la obra, adicionalmente realizar una buena planificación de las obras con objeto de reducir al máximo la ocurrencia de factores internos que puedan afectar el desarrollo de las obras | 3 | 2 | 3 | Riesgo Medio | No | Avante/interventoría | En la ejecución del contrato | Análisis y revisión periódico de cambios en la normatividad | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor |
| 9 | General | Extremo | Ejecución | Operacional | Suspensión de la ejecución del plazo contractual por causas internas o externas al contrato | 6.1. Riesgo de Fuerza Mayor Asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales que afecten los bienes, equipos y personal de la Interventoría. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O INTERVENTORIA. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | interventoría | 6.1 Como previsión para prever los riegos de fuerza mayor asegurable, la Interventoría deberá tomar las pólizas de seguro necesarias que brinden la cobertura frente a casos de fuerza mayor. | 3 | 2 | 4 | Riesgo Medio | No | Avante/interventoría | En la ejecución del contrato | Requerimientos y visitas periódicas por parte del supervisor e interventor | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor |
| 10 | General | Extremo | Ejecución | Operacional | Riesgo por modificaciones de algunas de las obras a ejecutar y/o de cantidades de obra del contrato, manteniendo el valor del presupuesto determinado para el mismo previa autorización del supervisor | Elaboración de actas de modificatorias, ajustes al cronograma de ejecución | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | interventoría | La Interventoría deberá realizar un balance en cuestión de cantidades de obra y valores buscando no afectar ni modificar el presupuesto total estipulado. Ante cualquier posible modificación, se debe tener la respectiva aprobación de la entidad contratante e interventoría, en aras de no afectar el alcance nestablecido como meta del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Avante/interventoría | En la ejecución del contrato | Requerimientos por parte del supervisor e interventor | Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor |