MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

| VALORACION ANTES DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALORACION DURANTE Y DESPUES DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTROL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |
| 1 | G | I | P | SP | CONDICIONES EXCLUYENTES O DESPROPORCIONADAS EN LOS PLIEGOS O DEFICIENCIA DE CLARIDAD EN LOS MISMOS | NO EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES, CONCENTRACIÓN DE LA CONTRATACION, DECLARACIÓN PROCESOS DESIERTOS - SELECCIÓN DE PROPONENTE QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | LA ENTIDAD | ESTABLECER CONDICIONES PROPORCIONALES A LA NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | OFICINA DE CONTRATACION Y SECRETARIA DE EDUCACION | FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDISO PREVIOS Y PLIEGOS | FECHA DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | ESTADÍSTICA DE CANTIDAD DE PROPONENTES EN CADA PROCESO Y PROPONENTES HABILITADOS A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN | TRIMESTRAL |
| 2 | G | I | S | SP | QUE EL PROCESO SE DECLARE DESIERTO | NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | HACER UNA REVISION MINUCIOSA DE LAS CAUSAS QUE CONLLEVAN A LA DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO Y SI ES POSIBLE AJUSTAR PLIEGOS DE CONDICIONES | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | OFICINA DE CONTRATACION | AGOSTO DE 2017 | FECHA PREVISTA DE ADJUDICACION | REVISION DIARIA DEL PROCESO PRECONTRACTUAL | DURANTE EL TERMINO DEL PROCESO |
| 3 | G | E | S | E | ERRORES COMETIDOS POR EL OFERENTE Y FUTURO CONTRATISTA EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA | DEMORA EN LA ADJUDICACION O EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REALIZAR LAS CORRECCIONES O AJUSTES A QUE HAYA LUGAR PREVIO A LA RADICACION DE LA PROPUESTA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACION | AL MOMENTO DE CELEBRAR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SE HACE CLARIDAD DE LOS COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA | 1 VEZ AL MES |
| 4 | G | E | E | SP | QUE EL CONTRATO NO SE FIRME | DEMORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | OFICINA DE CONTRATACION | FECHA DE ADJUDICACION | FECHA DE ADJUDICACION | COMITES INTERNOS DE LA OFICINA DE CONTRATACION | 1 VECES AL MES |
| 5 | G | E | E | E | PERDIDA DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y PATRIMONIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CUMPLIR EL OBJETO DEL CONTRATO | PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | FIJACION DE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES PARA MINIMIZAR EL RIESGO Y/O SOLICITAR LAS GARANTIAS NECESARIAS | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR Y OFICINA DE CONTRATACION | FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | FIJACION DE REGLAS Y REQUISITOS FINANCIEROS A LOS OFERENTES | 2 VECES DURANTE EL PROCESO |
| 6 | G | E | E | OP | VARIACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL, DEBIDO A CAMBIOS DE PERSONAL POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR | DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | CUANTIFICAR ADECUADAMENTE LOS COSTOS DE PERSONAL EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, DE ACUERDO CON EL PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO POR LA SED. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR EL POSIBLE SOBRECOSTO POR CAMBIO EN EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR | 1 VEZ AL MES |
| 7 | G | E | E | OP | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR O NO SUSCRIBE ACTAS / CAMBIOS O DEMORAS EN DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO / CONTRATISTA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS | DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDO EN EL PLAZO QUE LA NORMA ESTABLEZCA. APLICACIÓN DE CADUCIDAD DEL CONTRATO Y REVOCATORIA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN - SE ADJUDICA AL SEGUNDO EN EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD. ARTICULO 9 DE LEY 1150 DE 2007. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | OFICINA DE CONTRATACION | FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | ESTADÍSTICA DEL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA ELABORACION DE UN DOCUMENTO Y EL TRAMITE DEDO AL MISMO | DOS VECES AL MES |
| 8 | G | E | E | OP | DEMORAS EN PAGOS POR INCORRECTA ELABORACIÓN DE ACTAS Y SOPORTES / CONTRATISTA NO ALLEGA DOCUMENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN | EL CONTRATISTA PIERDE LIQUIDEZ LO CUAL PUEDE RETRASAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDO EN EL PLAZO QUE LA NORMA ESTABLEZCA. APLICACIÓN DE CADUCIDAD DEL CONTRATO Y REVOCATORIA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN - SE ADJUDICA AL SEGUNDO EN EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD. ARTICULO 9 DE LEY 1150 DE 2007. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISION | FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORA EN LA RADICACIÓN DE CUENTAS, ELABORACIÓN DE ACTAS PARCIALES. | DOS VECES AL MES |
| 9 | E | E | E | OP | DEMORAS EN LA APROBACIÓN (O RESPUESTA) DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA / PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN EN SED O EN INTERVENTORIA | DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | CONTROL METODOLÓGICO, SISTEMÁTICO CON BASE EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA DE LA ENTIDAD, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISION | FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | COMITES PERMANENTES ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISION | DOS VECES AL MES |
| 10 | G | E | E | OP | ENTIDAD NO RESPONDE REQUERIMIENTOS DEL INTERVENTOR | EL CONTRATISTA NO AVANZA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O TOMA DESICIONES POR SU CUENTA ANTE LA DEMORA EN LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | APLICACIÓN DE CONTROLES Y METODOLOGÍA SEÑALADA POR EL MANUAL DE INTERVENTORIA DE LA ENTIDAD POR LOS PLIEGOS DE SELECCIÓN DEL INTERVENTOR | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISION | FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | COMITES PERMANENTES ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISION | DOS VECES AL MES |
| 11 | G | E | E | R | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | FECHA DE ENTRADA EN VIGANCIA DE LA NUEVA NORMA | FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | UNA VEZ AL MES |
| 12 | G | E | E | OP | DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O MUERTE DE CONTRATISTA | POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRNANTES ,SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN CASO DE MUERTE DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIARÁ UN NUEVO PROCESO PARA TERMINAR EL OBJETO CONTRACTUAL, | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA INTERVENTOR | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DEL CONTRATISTA. | CADA TRES MESES |